SPRAWOZDANIE WÓJTA

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

od 01.07.2020 do 28.08.2020.

1 lipca zostało zawartych 7 aktów notarialnych dotyczących sprzedaży 7  lokali mieszkalnych budynku przy Centralnej 30 – 38 na rzecz dotychczasowych najemców po cenie uwzględniającej bonifikatę określoną uchwałą Rady Gminy Kobiór.  Tym samym dotychczasowi najemcy wyżej wymienionych lokali weszli w skład  wspólnoty  mieszkaniowej. W związku z powyższym w blokach przy ul. Centralnej pozostało jeszcze 5 najemców lokali komunalnych.

SPRAWY INWESTYCYJNE

1.Trwają prace związanie z termomodernizacją budynku przy ul. Tuwima 32.

2.Przebudowa budynku przy ul. Orlej 4.

Z uwagi na to, że umowny termin realizacji jest do 30 czerwca 2021, a wykonawca wykonał już roboty wyprzedające harmonogram i obecnie brygada pracuje tylko dorywczo. Wykonawca deklaruje wolę zakończenia robót do końca br. Wymaga to jednak przeniesienia dwóch najemców do lokali zastępczych. Z uwagi na to, że roboty prowadzone są w starym budynku to pojawiają się roboty dodatkowe nie ujęte w projekcie (np. wymiana fragmentów stropu, brak części fundamentu pod wejściami do budynku, konieczność przemurowania niektórych ścianek i kominków, zwiększenia zakresu wymiany tynków zewnętrznych). Powoduje to wzrost kosztów.

3.Jest przygotowywana dokumentacja na przebudowę ul. Żelaznej, parkingów przy Hotelu oraz instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni, trwa projektowanie  przebudowy I etapu przy ul. Wodnej, we wrześniu chcielibyśmy ogłosić przetarg na te zadania. W końcowej fazie jest również projektowanie punktu przesiadkowego przy dworcu PKP.

SZYBKA KOLEJ KATOWCE – OSTRAWA.

Dowiedzieliśmy się o sprawie pod koniec lipca. Projektanci CPK opracowali koncepcję szybkiej kolei w 11 wariantach, z czego 3 przechodzą przez gminę Kobiór, przez lasy kobiórskie. Z uwagi na dużą uciążliwość oraz duże straty w ekosystemie Gmina Kobiór negatywnie zaopiniowała wariant przechodzący przez Kobiór a w szczególności trasę przylegającą stycznie do terenów mieszkaniowych na Kątach oraz przecinającą zbiorniki wielofunkcyjne na rzece Korzeniec.  W tej sprawie odbyły się konsultacje z przedstawicielami GZM, gminami powiatu pszczyńskiego oraz spotkanie z samorządowcami w Jastrzębiu- Zdroju. Negatywne stanowisko w tej sprawie wyraził również Samorząd Powiatowy oraz Samorządy Powiatu Pszczyńskiego. W najbliższym czasie CPK zaproponuje termin spotkania w tej sprawie z przedstawicielami samorządu w Kobiórze. O  terminie spotkania konsultacyjnego radni zostaną powiadomieni na portalu lub smsem.

FINANSOWANIE INWESTYCJI

1.W końcowej fazie jest rozliczenie dotacji unijnej dla  II etapu kanalizacji sanitarnej. Zostały uzupełnione wnioski o płatność, czekamy na ostateczne zakończenie procedury i przelanie środków na konto Gminy Kobiór.

2. Wystąpiliśmy o zaliczkę na poczet dotacji unijnej na termomodernizację budynku przy ul. Tuwima 32 oraz na przebudowę budynku przy Orlej 4. Zaliczka wpłynęła na konto w dniu 26.08 br.

3. Przygotowywane są dokumenty do zawarcia umowy dotacji unijnej na wymianę opraw na energooszczędne. Największym problemem w chwili obecnej jest wynegocjowanie dogodnych warunków umowy najmu słupów energetycznych oraz warunków umowy na eksploatację przez Tauron urządzeń oświetleniowych wymienionych w ramach projektu. Negocjacje są w toku.

4. Zawarliśmy umowę z WFOŚiGW dotyczącą częściowego umorzenia części pożyczki  zaciągniętej na przebudowę kotłowni w szkole w kwocie około 23 000 zł z przeznaczeniem na wymianę kotłów węglowych na gazowe.

5. Otrzymaliśmy również potwierdzenie z WFOŚiGW, że została przyznana pożyczka w kwocie 152 000zł na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na gazowe. Pożyczka ta obejmuje 86% kwoty dofinansowania przewidzianego w programie antysmogowym na rok 2020 (jednostkowo do każdego kotła 4343zł). Po spłacie 50% pożyczki i wymianie 35 kotłów część pożyczki może zostać umorzona.

6. Czekamy na decyzję zarządu WFOŚiGW odnośnie przyznania pożyczki pomostowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Stobika. Wniosek o dotację unijną jest w dalszym ciągu rozpatrywany przez Urząd Marszałkowski.  Na ukończeniu jest budowa kanalizacji na ul. Stobika.              Z uwagi na ciężka chorobę inspektora nadzorującego budowę kanalizacji oraz przebudowę budynku przy ul. Orlej 4 Gmina  musiała rozwiązać z nim umowę i zatrudnić innego inspektora.

7.Fundusz Inwestycji Lokalnych

W ramach tego rządowego programu gmina może liczyć na dotację w kwocie 612 000 zł. Wniosek w tej sprawie został już przez gminę złożony.  Planujemy te środki przeznaczyć na inwestycje przewidziane do realizacji w budżecie na ten rok tj. przebudowę ul. Żelaznej, I etap ulicy Wodnej, budowę parkingów.

8. Ponadto w przypadku oszczędności w ramach tego programu został ogłoszony konkurs. Gminy do końca września mogą składać wnioski o dofinasowanie inwestycji  o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł realizowanych do końca 2022r. W chwili obecnej nie mamy przygotowanej inwestycji. Należy rozważyć zasadność wnioskowania o dofinansowanie przebudowy centrum Kobióra (parkingi przy ul. Tuwima, remiza OSP wraz z punktem poboru wody, budowa nowego przedszkola itp).  Po przeanalizowaniu kryterium oceny wniosków powinna zostać wskazana inwestycja, która ma szansę zyskać najwięcej punktów.

GOSPODARKA ODPADAMI

21 sierpnia została zawarta umowa z firmą MASTER na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Kobiór. Przetarg był nieograniczony, wpłynęła jedna oferta,  której wartość przewyższała przewidziane na ten cel środki budżetowe. Sprawa jest znana  radnym ponieważ była przedmiotem sesji nadzwyczajnej 11 sierpnia br.

COVID – 19

Dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie Gminy Kobiór

– stan na dzień 26.08.2020 r. godzina 10 30

Liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni – 61

Liczba zgonów – 3

Liczba ozdrowieńców – 9

Liczba osób przebywających na kwarantannie – 33

Ilość wymazów     - czerwiec 9

- lipiec 5

- sierpień 53

W dniu 7 sierpnia Starosta powiatu pszczyńskiego zorganizował posiedzenie  on-line Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w której uczestniczyli terenowy inspektor sanitarny w Tychach, kierownicy jednostek powiatowych, komendant policji, powiatowy komendant straży pożarnej, dyrektor szpitala powiatowego w Pszczynie, kierownicy jednostek powiatowych oraz przedstawiciele samorządów gminnych, wójtowie, burmistrz. Tematem była sytuacja związana z zaliczeniem powiatu pszczyńskiego do strefy czerwonej.   W ostatnim czasie zwiększyła się liczba przypadków na COVID-19. W chwili obecnej

GZM

29 lipca odbyła się sesja zgromadzenia GZMu. Nagrania z tych sesji zamieszczane są na stronie GZMU.

4 sierpnia konsultacje on –line w sprawie rozliczania tzw. składki zmiennej.

W ostatnim czasie wpłynął do gmin członkowskich  GZMu Projekt Systemu Autobusowych Połączeń Metropolitarnych. Projekt ten przewiduje dodatkowe połączenie metropolitarne tzw. linia D4 między Kobiórem a Tychami poprzez DK 1. Gminy Mikołów, Wyry i Kobiór starają się aby za połączenia metropolitarne uznać linię 157. Obniżyło by to wydatki poszczególnych gmin przeznaczane na utrzymanie tej linii. W 2020 linia 157 linia była dofinansowana przez gminę w kwocie 438 000 zł.

SPRAWY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

21 lipca w związku z wystąpieniem do zarządu dróg wojewódzkich w sprawie przesunięcia znaku strefa zabudowana (usytuowanego obecnie na wysokości Biedronki ) otrzymaliśmy negatywną opinię w tej sprawie ze wskazaniem na zwiększoną kontrolę przez patrole Policji.  Nie możemy zgodzić się z tym stanowiskiem i przedstawimy ten problem na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Powiatu Pszczyńskiego. Wpłynęły również 3 pisma od mieszkańców ul, Ołtuszewskiego, Kwiatowej oraz Plichtowickiej z wnioskiem o zastosowanie szykan ograniczających prędkość. W związku z powyższym  zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem przedstawicieli Starostwa i Policji, na którym zostaną omówione możliwości i zasadność wprowadzenia takich ograniczeń, Spotkanie to będzie podstawą do opracowania projektu zmiany organizacji ruchu na tych drogach.