Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych 
w ramach zadania pn. „Remont cerkwi pw. Świętych Braci Machabeuszów na Krynoczce”

- Zamawiający:

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach

ul. Szkolna 2

Dubiny

17-200 - Hajnówka

- Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na remoncie zabytkowego budynku cerkwi pw. Braci Machabeuszów (działka nr geod. 529/1 obręb 0009 Lipiny) w ramach zadania pn.: „Remont cerkwi pw. Świętych Braci Machabeuszów na Krynoczce” zgodnie z poniższym opisem i załączonymi projektami architektoniczno-budowlanymi stanowiącymi załącznik Nr 2 i 2a do Zapytania ofertowego.

Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Powiat Hajnowski.

2. Zakres prac objętych zapytaniem:

(Vide: Załącznik nr 2 - Projekt budowlany remontu strona nr 20 – 25, Załącznik nr 2a - Projekt zamienny strona nr 19-22)

- Wymiana szalówek ściennych wewnętrznych i sufitowych

- demontaż szalówek wewnętrznych i sufitowych

- dokonanie przeglądu ścian konstrukcyjnych

- położenie szalówek drewnianych na ścianach wewnętrznych i sufitowych z drzewa iglastego

- gruntowanie szalówek

- Wymiana schodów na strych

- demontaż schodów

- wykonanie nowych schodów

- Remont podłogi drewnianej

- wymiana elementów trwałych i zniszczonych na nowe na wzór istniejących

- wymiana zawilgoconego gruntu pod posadzką na gruby żwir

- Remont kopuł na cerkwi

- demontaż blachy

- wykonanie pokrycia kopuły w łuskę z blachy miedzianej

- zapewnienie wentylacji podwalin

- Remont podmurówki

- zabezpieczenie metalowymi kratkami wentylacyjnymi z kratką otworów wentylacyjnych

- zabezpieczenie całego cokołu poprzez impregnację

- Wykonanie opaski wokół świątyni

- opaska o szerokości ok. 80 cm wykonanie tzw. bruk z kamieni polnych z 2% spadkiem od budynku na podsypce piaskowej

- wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

Projekty architektoniczno-budowlane stanowią Załączniki Nr 2 i 2a do Zapytania ofertowego.

Pełna dokumentacja Projektu jest także dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę lub sprawdzenia dokumentacji projektowej zamówienia. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej – należy ustalić poprzez numer tel. 606 110 293.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

Dane kontaktowe dla Wykonawców:

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach, tel. 606 110 293, e-mail: parafiadubiny@op.pl

- Warunki zamówienia:

- Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30 listopada 2025 r.

- Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 60 m-cy.

- Warunki płatności: 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury.

- Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 projekt polegający na wykonaniu prac wymienionych w zakresie prac objętych zapytaniem (vide: pkt II.2 zapytania ofertowego) w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

b) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

- osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

- osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. ww. ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

V. Kryteria oceny ofert:

- w zakresie określonym w punkcie IV.1.a) - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów

- w zakresie określonym w punkcie IV.1.b) spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów

- najniższa cena – 100%

- gwarancja – min. 5 lat gwarancji

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

VI. Tryb zamówienia

- Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

- Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku 
z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

- W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

- Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Sposób oraz termin złożenia ofert:

- Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2024 r. w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 606 110 293), lub listowanie na adres: Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach ul. Szkolna 2 17-200 Hajnówka. Na kopercie powinien znajdować się napis: Dotyczy zapytania ofertowego na „Remont cerkwi pw. Świętych Braci Machabeuszów na Krynoczce”.

- Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Do oferty należy załączyć:

- podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3

- kserokopie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora,

- dane wskazanej osoby/osób wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

- zaparafowany wzór umowy.

- Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

- Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

- Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

- Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Proboszcz Parafii Prawosławnej

pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach

ks. Andrzej Busłowski

Załączniki:

1. Formularz ofertowy Zał. Nr 1

2. Projekt archtektoniczno-budowlany – zał. Nr 2, Projekt zamienny – zał. Nr 2a

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. Nr 3

4. Klauzula informacyjna – zał. Nr 4

5. wzór umowy – zał. Nr 5