Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach

Lokalizacja – Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, Łapy

| Działanie | Sposób realizacji | Termin wykonania | Szacowany koszt inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejsca parkingowe |  |  |  |
| Przygotowanie miejsca dla rodzin z dziećmi i oznakowanie go kolorem różowym. | Wydzielenie miejsca, wykonanie oznaczeń poziomych i pionowych. | Sierpień 2023r. |  |
| Wejście do budynku |  |  |  |
| Zasygnalizowane pasem ostrzegawczym wejścia do budynku. | Montaż pasów ostrzegawczych przed drzwiami i za drzwiami wejściowymi o szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm. | Wrzesień 2023r. |  |
| Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia , poruszanie się po budynku |  |  |  |
| Oznaczenie drzwi i okienek w sposób widoczny i skontrastowany. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. | Wrzesień 2023r. |  |
| Wprowadzenie oznaczeń poziomych fakturowych i kierunkowych. | Wykonanie oznakowania poziomego fakturowego i kierunkowego w punktach węzłowych. |  |  |
| Wyposażenie budynku w pętle indukcyjne. | Zakup pętli indukcyjnej do okienka. | Grudzień 2022r. |  |
| Łazienka i toaleta |  |  |  |
| Dostosowanie oznaczenia w toaletach dla niepełnosprawnych pod kątem osób słabowidzących. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a. | Wrzesień 2023r. |  |
| W pomieszczeniach łazienek dla niepełnosprawnych montaż przycisku alarmowego. | Zamontowanie systemu przyzywowego, dostępnego z poziomu podłogi. | Wrzesień 2024r. |  |
| Bezpieczeństwo i ewakuacja |  |  |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym. | Montaż świetlnego i dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego. | Wrzesień 2024r. |  |
| Informacja i nawigacja |  |  |  |
| Zapewnienie zdalnego dostępu do tłumacz migowego oraz informacji wyświetlanych na stronie powiatu w języku migowym. | Podpisanie umowy na usługę tłumaczenia na język migowy. | Marzec 2023r. |  |