Raport z wizji lokalnej w Rudzie Malenieckiej

| Zadanie 1 | Opis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatek 1 | Dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |  |  |
| Dostosowanie zlewu do wymagań dostępności – Należy rozmontować obecną instalację wodną ponieważ baterie zlewów pod dostępność montowane są w zlewie. Całość należy obniżyć oraz zakupić płytki pod te wykute i „dopasować mniej więcej pod kolor” (słowa vce wójta). |  |  |  |  |  |
| Dostosowanie muszli klozetowej i uchwytów poręczowych Opis wymaganych kroków do dostosowania |  |  |  |  |  |
| Wydatek 2 |  | Zakup i montaż najazdu niwelującego uskok przy drzwiach wejściowych do urzędu |  |  |  |
| Wysokość progu to 3 cm, szerokość – 110 cm |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2 |  |  |  |  |  |
| Wydatek 1 |  | Zakup i montaż oznakowania schodów na klatce schodowej – tzw. Guzy/pasy bezpieczeństwa |  |  |  |