Załącznik nr 9 do SIWZ


UMOWA NR ….. /11

zawarta w dniu ………………. 2011 r. pomiędzy Powiatem Makowskim z/s w Makowie Maz., ul. Rynek 1, NIP: 757-12-85-494, REGON 550668440 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Anitę Kurowską – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Maz., ul. Mickiewicza 39 A pełnomocnika, 

a firmą – ………………………………………….., adres: ………………………………..., tel. ……………………….., NIP ………………………, REGON ………………………….., którą reprezentuje: …………………………., zwany dalej Wykonawcą. 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont wnętrza kuchni wraz z wymianą instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach kuchni wraz z zapleczem w SOSW w Makowie Mazowieckim”  – zgodnie z zakresem robót przedstawionym w „Przedmiarach robót” oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania         i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w ust. 1 zgodnie z:

· warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

· wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

· kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

· zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i techniką budowlaną.

3. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy            o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881), tj. być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w normach zharmonizowanych lub Polskich Normach lub posiadać aprobatę techniczna, oraz być zgodne z właściwymi przepisami lub dokumentami technicznymi.

§ 2.
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowo - ilościowe w wysokości:

netto – ........................zł, słownie: ......................................................................................................

podatek VAT – ........................, słownie: ...........................................................................................

brutto – ......................., słownie: .........................................................................................................

2. W powyższej kwocie znajdują się wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

§ 3.

1. Płatność za wykonane roboty nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia. 

2. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 
3. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
5. Fakturę należy wystawić na: Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Makowie Maz, ul. Mickiewicza 39 A, 06-200 Maków Maz., NIP:757-10-14-915, REGON: 000186312.
§ 4.

1. Wykonawca zamierza*/nie zamierza* zlecić podwykonawcom następujący zakres robót wymienionych w ofercie:

1) ..................................................... podwykonawca ...........................................................

2) ..................................................... podwykonawca ...........................................................

3) ..................................................... podwykonawca ...........................................................

2.  4) ..................................................... podwykonawca ...........................................................

3. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

4. Powierzenie Podwykonawcy innego zakresu robót niż wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę               z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

7. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

8. Podwykonawca nie ma prawa zlecać robót sobie powierzonych dalszym podwykonawcom. Każda umowa zawarta z Podwykonawcą z naruszeniem niniejszego postanowienia będzie traktowana jako nieważna.

9. W umowie z podwykonawcą wykonawca zobowiąże się do płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia faktury od podwykonawcy.  

10. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia zapłaty należności podwykonawcom przy pomocy, których realizował zamówienie.

§ 5. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ..................................... zł. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 23 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości zabezpieczenia. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego                   z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

§ 6.

1. Strony ustalają termin realizacji umowy: 26.07.2011 do dnia 19.09.2011 r.
2. W celu sprawdzenia robót w zakresie objętym umową, zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych – …………………………………………........................….

3. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie objętym umową jest Kierownik Budowlany 
w osobie: ……………………………………………..

4. Koszty związane z powołaniem Kierownika Budowy pokrywa Wykonawca.

§ 7.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie dwóch dni od daty zawarcia umowy;

2) odbiór przedmiotu umowy;

3) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,

4) umożliwienie Wykonawcy korzystania z wody, energii elektrycznej i kanalizacji                w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

§ 8.

Do obowiązków Wykonawcy w czasie od rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia należy:

1) przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób i badań,
2) protokolarne przejęcie placu budowy,

3) zatrudnienie do kierowania robotami budowlanymi kierownika budowy                               z uprawnieniami budowlanymi, z aktualnym potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
4) wykonanie robót budowlanych z własnych lub powierzonych materiałów i urządzeń,

5) wykonać we własnym zakresie odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

6) umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego,

7) w czasie realizacji robót utrzymywanie terenu budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich części metalowych               i  systematyczne wywożenie gruzu z rozbiórki we własnym zakresie i na własny koszt,
8) zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia prac oraz posiadanie odpowiedniego sprzętu, urządzeń i transportu umożliwiającego realizację zamówienia,

9) uporządkowanie całego terenu po zakończeniu i przekazaniu przedmiotu umowy,

10) dokonanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnych ubezpieczeń osobowych i majątkowych związanych z wykonaniem umowy,
11) umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom PSP, PIP, SANEPID oraz nadzoru budowlanego i udostępnienie im danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane,

12) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności atestów materiałowych oraz wynikających z przepisów budowlanych,

13) na każde żądanie Zamawiającego lub Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego okazanie stosownych dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie – certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację lub certyfikat zgodności z normą zharmonizowaną oraz europejska aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

14) ochrona mienia Zamawiającego i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

15) pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego,

16) dołączenie do protokołu odbioru w dniu jego podpisania oświadczenie gwarancyjne na przedmiot zamówienia,

17) wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, które zostaną zlecone Wykonawcy na podstawie protokołu konieczności, sporządzonego przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i ich rozliczenie wg wyceny kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 9.

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody, szczególnie wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami ppoż. swoich pracowników, a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy.
3. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi. 

§ 10.

1. Zamawiający odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy na minimum 7 dni przed planowanym terminem zakończenia robót.
3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczęcie czynności odbioru nie później niż w siódmym dniu po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.
4. Wykonawca jest zobowiązany być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.
5. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.
6. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę rozpoczęcia odbioru             z zastrzeżeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas terminem zakończenia robót będzie data podpisania protokołu odbioru robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z których powodu nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem robót.
7. Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej.
§ 11.

1. O konieczności wykonania robót dodatkowych lub koniecznych nieobjętych zakresem robót zawartych w §1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej w terminie trzech dni, od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wartość w/w robót nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

2. Na roboty dodatkowe lub konieczne, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma oddzielne zamówienie. 

3.  Zamawiający może udzielić, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

4. Roboty uzupełniające, nieprzewidziane, rozliczone zostaną na podstawie kosztorysu ofertowego (szczegółowego) opracowanego przez Wykonawcę.
5. Strony umowy ustalają następujące dane wyjściowe do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego na roboty budowlane dodatkowe:

A)  stawka roboczogodziny kosztorysowej:
R    -   ….. zł

B)  narzut kosztów pośrednich od R i S:
Kp  -   ….. %

C)  narzut kosztów zakupu od M:
Kz  -   ….. %

D)  zysk od R , S i Kp:
Z    -   ….. %

Ceny materiałów według rzeczywistych cen zakupu a w przypadku ich braku ze średnioważonych cen opublikowanych w ZESZYTACH  SEKOCENBUD za II kw. 2011 r. INFORMACJA o cenach materiałów  budowlanych, instalacyjnych  i elektrycznych. 

§ 12.

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy.

2. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru w dniu jego podpisania oświadczenie gwarancyjne na przedmiot zamówienia.
3. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi ................ miesięcy.

4. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy wad,

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. 
7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

9. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania 
i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokółu przekazania obiektu do użytkowania.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad. 

11. W przypadku nie usunięcia usterek lub wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, Zamawiający powierzy wykonanie napraw objętych gwarancją osobie trzeciej na koszt            i ryzyko Wykonawcy.
12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych.

13. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie 3 lat od dnia zakończenia odbioru końcowego. Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy 
w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.

§ 13.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % o którym mowa       w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia                 o którym mowa w § 2 ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

3. Zapłata przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej nie zwalnia go od odpowiedzialności za szkodę w pełnej wysokości, jeżeli przewyższa ona wielkość kary umownej.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Pzp).

§ 14.

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania            art. 144 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających                     z niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają zakaz cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 15.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej przez obie strony.

3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

4. Wszelkie spory strony będą rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, spory przekazywane będą do rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu.

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                   Wykonawca

( niepotrzebne skreślić
