Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami
w budynku administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Lokalizacja – budynek Powiatu Białostockiego – ul. Słonimska 15/1, Białystok 
	Działanie
	Sposób realizacji
	Termin wykonania

	Miejsca parkingowe

	Oznakowanie wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami.
	Montaż tablic informacyjnych na kontrastowym tle, duże litery.
	Wrzesień 2026r.

	Wejście do budynku

	Zasygnalizowane pasem ostrzegawczym wejścia do budynku. 
	Montaż pasów ostrzegawczych przed drzwiami i za drzwiami wejściowymi o szerokości 30 cm ułożonym w odległości 50 cm.
	Grudzień 2026r.

	Ułatwienie w poruszaniu się po obiekcie.
	Dodatkowe oznakowanie jednostek znajdujących się w budynku 
	Grudzień 2026r.

	Wykonanie oznaczenia drzwi szklanych.
	Naklejenie pasów ostrzegawczych i grafik. oznaczone minimum dwoma kontrastowymi pasami o szerokości 10-15 cm umieszczonymi na wysokości 10-30 cm, 80-110 cm i 140-160 cm
	Grudzień 2026r.

	Klatka schodowa 

	Montaż poręczy schodowych
	Montaż dodatkowych poręczy na ścianach klatki schodowej 
	Grudzień 2026r.

	Oznaczenie pięter na poręczach w alfabecie Braille’a.
	Należy zakupić nakładki na poręcze z oznakowaniem w alfabecie Braille’a.
	Grudzień 2027r.

	Wprowadzenie przed schodami oznaczeń fakturowych i kontrastowych. 
	Oznaczenie kontrastowe schodów na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę). Oznaczenie fakturowe na spocznikach.
	Grudzień 2026r.

	Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia, poruszanie się po budynku

	Oznaczenie pięter w sposób widoczny i skontrastowany.
	Montaż tablic informacyjnych na piętrach oraz oznakowanie pięter, toalet i korytarzy w sposób widoczny i skontrastowany.
	Grudzień 2027r.

	Na wejściu do budynku montaż wizualnego plan obiektu.
	Zostanie zamówiona grafika z planem obiektu
	Grudzień 2027r.

	Montaż w budynku znaków wskazujących kierunek ruchu.
	Zamontowanie tablic kierunkowych oraz znaczników nawigująco-informacyjnych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku 
	Grudzień 2027r.

	Montaż znaków wskazujących kierunek ewakuacji dostępnych dla osób niewidomych.
	Uzupełnienie istniejących znaków treścią w alfabecie Braille’a
	Grudzień 2028r.

	Zapewnienie kontrastu między obszernymi powierzchniami (ściany, podłogi, drzwi, sufity) a elementami ułatwiającymi orientację 
czy elementami informującymi o potencjalnym zagrożeniu.
	Wymiana płytek podłogowych na korytarzach i klatkach schodowych, usunięcie ze ścian ciemnych lamperii, zaakcentowanie drzwi do pomieszczeń .
	Grudzień 2026r.

	Oznaczenie lokalizacji windy od wejścia 
do budynku.
	Wykonanie tablic informacyjnych 
	Grudzień 2025r.

	Dostosowanie kabin wind do  wymaganych parametrów.
	Zaakcentowanie kontrastu między drzwiami dźwigu a ścianą, na której znajdują się drzwi, zapewnienie kontrastu elementów paneli sterujących w stosunku do tła, wyróżnienie przycisku „zero”
	Grudzień 2027r.

	Zapewnienie luster zaczynających się 30 cm od podłogi.
	Na chwilę obecną nie planuje się wymiany luster w kabinach windowych 
	

	Dostępna toaleta

	Należy zapewnić toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	Kompleksowa przebudowa dwóch toalet na parterze. Zamontowanie systemu przyzywowego, dostępnego z poziomu podłogi. Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a.  
	Grudzień 2026r.

	Bezpieczeństwo i ewakuacja

	Opracowanie procedur ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
	Zlecenie opracowania instrukcji inspektorowi do spraw ppoż.
	Grudzień 2026r.

	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym.
	Montaż świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
	Grudzień 2026r.

	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niewidomym.
	Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacji i instrukcji ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe).
	Grudzień 2028r.

	Ewakuacja osób mających problem z poruszaniem (np. z powodu pożaru).
	Zakup krzesła ewakuacyjnego. Korzystanie z pomocy osób odpowiedzialnych za ewakuacje na poszczególnych piętrach.
	Grudzień 2028r.



