Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka (aktualizacja 2026)

Olszanka, marzec 2026 roku

| Zamawiający: Gmina Olszanka Urząd Gminy Olszanka Olszanka 16 49-332 Olszanka tel.: +48 77 400 29 00 WWW: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka E-mail: ug@olszanka.pl |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca: ATsys.pl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Lompy 7/3 40-030 Katowice NIP: 6342817144 e-mail: info@niskaemisja.pl WWW: www.niskaemisja.pl ¦ www.atsys.pl |  |  |

Spis treści

Spis treści	3

I.	STRESZCZENIE	7

II.	CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA	10

II.1.	Podstawa opracowania	10

II.2.	Zakres opracowania	11

II.3.	Cel opracowania	12

II.4.	Aspekty organizacyjne i finansowe	13

II.4.1.	Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji	15

II.5.	Identyfikacja interesariuszy i ich uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka	17

III.	ZGODNOŚĆ AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI	19

III.1.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi	19

III.1.1.	Ramy polityki klimatyczno-energetycznej	19

III.1.2.	Polityka klimatyczno-energetyczna UE (Strategia „Europa 2020” ”, Fit for 55, Zielony Ład)	20

III.1.3.	Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej	21

III.1.4.	Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków	23

III.1.5.	Pozostałe dyrektywy Unii Europejskiej	25

III.2.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi	26

III.2.1.	Polityka energetyczna Polski do 2040 roku	26

III.2.2.	Ustawa o efektywności energetycznej	27

III.2.3.	Ustawa o odnawialnych źródłach energii	28

III.2.4.	Polityka Ekologiczna Państwa 2030 (PEP2030)	28

III.2.5.	Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030)	29

III.2.6.	Plan rozwoju elektromobilności w Polsce	30

III.2.7.	Program polskiej energetyki jądrowej	30

III.2.8.	Krajowy plan na rzecz energii i klimatu do 2030 roku z perspektywą do 2040 r.	31

III.3.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wojewódzkimi dokumentami strategicznymi	32

III.3.1.	Strategia Opolskie 2030	32

III.3.2.	Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej	32

III.4.	Powiatowe dokumenty strategiczne	33

III.4.1.	Strategia Rozwoju Subregionu Brzeskiego 2021-2030	33

III.5.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi Gminy Olszanka	34

III.5.1.	Strategia Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2025–2035	34

III.5.2.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Olszanka (poprzedni dokument)	35

III.5.3.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka	36

III.5.4.	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanka	37

IV.	CHARAKTERYSTYKA OBSZARU	38

IV.1.	Położenie Gminy, podział administracyjny	38

IV.2.	Demografia	39

IV.3.	Klimat	41

IV.4.	Mieszkalnictwo	45

IV.5.	Przedsiębiorcy	47

IV.6.	Zasoby przyrodnicze	50

V.	CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH	52

V.1.	System gazowniczy	52

V.1.1.	Informacje ogólne	52

V.1.2.	Struktura zużycia	56

V.2.	System elektroenergetyczny	56

V.2.1.	Informacje ogólne	56

V.2.2.	Struktura zużycia	66

V.3.	System ciepłowniczy	67

VI.	CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII	70

VI.1.	Budynki mieszkalne i źródła ciepła	70

VI.1.1.	Dane dotyczące roku bazowego (2014)	73

VI.1.1.	Dane dotyczące roku kontrolnego (2019)	74

VI.1.2.	Dane dotyczące okresu kontrolnego (2024)	74

VI.2.	Budynki użyteczności publicznej	74

VI.2.1.	Dane dotyczące roku bazowego (2014)	78

VI.2.1.	Dane dotyczące roku kontrolnego (2019)	79

VI.2.2.	Dane dotyczące okresu kontrolnego (2024)	79

VI.3.	Transport	80

VI.3.1.	Dane dotyczące roku bazowego (2014)	81

VI.3.1.	Dane dotyczące roku kontrolnego (2019)	81

VI.3.2.	Dane dotyczące okresu kontrolnego (2024)	81

VI.4.	Oświetlenie uliczne	82

VI.4.1.	Dane dotyczące roku bazowego (2014)	83

VI.4.1.	Dane dotyczące roku kontrolnego (2019)	83

VI.4.2.	Dane dotyczące okresu kontrolnego (2024)	83

VI.5.	Działalność gospodarcza	84

VI.5.1.	Dane dotyczące roku bazowego (2014)	84

VI.5.1.	Dane dotyczące roku kontrolnego (2019)	84

VI.5.2.	Dane dotyczące okresu kontrolnego (2024)	85

VI.6.	Gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	85

VII.	WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2	86

VII.1.	Metodyka pozyskania danych	86

VII.2.	Wskaźniki emisji	87

VII.3.	Obliczenia wielkości emisji CO2	88

VII.3.1.	Zużycie energii i emisja CO2 w 2019 i 2024 roku (inwentaryzacja kontrolna)	91

VII.3.2.	Prognozowane zużycie energii i emisja CO2 2030 roku	96

VIII.	IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH	98

IX.	DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2030 ROKU	100

IX.1.	Raport z realizacji zadań do roku 2025	100

IX.2.	Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania	111

IX.3.	Planowane działania krótko i długoterminowe	111

X.	FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE	116

X.1.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	116

X.2.	Program priorytetowy Czyste powietrze	117

X.3.	Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)	117

X.4 Programy realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027	118

X.4.	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)	119

X.5.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	120

X.6.	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)	121

X.7.	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)	124

XI.	ANALIZA RYZYKA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE	126

XII.	ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO W ODNIESIENIU DO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I TERMOMODERNIZACJI	128

XIII.	PODSUMOWANIE	130

XIV.	LITERATURA	131

XV.	Spisy rysunków, tabel i wykresów	133

XV.1.	SPIS RYSUNKÓW	133

XV.2.	SPIS TABEL	133

# STRESZCZENIE

Zakres Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to:

- redukcja emisji CO2 o 55% do 2030 roku w porównaniu do 1990 r.,

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 32% w 2040 r.,

- zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2030 o 32,5%.

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

- wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie,

- ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 
i mieszkaniowych,

- umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

- zwiększenie efektywności energetycznej.

Rozdział zawiera również informacje na temat aspektów organizacyjnych i finansowych wdrażania Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Olszanka. W szczególności definiuje podstawowe informacje na temat:

- Struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy,

- Wykorzystywanych zasobów ludzkich,

- Budżetu i źródła finansowania inwestycji zawartych w dokumencie,

- Planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Olszanka. zachowuje zgodność z dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Dokument wykazuje zgodność m.in. z:

- unijnymi dokumentami strategicznymi, do których należą:

  - Strategia „Europa 2020” (podstawa prawna: Komunikat (KOM(2010) 2020 wersja ostateczna) – Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu),

  - Dyrektywami UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej (podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r.,

  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. (2010/31/UE),

- krajowymi dokumentami strategicznymi, do których należą:

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

  - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,

  - Strategia Rozwoju Kraju 2020,

  - Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej;

- dokumentami strategicznymi województwa opolskiego;

- strategicznymi dokumentami powiatu brzeskiego;

- dokumentami strategicznymi Gminy Olszanka.

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy, aktualnych danych przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego. Wskazane elementy infrastruktury technicznej Gminy są obsługiwane przez firmy do których należą:

- TAURON DYSTRYBUCJA SA w zakresie systemu elektroenergetycznego,

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w zakresie systemu gazowego.

W rozdziale scharakteryzowane zostały sektory wpływające na emisję dwutlenku węgla 
na terenie Gminy w odniesieniu do roku bazowego. Opisano wpływ na emisję sektorów 
do których należą:

- budynki i źródła ciepła na terenie Gminy, w tym:

  - budownictwo mieszkalne,

  - budynki użyteczności publicznej;

- transport na terenie Gminy, w tym:

  - transport ogółem;

- oświetlenie uliczne na terenie Gminy;

- gospodarka odpadami na terenie Gminy.

W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzono inwentaryzację obejmującą Gminę w jej granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

- paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),

- energii elektrycznej,

- energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, określające:

- końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

- końcowe zużycie energii w transporcie,

- inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

Długoterminowa strategia Gminy Olszanka będzie obejmować działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy,

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,

- zwiększeniu efektywności energetycznej,

- wymianie kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych: ograniczenie niskiej emisji poprzez eliminację niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe w wybranych gospodarstwach domowych,

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Efekty planowanych działań do 2030 r. przedstawiają się następująco:

- prognozowane oszczędności energii na poziomie 3163 MWh/rok osiągnięte w okresie do 2030 roku od roku bazowego,

- prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 801 MWh/rok osiągnięte w okresie do 2030 roku od roku bazowego,

- prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 2135 Mg CO2/rok osiągnięte w okresie do 2030 roku od roku bazowego.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w obszarze Gminy Olszanka. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

# CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA

## Podstawa opracowania

Podstawą formalną opracowania Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka była umowa zawarta pomiędzy Gminą Olszanka a firmą ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. Dokument miał na celu weryfikację założeń zawartych w poprzedniej wersji dokumentu, opis stanu środowiskowego w zakresie niskoemisyjnym oraz przedłużenie okresu obowiązywania tego dokumentów do 2027 roku, a także wskazanie osiągniętych celów w okresie do 2024 roku.

Aktualizacja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka jest dokumentem, w którym wskazane są działania, których realizacja zapewni poprawę stanu powietrza atmosferycznego w mieście, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:

- Dyrektywa 3x20, wskazującą podstawy tego dokumentu do których należą:

  - redukcja emisji gazów cieplarnianych,

  - zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

  - redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

- Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku (źródło: Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 788 final), zakładające:

  - redukcję emisji CO2 o 55% do roku 2030 roku w porównaniu do 1990 r.,

  - wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 32% w 2040 r.,

  - zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2030 o 32,5%.

- Metodologię zawartą w dokumencie pn. PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? (dokument stanowi przewodnik, brak podstawy prawnej).

- Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w związku z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej (dokument stanowi przewodnik, obowiązujący od 18.03.2015 r. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, źródło: http://pois.nfosigw.gov.pl/download/gfx/pois/pl/nfoopisy/372/4/2/zal_9_szczegolowe_
zalecenia_z_dn._18.03.2015.pdf, dostęp: 01.12.2020 rok),

- Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji zanieczyszczeń obowiązujące na terenie Gminy Olszanka.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka została sporządzona w oparciu o dane zawarte w bazie inwentaryzacyjnej przygotowanej na podstawie danych zebranych z poszczególnych sektorów wpływających na jakość powietrza i zużycie energii w mieście, jednocześnie odnosząc się do celów i zakresów wyznaczonych przez wszystkie z ww. dokumentów.

## Zakres opracowania

Zakres Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to:

- redukcja emisji CO2 o 55% do roku 2030 roku w porównaniu do 1990 r.,

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 32% w 2040 r.,

- zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2030 o 32,5%.

Zakres Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Olszanka obejmuje m.in.:

- ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych,

- stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy,

- wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem,

- monitoring emisji CO2 na terenie Gminy,

- określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego,

- określenie redukcji zużycia energii finalnej,

- określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych,

- plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania,

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych i ich źródła finansowania.

## Cel opracowania

Wyznaczono 4 podstawowe cele Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka tj.:

            - wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza Gminy Olszanka,

            - ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych,

            - umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

            - zwiększenie efektywności energetycznej.

Poniżej opisano szczegółowo ww. cele.

Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza Gminy Olszanka

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza dla Gminy Olszanka, poprzez zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwiają wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 
i mieszkaniowych

Niniejszy cel rozumiany jest z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych, wynikających z kierunków rozwoju Gminy Olszanka.

Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.

Zwiększenie efektywności energetycznej

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także podjęte działania termomodernizacyjne prowadzą do poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2025-2030 pozwolą na:

- prognozowane oszczędności energii na poziomie 1413 MWh/rok osiągnięte w okresie 2025-2030,

- prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 524 MWh/rok osiągnięte w okresie 2025-2030,

- prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 1136 Mg CO2/rok osiągnięte w okresie 2025-2030.

W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację w 2025 roku ustalono, że do 2024 roku osiągnięto następujące redukcje:

- oszczędności energii na poziomie 1993 MWh/rok osiągnięte w okresie 2014-2024,

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 2040 MWh/rok osiągnięte w okresie 2014-2024,

- redukcja emisji CO2 na poziomie 2390 Mg CO2/rok osiągnięte w okresie 2014-2024.

## Aspekty organizacyjne i finansowe

Realizacja postanowień Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podlega władzom Gminy Olszanka. Wymaga odpowiedniego planowania, realizacji i monitoringu zapisów zawartych w dokumencie. Zadania wynikające z Planu są przypisane poszczególnym Wydziałom i Komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy oraz Jednostkom Organizacyjnym podlegającym władzom Gminy oraz interesariuszom zewnętrznym. Aktualizacja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem przekrojowym i obejmuje wiele dziedzin funkcjonowania Gminy, dlatego konieczna jest jego skuteczna koordynacja oraz monitoring realizacji działań. W związku z tym konieczne jest określenie Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych mających wpływ na wykorzystanie Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jako narzędzia służącego budowie silnej gospodarki niskoemisyjnej Gminy Olszanka.

Realizacja założeń PGN dla Gminy Olszanka podlega Wójtowi Gminy. Zadania wskazanie w Planie oraz wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegają poszczególnym jednostkom, podległym Gminy. Za koordynację i monitoring działań określonych w Planie jest odpowiedzialny jednostka zajmującą się ochroną środowiska w strukturach Gminy. Bieżący nadzór realizacji Planu podlega osobie koordynującej.

Dodatkowo plan przewiduje inwestycje inne niż inwestycje podmiotów zależnych od samorządu, w tym m.in. spółdzielni, które realizowane będą niezależnie od Gminy Olszanka. Jednocześnie niezbędne będzie zbieranie informacji na temat inwestycji zmniejszających emisję wśród wszystkich podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka.

Rola koordynatora opiera się na dopilnowaniu wypełnienia celów i kierunków wyznaczonych w Planie poprzez:

- uwzględnienie ich w zapisach prawa lokalnego,

- uwzględnianie ich w zapisach dokumentów strategicznych i planistycznych,

- uwzględnianie ich w zapisach wewnętrznych regulaminów i instrukcji władz Gminy.

Ponadto rolą koordynatora będzie zbieranie wszystkich informacji na temat działań zapisanych w Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka i zbieranie ich w jednej wspólnej bazie.

W ramach struktury organizacyjnej planowane jest przeszkolenie dodatkowych osób w zakresie związanym z wykonaniem Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka.

W celu realizacji polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada się m.in. wykorzystanie personelu pracującego w Urzędzie Gminy, ale i osób spoza Urzędu, tj. doradców zewnętrznych, firm konsultingowych i innych jednostek. Osobą koordynującą Plan jest osoba oddelegowana do realizacji ww. zadań przez Gminę Olszanka. W sytuacji, gdy w Urzędzie Gminy pracownicy mają dużą i nakładającą się na siebie liczbę obowiązków, wskazane jest, aby zaangażowane były do realizacji ww. zadań konsultanci zewnętrzni.

Inwestycje, ujęte w Planie będą finansowane ze środków własnych Gminy Olszanka oraz ze środków zewnętrznych. Środki pochodzące na realizację zadań powinny być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy Olszanka. Dodatkowe środki zostaną pozyskane z zewnętrznych instytucji w formie bezzwrotnych dotacji lub pożyczek na preferencyjnych warunkach w ramach dostępnych środków krajowych i unijnych. Z uwagi na brak możliwości zaplanowania wydatków w budżecie do 2030 r., szczegółowe kwoty ujęte w Planie będą przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych. W przypadku zadań długoterminowych zostanie oszacowane zapotrzebowanie na środki finansowe na podstawie dostępnych danych. W związku z powyższym w ramach corocznego planowania budżetu Gminy Olszanka, wszystkie jednostki odpowiedzialne za realizację wskazanych w Planie zadań są zobowiązane do zabezpieczenia środków w danym roku na wskazany cel. Zadania, na które nie uda się zabezpieczyć finansów ze środków własnych powinny być rozpatrywane pod kątem realizacji z dostępnych środków zewnętrznych.

W przypadku konieczności przeprowadzenia opracowania dokumentu proces ten będzie przebiegał zgodnie z niżej przedstawionym schematem.

### Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka jest dokumentem podlegającym bieżącej ocenie i regularnemu monitoringowi z uwagi na jego istotny wpływ na politykę środowiskową i inwestycje. Zalecane jest sporządzenie sprawozdań, w których zostanie wskazany obecny stan realizacji, określony stan środowiska łącznie ze zużywaną energią elektryczną i emisją gazów cieplarnianych oraz wielkością emisji pyłów i benzo(a)pierenu, produkcją energii z odnawialnych źródeł energii z OZE, a także prognozowany dalszy etap wdrażania zapisów i działań koordynujących. Gmina Olszanka planuje sporządzenie sprawozdania z monitoringu co 2 lata (w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia roku, tak aby zebrane dane za zakończony okres były rzetelne).

Kluczową rolę w monitoringu i weryfikacji będzie pełnił koordynator, który, dzięki prowadzonej bazie i systemowi zarządzania energią, będzie w stanie na bieżąco sporządzać raporty, a także oceniać postęp wdrażania wpisanych w Planie zadań.

W trakcie sporządzenia sprawozdania końcowego wykonana zostanie również inwentaryzacja monitorująca (MEI), stanowiącą załącznik do sprawozdania końcowego z wdrażania Planu. Opracowanie inwentaryzacji monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów realizowanych działań i stanowi podstawę do sporządzenia Planu.

Raport wraz w wynikami inwentaryzacji (MEI) informować będzie o działaniach zrealizowanych i ich wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla wraz z uwzględnieniem wielkości oszczędności energii, zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji dwutlenku węgla, a także pozostałych zanieczyszczeń. Odpowiednio sporządzony raport stanowi podstawę do analizy wdrażania zapisów, a tym samym ocenę realizacji założonych celów i może posłużyć do podjęcia przez władze Gminy Olszanka decyzji o konieczności sporządzenia Planu.

Raport będzie zawierał informacje w postaci:

- Odniesienie się do ogólnych celów wskazanych w PGN:

  - Przywołanie celów,

  - Aktualny stan realizacji celów (na podstawie wskaźników monitorowania).

- Opis stanu realizacji PGN:

  - Przydzielone środki i zasoby do realizacji.

  - Realizowane działania.

  - Napotkane problemy w realizacji.

- Wyniki inwentaryzacji emisji: Podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej z inwentaryzacją bazową (jeśli w okresie badanym była prowadzona, obowiązkowe jest przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji po zakończeniu okresu obowiązywania dokumentu, tj. po 2030 toku).

- Ocena realizacji oraz propozycja działań korygujących.

- Stan realizacji działań: Zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów zrealizowanych działań.

Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia Planu opiera się na:

- Otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych.

- Monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw kopalnych oraz wody w budynkach użyteczności publicznej.

- Monitorowaniu zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:

- Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),

- Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),

- Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).

Tabela 1 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Źródło |
| --- | --- | --- |
| Roczna oszczędność energii finalnej | MWh/rok | - Audyt energetyczny - Świadectwo energetyczne - Dane szacunkowe - Dane historyczne |
| Roczna produkcja energii z OZE | MWh/rok |  |
| Roczna reedukacji emisji CO2 | Mg/rok |  |

Źródło: Opracowanie własne.

Każda wskazana w Planie inwestycja może mieć ustalony dodatkowy wskaźnik monitorowania, stanowiący element wspierający dla wskaźników wymienionych w tabeli powyżej. Jednak ustalenie tych kryteriów powinno odbywać się indywidualnie w zależności od specyfiki, zakresu i uwarunkowań danej inwestycji.

W związku z powyższym wskaźniki określone jako cele dla realizacji gospodarki niskoemisyjnej mogą się zmieniać w czasie obowiązywania i realizacji planu. Zmiany te będą wynikały z bieżących możliwości finansowych.

Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania będzie możliwe poprzez bazę emisji. W trakcie realizacji założeń planu będzie istniała możliwość jego aktualizowania w związku ze zmianami wynikającymi z bieżących potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych, a także technicznej i organizacyjnej możliwości wykonania założonych planów. Wprowadzanie zmian w Planie wraz z aktualizacjami listy inwestycji będzie odbywać się poprzez Uchwałę Rady Gminy Olszanka, po wcześniejszym zaopiniowaniu dokumentu przez jednostki odpowiedzialne za ochronę środowiska w zakresie przeprowadzania procedury oddziaływania na środowisko.

Raport końcowy z realizacji Planu (zgodny z procedurą wskazaną dla raportu monitoringowego, sporządzanego co 2 lata) zostanie sporządzony po zakończeniu obowiązywania planu, tj. 6 miesięcy od zakończenia roku 2030.

## Identyfikacja interesariuszy i ich uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka

W opracowanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka włączyło się wiele podmiotów instytucjonalnych, prywatnych oraz osób fizycznych. Interesariusze ci, przede wszystkim, przekazywali niezbędne do stworzenia Planu i bazy inwentaryzacji emisji informacje, w tym także informacje o planowanych inwestycjach, które opisane zostały w dalszej części Planu. Udział interesariuszy nie ogranicza się jednak tylko do przekazywania informacji. Są oni odpowiedzialni za realizację działań, które opisane zostały w niniejszym Planie.

Poniżej przedstawiono listę głównych interesariuszy Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

- Władze Gminy - Gmina jako Zleceniodawca Planu i główny podmiot odpowiedzialny za jego wykonanie;

- Zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - zarządcy przekazywali informacje na temat stanu budynków oraz planowanych inwestycjach;

- Gestorzy systemów energetycznych – przekazywali informacje na temat zużycia energii cieplnej i paliw, stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz planowanych inwestycji;

- Mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu Gminy - mieszkańcy i przedsiębiorcy przekazali informacje na temat stanu technicznego zamieszkiwanych i użytkowanych budynków, środków transportu, ich charakterystyki oraz zużywanych nośników energetycznych.

# ZGODNOŚĆ AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

Kierunki prowadzonej polityki ekologicznej, społecznej i gospodarczej na szczeblu gminnym powinny być spójne z wizją i celami zawartymi w dokumentach strategicznych wyższego szczebla. Organy i jednostki władzy terytorialnej w przygotowanych opracowaniach, wyznaczają nadrzędne kierunki rozwoju wraz z opisem inwestycji i działań, koniecznych do podjęcia w celu zrealizowania tych założeń. Dodatkowo, nad polskim prawodawstwem, wyznaczone poprzez dyrektywy i strategie określone są założenia dla całej Unii Europejskiej.

Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka wpisuje się w założenia najważniejszych dokumentów strategicznych, szczególnie w zakresie prowadzenia działań poprawiających efektywność energetyczną jak i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Spójność z dokumentami na szczeblu unijnym, polskim, wojewódzkim i powiatowym, wraz z przedstawionymi gminnymi opracowaniami, zostały wykazane poniżej.

Program to jedno z niewielu przedsięwzięć, jakie prowadzą do polepszenia stanu środowiska, w których bezpośrednio biorą udział mieszkańcy. Modernizując swoje systemy grzewcze, zmniejszając zapotrzebowanie na paliwo, znacząco wpływają na zmniejszenie skali zjawiska niskiej emisji bezpośrednio w swoim otoczeniu

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi

### Ramy polityki klimatyczno-energetycznej

W ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 wyznaczono cele polegające na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych i poprawie efektywności energetycznej.

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej wyznaczają następujące cele:

- redukcja emisji CO2 o 55% do roku 2030 roku w porównaniu do 1990 r.,

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 32% w 2040 r.,

- zwiększenie efektywności energetycznej do roku 2030 o 32,5%.

### Polityka klimatyczno-energetyczna UE (Strategia „Europa 2020” ”, Fit for 55, Zielony Ład)

Dokument „Strategia Europa 2020” jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, zapoczątkowaną w 2010 r., na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny postępów realizacji założeń strategii przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE do osiągnięcia do 2020 r., obejmujących:

- Zatrudnienie.

- Badania i rozwój.

- Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii.

- Edukację.

- Integrację społeczną i walkę z ubóstwem.

Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu, o które UE i władze państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii obszarach. Do inicjatyw przewodnich należą:

- Europejska agenda cyfrowa.

- Unia innowacji.

- Mobilna młodzież.

- Europa efektywnie korzystająca z zasobów.

- Polityka przemysłowa w erze globalizacji.

- Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia.

- Europejski program walki z ubóstwem.

W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.:

- Budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej korzystającej z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny.

- Ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
i zapobieganie utracie bioróżnorodności.

- Wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych.

- Pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.

Kontynuacją założonych w Strategii celów są dokumenty związane z unijną polityką przeciwdziałania zmianie klimatu i polityką energetyczną na lata 2021-2030, której ramy zakładają podwyższenie założonych wartości.

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:

- Ograniczenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o 55% w stosunku do poziomu z 1990 r.

- Zwiększenie do 42,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 27-32%).

- Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii do 11,7% oszczędności zużycia energii końcowej.

Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Olszanka jest zgodny z zapisami Strategii w zakresie dążenia do maksymalnego ograniczenia zużycia energii finalnej i wzrostu użytkowania odnawialnych źródeł energii przy zachowaniu odpowiedniej dbałości o środowisko naturalne.

### Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ma na celu określenie przez poszczególne Państwa członkowskie planów ograniczenia zużycia energii w perspektywie do 2020 roku. Ponadto, w dokumencie zawarte zostały środki sprzyjające poprawie efektywności energetycznej, a także zasady funkcjonowania rynku energii.

Jednocześnie, Dyrektywa nałożyła na Państwa członkowskie obowiązki w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w celu spełnienia minimalnych wymagań technicznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określają one, że wymagania te muszą spełnić budynki stanowiące co najmniej 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie kraju, począwszy od dnia 01.01.2014 r.

Dyrektywa określa również konieczność ustanowienia systemu efektywności energetycznej przez dystrybutorów i przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą energii, a także wspieranie dostępu do audytów energetycznych i inteligentnych liczników.

Dokument zawiera zapisy pozwalające na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej w budynkach i sieciach na analizowanym terenie, dlatego też jego zapisy wspierają osiągnięcie postanowień Dyrektywy.

Dyrektywa 2023/1791 aktualizuje unijne przepisy dotyczące efektywności energetycznej, ustanawiając nowe cele i zobowiązania dla państw członkowskich na lata 2021–2030 i później. Główne założenia dyrektywy to:

- Wiążący cel redukcji zużycia energii: Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia zużycia energii końcowej o co najmniej 11,7% do 2030 r. w porównaniu z prognozami z 2020 r.

- Roczne oszczędności energii: Państwa członkowskie zobowiązane są do osiągnięcia średniego rocznego wskaźnika oszczędności energii na poziomie 1,5% w latach 2024–2030, co ma przyczynić się do redukcji zużycia energii w sektorach takich jak budownictwo, przemysł i transport.

- Zasada "efektywność energetyczna przede wszystkim": Dyrektywa podkreśla konieczność priorytetowego traktowania efektywności energetycznej we wszystkich obszarach polityki energetycznej UE.

Dyrektywa wprowadziła następujące obowiązki dla przedsiębiorstw:

- Przedsiębiorstwa o średnim rocznym zużyciu energii powyżej 85 TJ (23,6 GWh) są zobowiązane do wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania energią do października 2027 r.

- Obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych będzie uzależniony od wielkości zużycia energii, a nie od wielkości przedsiębiorstwa.

Dyrektywa weszła w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, co nastąpiło 20 września 2023 r. Państwa członkowskie mają dwa lata na transpozycję jej zapisów do krajowych systemów prawnych.

Dyrektywa 2023/1791 jest częścią unijnej strategii "Fit for 55", mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.  Poprawa efektywności energetycznej ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia emisji, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżenia kosztów energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Nowe przepisy mają na celu przyspieszenie działań w zakresie efektywności energetycznej, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie innowacji w dziedzinie zielonych technologii.

### Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Obowiązującą na dziś dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w Unii Europejskiej jest Dyrektywa (UE) 2024/1275, znana również jako Recast EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Została przyjęta 24 kwietnia 2024 r., opublikowana 8 maja 2024 r., weszła w życie 28 maja 2024 r. i zastępuje wcześniejszą Dyrektywę 2010/31/EU.

Zgodnie z zapisami, państwa członkowskie mają obowiązek wdrożyć tę dyrektywę do prawa krajowego do 14 maja 2026 r. Dotyczy to większości przepisów, choć niektóre – np. zakaz subsydiowania kotłów na paliwa kopalne – muszą zostać wdrożone wcześniej, już do 1 stycznia 2025 r. W Polsce ten element został wdrożony i ma to m.in. odzwierciedlenie w zmianach do programu Czyste Powietrze, czy innych programów współfinansowanych z środków budżetu europejskiego.

Dyrektywa wprowadza szereg ambitnych wymagań:

- Każde państwo musi opracować krajowy plan renowacji budynków, zawierający cele dotyczące zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych oraz tempo renowacji, aktualizowany regularnie

- Wprowadzane są minimalne standardy energetyczne – przede wszystkim dla 16% najgorszych budynków niemieszkalnych do 2030 roku oraz 26% do 2033 roku, a wszystko to względem stanu z 2020 r.

- Nowe budynki publiczne muszą być budynkami o zerowej emisji już od 2028 r., a wszystkie nowe budynki – od 2030 r. Dodatkowo muszą być przystosowane do instalacji paneli słonecznych (np. gotowe do montażu PV)

- Wprowadzono zakaz subsydiowania kotłów opalanych paliwami kopalnymi, który zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

- Dyrektywa wspiera również rozwój infrastruktury dla mobilności zrównoważonej, takich jak punkty ładowania pojazdów elektrycznych i miejsca dla rowerów, oraz promuje stosowanie odnawialnych źródeł energii we wszystkich typach budynków

- System wdrażania obejmuje również renowacyjne paszporty, audyty, certyfikację, inteligencję budynków, „one‑stop‑shops” dla właścicieli, bazy danych o charakterystyce energetycznej budynków (w tym wydawanie, etykietowanie świadectw energetycznych), a także zarządzanie i kontrolę jakości tych procesów

Dyrektywa ustanawia jasne warunki dla krajów UE: ograniczenie emisji w budynkach, wsparcie termomodernizacji i dekarbonizacji sektora oraz przygotowanie budynków do przyszłych wyzwań energetycznych i klimatycznych.

W nowej Dyrektywie (UE) 2024/1275 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD recast) wymagania wobec budynków publicznych i mieszkalnych różnią się, choć mają wspólny cel – stopniową dekarbonizację i osiągnięcie zerowej emisji w sektorze budownictwa.

W odniesieniu do budynków publicznych ustalono, że:

- Nowe budynki publiczne muszą być zeroemisyjne już od 2028 r. (dla porównania – wszystkie nowe budynki w UE od 2030 r.).

- Publiczne instytucje są zobowiązane do renowacji budynków, aby stopniowo podnosić ich efektywność energetyczną. Szczególny nacisk położono na najgorsze energetycznie 16% budynków niemieszkalnych, które do 2030 r. muszą zostać zmodernizowane tak, aby spełniały minimalne normy efektywności.

- Kolejny próg dotyczy 26% budynków niemieszkalnych – ich modernizacja powinna nastąpić do 2033 r.

- Budynki publiczne muszą być wyposażone w infrastrukturę sprzyjającą zrównoważonej mobilności, m.in. miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych i stojaki rowerowe.

- Państwa członkowskie mają obowiązek uwzględniać instytucje publiczne w swoich krajowych planach renowacji budynków i przeznaczać środki na ten cel.

W odniesieniu do budynków mieszkalnych ustalono, że:

- Dla nowych budynków mieszkalnych wymóg zeroemisyjności zaczyna obowiązywać od 2030 r. – muszą one w całości bazować na odnawialnych źródłach energii lub być do nich gotowe.

W przypadku budynków istniejących wprowadzono zasadę stopniowej poprawy efektywności energetycznej. Choć nie określono jednego wspólnego wskaźnika dla całej UE (ze względu na różne warunki krajowe), każde państwo musi wyznaczyć własne minimalne standardy energetyczne oraz zaplanować ścieżkę termomodernizacji.

Dla właścicieli indywidualnych wprowadzono instrumenty wspierające, takie jak paszporty renowacyjne (dokumenty określające indywidualny plan etapowej modernizacji budynku).

W budynkach mieszkalnych państwa członkowskie będą musiały sukcesywnie zwiększać udział OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne), eliminować kotły na paliwa kopalne (od 2025 r. nie można ich już dotować) i wspierać kompleksowe termomodernizacje.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka został dostosowana do nowych wymagań dyrektywy, szczególnie w zakresie ograniczenia zużycia energii końcowej oraz promowania odnawialnych źródeł energii. Dokument ten wspiera działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej i minimalizację emisji CO₂ w sektorze budownictwa, zgodnie z unijną strategią "Fala renowacji".

### Pozostałe dyrektywy Unii Europejskiej

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka wykazuje, również w sposób pośredni, zgodność z innymi Dyrektywami Unii Europejskiej w poniższym zakresie:

- System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS):

  - Aktualna dyrektywa: Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.

  - Najnowsze zmiany: Dyrektywa (UE) 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE oraz decyzję (UE) 2015/1814.

    - Zakres zmian: Aktualizacja systemu EU ETS w celu zwiększenia efektywności redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z unijnymi celami klimatycznymi na 2030 r. i dążeniem do neutralności klimatycznej do 2050 r.

- Promocja wysokosprawnej kogeneracji:

  - Aktualna dyrektywa: Dyrektywa 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie efektywności energetycznej, która zastąpiła wcześniejszą dyrektywę 2004/8/WE.

  - Najnowsze zmiany: Dyrektywa (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE.

    - Zakres zmian: Wzmocnienie działań na rzecz efektywności energetycznej, w tym promocji wysokosprawnej kogeneracji, w celu osiągnięcia unijnych celów energetycznych i klimatycznych.

- Ekoprojektowanie urządzeń zużywających energię (Ecodesign):

  - Aktualna dyrektywa: Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

  - Najnowsze zmiany: Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2021 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla elektronicznych wyświetlaczy.

    - Zakres zmian: Ustanowienie szczegółowych wymogów dotyczących efektywności energetycznej i wpływu na środowisko dla określonych grup produktów, w celu zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka uwzględnia te zmiany, zapewniając spójność z unijnymi przepisami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, promocji wysokosprawnej kogeneracji oraz stosowania urządzeń o wysokiej efektywności energetycznej.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi

### Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przedstawia strategię państwa w zakresie energetyki, opracowaną w oparciu o realne potrzeby zmian i ochronę interesów obywateli. Dokument przygotowano zgodnie z przyjętymi zapisami pakietu klimatyczno-energetycznego UE, gdzie wskazano konkretne narzędzia prawne realizacji celów.

Podstawowymi kierunkami Polityki energetycznej Polski do 2040 roku są:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Dla każdego wskazanego kierunku działań sformułowano cele szczegółowe na rzecz ich realizacji. Wyszczególnione obszary prac są od siebie zależne. Realizacja zadań w jednym z zakresów wskazanych wyżej przyczynia się do zmian kolejnego, przykładowo poprawa efektywności energetycznej powoduje ograniczenie zużycia energii i paliw, co w efekcie podnosi bezpieczeństwo energetyczne. Innym przykładem jest rozwój i wykorzystanie instalacji OZE, które prowadzi do ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko.

Polityka energetyczna Polski ściśle związana jest z Aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Olszanka w zakresie przyjętych celów. Są to m.in.:

- stabilne dostawy paliw i energii pozwalające zaspokoić potrzeby społeczeństwa poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw, właściwą ocenę zapotrzebowania nośników energii,

- wzrost efektywności energetycznej poprzez modernizację przestarzałych systemów grzewczych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, realizację prac termomodernizacyjnych, budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych,

- rozwój energetyki odnawialnej, promowanie instalacji prosumenckich i energetyki rozproszonej, dywersyfikacja źródeł wytwórczych, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego,

- ochrona i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, racjonalne zużycie surowców nieodnawialnych, wykorzystanie nowych technologii ograniczających emisję spalin, zmiana struktury.

### Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej określa zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, wraz z wyznaczeniem zadań dla jednostek sektora publicznego w tym zakresie i zasad realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii, a także sporządzania audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Jednostki sektora publicznego, zgodnie z ustawą, powinny stosować środki poprawy efektywności energetycznej, takie jak:

- realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,

- nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,

- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu, lub ich modernizacja 
w celu zmniejszenia przez nie zużycia energii,

- realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

- wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Olszanka określa możliwości podwyższenia klasy energetycznej budynków, instalacji czy urządzeń na analizowanym obszarze, przez co jest dokumentem określającym możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej.

### Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2026 r. poz. 68) określa warunki i zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także mechanizmy i instrumenty wspierające. Ponadto, w ustawie zawarte zostały zapisy o zasadach realizacji krajowego planu działania w zakresie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, wydawania gwarancji jej pochodzenia jak i współpracy międzynarodowej. Nadrzędnymi celami ustawy są propagowanie wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z racjonalizacją ich zużycia, a także kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających. Ustawa ma wspierać osiągnięcie założeń pakietu klimatyczno-energetycznego, a tym samym wpływać na poprawę jakości powietrza atmosferycznego w kraju.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Olszanka zawiera zapisy dotyczące odnawialnych źródeł energii, a także możliwości ich wykorzystania na analizowanym obszarze, dlatego też jest spójna z zapisami ustawy.

### Polityka Ekologiczna Państwa 2030 (PEP2030)

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej została przyjęta 16 lipca 2019 roku. Celem głównym strategii jest rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców (SOR). Ma on zostać zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:

- Cel szczegółowy I: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

- Cel szczegółowy II: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska.

- Cel szczegółowy III: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych.

a także cele horyzontalne:

- Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa.

- Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska.

Z punktu widzenia Aktualizacji Planu spójne kierunki interwencji to:

- Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne  zmniejszenie ich oddziaływania,

- Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT,

- Przeciwdziałanie zmianom klimatu,

- Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji.

Ponadto działania przewidziane w ramach PEP2030 wpływają na cele i charakter działań określonych w planie.

### Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 stanowi podstawowy dokument kształtowania polityki regionalnej Polski. Celem głównym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 jest efektywne wykorzystanie wewnętrznych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju kraju. Ma to stworzyć warunki do wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. Cel główny polityki regionalnej do roku 2030 będzie realizowany w oparciu o trzy uzupełniające się cele szczegółowe:

- Cel szczegółowy I: Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym;

- Cel szczegółowy II: Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych;

- Cel szczegółowy III: Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie.

Jako jedno z podstawowych wyzwań dla rozwoju określono adaptację do zmian klimatu oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska. Elementy rozwiązania problemów wynikających z tego wyzwania zawarto w celu szczegółowym I: Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 jest komplementarna z Aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Olszanka w zakresie uporządkowania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym.

### Plan rozwoju elektromobilności w Polsce

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce jest odpowiedzią na zmieniające się trendy 
w motoryzacji, które wpływają na kształt i rozwój gospodarki. Przewidywane scenariusze zakładają stały wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat będą wypierać z rynku tradycyjne pojazdy spalinowe. Cele jakie przedstawiono w dokumencie dotyczą:

- stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków (budowa infrastruktury szybkiego ładowania na terenie całego kraju, dostęp do centrum miast wyłącznie samochodów elektrycznych, ulgi dla samochodów z określoną normą emisji spalin),

- rozwoju przemysłu elektromobilności (rozwój innowacyjnych technologii, wsparcie uczelni w zakresie rozwoju elektromobilności, programy rządowe wspierające inwestycje w nowe technologie),

- stabilizacji sieci elektroenergetycznej (kreowanie nawyków konsumentów poprzez zróżnicowanie cen zachęcające do korzystania ze specjalnych taryf, dostosowanie stanu technicznego infrastruktury sieciowej do dynamicznych potrzeb rynku, budowa inteligentnych sieci).

Plan rozwoju elektromobilności w Polsce jest komplementarny z Aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Olszanka w zakresie wyznaczonych celów do realizacji na przestrzeni przyjętego horyzontu czasowego. Należą do nich:

- poprawa stanu środowiska naturalnego – możliwa do osiągnięcia poprzez ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych, zmianę struktury wykorzystywanych środków transportu poprzez promowanie samochodów elektrycznych, rozwój metod zagospodarowania zużytych akumulatorów i baterii,

- wzrost bezpieczeństwa energetycznego – uniezależnienie się od dostawców surowców energetycznych (w tym gazu i ropy naftowej) poprzez rozwój infrastruktury 
i motoryzacji elektrycznej; wzrost efektywności energetycznej – samochody elektryczne cechuje wyższa efektywność wykorzystania energii niż pojazdy spalinowe.

### Program polskiej energetyki jądrowej

Program polskiej energetyki jądrowej to strategiczny dokument rządowy stanowiący „mapę drogową” dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dokument ten określa podstawowe zadania, które musi zrealizować krajowa administracja, inwestor, dozór jądrowy oraz inne podmioty biorące udział w inwestycji. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r., a jego zaktualizowana wersja - 2 października 2020 r.

Wskazano w nim prawdopodobne lokalizacje elektrowni jądrowej. Należą do nich:

- lokalizacje nadmorskie,

- lokalizacje wykorzystywane obecnie przez elektrownie systemowe.

Dokument ten w 2025 roku został poddany aktualizacji. Konsultacje trwały do 25.07.2025 roku. Na dzień sporządzenia dokumentu nie opublikowano aktualizacji dokumentu.

### Krajowy plan na rzecz energii i klimatu do 2030 roku z perspektywą do 2040 r.

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu do 2030 roku z perspektywą do 2040 r.(KPEiK) został zatwierdzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 28 lipca 2025 r.

Podstawą KPEiK jest sześć filarów transformacji energetycznej:

- Obniżenie cen energii – dążenie do niższych kosztów wytwarzania energii i spadku cen dla odbiorców;

- Modernizacja sieci i rozwój magazynów energii – unowocześnienie infrastruktury elektroenergetycznej i rozbudowa magazynów energii dla stabilności systemu;

- Przyspieszony rozwój OZE i elektryfikacja – intensyfikacja inwestycji w zieloną energię (wiatr, słońce itp.) oraz elektryfikacja sektora ciepłownictwa i transportu;

- Poprawa efektywności energetycznej – zwiększanie wydajności zużycia energii w gospodarce (np. termomodernizacja budynków, modernizacja przemysłu);

- Wsparcie innowacyjnych technologii – rozwój nowych rozwiązań (np. zielony wodór, CCS/CCUS) oraz ogromny plan finansowy dla transformacji;

- Sprawiedliwa transformacja społeczna – zapewnienie, że przemiany będą społecznie sprawiedliwe (ochrona regionów górniczych, ograniczanie ubóstwa energetycznego).

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu do 2030 roku z perspektywą do 2040 r. wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r. i 2040 r.:

- w 2030 r. 51,8% energii elektrycznej w Polsce będzie wytwarzanych z OZE, a w 2040 r. udział ten wzrośnie do niemal 80%,

- w sektorze ciepłownictwa – w 2030 r. 36,7% energii cieplnej ma pochodzić z OZE, a w 2040 r. 67,6%.

- odejście całkowite od węgla jako paliwa.

- gaz ziemny będzie pełnić rolę paliwa przejściowego. Przewiduje się, że jego zużycie osiągnie szczyt w latach 2025–2030, po czym zacznie systematycznie spada.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wojewódzkimi dokumentami strategicznymi

### Strategia Opolskie 2030

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego "Opolskie 2030" to kluczowy dokument wyznaczający kierunki rozwoju regionu do 2030 roku. Składa się z trzech głównych celów strategicznych:

- Człowiek i relacje – koncentruje się na poprawie jakości życia mieszkańców, edukacji, zdrowia oraz integracji społecznej.

- Środowisko i rozwój – dąży do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

- Silna gospodarka – ma na celu wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestycji.

W ramach tych celów zdefiniowano tzw. "opolską 11-tkę", czyli jedenaście celów operacyjnych oraz odpowiednie do ich osiągnięcia kierunki działań. Dokument uwzględnia terytorialne podejście, dzieląc region na pięć subregionów, co pozwala na dostosowanie działań do specyficznych potrzeb lokalnych.

Strategia została uchwalona przez Sejmik Województwa Opolskiego w październiku 2021 roku i stanowi fundament dla planowania i realizacji projektów regionalnych w nadchodzącej dekadzie.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego "Opolskie 2030" koncentruje się na zrównoważonym rozwoju regionu, uwzględniając aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Olszanka jest spójny z kierunkami ujętymi w Strategii.

### Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, uchwalony przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 26 września 2023 r., ma na celu poprawę jakości powietrza w regionie poprzez wdrożenie działań naprawczych w obszarach, gdzie stwierdzono przekroczenia norm jakości powietrza.

W kontekście zapotrzebowania na energię, program koncentruje się na:

- Ograniczeniu emisji z indywidualnych źródeł ciepła: Promowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne kotły gazowe lub urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa stałe i poprawy efektywności energetycznej.

- Rozwoju sieci ciepłowniczych: Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych umożliwia centralne ogrzewanie budynków, co redukuje potrzebę indywidualnego spalania paliw stałych i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

- Edukacji i wsparciu dla mieszkańców: Program przewiduje działania informacyjne i doradcze, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz promowanie efektywnego i ekologicznego wykorzystania energii w gospodarstwach domowych.

Dzięki tym działaniom, program dąży do zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa kopalne, promując jednocześnie efektywne i ekologiczne źródła energii, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w regionie.

Zgodność z planowaną Aktualizacją PGN jest pełna zarówno pod względem celów, jak i kierunków działań. Działania POP, takie jak wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne (w tym przyłączenia do sieci gazowniczej), termomodernizacja oraz rozwój OZE, bezpośrednio wspierają kierunki działań PGN.

## Powiatowe dokumenty strategiczne

### Strategia Rozwoju Subregionu Brzeskiego 2021-2030

Strategia Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030 ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru poprzez integrację działań gmin i powiatów. Dokument koncentruje się na wzmacnianiu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, promowaniu zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju oraz rozwiązywaniu problemów poprzez identyfikację i wzmacnianie funkcjonalnych powiązań przynoszących korzyści społeczne i gospodarcze dla regionu. W ramach strategii przewidziano działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój infrastruktury oraz wspieranie lokalnej gospodarki. Dokument uwzględnia również cele Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego "Opolskie 2030", zapewniając spójność działań na poziomie regionalnym i subregionalnym.

Strategia Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030 odnosi się do zapotrzebowania na energię poprzez promowanie działań związanych z efektywnością energetyczną oraz rozwojem odnawialnych źródeł energii. W strategii uwzględniono potrzeby związane z poprawą jakości infrastruktury energetycznej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i subregionalnym, z naciskiem na zrównoważony rozwój. Dokument przewiduje zwiększenie inwestycji w zieloną energię, modernizację sieci przesyłowych oraz wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej.

Cele w tym zakresie obejmują:

- Zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych i mieszkalnych poprzez modernizację i termomodernizację.

- Promowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i biogazowa.

- Wspieranie lokalnych projektów energetycznych, które umożliwiają samowystarczalność energetyczną gmin.

Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, przedsiębiorców i jednostek publicznych w zakresie efektywnego zarządzania energią.

Podjęte działania mają na celu wspieranie transformacji energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Olszanka wykazuje zbieżność  ze Strategią w  zakresie zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych i mieszkalnych poprzez modernizację i termomodernizację.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi Gminy Olszanka

### Strategia Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2025–2035

Strategia Rozwoju Gminy Olszanka na lata 2025–2035 to najważniejszy dokument programowy gminy, który wyznacza wizję jej rozwoju na najbliższą dekadę. Dokument ten łączy aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne, stanowiąc fundament dla pozyskiwania funduszy zewnętrznych (unijnych i krajowych).

Prace nad strategią rozpoczęły się formalnie 15 kwietnia 2025 roku (Uchwała nr XIII/91/2025), a jej ostateczny kształt został wypracowany w toku szerokich konsultacji społecznych, które zakończyły się jesienią 2025 roku.

Strategia opiera się na trzech głównych filarach, które mają odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania gminy, takie jak demografia czy zmiany gospodarcze:

- Nowoczesna gospodarka i transport: Wykorzystanie strategicznego położenia przy autostradzie A4 (węzeł Przylesie). Gmina stawia na rozwój strefy aktywności gospodarczej, przyciąganie inwestorów z sektora logistyki i produkcji oraz poprawę połączeń transportowych.

- Wysoka jakość życia (Sfera społeczna): Przeciwdziałanie odpływowi młodych mieszkańców poprzez rozbudowę oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej. Ważnym elementem jest wsparcie seniorów oraz rozwój wolontariatu i inicjatyw oddolnych (np. współpraca z OSP i organizacjami lokalnymi).

- Gmina zielona i samowystarczalna energetycznie: Kontynuacja działań proekologicznych, w tym wspieranie OZE (fotowoltaika, farmy wiatrowe) oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W dokumencie wskazano również priorytety - inwestycyjne i miękkie, takie jak:

- Cyfryzacja: Rozwój e-usług w urzędzie oraz poprawa dostępu do szerokopasmowego internetu w mniejszych sołectwach.

- Infrastruktura techniczna: Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz dalsze etapy kanalizacji gminy.

- Edukacja i integracja: Doposażenie szkół i świetlic wiejskich oraz tworzenie nowoczesnych przestrzeni rekreacyjnych (place zabaw, boiska).

Ujęty w Strategii filar: Gmina zielona i samowystarczalna jest zbieżny z założeniami Aktualizacji PGN.

### Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Olszanka (poprzedni dokument)

Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Olszanka została przyjęta uchwałą Nr XXXV-219-2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 października 2021 roku. Dokument ten ma na celu określenie działań zmierzających do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

Aktualizacja dostosowuje plan do obecnych realiów gospodarczych, nowych technologii oraz zmieniających się przepisów prawa ochrony środowiska.

W ramach aktualizacji planu, gmina skupia się na kilku kluczowych filarach:

- Termomodernizacja budynków: Docieplanie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, urzędy) oraz wsparcie dla budownictwa mieszkalnego.

- Wymiana źródeł ciepła: Likwidacja starych kotłów węglowych ("kopciuchów") na rzecz nowoczesnych pomp ciepła, kotłów na biomasę lub gaz.

- Oświetlenie uliczne: Modernizacja punktów świetlnych na energooszczędne oprawy LED wraz z systemami sterowania.

- OZE (Odnawialne Źródła Energii): Promocja i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

- Transport i edukacja: Działania na rzecz zrównoważonej mobilności oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Wpisane do Aktualizacji PGN działania związane z ochroną powietrza są spójne z działaniami przewidzianymi w przygotowywanym dokumencie.

### Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka

Studium określa politykę przestrzenną gminy, określa lokalne zasady gospodarowania przestrzenią przy uwzględnieniu zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planie zagospodarowania przestrzennego województwa i strategii rozwoju gminy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pełni zatem trzy podstawowe funkcje:

- stanowi akt polityki przestrzennej gminy określając politykę rozwoju przestrzennego gminy,

- wpływa na zasady kształtowania przestrzeni określane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego koordynując ich ustalenia,

- studium może również stanowić ofertę dla przyszłych inwestorów, będąc jednym z  ważniejszych elementów programu rozwoju gminy.

Podstawowe Studium dla gminy Olszanka zostało uchwalone w 2000 roku (Uchwała nr XIV/121/2000). Przez lata było wielokrotnie aktualizowane, a najnowsza istotna wersja (tekst i rysunek ujednolicony) została przyjęta 31 sierpnia 2023 r. (Uchwała nr LXXIII/296/2023).

Główne kierunki wyznaczone w Studium:

- Rozwój gospodarczy - priorytetem jest zagospodarowanie terenów w rejonie węzła autostradowego „Przylesie” (A4). Jest to obszar przeznaczony pod wielofunkcyjną aktywność gospodarczą, logistykę i produkcję.

- Odnawialne źródła energii - studium dopuszcza lokalizację farm wiatrowych (rejon miejscowości Przylesie, Obórki, Jankowice Wielkie) oraz rozwój fotowoltaiki, co jest kluczowym elementem strategii energetycznej gminy.

- Infrastruktura ponadlokalna - dokument uwzględnia przebieg strategicznych linii elektroenergetycznych (np. linia 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław).

- Ochrona rolnictwa - gmina utrzymuje swój rolniczy charakter w południowej i centralnej części, chroniąc gleby wysokich klas bonitacyjnych.

SUiKZP musi uwzględniać cele Aktualizacji PGN w zakresie ochrony zasobów środowiska, co realizuje się poprzez:

- Ochronę terenów zielonych: Zachowanie i powiększanie terenów leśnych, parków i terenów biologicznie czynnych, które pełnią funkcję pochłaniaczy dwutlenku węgla.

- Ograniczenia w strefach ochrony: Wprowadzanie zakazów lokalizacji instalacji kolidujących z ochroną konserwatorską (np. zakaz lokalizacji paneli fotowoltaicznych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub w strefach ochrony konserwatorskiej).

- System transportowy: Promowanie rozwoju komunikacji publicznej oraz infrastruktury rowerowej, co jest zgodne z celem PGN redukcji emisji pochodzących z transportu indywidualnego.

### Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanka

Na terenie Gminy Olszanka obowiązuje uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dostępne jest on na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem www: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego.

W sposób szczegółowy określa on dla poszczególnych obszarów wytyczne dotyczące zabudowy i możliwej lokalizacji m.in. urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, sieci elektroenergetycznych, a także zasady ochrony środowiska na tych obszarach. Wskazane kierunki oraz wytyczne dotyczące przeznaczenia terenów i możliwej lokalizacji instalacji OZE są spójne z kierunkami i planowanymi inwestycjami określonymi w ramach Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Olszanka.

# CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

## Położenie Gminy, podział administracyjny

Gmina Olszanka to jednostka o charakterze typowo wiejskim, zlokalizowana w województwie opolskim, której profil społeczno-gospodarczy kształtowany jest przez rozproszoną zabudowę, dominację funkcji mieszkaniowej oraz rozwijającą się, lecz nadal działalność gospodarczą o małej skali.

Pod względem struktury przestrzennej gmina ma charakter rolniczo-osadniczy, z przewagą terenów rolnych oraz niewielkimi ośrodkami wiejskimi. Brak jest dużych ośrodków miejskich czy przemysłowych, co przekłada się na niski poziom urbanizacji oraz ograniczoną presję inwestycyjną w zakresie dużych projektów infrastrukturalnych.

Demograficznie gmina wpisuje się w typowy dla obszarów wiejskich trend stabilizacji lub umiarkowanego spadku liczby ludności, z jednoczesnym procesem starzenia się społeczeństwa. Struktura osadnicza oraz odległość od większych ośrodków miejskich wpływają na migracje, zwłaszcza osób młodych.

Gospodarka lokalna opiera się przede wszystkim na mikroprzedsiębiorczości – zdecydowaną większość podmiotów stanowią małe, często jednoosobowe działalności gospodarcze. Dominującą rolę pełni sektor usług, uzupełniany przez rozwijający się sektor przemysłowo-budowlany. Znaczenie rolnictwa, choć nadal obecne, systematycznie maleje zarówno pod względem liczby podmiotów, jak i udziału w strukturze gospodarki.

W kontekście energetycznym gmina charakteryzuje się rozproszonym profilem zużycia energii, wynikającym z braku dużych odbiorców przemysłowych. Zapotrzebowanie koncentruje się w sektorze bytowo-komunalnym oraz drobnej działalności gospodarczej. Taka struktura sprzyja rozwojowi rozproszonych źródeł energii, w szczególności instalacji OZE (np. fotowoltaiki) oraz magazynów energii.

Na terenie Gminy Olszanka znajdują się następujące miejscowości: Jankowice Wielkie, Przylesie, Pogorzela, Krzyżowice, Olszanka, Czeska Wieś, Michałów, Gierszowice, Janów oraz Obórki.

Struktura źródeł ciepła w gminie wykazuje wyraźne zróżnicowanie przestrzenne, odzwierciedlające zarówno wielkość poszczególnych miejscowości, jak i ich charakter zabudowy.

Łączna liczba źródeł ciepła wynosi 2380, przy czym największa koncentracja występuje w miejscowościach: Jankowice Wielkie (389) oraz Przylesie (384), a także w Krzyżowicach (309) i Pogorzeli (278), co wskazuje na ich istotną rolę jako głównych ośrodków osadniczych gminy.

Przez Gminę przebiegają drogi:

- Autostrada A4,

- powiatowe,

- gminne.

Mapę Gminy prezentuje rysunek poniżej.

Rysunek 1 Mapa poglądowa Gminy Olszanka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.openstreetmap.org/ oraz danych PRG

## Demografia

Stan ludności Gminy Olszanka na koniec 2024 roku wynosił 4 691 osób według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec 2024 roku wynosiła 2 362, natomiast mężczyzn – 2 329 (co stanowiło około 49,65% ogółu ludności).

Od 2017 roku (za wyjątkiem roku 2022) odnotowuje się nieznaczny spadek liczby mieszkańców Gminy Olszanka. Trend ten dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Szczegółowe informacje na temat zmian liczby ludności w latach 2015 – 2024 prezentuje tabela poniżej.

Tabela 2 Stan ludności Gminy Olszanka w latach 2015 – 2024

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | [osoba] | 4 956 | 4 959 | 4 942 | 4 928 | 4 867 |
| Kobiety | [osoba] | 2 452 | 2 454 | 2 432 | 2 433 | 2 408 |
|  | [%] | 49,48% | 49,49% | 49,21% | 49,37% | 49,48% |
| Mężczyźni | [osoba] | 2 504 | 2 505 | 2 510 | 2 495 | 2 459 |
|  | [%] | 50,52% | 50,51% | 50,79% | 50,63% | 50,52% |

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | [osoba] | 4 783 | 4 780 | 4 783 | 4 725 | 4 691 |
| Kobiety | [osoba] | 2 379 | 2 388 | 2 389 | 2 365 | 2 362 |
|  | [%] | 49,74% | 49,96% | 49,95% | 50,05% | 50,35% |
| Mężczyźni | [osoba] | 2 404 | 2 392 | 2 394 | 2 360 | 2 329 |
|  | [%] | 50,26% | 50,04% | 50,05% | 49,95% | 49,65% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2015 – 2024 rok

Analiza danych demograficznych Gminy Olszanka w latach 2015–2024 wskazuje na stopniowy spadek liczby ludności przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej struktury płci.

Liczba mieszkańców zmniejszyła się z 4 956 osób w 2015 r. do 4 691 w 2024 r., co oznacza spadek o 265 osób (ok. 5,3%). Trend spadkowy jest szczególnie widoczny po 2019 r., co wpisuje się w szersze procesy depopulacyjne charakterystyczne dla obszarów wiejskich.

Struktura płci pozostaje wyrównana, z niewielkimi zmianami w czasie. W początkowych latach analizowanego okresu nieznacznie przeważali mężczyźni (ok. 50,5%), natomiast w ostatnich latach obserwuje się minimalną przewagę kobiet (50,35% w 2024 r.). Różnice te mają jednak charakter marginalny i nie wpływają istotnie na funkcjonowanie lokalnej gospodarki.

W kontekście zapotrzebowania na energię należy podkreślić, że liczba ludności nie przekłada się w sposób bezpośredni na poziom zużycia energii. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych, ich standard energetyczny oraz sposób ogrzewania. Niemniej jednak liczba mieszkańców oddziałuje pośrednio na zużycie energii – wpływa na liczbę gospodarstw domowych, intensywność użytkowania budynków oraz zapotrzebowanie na energię w sektorze komunalno-bytowym.

Spadek liczby ludności nie musi więc automatycznie oznaczać proporcjonalnego spadku zużycia energii – szczególnie w sytuacji utrzymującej się liczby budynków, ich niedostatecznej termomodernizacji lub rosnącego standardu życia. W praktyce oznacza to, że polityka energetyczna gminy powinna koncentrować się nie tylko na aspektach demograficznych, ale przede wszystkim na poprawie efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych oraz rozwoju źródeł energii rozproszonej.

## Klimat

Gmina Olszanka położona jest w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego, typowego dla południowo-zachodniej Polski. Na warunki klimatyczne wpływa zarówno napływ mas powietrza oceanicznego z zachodu, jak i okresowe oddziaływanie powietrza kontynentalnego ze wschodu, co powoduje dużą zmienność pogody w ciągu roku.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 8,5–9,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnio ok. 18–19°C), natomiast najchłodniejszym styczeń (ok. –1 do –2°C). Okres wegetacyjny jest stosunkowo długi i wynosi ok. 210–220 dni, co sprzyja działalności rolniczej.

Roczna suma opadów kształtuje się na poziomie ok. 550–650 mm. Opady mają charakter umiarkowany, z maksimum przypadającym na miesiące letnie (czerwiec–sierpień), często w postaci opadów konwekcyjnych. Zimą opady są niższe i występują zarówno w formie deszczu, jak i śniegu.

Warunki wiatrowe są umiarkowane. Dominują wiatry z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich, jednak ich prędkości nie należą do wysokich, co ogranicza potencjał dla energetyki wiatrowej na poziomie lokalnym. Brak istotnych barier terenowych sprzyja przewietrzaniu, ale jednocześnie nie generuje wyraźnych, silnych strumieni powietrza.

W kontekście energetycznym warunki klimatyczne Gminy Olszanka sprzyjają przede wszystkim wykorzystaniu energii słonecznej, ze względu na umiarkowane, lecz stosunkowo stabilne nasłonecznienie w ciągu roku. Jednocześnie lokalne warunki wiatrowe, charakteryzujące się niskimi i zmiennymi prędkościami wiatru, ograniczają możliwości rozwoju energetyki wiatrowej. Istotnym elementem jest również wyraźnie zaznaczony sezon grzewczy, trwający około sześciu miesięcy, który generuje znaczące zapotrzebowanie na energię cieplną w sektorze budynków.

Warunki klimatyczne są zatem typowe dla regionu i nie stanowią istotnej bariery dla rozwoju OZE, jednak preferują przede wszystkim rozwiązania oparte na energii słonecznej i poprawie efektywności energetycznej budynków.

PN-EN 12831 to norma europejska, zatwierdzona i stosowana także w Polsce, określająca metody obliczeń zapotrzebowania na ciepło w budynkach. Norma ta jest kluczowa w projektowaniu instalacji grzewczych, ponieważ pomaga precyzyjnie określić ilość ciepła niezbędną do utrzymania komfortowej temperatury wewnętrznej w danym budynku, uwzględniając warunki zewnętrzne i izolacyjność budynku. Określa ona również projektowaną temperaturę zewnętrzną, która  odpowiada  obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnątrz budynku zgodnie z normą PN-82/B-02403. Gmina Olszanka znajduje się w Strefie III, dla której uznaje się projektowaną temperaturę zewnętrzną w wysokości -20 stopni Celsjusza oraz średnią roczną temperaturę zewnętrzną w wysokości: 7,6 stopni Celsjusza. Podział Polski na strefy prezentuje rysunek poniżej.

Rysunek 2 Strefy klimatyczne Polski

Źródło: https://strefaklimatyzacji.pl/baza-wiedzy/artykuly/strefy-klimatyczne-polski/

Szczegółowe porównania dla klimatu przedstawiają ilustracje poniżej.

Rysunek 3 Średnie temperatury na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Opracowanie na podstawie: https://pl.climate-data.org/ dla Gminy Olszanka

Rysunek 4 Temperatury maksymalne na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Opracowanie na podstawie: https://pl.climate-data.org/ dla Gminy Olszanka

Z powyższych dwóch wykresów wynika, że maksymalna temperatura na terenie Gminy Olszanka była najwyższa w lipcu oraz w sierpniu, zaś najniższa w styczniu i w lutym, co jest charakterystyczne dla klimatu umiarkowanego. W ślad za tym, 
a także w nawiązaniu do polskich norm w zakresie ogrzewnictwa okres grzewczy trwa od września do maja.

Rysunek 5 Godziny słoneczne na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Opracowanie na podstawie: https://pl.climate-data.org/ dla Gminy Olszanka

Rysunek 6 Dni z opadami na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Opracowanie na podstawie: https://pl.climate-data.org/ dla Gminy Olszanka

Rysunek 7 Ilości opadów na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Opracowanie na podstawie: https://pl.climate-data.org/ dla Gminy Olszanka

Liczba dni zachmurzonych jest stała w trakcie roku, co wpływ na stałe zapotrzebowanie na energię elektryczną ze względu na konieczność wykorzystywania dodatkowego źródła oświetlenia. Również długość i wielkość opadów ma znaczny wpływ na zapotrzebowanie na energię elektryczną. Związane jest to ze wzmożoną aktywnością mieszkańców w budynkach, co z kolei przekłada się na większą częstotliwość korzystania z urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych.

Największa liczba godzin słonecznych obserwowana jest od kwietnia do września. W tych okresach produkcja energii z lokalnych źródeł odnawialnych teoretycznie pozwala na zbilansowanie zapotrzebowania na energię w Gminie.

## Mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Olszanka znajdowało się w 2024 roku łącznie 1 192 budynków mieszkalnych. Łączna powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy wyniosła w 2024 roku 154 305 m2. Obejmowała ona łącznie 1 526 mieszkań składających się z 7 260 izb. Zmianę zasobów mieszkaniowych w latach 2015-2024 na terenie Gminy Olszanka prezentuje tabela poniżej.

Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Olszanka w latach 2015 – 2024

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| budynki | [sztuk] | 1 095 | 1 100 | 1 109 | 1 115 | 1 132 |
| mieszkania | [sztuk] | 1 416 | 1 421 | 1 431 | 1 438 | 1 443 |
| izby | [sztuk] | 6 449 | 6 478 | 6 533 | 6 580 | 6 610 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | [m2] | 136 465 | 137 052 | 138 271 | 139 453 | 140 107 |
| średnia powierzchnia użytkowa mieszkania | [m2] | 96,4 | 96,4 | 96,6 | 97,0 | 97,1 |

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| budynki | [sztuk] | 1 165 | 1 184 | 1 178 | 1 183 | 1 192 |
| mieszkania | [sztuk] | 1 500 | 1 505 | 1 512 | 1 517 | 1 526 |
| izby | [sztuk] | 7 126 | 7 152 | 7 190 | 7 217 | 7 260 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | [m2] | 150 818 | 151 396 | 152 421 | 153 267 | 154 305 |
| średnia powierzchnia użytkowa mieszkania | [m2] | 100,5 | 100,6 | 100,8 | 101,0 | 101,1 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2015-2024 rok

Analiza zasobów mieszkaniowych w Gminie Olszanka w latach 2015–2024 wskazuje na systematyczny, choć umiarkowany rozwój zabudowy oraz stopniowy wzrost standardu powierzchniowego mieszkań.

Liczba budynków mieszkalnych wzrosła z 1 095 do 1 192, co oznacza przyrost o ok. 9%. Równolegle liczba mieszkań zwiększyła się z 1 416 do 1 526 (ok. +8%), a liczba izb z 6 449 do 7 260, co potwierdza rozwój zasobu mieszkaniowego zarówno ilościowo, jak i funkcjonalnie.

Najbardziej dynamiczna zmiana dotyczy powierzchni użytkowej mieszkań, która wzrosła z 136 465 m² do 154 305 m² (ok. +13%). Widoczny jest również wzrost średniej powierzchni mieszkania – z 96,4 m² do 101,1 m², co wskazuje na poprawę standardu życia oraz większe potrzeby przestrzenne mieszkańców. Istotny skok nastąpił szczególnie w latach 2019–2020.

W kontekście energetycznym kluczowe znaczenie ma fakt, że wzrost liczby budynków oraz powierzchni użytkowej przekłada się bezpośrednio na zwiększenie zapotrzebowania na energię, zwłaszcza na cele grzewcze. Większa powierzchnia ogrzewana oznacza wyższe zużycie energii, niezależnie od zmian demograficznych.

Jednocześnie rosnąca średnia powierzchnia mieszkań może powodować wzrost jednostkowego zużycia energii na gospodarstwo domowe, szczególnie w przypadku budynków o niższym standardzie energetycznym. W warunkach gminy wiejskiej, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna i indywidualne źródła ciepła, efekt ten jest szczególnie istotny.

Z przedstawionych danych wynika, że mimo względnie stabilnej liczby mieszkańców, rozwój zasobu mieszkaniowego prowadzi do wzrostu całkowitego zapotrzebowania na energię, co podkreśla znaczenie działań w zakresie termomodernizacji budynków oraz wdrażania energooszczędnych technologii.

## Przedsiębiorcy

Na terenie Gminy Olszanka w 2024 roku działało łącznie 509 podmiotów gospodarczych, z czego przeważały mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 
9 pracowników (495 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy). Strukturę wielkości przedsiębiorstw w dużej mierze warunkuje mieszkalny charakter Gminy, gdzie mieszkańcy prowadzą małe działalności lub jednoosobowe działalności gospodarcze. Szczegółowe dane na temat liczby i wielkości przedsiębiorstw przedstawia tabela poniżej.

Największe zmiany w ilości firm na rynku w ostatnich latach dotyczyły najmniejszych działalności (do 9 pracowników). Na przestrzeni 2015-2024 roku odnotowuje się wzrost mikroprzedsiębiorstw, a także spadek (nieznaczny) przedsiębiorstw kwalifikowanych do pozostałych grup ze względu na wielkość zatrudnienia. Liczba przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników waha się od 15 do 14.

Tabela 4 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Olszanka w latach 2015-2024

| Przedsiębiorstwa według klas wielkości (liczba zatrudnionych) | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | [podmiot gospodarczy] | 379 | 375 | 389 | 406 | 434 |
| mikroprzedsiębiorstwo (do 9 osób) | [podmiot gospodarczy] | 364 | 360 | 376 | 392 | 420 |
| małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 osób) | [podmiot gospodarczy] | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 |
| średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 osób) | [podmiot gospodarczy] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| duże przedsiębiorstwo (od 250 osób) | [podmiot gospodarczy] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Przedsiębiorstwa według klas wielkości (liczba zatrudnionych) | Jednostka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | [podmiot gospodarczy] | 464 | 482 | 500 | 504 | 509 |
| mikroprzedsiębiorstwo (do 9 osób) | [podmiot gospodarczy] | 450 | 468 | 486 | 491 | 495 |
| małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 osób) | [podmiot gospodarczy] | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 osób) | [podmiot gospodarczy] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| duże przedsiębiorstwo (od 250 osób) | [podmiot gospodarczy] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2015-2024 rok

Łączna liczba przedsiębiorstw wzrosła z 379 w 2015 r. do 509 w 2024 r., co oznacza wzrost o ok. 34%. Trend ten ma charakter systematyczny, szczególnie widoczny od 2018 r., co świadczy o rosnącej aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców.

Struktura wielkościowa pozostaje jednak niemal niezmienna:

- mikroprzedsiębiorstwa stanowią zdecydowaną większość (ok. 97% wszystkich podmiotów w 2024 r. – 495 z 509),

- liczba małych przedsiębiorstw utrzymuje się na stabilnym poziomie (12–14 podmiotów),

- sektor średnich przedsiębiorstw jest marginalny (1 podmiot w całym analizowanym okresie),

- brak jest dużych przedsiębiorstw.

Oznacza to, że lokalna gospodarka ma charakter rozproszony, oparty na działalności jednoosobowej lub rodzinnej, bez istotnych ośrodków przemysłowych czy energochłonnych zakładów produkcyjnych.

W kontekście zapotrzebowania na energię struktura ta ma kluczowe znaczenie. Dominacja mikroprzedsiębiorstw przekłada się na:

- relatywnie niskie jednostkowe zużycie energii elektrycznej,

- brak dużych, stabilnych odbiorców przemysłowych,

- większą wrażliwość na ceny energii (ze względu na mniejszą skalę działalności i ograniczone możliwości optymalizacji kosztów),

- rozproszony profil zużycia energii, zbliżony do sektora mieszkaniowego i usługowego.

Jednocześnie systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych powoduje stopniowy wzrost łącznego zapotrzebowania na energię w gminie, szczególnie w sektorze usług i drobnej działalności gospodarczej. W dłuższej perspektywie może to zwiększać znaczenie:

- lokalnych źródeł energii (OZE),

- magazynowania energii,

- działań poprawiających efektywność energetyczną w małych firmach.

Podsumowując, rozwój liczby przedsiębiorstw w Gminie Olszanka nie generuje skokowego wzrostu zapotrzebowania na energię, ale prowadzi do jego stopniowej, rozproszonej intensyfikacji, charakterystycznej dla gospodarki opartej na mikroprzedsiębiorczości.

Tabela 5 Podmioty gospodarcze według rodzajów działalności na terenie Gminy Sukowy w latach 2015-2024

| Rodzaj działalności | Jednostka | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | [podmiot gospodarczy] | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| przemysł i budownictwo | [podmiot gospodarczy] | 112 | 109 | 115 | 121 | 133 |
| pozostała działalność | [podmiot gospodarczy] | 245 | 243 | 253 | 264 | 280 |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | [%] | 5,80% | 6,13% | 5,40% | 5,17% | 4,84% |
| przemysł i budownictwo | [%] | 29,55% | 29,07% | 29,56% | 29,80% | 30,65% |
| pozostała działalność | [%] | 64,64% | 64,80% | 65,04% | 65,02% | 64,52% |

| Rodzaj działalności | Jednostka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | [podmiot gospodarczy] | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| przemysł i budownictwo | [podmiot gospodarczy] | 150 | 157 | 162 | 171 | 172 |
| pozostała działalność | [podmiot gospodarczy] | 293 | 304 | 317 | 312 | 317 |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | [%] | 4,53% | 4,36% | 4,20% | 4,17% | 3,93% |
| przemysł i budownictwo | [%] | 32,33% | 32,57% | 32,40% | 33,93% | 33,79% |
| pozostała działalność | [%] | 63,15% | 63,07% | 63,40% | 61,90% | 62,28% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2015-2024 rok

Struktura działalności gospodarczej w Gminie Olszanka w latach 2015–2024 wskazuje na stopniową transformację lokalnej gospodarki w kierunku większego znaczenia sektora przemysłowo-budowlanego, przy jednoczesnym utrzymaniu dominującej roli usług.

Liczba podmiotów w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa pozostaje stabilna, z lekką tendencją spadkową – z 22–23 podmiotów w latach 2015–2016 do 20 w 2024 r. Udział tego sektora w strukturze gospodarki systematycznie maleje – z 5,80% do 3,93%, co wskazuje na postępujące ograniczenie jego znaczenia w lokalnej strukturze ekonomicznej.

Sektor przemysłu i budownictwa wykazuje wyraźny i konsekwentny wzrost – liczba podmiotów zwiększyła się z 112 w 2015 r. do 172 w 2024 r. (wzrost o ponad 50%). Jednocześnie jego udział w strukturze gospodarki wzrósł z 29,55% do 33,79%. Oznacza to rosnącą rolę działalności produkcyjnej, budowlanej i technicznej, co może być powiązane z rozwojem inwestycji lokalnych oraz zapotrzebowaniem na usługi budowlane i instalacyjne.

Największy udział w strukturze gospodarki niezmiennie utrzymuje sektor pozostałej działalności (głównie usługi), obejmujący od 61% do 65% wszystkich podmiotów. Liczba firm w tym sektorze wzrosła z 245 do 317, jednak jego udział procentowy nieznacznie spadł (z ok. 65% do ok. 62%), co wynika z szybszego wzrostu sektora przemysłowo-budowlanego.

Gospodarka Gminy Olszanka zachowuje usługowy charakter, ale obserwowany jest wyraźny trend dywersyfikacji – wzmacnia się sektor przemysłu i budownictwa, przy jednoczesnym stopniowym zmniejszaniu znaczenia rolnictwa. Struktura ta wskazuje na rozwój funkcji gospodarczych wykraczających poza tradycyjny profil rolniczy, co może mieć istotne znaczenie dla dalszego rozwoju lokalnego rynku pracy i infrastruktury.

## Zasoby przyrodnicze

Na terenie Gminy Olszanka objęto ochroną wiele form przyrody, które ujęto 
w centralnym rejestrze form ochrony przyrody. Należą do nich pomniki przyrody wpisane do Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody:

- Obszary NATURA 2000 wyznaczone w celu ochrony zgodnie z dyrektywą siedliskową:

  - Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej

- Rezerwat przyrody Przylesie,

- Użytek ekologiczny Kanał Młyński

Lokalizację istniejących form przyrody przedstawia rysunek poniżej. Zestawienie wszystkich pomników zawiera znajdująca się za rysunkiem (mapą przedstawiającą formy przyrody na terenie Gminy).

Rysunek 8 Rozmieszczenie przyrodniczych obszarów chronionych na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Geoserwis GDOŚ, opracowanie własne

# CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Olszanka, aktualnych danych przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego. Do podmiotów obsługujących systemy energetyczne na terenie Gminy Olszanka należą:

- TAURON Dystrybucja SA w zakresie dystrybucyjnego systemu elektroenergetycznego,

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w zakresie przesyłowego systemu elektroenergetycznego,

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w zakresie dystrybucyjnego systemu gazowego,

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie przesyłowego systemu gazowego.

## System gazowniczy

### Informacje ogólne

#### Sieć przesyłowa

Na terenie Gminy Olszanka występuje infrastruktura gazowa wysokiego ciśnienia, będąca częścią krajowego systemu przesyłowego i eksploatowana przez GAZ-SYSTEM S.A. (Oddział w Świerklanach). Sieć ta pełni funkcję tranzytową i nie jest bezpośrednio wykorzystywana do zasilania odbiorców końcowych na poziomie lokalnym.

Przez obszar gminy przebiega fragment magistrali gazowej relacji Brzeg – Kędzierzyn o średnicy DN 1000 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa (rok budowy 2020), co wskazuje na jej strategiczne znaczenie w krajowym systemie przesyłowym. Dodatkowo z tej magistrali wyprowadzono odgałęzienie do stacji gazowej w Łosiowie (DN 200, 8,4 MPa, rok budowy 2023), co stanowi potencjalny punkt zasilania dla niższych poziomów sieci dystrybucyjnej.

Uzupełnieniem infrastruktury są starsze odcinki gazociągów wysokiego ciśnienia, w tym fragment relacji Lewin Brzeski – Nysa (DN 200, 4,0 MPa, przekroczenie rzeki Nysy, modernizowany w latach 1977/1999) oraz odgałęzienie gazociągu Zdzieszowice – Brzeg Opolski do stacji Brzeg–Pawłów (DN 350, 4,0 MPa, rok budowy 1970). Odcinki te pełnią funkcje uzupełniające w systemie przesyłowym i wskazują na wieloetapowy rozwój infrastruktury gazowej w regionie.

Istniejąca sieć gazowa ma charakter wyłącznie przesyłowy, co oznacza brak bezpośredniego przełożenia na poziom gazyfikacji gminy. Potwierdza to niski udział gazu ziemnego w bilansie energetycznym oraz ograniczona liczba odbiorców korzystających z tego paliwa.

Zgodnie z „Krajowym Dziesięcioletnim Planem Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2026–2035” nie przewiduje się realizacji nowych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej na terenie gminy w najbliższej perspektywie. Oznacza to, że rozwój infrastruktury gazowej – o ile nastąpi – będzie zależny przede wszystkim od operatorów sieci dystrybucyjnych, a nie systemu przesyłowego.

Jednocześnie obecność gazociągów wysokiego ciśnienia nakłada istotne ograniczenia przestrzenne. Lokalizacja nowych obiektów budowlanych oraz prowadzenie prac w ich sąsiedztwie musi być zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych sieci gazowych, a wszelkie działania w strefach kontrolowanych wymagają uzgodnienia z operatorem.

Tabela 6 Gazociągi wysokiego ciśnienia zarządzane przez spółkę: GAZ-SYSTEM SA

| Lp. | Nazwa | DN | PN [MPa] | MOP [MPa] | Rodzaj przesyłanego gazu | Rok budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzeg - Kędzierzyn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fragment nitki głównej | 1000 | X | 8,4 | E | 2020 |
| 2 | Odgałęzienie do stacji gazowej Łosiów | 200 | X | 8,4 | E | 2023 |
| Lewin Brzeski - Nysa |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przekroczenie rzeki Nysy | 200 | 4,0 | X | E | 1977 /1999 |
| Zdzieszowice – Brzeg Opolski |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Odgałęzienie do stacji gazowej Brzeg - Pawłów | 350 | 4,0 | X | E | 1970 |

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pismo z dnia 23.01.2025 roku (znak sprawy: PU.402.4.2026.4

Rysunek 9 Infrastruktura GAZ-SYSTEM S.A.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pismo z dnia 23.01.2026roku (znak sprawy: 2026-11351 PU.402.4.2026.4)

#### Sieć dystrybucyjna

System gazowy na terenie Gminy Olszanka ma charakter lokalny i oparty jest na sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia, eksploatowanej przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.. W latach 2021–2025 długość sieci ulegała zmianom, osiągając poziom ok. 3,7 km w 2025 r., co wskazuje na stosunkowo ograniczony zasięg infrastruktury gazowej.

Równolegle rozwijała się liczba czynnych przyłączy gazowych – z 14 w 2021 r. do 34 w 2025 r., co świadczy o stopniowym, choć nadal niewielkim stopniu gazyfikacji gminy. Długość przyłączy również wzrastała, osiągając ponad 300 m, co potwierdza rozproszony charakter odbiorców oraz konieczność indywidualnego doprowadzania gazu do poszczególnych obiektów.

Struktura systemu wskazuje, że gaz ziemny pełni obecnie rolę uzupełniającą w bilansie energetycznym gminy. Sieć obejmuje ograniczoną liczbę odbiorców i nie stanowi dominującego źródła zaopatrzenia w energię, co jest typowe dla gmin o charakterze wiejskim i rozproszonej zabudowie.

### Struktura zużycia

Strukturę zużycia gazu ziemnego przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7 Strukturę zużycia gazu ziemnego

| Lp. | Kategoria | Gaz ziemny | Gaz ziemny |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [GJ] | [MWh] |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 208 | 58 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 1 327 | 369 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 0 | 0 |
| I.4 | Przedsiębiorstwa | 0 | 0 |
|  | RAZEM: | 1 536 | 427 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS i danych ankietowych

## System elektroenergetyczny

### Informacje ogólne

System elektroenergetyczny na obszarze całego kraju zgodnie z metodologią dzielimy na podsystemy: wytwórczy, sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej. Podsystem wytwórczy związany jest z elektrowniami, w których wytwarzana jest energia elektryczna. Sieci przesyłowe realizują transport energii elektrycznej liniami i stacjami elektroenergetycznymi o napięciu 750 kV, 400 kV na obszarze całego kraju zarządzana jest przez operatora systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Sieci dystrybucyjne (rozdzielcze) stanowią linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu poniżej 110 kV, którymi energia elektryczna przesyłana jest do odbiorców końcowych. Podmioty realizujące działania w ramach sieci dystrybucyjnych są również odbiorcami wniosków przyłączeniowych.

Istotnym ogniwem systemu jest również sieć sprzedawców energii elektrycznej. Nie posiadają w swoich zasobach żadnych elementów infrastruktury sieciowej i nie stanowią jednostek, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, które zajmują się realizacją i planowaniem polityki energetycznej na obszarze danej gminy bądź miasta.

Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego rozpoczyna się na etapie wytworzenia energii elektrycznej w elektrowni bądź elektrociepłowni, które przesyłają ją liniami najwyższych napięć 220 kV i 400 kV do głównych stacji transformatorowych o tym samym napięciu. Element ten tworzy tak zwaną sieć przesyłową.

Następnie, dzięki stacjom transformatorowym napięcie jest obniżane i następuje przesył na  liniach 110 kV, które przesyłają energię do stacji rozdzielczych 110 kV/15 kV, w których następuje obniżenie napięcia do wartości 15 kV. Proces ten umożliwia jej dalszy przesył poprzez sieć średniego napięcia. Po kolejnym obniżeniu napięcia do wartości 400/230 V sieć niskiego napięcia przesyła energię elektryczną do odbiorców końcowych, w tym do  gospodarstw domowych.

Charakterystykę systemu elektroenergetycznego z pokazaniem wszystkich ogniw pośrednich od elektrowni do odbiorcy końcowego przedstawiono na rysunku poniżej.

Rysunek 10 Charakterystyka systemu elektroenergetycznego w Polsce

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Sieć dystrybucyjna jest w głównej mierze realizowana przez TAURON Dystrybucja. Spółka stanowi jednocześnie funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przez co zajmuje się dostarczaniem energii do odbiorców poprzez własne sieci. Operator nie wytwarza i nie sprzedaje energii elektrycznej. Energię mogą wytwarzać zarówno duże elektrownie, jak i małe gospodarstwa domowe posiadające instalacje wytwórcze. Operator umożliwia jedynie, aby energia elektryczna wytworzona w tych elektrowniach została dostarczona do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.

Sprzedażą energii elektrycznej zajmują się firmy posiadające koncesję na taką działalność wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które konkurują na zasadach wolnego rynku w całej Polsce niezależnie od granic obszarów poszczególnych Operatorów.

#### Sieć przesyłowa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wcześniej funkcjonujące pod nazwą PSE S.A. zostały utworzone aktem notarialnym z 17 lutego 2004 roku. W dniu 3 marca 2004 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000197596. PSE-Operator S.A. nadano numer statystyczny REGON 015668195.

System przesyłowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. obejmuje przesył energii z elektrowni dzięki rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. Zgodnie z danymi na koniec 2023 r., przedstawionymi w Raporcie rocznym, w zasobach PSE było 306 linii przesyłowych o łącznej długości 16 133 km, w tym:

- 306 linii o łącznej długości 16 133 km, w tym:

  - 135 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 8 950 km,

  - 171 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 183 km,

- 109 stacji najwyższych napięć (NN)

- podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).

Schemat Krajowej Sieci Przesyłowej zgodnie ze stanem na 22.03.2024 r. został przedstawiony na rysunku poniżej.

Rysunek 11 Schemat Krajowej Sieci Przesyłowej

Źródło: PSE, www.pse.pl, data dostępu: 22.03.2024

Struktura mocy zainstalowanej w całym systemie KSE wraz ze strukturą mocy osiągalnej zostały przedstawione w tabelach poniżej i wskazują na wzrost wytwarzania mocy, co jest związane ze wzrastającym zapotrzebowaniem na obszarze całego kraju. Widoczny jest również wzrost mocy zainstalowanej i osiągalnej przez elektrownie wiatrowe i inne wykorzystujące OZE.

Tabela 8 Struktura mocy zainstalowanej w KSE w latach 2021-2023

|  | 2021 [MW] | 2022 [MW] | 2023 [MW] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem, w tym: | 53 656 | 60 446 | 67 770 |
| JWCD2 | 27 850 | 27 129 | 29 524 |
| nJWCD3 | 25 806 | 33 317 | 38 246 |
| Ogółem, w tym: | 53 656 | 60 446 | 67 770 |
| Elektrownie zawodowe, w tym: | 38 570 | 38 867 | 40 552 |
| Elektrownie zawodowe wodne | 2 380 | 2 421 | 2 426 |
| Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: | 36 190 | 36 446 | 38 126 |
| oparte o spalanie węgla kamiennego | 24 611 | 24 897 | 25 111 |
| oparte o spalanie węgla brunatnego | 8 262 | 8 262 | 8 284 |
| oparte o spalanie gazu | 3 317 | 3 288 | 4 732 |
| Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne | 15 086 | 21 578 | 27 217 |

Źródło: PSE, www.pse.pl, data dostępu: 10.07.2024

Tabela 9 Struktura mocy osiąganej w KSE w latach 2021-2023

|  | 2021 [MW] | 2022 [MW] | 2023 [MW] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem, w tym: | 54 382 | 59 578 | 66 311 |
| JWCD2 | 28 190 | 28 176 | 29 539 |
| nJWCD3 | 26 192 | 31 402 | 36 772 |
| Ogółem, w tym: |  |  |  |
| Elektrownie zawodowe, w tym: | 38 877 | 38 787 | 40 348 |
| Elektrownie zawodowe wodne | 2 501 | 2 501 | 2 505 |
| Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: | 36 375 | 36 286 | 37 843 |
| oparte o spalanie węgla kamiennego | 24 792 | 24 703 | 24 911 |
| oparte o spalanie węgla brunatnego | 8 327 | 8 327 | 8 314 |
| oparte o spalanie gazu | 3 256 | 3 256 | 4 617 |
| Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne | 15 505 | 20 791 | 25 963 |

Źródło: PSE, www.pse.pl, data dostępu: 10.07.2024

Rysunek 12 Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2023

Źródło: PSE, www.pse.pl, data dostępu: 10.07.2024

Przez obszar gminy przebiega dwutorowa linia elektroenergetyczna najwyższych napięć 400 kV w relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław.

Linia ta stanowi element krajowego systemu przesyłowego i pełni funkcję tranzytową, zapewniając przesył energii na poziomie ponadregionalnym. Infrastruktura ta nie jest bezpośrednio powiązana z lokalnym systemem dystrybucji energii elektrycznej, jednak stanowi istotne zaplecze systemowe dla bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Mapę sieci na terenie Gminy Przedstawia rysunek poniżej.

Rysunek 13 Schemat sieci przesyłowej na obszarze Gminy Olszanka

Źródło: Pismo PSE SA z dnia 21.01.2026 roku znak sprawy: 283-DS-PS-WS.7111.5.2026.2

#### Stan sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy Olszanka

System dystrybucyjny energii elektrycznej na terenie Gminy Olszanka eksploatowany jest przez TAURON Dystrybucja S.A. i obejmuje wszystkie poziomy napięć charakterystyczne dla obszarów wiejskich.

Podstawę układu stanowią linie wysokiego napięcia 110 kV (relacje m.in. Hermanowice – Pawłów, Gracze – Hermanowice, Groszowice – Hermanowice), które zapewniają zasilanie obszaru z systemu nadrzędnego. Na poziomie średniego napięcia funkcjonuje sieć 15 kV wraz ze stacją rozdzielczą RS Michałów, stanowiącą kluczowy element dystrybucji energii na obszarze gminy. Sieć niskiego napięcia 0,4 kV ma charakter rozproszony i obejmuje zarówno linie napowietrzne, jak i kablowe, doprowadzające energię bezpośrednio do odbiorców końcowych.

Istotnym elementem infrastruktury są stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Zgodnie z zestawieniem zawartym w piśmie operatora, na terenie gminy funkcjonuje ponad 50 stacji transformatorowych, zlokalizowanych we wszystkich miejscowościach (m.in. Przylesie, Jankowice Wielkie, Krzyżowice, Olszanka, Pogorzela, Michałów, Czeska Wieś, Janów, Obórki). Stacje te mają w większości charakter wnętrzowy, choć występują również stacje napowietrzne, a część infrastruktury pozostaje we współwłasności lub należy do podmiotów zewnętrznych .

Analiza przekazanych przez spółkę danych dotyczących stacji transformatorowych wskazuje, że:

- infrastruktura transformatorowa jest równomiernie rozmieszczona przestrzennie (dane stacji transformatorowych zamieszczono w tabelach poniżej),

- dominują stacje stanowiące własność operatora, co ułatwia zarządzanie systemem,

- obecne są również przyłączenia do obiektów infrastrukturalnych i gospodarczych (np. pompownie, zakłady, instalacje PV),

- system obejmuje zarówno odbiorców komunalnych, jak i rolniczych oraz niewielkie podmioty gospodarcze.

Tabela 10 Dane stacji transformatorowych na terenie Gminy Olszanka

| Lp | Numer stacji | Nazwa stacji | Wykonanie | Własność | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPZ90350 | Przylesie Wieś | Wnętrzowa | Własna | Przylesie |
| 2 | OPZ90332 | Jankowice RSP | Wnętrzowa | Wspólna | Jankowice Wielkie |
| 3 | OPZ90327 | Obórki Przelot | Wnętrzowa | Własna | Obórki |
| 4 | OPZ90122 | Krzyżowice Osiedle | Wnętrzowa | Własna | Krzyżowice |
| 5 | OPZ90120 | Krzyżowice PGR | Wnętrzowa | Własna | Krzyżowice |
| 6 | OPZ90117 | Krzyżowice Suszarnia | Wnętrzowa | Własna | Krzyżowice |
| 7 | OPZ90302 | Pogorzela EMAR | Wnętrzowa | Własna | Pogorzela |
| 8 | OPZ90298 | Olszanka Płatkarnia | Wnętrzowa | Własna | Olszanka |
| 9 | OPZ90297 | Gierszowice Wieś | Wnętrzowa | Własna | Gierszowice |
| 10 | OPZ90295 | Olszanka Młyn | Wnętrzowa | Własna | Olszanka |
| 11 | OPZ90294 | Pogorzela Wieś | Wnętrzowa | Własna | Pogorzela |
| 12 | OPZ90292 | Janów Wieś | Wnętrzowa | Własna | Janów |
| 13 | OPZ90329 | Przylesie Młyn | Wnętrzowa | Własna | Przylesie |
| 14 | OPZ90325 | Jankowice Wieś | Wnętrzowa | Własna | Jankowice Wielkie |
| 15 | OPZ90324 | Jankowice Suszarnia | Wnętrzowa | Własna | Jankowice Wielkie |
| 16 | OPZ90322 | Czeska Wieś | Wnętrzowa | Własna | Czeska Wieś |
| 17 | OPZ90118 | Krzyżowice Wieś | Wnętrzowa | Własna | Krzyżowice |
| 18 | OPZ90320 | Michałów Wieś | Wnętrzowa | Własna | Michałów |
| 19 | OPZ90123 | Krzyżowice Słupowa | Napowietrzna | Własna | Krzyżowice |
| 20 | OPZ90352 | Przylesie Słupowa | Napowietrzna | Własna | Przylesie |
| 21 | OPZ90301 | Pogorzela Osiedle | Napowietrzna | Własna | Pogorzela |
| 22 | OPZ90253 | Olszanka Boisko | Napowietrzna | Własna | Olszanka |
| 23 | OPZ90288 | Gierszowice Słupowa | Napowietrzna | Własna | Gierszowice |
| 24 | OPZ90321 | Michałów MBM | Napowietrzna | Własna | Michałów |
| 25 | OPZ90319 | Michałów Wodociągi | Napowietrzna | Własna | Michałów |
| 26 | OPZ90318 | Michałów Młyn | Napowietrzna | Własna | Michałów |
| 27 | OPZ90317 | Michałów Boisko | Napowietrzna | Własna | Michałów |
| 28 | OPZ90315 | Janów PGR | Napowietrzna | Własna | Janów |
| 29 | OPZ90287 | Gierszowice Młyn | Napowietrzna | Własna | Gierszowice |
| 30 | OPZ90254 | Olszanka Szkoła | Napowietrzna | Własna | Olszanka |
| 31 | OPZ95022 | Michałów Pompownia | Napowietrzna | Obca | Michałów |
| 32 | OPZ95004 | Janów Pompownia Ścieków | Napowietrzna | Obca | Janów |
| 33 | OPZ95015 | Olszanka Ferma Drobiu | Napowietrzna | Obca | Olszanka |
| 34 | OPZ95016 | Czeska Wieś Gospodarstwo | Napowietrzna | Obca | Czeska Wieś |
| 35 | OPZ90335 | Czeska Wieś Słupowa | Napowietrzna | Własna | Czeska Wieś |
| 36 | OPZ90336 | Czeska Wieś Boisko | Napowietrzna | Własna | Czeska Wieś |
| 37 | OPZ90323 | Czeska Wieś PKP | Napowietrzna | Własna | Jankowice Wielkie |
| 38 | OPZ90337 | Jankowice Wielkie Polna | Napowietrzna | Własna | Jankowice Wielkie |
| 39 | OPZ95028 | Jankowice MOP | Napowietrzna | Obca | Jankowice Wielkie |
| 40 | OPZ95003 | Michałów ERA | Napowietrzna | Obca | Michałów |
| 41 | OPZ90333 | Jankowice Osiedle | Napowietrzna | Własna | Jankowice Wielkie |
| 42 | OPZ90326 | Obórki Wieś | Napowietrzna | Własna | Obórki |
| 43 | OPZ90119 | Gierszowice Pompownia | Wnętrzowa | Wspólna | Gierszowice |
| 44 | OPZ90121 | Krzyżowice Pompownia | Wnętrzowa | Wspólna | Krzyżowice |
| 45 | OPZ90351 | Przylesie Leśniczówka | Napowietrzna | Własna | Przylesie |
| 46 | OPZ90328 | Obórki PGR | Napowietrzna | Własna | Obórki |
| 47 | OPZ90331 | Jankowice Brojlernia | Wnętrzowa | Własna | Jankowice Wielkie |
| 48 | OPZ96027 | Olszanka ZKSN-9-0027 | Wnętrzowa | Własna | Olszanka |
| 49 | OPZ95074 | Olszanka BIO-CHEM | Napowietrzna | Obca | Olszanka |
| 50 | OPZ90255 | Olszanka Polna | Napowietrzna | Własna | Olszanka |
| 51 | OPZ95087 | Krzyżowice PV 2 | Wnętrzowa | Obca | Krzyżowice |
| 52 | OPZ95081 | PV Michałów | Wnętrzowa | Obca | Michałów |
| 53 | OPZ95082 | PV Olszanka | Wnętrzowa | Obca | Olszanka |
| 54 | OPZ95101 | Obórki Gospodarstwo | Napowietrzna | Obca | Obórki |
| 55 | OPZ96042 | 7R PROJECT | Wnętrzowa | Obca | Przylesie |

Źródło: Pismo TAURON Dystrybucja SA z dnia 26.01.2026 roku znak sprawy: TD26-01-0554207-01

Dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej wskazują na dominację gospodarstw domowych korzystających z sieci niskiego napięcia. W 2024 r. liczba odbiorców w grupie taryfowej G wynosiła ok. 1681, co stanowi zdecydowaną większość użytkowników systemu, przy jednoczesnym niewielkim udziale odbiorców przemysłowych i usługowych. Dane szczegółowe prezentują tabele poniżej

Tabela 11 Liczba odbiorców – umowy kompleksowe

| Rok | Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa G | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 2 | 92 | 1651 | 1745 |
| 2022 | 0 | 1 | 82 | 1667 | 1750 |
| 2023 | 0 | 2 | 78 | 1676 | 1756 |
| 2024 | 0 | 3 | 67 | 1681 | 1751 |

Źródło: Pismo TAURON Dystrybucja SA z dnia 26.01.2026 roku znak sprawy: TD26-01-0554207-01

Tabela 12 Zużycie energii – umowy kompleksowe (MWh/rok)

| Rok | Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa G | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 434 | 1192 | 4584 | 6210 |
| 2022 | 0 | 252 | 1082 | 4300 | 5634 |
| 2023 | 0 | 87 | 966 | 4600 | 5653 |
| 2024 | 0 | 242 | 531 | 4648 | 5421 |

Źródło: Pismo TAURON Dystrybucja SA z dnia 26.01.2026 roku znak sprawy: TD26-01-0554207-01

Tabela 13 Liczba odbiorców – umowy dystrybucyjne

| Rok | Grupa A | Grupa B | Grupa C | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 13 | 104 | 117 |
| 2022 | 0 | 14 | 103 | 117 |
| 2023 | 0 | 16 | 113 | 129 |
| 2024 | 0 | 16 | 118 | 134 |

Źródło: Pismo TAURON Dystrybucja SA z dnia 26.01.2026 roku znak sprawy: TD26-01-0554207-01

Tabela 14 Zużycie energii – umowy dystrybucyjne (MWh/rok)

| Rok | Grupa A | Grupa B | Grupa C | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 4505 | 1177 | 5682 |
| 2022 | 0 | 4879 | 1189 | 6068 |
| 2023 | 0 | 4070 | 1279 | 5349 |
| 2024 | 0 | 3706 | 1829 | 5535 |

Źródło: Pismo TAURON Dystrybucja SA z dnia 26.01.2026 roku znak sprawy: TD26-01-0554207-01

Zapotrzebowanie na moc elektryczną na terenie gminy wynosi ok. 1,25 MW , co potwierdza lokalny, niskointensywny charakter systemu.

Obecna struktura sieci dystrybucyjnej charakteryzuje się pełnym pokryciem obszaru gminy, rozproszonym układem infrastruktury oraz dostosowaniem do dominującej funkcji mieszkaniowej. Układ ten zapewnia stabilne warunki zasilania i odpowiada aktualnemu poziomowi zapotrzebowania na energię elektryczną.

### Struktura zużycia

Strukturę zużycia energii elektrycznej przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15 Strukturę zużycia energii elektrycznej

| Lp. | Kategoria | Energia elektryczna | Energia elektryczna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [GJ] | [MWh] |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 1624 | 451 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 23317 | 6477 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 858 | 238 |
| I.4 | Przedsiębiorstwa | 13642 | 3790 |
|  | RAZEM: | 39442 | 10956 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS

## System ciepłowniczy

Na terenie Gminy Olszanka nie funkcjonuje system ciepłowniczy w rozumieniu scentralizowanych sieci ciepłowniczych. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest wyłącznie poprzez indywidualne źródła grzewcze, których struktura została określona na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Na terenie Gminy Olszanka funkcjonuje łącznie 2380 indywidualnych źródeł ciepła, co jednoznacznie wskazuje na całkowicie rozproszony system zaopatrzenia w ciepło. Ponad połowę z nich stanowią kotły na paliwo stałe – 1228 instalacji, co potwierdza dominację tradycyjnych, indywidualnych systemów grzewczych opartych głównie na węglu i biomasie. Istotną grupę stanowi również ogrzewanie elektryczne (563 urządzenia), natomiast udział kotłów gazowych (92) i olejowych (65) pozostaje marginalny. Nowocześniejsze rozwiązania, takie jak pompy ciepła, występują w liczbie 137 i mają nadal ograniczony udział w całym systemie.

Rozkład źródeł ciepła pomiędzy miejscowościami jest równomierny i odpowiada strukturze zabudowy – największe ich liczby występują w Jankowicach Wielkich (389) i Przylesiu (384), natomiast najmniejsze w Janowie (129) i Gierszowicach (139). W każdej miejscowości dominuje ten sam model indywidualnego ogrzewania, bez widocznych elementów centralizacji.

Tak ukształtowana struktura, przy dużym rozproszeniu zabudowy oraz braku odbiorców zbiorowych, wyklucza funkcjonowanie systemu ciepłowniczego. Brak jest zarówno centralnych źródeł ciepła, jak i infrastruktury sieciowej umożliwiającej jego rozwój. Charakterystyka ta wskazuje, że również w perspektywie rozwojowej nie występują przesłanki do budowy systemu ciepłowniczego, a działania w zakresie gospodarki cieplnej będą koncentrować się na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła oraz stopniowym wdrażaniu rozwiązań niskoemisyjnych i odnawialnych.

Przedstawione poniżej wykresy przedstawiają strukturę źródeł ciepła na terenie Gminy Olszanka, opracowaną na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności

Rysunek 14 Liczba źródeł ciepła w podziale na rodzaje według danych bazy CEEB na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Dane z bazy CEEB udostępnione przez Urząd Gminy Olszanka

Rysunek 15 Liczba źródeł ciepła w podziale na miejscowości według danych bazy CEEB na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Dane z bazy CEEB udostępnione przez Urząd Gminy Olszanka

Rysunek 16 Udział źródeł ciepła w podziale na miejscowości i rodzaje według danych bazy CEEB na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Dane z bazy CEEB udostępnione przez Urząd Gminy Olszanka

# CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII

## Budynki mieszkalne i źródła ciepła

Struktura źródeł ciepła w Gminie Olszanka, z podziałem na poszczególne technologie i miejscowości, wskazuje na wyraźną dominację indywidualnych systemów grzewczych opartych na paliwach stałych oraz stopniowe, lecz nadal ograniczone wdrażanie nowocześniejszych rozwiązań.

Największy udział mają kotły na paliwo stałe, zarówno z ręcznym, jak i automatycznym podawaniem paliwa. W każdej miejscowości stanowią one podstawowe źródło ogrzewania, przy czym wyraźnie widoczna jest przewaga kotłów z automatycznym podawaniem (np. Przylesie – 118, Krzyżowice – 97, Michałów – 90), co może świadczyć o częściowej modernizacji systemów grzewczych, jednak nadal w ramach technologii wysokoemisyjnych.

Istotny udział posiada również ogrzewanie elektryczne, szczególnie w większych miejscowościach (Jankowice Wielkie – 84, Przylesie – 84, Pogorzela – 73), co może wynikać zarówno z wykorzystania energii elektrycznej jako uzupełniającego źródła ciepła, jak i rosnącej popularności tego rozwiązania w nowych lub modernizowanych budynkach.

Źródła bardziej niskoemisyjne i nowoczesne, takie jak pompy ciepła, występują we wszystkich miejscowościach, jednak ich liczba pozostaje relatywnie niska. Największe ich zagęszczenie obserwuje się w Przylesiu (35) oraz Pogorzeli (23), co może wskazywać na lokalne działania modernizacyjne lub większą aktywność mieszkańców w zakresie inwestycji proekologicznych.

Kotły gazowe i olejowe mają marginalne znaczenie w strukturze źródeł ciepła, co potwierdza brak rozwiniętej infrastruktury gazowej oraz ograniczoną opłacalność tych rozwiązań w warunkach gminy wiejskiej. Wyjątkiem są Krzyżowice, gdzie liczba kotłów gazowych jest relatywnie wyższa (33).

Dodatkowe źródła ciepła, takie jak kominki i piece kaflowe, pełnią funkcję uzupełniającą lub awaryjną, przy czym ich obecność jest zauważalna we wszystkich miejscowościach. Kolektory słoneczne występują w niewielkiej liczbie, co wskazuje na ograniczone wykorzystanie energii odnawialnej w tym zakresie.

Szczegółowe dane na temat źródeł ciepła w podziale na rodzaje i miejscowości prezentują wykresy poniżej.

Rysunek 17 Łączna liczba źródeł ciepła w podziale na typy na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Dane pochodzące z bazy CEEB udostępnione przez Gminę Olszanka

Rysunek 18 Udział poszczególnych źródeł ciepła na terenie miejscowości na terenie Gminy Olszanka

Źródło: Dane pochodzące z bazy CEEB udostępnione przez Gminę Olszanka

Struktura źródeł ciepła w Gminie Olszanka wykazuje wyraźne zróżnicowanie przestrzenne, odzwierciedlające zarówno wielkość poszczególnych miejscowości, jak i ich charakter zabudowy.

Łączna liczba źródeł ciepła wynosi 2380, przy czym największa koncentracja występuje w miejscowościach: Jankowice Wielkie (389) oraz Przylesie (384), Krzyżowice (309) i Pogorzeli (278), co wskazuje na ich istotną rolę jako głównych ośrodków osadniczych gminy.

Średni poziom liczby źródeł ciepła charakteryzuje miejscowości takie jak Olszanka (216), Michałów (200) oraz Czeska Wieś (185). Są to jednostki o umiarkowanej skali zabudowy, pełniące funkcje lokalnych centrów mieszkaniowych.

Najmniejsza liczba źródeł ciepła występuje w Gierszowicach (139), Janowie (129) oraz Obórkach (151), co odpowiada ich mniejszej liczbie mieszkańców i bardziej rozproszonej strukturze osadniczej.

Rozkład źródeł ciepła wskazuje na silne powiązanie z zabudową jednorodzinną, dominującą na terenie gminy. Każde źródło ciepła odpowiada w praktyce pojedynczemu budynkowi lub gospodarstwu domowemu, co oznacza wysoki stopień rozproszenia systemu grzewczego i brak scentralizowanych systemów ciepłowniczych.

Z punktu widzenia planowania energetycznego oznacza to konieczność prowadzenia działań modernizacyjnych w sposób zdecentralizowany – poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej budynków, z uwzględnieniem różnic pomiędzy większymi a mniejszymi miejscowościami.

Na terenie gminy nie funkcjonuje system ciepłowniczy, a bilans źródeł ciepła oparty jest w całości na indywidualnych instalacjach. Oznacza to, że dominującą rolę w emisji zanieczyszczeń odgrywają gospodarstwa domowe korzystające z paliw stałych – przede wszystkim węgla i biomasy – co jest charakterystyczne dla gmin wiejskich. Dane z bazy CEEB wskazują jednak na postępujące zmiany w kierunku paliw bardziej ekologicznych i zwiększania udziału OZE w strukturze grzewczej.

Bilans dla pozostałych źródeł (poza gazem ziemnym, energią elektryczną) wykonany został w oparciu o dane dot. liczby źródeł ciepła zgodnie z bazą GUS, powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych za 2023 rok (dane GUS) oraz średnie zużycie energii końcowej na 1 m2 powierzchni użytkowej w wysokości 140 kWh/m2.

### Dane dotyczące roku bazowego (2014)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku bazowym poniżej.

Tabela 16 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze mieszkalnym w 2014roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | Gaz ciekły | Olej opałowy | Węgiel (miał) | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 4487 | 23 | 33 | 32504 | 595 | 216 | 37857 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 3643 | 5 | 9 | 11101 | 0 | 0 | 14759 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

W oparciu o dane pozyskane za rok 2014 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem mieszkalnym na terenie Gminy Olszanka stanowi 14759 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 37857 MWh na rok.

### Dane dotyczące roku kontrolnego (2019)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku bazowym poniżej.

Tabela 17 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze mieszkalnym w 2019 roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | Gaz ciekły | Olej opałowy | Węgiel (miał) | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 4760 | 110 | 33 | 31655 | 3570 | 397 | 40526 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 3642 | 25 | 9 | 10799 | 0 | 0 | 14474 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

W oparciu o dane pozyskane za rok 2019 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem mieszkalnym na terenie Gminy Olszanka stanowi 14 474Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 40 526 MWh na rok.

### Dane dotyczące okresu kontrolnego (2024)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku kontrolnym poniżej.

Tabela 18 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze mieszkalnym w 2024roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | Olej opałowy | Gaz ziemny | Węgiel (miał) | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii finalnej [MWh/rok] | 6477 | 618 | 369 | 12600 | 1539 | 432 | 22 035 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 4955 | 165 | 73 | 4296 | 0 | 0 | 9490 |

Źródło: Opracowanie własne

W oparciu o dane pozyskane za rok 2024 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem mieszkalnym na terenie Gminy Olszanka stanowi 9490 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 22 035 MWh na rok.

## Budynki użyteczności publicznej

Do ankietowanych budynków i obiektów użytkowych należały:

- Budynki (użytkowane)

  - Urząd Gminy Olszanka

  - Świetlica Wiejska w Pogorzeli

  - Świetlica Wiejska w Michałowie

  - Świetlica Wiejska w Czeskiej Wsi

  - Świetlica Wiejska w Janowie

  - Świetlica Wiejska w Gierszowicach

  - Świetlica Wiejska w Krzyżowicach

  - Świetlica Wiejska w Obórkach

  - Świetlica Wiejska w Jankowicach Wielkich (świetlica i przedszkole)

  - Budynek szatniowo-rekreacyjny w Olszance

  - Świetlica Wiejska w Przylesiu

  - Remiza OSP w Olszance

  - Remiza OSP w Michałowie

  - Remiza OSP w Czeskiej Wsi

  - Remiza OSP w Przylesiu

  - Remiza OSP w Jankowicach Wielkich

  - Ośrodek Zdrowia w Przylesiu

  - Ośrodek Zdrowia w Olszance

  - Budynek po byłym ośrodku zdrowia w Czeskiej Wsi

  - Budynek administracyjno-mieszkalny w Krzyżowicach

  - Centrum Ekokultura w Krzyżowicach

  - Centrum Kultury i Rekreacji (siłownia) w Pogorzeli

  - Gminna Biblioteka Publiczna w Pogorzeli

  - Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich

  - Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance

  - Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu

- Instalacje / infrastruktura techniczna

  - Stacja Uzdatniania Wody w Jankowicach Wielkich

  - Stacja Uzdatniania Wody w Michałowie

  - Oczyszczalnia ścieków w Ptakowicach

  - Budynek garażu (na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej)

- Budynki bez ogrzewania / w remoncie / nieużytkowane:

  - Remiza OSP w Krzyżowicach (w trakcie przebudowy)

  - Budynek po byłym przedszkolu i domu nauczyciela

  - Budynek szatni sportowej w Czeskiej Wsi

  - Budynek szatni sportowej w Przylesiu

  - Budynek szatni sportowej w Jankowicach Wielkich

  - Budynek po starej szatni sportowej w Olszance

  - Budynek po byłym przedszkolu w Przylesiu (nieużytkowany, planowana sprzedaż)

Zdecydowana większość obiektów wykorzystuje indywidualne źródła ciepła, przy czym dominują kotły na olej opałowy, energię elektryczną oraz – w mniejszym stopniu – gaz ziemny i pellet. Szczególnie widoczna jest duża liczba obiektów opartych na oleju opałowym (świetlice, szkoły, obiekty kultury), co generuje wysokie koszty eksploatacyjne oraz negatywny wpływ środowiskowy. Równolegle istotna część budynków (remizy OSP, obiekty sportowe) wykorzystuje bezpośrednie ogrzewanie elektryczne, co przy braku OZE oznacza wysoką energochłonność.

Dominującym rozwiązaniem są indywidualne źródła ciepła, przede wszystkim kotły na olej opałowy, energię elektryczną oraz – w mniejszym zakresie – gaz ziemny i pellet. W wielu obiektach (świetlice, szkoły, budynki administracyjne) wykorzystywane są systemy oparte na paliwach kopalnych, co przekłada się na wysokie koszty eksploatacyjne oraz ograniczoną efektywność środowiskową. Równocześnie liczna grupa obiektów, zwłaszcza remizy OSP i budynki pomocnicze, korzysta z ogrzewania elektrycznego, często bez wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Nowoczesne rozwiązania, takie jak pompy ciepła czy instalacje OZE, występują sporadycznie i mają charakter punktowy, co wskazuje na wczesny etap transformacji energetycznej sektora publicznego w gminie.

Istotnym wnioskiem z analizy jest również stan techniczny budynków – znaczna część z nich nie jest dostatecznie docieplona lub wymaga działań termomodernizacyjnych. Jednocześnie w wielu przypadkach zidentyfikowano już konkretne potrzeby inwestycyjne, obejmujące m.in. docieplenie przegród, wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.

Na tej podstawie można stwierdzić, że sektor budynków użyteczności publicznej w Gminie Olszanka charakteryzuje się dużym potencjałem poprawy efektywności energetycznej, przy konieczności stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz rozwiązań niskoemisyjnych i odnawialnych.

Zestawienie budynków przedstawia tabela poniżej.

Tabela 19 Zestawienie budynków użyteczności publicznej uwzględnionych w bilansie energii

| Nazwa | Rodzaj źródła ciepła | Paliwo stosowane | Rodzaj źródła cwu | Paliwo stosowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urząd Gminy Olszanka- Olszanka 16, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | olej opałowy | podgrzewacz elektryczny przepływowy | energia elektryczna |
| Świetlica Wiejska w Pogorzeli, Pogorzela 35, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | olej opałowy | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Świetlica Wiejska w Michałowie (w budynku znajduje się też biblioteka oraz mieszkania), Michałów 112, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | olej opałowy | jak co | olej opałowy |
| Świetlica Wiejska w Czeskiej Wsi (w budynku znajduje się też biuro Zakładu Gospodarki Komunalnej), Czeska Wieś 61, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | węgiel kamienny | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Świetlica Wiejska w Janowie (w budynku znajdują się też mieszkania), Janów 1, 49-330 Łosiów. | klimatyzacja | energia elektryczna | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Świetlica Wiejska w Gierszowicach, Gierszowice 25a, 49-332 Olszanka. | kominek, klimatyzacja | biomasa / energia elektryczna | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Świetlica Wiejska w Krzyżowicach, Krzyżowice 34, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | gaz ziemny | jak co | gaz ziemny |
| Świetlica Wiejska w Obórkach, Obórki 63, 49-332 Olszanka. | kocioł elektryczny z klimatyzacją | energia elektryczna | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Świetlica Wiejska w Jankowicach Wielkich, Jankowice Wielkie 56, 49-332 Olszanka (budynek Świetlicy i Przedszkola) | kocioł c.o. | pellet | kocioł co | energia elektryczna |
| Budynek Szatniowo- Rekreacyjny w Olszance( w budynku świetlica i szatnia sportowa) Olszanka 1F, 49-332 Olszanka. | grzejniki elektryczne + klimatyzacja | energia elektryczna | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Świetlica Wiejska w Przylesiu, Przylesie 122, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | olej opałowy | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Remiza OSP, Olszanka 36a, 49-332 Olszanka. | Grzejniki elektryczne | energia elektryczna | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Remiza OSP, Michałów 125a, 49-332 Olszanka. | Grzejniki elektryczne | energia elektryczna | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Remiza OSP, Czeska Wieś 110a, 49-332 Olszanka. | Grzejniki elektryczne | energia elektryczna | podgrzewacz elektryczny przepływowy | energia elektryczna |
| Remiza OSP, Przylesie 127a, 49-332 Olszanka. | Grzejniki elektryczne | energia elektryczna | podgrzewacz elektryczny przepływowy | energia elektryczna |
| Remiza OSP, Jankowice Wielkie 72, 49-332 Olszanka. | Grzejniki elektryczne | energia elektryczna | podgrzewacz elektryczny przepływowy | energia elektryczna |
| Ośrodek Zdrowia (w budynku w wybrane dni funkcjonuje przychodnia, salon kosmetyczny, na piętrze prywatne mieszkania), Przylesie 48, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | gaz ziemny | jak co | gaz ziemny |
| Ośrodek Zdrowia (w budynku funkcjonuje przychodnia, apteka, dentysta, na piętrze mieszkania ), Olszanka 38A, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | energia elektryczna | kolektory słonecze, kocioł co | energia elektryczna |
| Budynek po byłym ośrodku zdrowia (w budynku na chwilę obecną w części znajduje się oddział przedszkolny, oraz biblioteka), Czeska Wieś 3, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | energia elektryczna | jak co | energia elektryczna |
| Budynek Administracyjno-Mieszkalny (w budynku znajduje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespól Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli, Stowarzyszenie BOWH, mieszkania), Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | gaz ziemny | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Centrum Ekokultura, Krzyżowice 73, 49-332 Olszanka. | pompa ciepła | energia elektryczna | jak co | energia elektryczna |
| Centrum Kultury i Rekreacji(siłownia), Pogorzela, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | olej opałowy | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Gminna Biblioteka Publiczna, Pogorzela 35, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. (kocioł świetlicy wiejskiej) | olej opałowy | jak co | olej opałowy |
| Publiczny Zespól Szkolno- Przedszkolny w Jankowicach Wielkich, Jankowice Wielkie 15, 49-332 Olszanka | kocioł c.o. | olej opałowy | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Publiczny Zespól Szkolno-Przedszkolny w Olszance, Olszanka 94, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | pellet | bojler elektryczny | energia elektryczna |
| Publiczny Zespól Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu, Przylesie 135B, 49-332 Olszanka. | kocioł c.o. | olej opałowy | jak co | olej opałowy |
| Stacja Uzdatniania Wody Jankowice Wielkie | Brak ogrzewania | - | Brak ogrzewania | - |
| Stacja Uzdatniania Wody Michałów. | Brak ogrzewania | - | Brak ogrzewania | - |
| Oczyszczalnia ścieków Ptakowice. | Brak ogrzewania | - | Brak ogrzewania | - |
| Budynek Szatni sportowej, Czeska Wieś. | Brak ogrzewania | - | Brak ogrzewania | - |
| Budynek Garażu(na potrzeby Zakładu Gospodarki komunalnej) | Brak ogrzewania | - | Brak ogrzewania | - |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Olszanka

### Dane dotyczące roku bazowego (2014)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku bazowym poniżej.

Tabela 20 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze użyteczności publicznej w 2014roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | Olej opałowy | Węgiel (miał) | Inna biomasa | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 603 | 119 | 1435 | 23 | 2181 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 489 | 33 | 506 | 0 | 1029 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

W oparciu o dane pozyskane za rok 2014 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka stanowi 1029 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 2181 MWh na rok.

### Dane dotyczące roku kontrolnego (2019)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku bazowym poniżej.

Tabela 21 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze użyteczności publicznej w 2019 roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | Olej opałowy | Węgiel (miał) | Inne paliwa kopalne | Inna biomasa | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 627 | 125 | 1002 | 0 | 198 | 1952 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 480 | 35 | 343 | 0 | 0 | 858 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

W oparciu o dane pozyskane za rok 2019 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka stanowi 858 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 1952 MWh na rok.

### Dane dotyczące okresu kontrolnego (2024)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku kontrolnym poniżej.

Tabela 22 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze użyteczności publicznej w 2024roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | Gaz ciekły | Olej opałowy | Gaz ziemny | Węgiel (miał) | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii finalnej [MWh/rok] | 451 | 62 | 503 | 58 | 101 | 299 | 3 | 1476 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 345 | 14 | 134 | 12 | 34 | 0 | 0 | 539 |

Źródło: Opracowanie własne

W oparciu o dane pozyskane za rok 2024 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem użyteczności publicznej na terenie Gminy Olszanka stanowi 539 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 1476 MWh na rok.

## Transport

Procedura obliczenia zużycia energii końcowej w sektorze transportu na terenie Gminy Olszanka została przeprowadzona w kilku etapach, wykorzystując dane referencyjne z poziomu powiatu krakowskiego oraz założenia eksploatacyjne odnoszone do lokalnych warunków. W pierwszym kroku określono liczbę samochodów osobowych w gminie, dokonując proporcjonalnego przeliczenia z danych powiatowych, w których uwzględniono rozkład pojazdów według rodzaju stosowanego paliwa (benzyna, olej napędowy, LPG, pozostałe). Dzięki temu uzyskano szacunkową liczbę pojazdów mieszkańców gminy w każdej kategorii paliwowej.

Następnie przyjęto średni roczny przebieg jednego samochodu, wyrażony jako liczba kilometrów pokonywanych przez pojazd w ciągu roku. Dane te pozwoliły na obliczenie łącznej liczby kilometrów przejeżdżanych przez wszystkie pojazdy danego typu w skali roku. Uzyskane wartości stanowią podstawę do oszacowania rocznego zużycia paliw.

W kolejnym kroku zastosowano średnie spalanie paliwa dla każdej grupy pojazdów, wyrażone w litrach (lub kWh) na 100 km. Pozwoliło to na przeliczenie łącznej liczby przejechanych kilometrów na ilość zużytego paliwa w jednostkach objętości lub energii. Dla benzyny i oleju napędowego zużycie wyrażono pierwotnie w litrach, natomiast dla pojazdów elektrycznych — w kWh.

Aby przejść od jednostek objętości paliw do jednostek masy, wykorzystano gęstości paliw. Zastosowanie współczynników gęstości umożliwiło konwersję litrów benzyny i oleju napędowego na kilogramy paliwa, stanowiące punkt wyjścia do dalszych obliczeń energetycznych.

Ostatni etap polegał na przeliczeniu masy lub objętości paliwa na energię końcową wyrażoną w MWh, co zrealizowano poprzez zastosowanie odpowiednich wartości opałowych dla poszczególnych paliw. W wyniku tej procedury określono roczne zużycie energii końcowej z uwzględnieniem podziału na paliwa: benzynę, olej napędowy i pozostałe nośniki energii. Wyniki końcowe pokazują łączną wartość energii końcowej zużywanej przez pojazdy mieszkańców gminy oraz udział poszczególnych paliw w całkowitym bilansie energetycznym sektora transportowego.

### Dane dotyczące roku bazowego (2014)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku bazowym poniżej.

Tabela 23 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze transportu w 2014roku

| Wyszczególnienie | Gaz ciekły | Benzyna | Olej napędowy | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 212 | 1034 | 1385 | 2631 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 48 | 258 | 369 | 676 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

W oparciu o dane pozyskane za rok 2014 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu na terenie Gminy Olszanka stanowi 676 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 2631 MWh na rok.

### Dane dotyczące roku kontrolnego (2019)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku bazowym poniżej.

Tabela 24 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze transportu w 2019 roku

| Wyszczególnienie | Olej opałowy | Benzyna | Olej napędowy | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 226 | 1158 | 1318 | 2702 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 51 | 289 | 352 | 692 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

W oparciu o dane pozyskane za rok 2019 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu na terenie Gminy Olszanka stanowi 692 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 2702 MWh na rok.

### Dane dotyczące okresu kontrolnego (2024)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku kontrolnym poniżej.

Tabela 25 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze transportu w 2024roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | Gaz ciekły | Benzyna | Olej napędowy | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii finalnej [MWh/rok] | 131 | 190 | 6410 | 5527 | 12259 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 101 | 43 | 1599 | 1474 | 3217 |

Źródło: Opracowanie własne

W oparciu o dane pozyskane za rok 2024 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu na terenie Gminy Olszanka stanowi 3217 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 12 259 MWh na rok.

## Oświetlenie uliczne

Sektor oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszanka charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą własnościową oraz częściowo uporządkowanym stanem technicznym i eksploatacyjnym.

Na terenie gminy funkcjonuje łącznie 636 punktów oświetleniowych, z czego jedynie 86 (79 tradycyjnych oraz 7 hybrydowych – solarno-wiatrowych) stanowi własność Gminy. Zdecydowana większość infrastruktury – 550 punktów – pozostaje poza bezpośrednią własnością samorządu, co istotnie ogranicza możliwość samodzielnego podejmowania działań modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz wpływa na model zarządzania i finansowania oświetlenia.

Obecny system oświetlenia ulicznego deklaratywnie spełnia wymagania normy PN-EN 13201, co wskazuje na zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników przestrzeni publicznej. Jednocześnie brak wskazania zakresu planowanej modernizacji może oznaczać brak aktualnie przygotowanego programu inwestycyjnego w tym obszarze.

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kształtuje się na poziomie:

- 258 939 kWh w roku 2023,

- 238 405 kWh w roku 2024,

co wskazuje na spadek zużycia energii o ok. 7,9% rok do roku.

W zakresie dokumentacji technicznej stan przygotowania należy ocenić jako niepełny i rozproszony. Gmina dysponuje jedynie fragmentaryczną dokumentacją projektową (bez wersji elektronicznej), natomiast brak jest jednoznacznych informacji o kompletnej inwentaryzacji, pełnej dokumentacji technicznej oraz ich cyfrowej dostępności. Ogranicza to możliwości efektywnego planowania modernizacji, przeprowadzania audytów energetycznych oraz aplikowania o środki zewnętrzne.

Sektor oświetlenia w Gminie Olszanka funkcjonuje poprawnie pod względem zgodności z normami i wykazuje pozytywny trend w zakresie zużycia energii, jednak jego rozwój ograniczają: niski udział infrastruktury będącej własnością gminy oraz braki w uporządkowanej, cyfrowej dokumentacji technicznej.

### Dane dotyczące roku bazowego (2014)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku bazowym poniżej.

Tabela 26 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze oświetlenia komunalnego w 2014roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 389 | 389 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 316 | 316 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

W oparciu o dane pozyskane za rok 2014 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem oświetlenia komunalnego na terenie Gminy Olszanka stanowi 316 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 389 MWh na rok.

### Dane dotyczące roku kontrolnego (2019)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku bazowym poniżej.

Tabela 27 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze oświetlenia komunalnego w 2019 roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 359 | 359 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 274 | 274 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

W oparciu o dane pozyskane za rok 2019 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem oświetlenia komunalnego na terenie Gminy Olszanka stanowi 274 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 359 MWh na rok.

### Dane dotyczące okresu kontrolnego (2024)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku kontrolnym poniżej.

Tabela 28 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze oświetlenia komunalnego w 2024roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii finalnej [MWh/rok] | 238 | 238 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 182 | 182 |

Źródło: Opracowanie własne

W oparciu o dane pozyskane za rok 2024 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem oświetlenia komunalnego na terenie Gminy Olszanka stanowi 182 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 238 MWh na rok.

## Działalność gospodarcza

Na terenie Gminy Olszanka nie występują większe zakłady produkcyjne ani przemysłowe. Gospodarka lokalna opiera się głównie na:

- gospodarstwach rolnych,

- małych przedsiębiorstwach budowlanych,

- działalności usługowej oraz handlowej, przede wszystkim związanej z rolnictwem (np. sklepy spożywczo‑przemysłowe – około 25 funkcjonujących na terenie gminy),

- usługach gastronomicznych.

Zużycie energii w sektorze przedsiębiorstw wykazano w zakresie energii elektrycznej, przy czym zakłada się, że istniejąca sieć gazowa obsługuje wyłącznie potrzeby mieszkańców. W bilansie energetycznym ujęto także zużycie energii elektrycznej w rolnictwie, które stanowi istotny element lokalnej gospodarki.

### Dane dotyczące roku bazowego (2014)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku bazowym poniżej.

Tabela 29 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze przedsiębiorstw w 2014roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 252 | 252 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 91 | 91 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

W oparciu o dane pozyskane za rok 2014 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem przedsiębiorstw na terenie Gminy Olszanka stanowi 91 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 252 MWh na rok.

### Dane dotyczące roku kontrolnego (2019)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku bazowym poniżej.

Tabela 30 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze przedsiębiorstw w 2019 roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii końcowej [MWh/rok] | 891 | 891 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 308 | 308 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

W oparciu o dane pozyskane za rok 2019 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem przedsiębiorstw na terenie Gminy Olszanka stanowi 308 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 891 MWh na rok.

### Dane dotyczące okresu kontrolnego (2024)

Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 przedstawia tabela w roku kontrolnym poniżej.

Tabela 31 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze przedsiębiorstw w 2024roku

| Wyszczególnienie | Energia elektryczna | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii finalnej [MWh/rok] | 3790 | 3790 |
| Emisja CO2 [Mg CO2/rok] | 2899 | 2902 |

Źródło: Opracowanie własne

W oparciu o dane pozyskane za rok 2024 przyjęto, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem przedsiębiorstw na terenie Gminy Olszanka stanowi 2902 Mg/a na rok, a wartość energii finalnej 3790 MWh na rok.

## Gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami

Na terenie Gminy Olszanka nie znajduje się zakład składowania odpadów. Występuje jedynie zakład oczyszczania ścieków. Na terenie Gminy nie zostały zidentyfikowane żadne biogazownie. Nie przewiduje się również w najbliższych latach ich budowy.

# WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2

Głównym celem działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej jest zrealizowanie unijnego celu, polegającego na ograniczeniu do 2030 r. emisji CO2 o co najmniej 55% w stosunku do roku 1990 oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy. Realizacja tego postanowienia opiera się na wdrożeniu planu działań określonych w niniejszym dokumencie.

W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzono inwentaryzację obejmującą Gminy w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

- paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),

- energii elektrycznej,

- energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, określające:

- końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

- końcowe zużycie energii w transporcie,

- inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

## Metodyka pozyskania danych

W celu określenia emisji z terenu Gminy zapoznano się z m.in.:

- zasobami zarządców nieruchomościami,

- informacjami nt. budynków użyteczności publicznej,

- działalnością i planami przedsiębiorstw ciepłowniczych,

- działalnością i planami gestorów energetycznych działających na terenie Gminy,

- materiałami z pozyskanymi z Urzędu Gminy Olszanka,

- materiałami z Urzędu Marszałkowskiego,

- informacjami dotyczącymi budynków jednorodzinnych.

Rozesłano pisma do zarządców nieruchomości z terenu Gminy, gestorów – dostawców gazu, ciepła i energii elektrycznej z prośbą o podanie danych dotyczących gospodarki energetycznej budynków, zużycia ciepła i paliw.

W oparciu o powyższe założenia na terenie Gminy Olszanka została przeprowadzona inwentaryzacja w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2014 r. Rok 2014 to rok bazowy – wybrany ze względu na dostęp do danych od instytucji i mieszkańców w dokumencie z 2016 roku. Dodatkowy rok inwentaryzacji to rok 2024 oraz 2019 wykazany w aktualizacji z 2020 roku, w którym wykonano inwentaryzację monitoringową.

## Wskaźniki emisji

Wskaźniki emisji informują nt. ilości ton CO2 przypadających na jednostkę zużycia poszczególnych nośników energii. Wskaźniki emisji zostały przyjęte dla wszystkich nośników energii, wykorzystywanych na terenie Gminy.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych IPPC.Przyjęte wskaźniki emisji dla paliw zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 32 Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie Gminy

|  | WO MJ/kg (dla gazu MJ/m3) | WE CO2 [kg/GJ] / [kg/MWh] |
| --- | --- | --- |
| Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego | 17,5 | 0 |
| Gaz ciekły | 47,3 | 63,1 |
| Benzyny silnikowe | 44,3 | 69,3 |
| Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) | 43,0 | 74,1 |
| Węgiel kamienny | 22,70 | 94,71 |
| Gaz ziemny | 36,56 | 55,37 |
| Energia elektryczna | - | 0,765 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów to wskaźnik, który wskazuje, jaki współczynnik należy użyć w celu przeliczenia danego gazu na emisję CO2.

Tabela 33 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)

| Rodzaj gazu cieplarnianego | Wskaźnik GWP |
| --- | --- |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 1 |
| Metan (CH4) | 21 |
| Podtlenek azotu (N2O) | 310 |

Źródło: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

## Obliczenia wielkości emisji CO2

Całkowitą emisję CO2 z obszaru Gminy otrzymujemy poprzez zsumowanie emisji CO2 wyliczonej dla wszystkich nośników energii, stosowanych na terenie Gminy w poszczególnych sektorach. Otrzymana wielkość stanowi podstawę do określenia celu redukcyjnego wyrażonego w tonach CO2.

W obliczeniach wielkości emisji wykorzystano wzór:

ECO2=C∙EF

ECO2- wielkość emisji CO2 [Mg CO2],

C- wielkość zużycia energii [MWh]

EF- wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]]

Tabela 34 Zużycie energii końcowej Gminy Olszanka w 2014 roku

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne |  |  |  |  |  |  |  |  | Odnawialne źródła energii |  |  |  |  | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inne | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Gaz ziemny | Olej napędowy | Węgiel brunatny | Węgiel (miał) | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| - | - | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 603 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2181 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 4487 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32504 | 0 | 0 | 0 | 595 | 216 | 0 | 37857 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| I.4 | Przemysł | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| II | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Transport | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1034 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 |
| II.2 | Transport publiczny i inny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 |
| - | RAZEM: | 5 731 | 0 | 0 | 235 | 153 | 1 034 | 0 | 1 385 | 0 | 33 939 | 0 | 0 | 0 | 618 | 216 | 0 | 43 309 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

Tabela 35 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 Gminy Olszanka w 2014 roku

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne |  |  |  |  |  |  |  |  | Odnawialne źródła energii |  |  |  |  | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inne | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Gaz ziemny | Olej napędowy | Węgiel brunatny | Węgiel (miał) | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| - | - | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 489 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 3643 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14759 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| I.4 | Przemysł | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| II | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Transport | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 258 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| II.1 | Transport publiczny i inny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| III | EMISJA Z GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RAZEM: | 4 539 | 0 | 0 | 53 | 43 | 258 | 0 | 369 | 0 | 11 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 870 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

### Zużycie energii i emisja CO2 w 2019 i 2024 roku (inwentaryzacja kontrolna)

W celu sprawdzenia osiągniętych efektów przeprowadzona została inwentaryzacja kontrolna w perspektywie do roku 2024 oraz za 2019 (na podstawie aktualizacji z 2019 roku), a także przedstawienia wpływu i celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej i wskaźnika udziału energii pochodzącej z OZE.

W prognozie wzięto pod uwagę zarówno dokumenty szczebla krajowego dotyczące rozwoju polskiej gospodarki i zużycia paliw, a także strategiczne dokumenty Gminy Olszanka określające planowany rozwój. Ponadto, uwzględnione zostały pozyskane informacje 
od Interesariuszy zaangażowanych w tworzenie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem planów rozwojowych Podmiotów odpowiedzialnych za sieci energetyczne na analizowanym obszarze, w zakresie wzrostu liczby ludności i planowanego rozwoju mieszkalnictwa.

Tabela 36 Zużycie energii końcowej Gminy Olszanka w 2019 roku

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne |  |  |  |  |  |  |  |  | Odnawialne źródła energii |  |  |  |  | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inne | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Gaz ziemny | Olej napędowy | Węgiel brunatny | Węgiel (miał) | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| - | - | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 627 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1952 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 4760 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31655 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 397 | 0 | 40526 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| I.4 | Przemysł | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
| II | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1158 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| II.2 | Transport publiczny i inny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| - | RAZEM: | 6 637 | 0 | 0 | 110 | 384 | 1 158 | 0 | 1 318 | 0 | 32 657 | 0 | 0 | 0 | 3 768 | 397 | 0 | 46 429 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

Tabela 37 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 Gminy Olszanka w 2019 roku

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne |  |  |  |  |  |  |  |  | Odnawialne źródła energii |  |  |  |  | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inne | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Gaz ziemny | Olej napędowy | Węgiel brunatny | Węgiel (miał) | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| - | - | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 480 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 3642 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14474 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| I.4 | Przemysł | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| II | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 289 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| II.1 | Transport publiczny i inny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| III | EMISJA Z GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RAZEM: | 4 704 | 0 | 0 | 25 | 95 | 289 | 0 | 352 | 0 | 11 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 606 |

Źródło: AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLSZANKA NA LATA 2015-2020  (z perspektywą do 2025 r.)

Tabela 38 Zużycie energii finalnej [MWh] Gminy Olszanka – rok pośredni (2024)

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne |  |  |  |  |  |  |  |  | Odnawialne źródła energii |  |  |  |  | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inne | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Gaz ziemny | Olej napędowy | Węgiel brunatny | Węgiel (miał) | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| - | - | MWh/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 451 | 0 | 0 | 62 | 503 | 0 | 58 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 299 | 3 | 0 | 1 476 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 6 477 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 369 | 0 | 0 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 432 | 0 | 22 035 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| I.4 | Przedsiębiorstwa | 3 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 790 |
| II | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Transport | 131 | 0 | 0 | 190 | 0 | 6 410 | 0 | 5 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 221 |
| II.1 | Transport publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| III | EMISJA Z GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RAZEM: | 11 087 | 0 | 0 | 253 | 1 120 | 6 410 | 427 | 5 527 | 0 | 12 701 | 0 | 0 | 0 | 1 838 | 435 | 0 | 39 798 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Tabela 39 Globalna emisja CO2 Gminy Olszanka – rok bazowy pośredni (2024)

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne |  |  |  |  |  |  |  |  | Odnawialne źródła energii |  |  |  |  | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inne | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Gaz ziemny | Olej napędowy | Węgiel brunatny | Węgiel (miał) | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
| - | - | Mg CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 345 | 0 | 0 | 14 | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 4955 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9489 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| I.4 | Przedsiębiorstwa | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 |
| II | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Transport | 101 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1599 | 0 | 1464 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 207 |
| II.1 | Transport publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| III | EMISJA Z GOSPODARKI ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RAZEM: | 8 482 | 0 | 0 | 57 | 299 | 1 599 | 85 | 1 474 | 0 | 4 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 327 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

### Prognozowane zużycie energii i emisja CO2 2030 roku

W celu zaplanowania działań i inwestycji w perspektywie do roku 2030, a także przedstawienia wpływu i celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej i wskaźnika udziału energii pochodzącej z OZE, określona została prognoza na rok 2030.

W prognozie wzięto pod uwagę zarówno dokumenty szczebla krajowego dotyczące rozwoju polskiej gospodarki i zużycia paliw, a także strategiczne dokumenty Gminy Olszanka określające planowany rozwój. Ponadto, uwzględnione zostały pozyskane informacje 
od Interesariuszy zaangażowanych w tworzenie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem planów rozwojowych Podmiotów odpowiedzialnych za sieci energetyczne na analizowanym obszarze, w zakresie wzrostu liczby ludności i planowanego rozwoju mieszkalnictwa.

Przewidywany scenariusz rozwoju Gminy Olszanka został oparty na scenariuszu BaU (business as usual). Zmiany w zapotrzebowaniu na energię i redukcję emisji CO2 przedstawiono w tabelach oraz na wykresach poniżej. Scenariusz rozwoju w latach 2021-2030 uzgodniony został ze wskaźnikami określonymi poniżej.

Tabela 40 Wskaźniki wykorzystane do opracowania prognozy do roku 2030

| Lp. | Wyszczególnienie | Wskaźnik do prognozy (roczny) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [%] |
| 1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | -0,80% |
| 2 | Budynki mieszkalne | 1,00% |
| 3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 1,00% |
| 4 | Przedsiębiorstwa | 0,80% |
| 5 | Transport | 1,00% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Tabela 41 Zużycie energii finalnej [MWh] Gminy Olszanka – rok docelowy (2030)

| Lp | Kategoria | Zużycie energii finalnej [MWh] Gminy Olszanka |
| --- | --- | --- |
| - | - | MWh/a |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |  |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 1 407 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 23 391 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 253 |
| I.4 | Przedsiębiorstwa | 3 975 |
| II | TRANSPORT |  |
| II.1 | Transport | 12 973 |
| II.1 | Transport publiczny | 41 |
| III | EMISJA Z GOSPODARKI ODPADAMI |  |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 |
| - | RAZEM: | 41 998 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

Tabela 42 Globalna emisja CO2 Gminy Olszanka – rok docelowy (2030)

| Lp | Kategoria | Globalna emisja CO2 Gminy Olszanka |
| --- | --- | --- |
| - | - | Mg CO2 |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |  |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 514 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 10 073 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 194 |
| I.4 | Przedsiębiorstwa | 3 041 |
| II | TRANSPORT |  |
| II.1 | Transport | 3 404 |
| II.1 | Transport publiczny | 11 |
| III | EMISJA Z GOSPODARKI ODPADAMI |  |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 |
| - | RAZEM: | 17 237 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń BEI

# IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Głównym celem niniejszego opracowania jest określenie zasad służących do właściwej realizacji celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, która zakłada zmniejszenie emisji CO2 na terenie Gminy Olszanka o 55% do 2030 r. w stosunku do roku 1990. Pierwszym krokiem w procesie wypełnienia tego zobowiązania było określenie zużycia energii na terenie Gminy Olszanka oraz inwentaryzacja wielkości emisji CO2, stanowiąca punkt wyjścia do określenia planu działań dla Gminy. Baza inwentaryzacji emisji CO2 pozwala na określenie ilości dwutlenku węgla emitowanego z obszaru Gminy w danym roku. Pozwala to zidentyfikować główne źródła emisji oraz potencjał ich redukcji w poszczególnych sektorach.

Analiza struktury emisji CO₂ na terenie Gminy Olszanka wskazuje na wyraźną koncentrację problemów w kilku kluczowych obszarach, które determinują całkowity poziom emisji wynoszący 16 333 Mg CO₂.

Największym źródłem emisji są budynki mieszkalne, odpowiadające za ok. 9 490 Mg CO₂, czyli ponad połowę całkowitej emisji. Kluczowym problemem jest dominacja paliw stałych – przede wszystkim węgla (ok. 4 296 Mg CO₂), który wciąż stanowi podstawowe źródło ogrzewania. Dodatkowo istotny udział ma energia elektryczna (4 955 Mg CO₂), co wskazuje zarówno na energochłonność budynków, jak i brak szerokiego wykorzystania OZE. Ten sektor stanowi główny obszar wymagający interwencji, szczególnie w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

Drugim istotnym obszarem problemowym jest sektor przedsiębiorstw, generujący ok. 2 902 Mg CO₂, w całości związany praktycznie z zużyciem energii elektrycznej (2 899 Mg CO₂). Wskazuje to na brak własnych źródeł energii oraz potencjał do rozwoju instalacji OZE, które mogłyby ograniczyć emisję w tym sektorze.

Znaczący udział w emisjach ma również transport, odpowiadający za ok. 3 207 Mg CO₂. Emisje te pochodzą głównie z paliw ciekłych – benzyny (1 599 Mg CO₂) oraz oleju napędowego (1 464 Mg CO₂). Struktura ta wskazuje na dominację transportu indywidualnego oraz brak alternatywnych, niskoemisyjnych form mobilności. Transport publiczny ma marginalny udział (10 Mg CO₂), co dodatkowo potwierdza ograniczoną rolę zbiorowych form transportu.

W mniejszym, lecz istotnym zakresie emisje generują budynki użyteczności publicznej, gdzie całkowita emisja wynosi ok. 539 Mg CO₂. W tym przypadku problemem jest nadal wykorzystanie paliw kopalnych (olej opałowy, gaz) oraz zużycie energii elektrycznej. Sektor ten jest jednak stosunkowo łatwy do modernizacji ze względu na kontrolę samorządu nad infrastrukturą.

Relatywnie niewielki udział w emisjach ma oświetlenie uliczne (184 Mg CO₂), co wskazuje na ograniczony wpływ tego sektora na ogólny bilans emisji. Jednocześnie jest to obszar, w którym stosunkowo łatwo można osiągnąć dalsze redukcje poprzez modernizację technologii oświetleniowych.

Zwraca uwagę praktycznie zerowy udział odnawialnych źródeł energii w bilansie emisji, co stanowi jeden z kluczowych problemów systemowych. Brak wykorzystania OZE powoduje utrzymanie wysokiej emisyjności zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i gospodarczym.

W konsekwencji główne obszary problemowe to: dominacja węgla w ogrzewaniu budynków mieszkalnych, wysoka energochłonność sektora mieszkaniowego i przedsiębiorstw, znaczący udział transportu opartego na paliwach kopalnych oraz niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Te obszary powinny stanowić priorytet działań w zakresie transformacji energetycznej gminy.

# DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2030 ROKU

## Raport z realizacji zadań do roku 2025

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2014-2024 miały pozwolić na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

- oszczędności energii na poziomie 6397 MWh/rok osiągnięte w okresie 2014-2024,

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 368 MWh/rok osiągnięte w okresie 2014-2024,

- redukcja emisji CO2 na poziomie 4028 Mg CO2/rok osiągnięte w okresie 2014-2024.

Zrealizowane inwestycje w latach 2018-2024 pozwoliły na osiągnięcie następujących wartości wskaźników:

- oszczędności energii na poziomie 2161 MWh/rok osiągnięte w okresie 2014-2024,

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 500 MWh/rok osiągnięte w okresie 2014-2024,

- redukcja emisji CO2 na poziomie 1462Mg CO2/rok osiągnięte w okresie 2014-2024.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań zawarte zostało w tabeli.

Tabela 43 Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Olszanka do 2024 roku

| Nr działania | Obiekt/ zadanie | Opis | Podmiot odpowie- dzialny | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Szacowane koszty | Źródło finansowania | Oszczędności energii do 2024 r. | Produkcja energii z OZE do 2024 r. | Roczna redukcja emisji CO2 do 2024 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MWh | MWh | Mg CO2 |
|  | Budynki użyteczności publicznej |  |  |  | - zł |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich: 2022-2023 | - ocieplenie ścian zewnętrznych, - ocieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, - ocieplenie stropodachów, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wymiana pokrycia dachu | Gmina Olszanka | 2022-2023 | Brak danych | środki własne | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 2 | Pałac w Krzyżowicach | Wymiana okien, Kompleksowy remont elewacji w 2023r. Nowa instalacja co.- ogrzewanie gazowe z sieci | Gmina Olszanka | 2023 | Brak danych | środki własne | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 3 | Świetlica Wiejska w Krzyżowicach | W 2022 r. rozpoczęto prace termomodernizacyjne. W I etapie prac termomodernizacyjnych wykonano docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano i uruchomiono instalację C.O. zasilaną z kotłowni gazowej. | Gmina Olszanka | 2022 | Brak danych | środki własne | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 4 | Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu. | W roku 2022-2023 wykonano I etap prac termomodernizacyjnych polegający na kompleksowej wymianie stolarki okiennej, modernizacji kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła na kocioł zasilany olejem opałowym | Gmina Olszanka | 2022-2023 | Brak danych | środki własne | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 5 | Centrum Kultury i Rekreacji w Pogorzeli (siłownia)- | Wymiana pokrycia dachowego | Gmina Olszanka | 2023 | Brak danych | środki własne | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 6 | Świetlica Wiejska w Michałowie | Wymiana pokrycia dachowego -Świetlica w Michałowie po 2020r. Wymiana instalacji c.o., wymiana na kocioł olejowy- 2025r. | Gmina Olszanka | 2020, 2025 | Brak danych | środki własne | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 7 | Świetlica w Obórkach | Wymiana kotła C.O. na kocioł elektryczny w świetlicy wiejskiej w Obórkach wraz z instalacją i podłączeniem Pełna termomodernizacja ścian i dachu | Gmina Olszanka | 2022 | Brak danych | środki własne | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 8 | Szatnia sportowa w Czeskiej | Ocieplenie sufitu wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego w szatni na boisku sportowym w Czeskiej Wsi | Gmina Olszanka | 2022 | Brak danych | środki własne | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| 9 | Świetlica Wiejska w Pogorzeli | Pełna termomodernizacja ścian i dachu, nowy kocioł olejowy, fotowoltaika-2020-2021 | Gmina Olszanka | 2020-2021 | Brak danych | środki własne | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
|  | Budynki mieszkalne |  |  |  | 1 500 000,00 zł |  | 2007 | 500 | 1338 |
| 1 | Realizacja PROGRAMU MÓJ PRĄD i inwestycje prywatne | Przyjęto, że w ramach programu na terenie Gminy realizuje się średnio rocznie 20 nowych instalacji PV o mocy 5 kWp. | NFOŚiGW | 2024-2026 | 1 500 000,00 zł | środki NFOŚiGW z programu Mój Prąd | 0 | 285 | 218 |
| 2 | Realizacja CZYSTE POWIETRZE | Dane o zrealizownym efekcie pochodzą ze strony www WFOŚiGW w Opolu: - pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej - 49 szt. - kotłownia gazowa - 4 szt. - pompa ciepła powietrze/woda - 7 szt. - kocioł na węgiel - 13 szt. - kocioł na biomasę - 4 szt. - kocioł na pellet drzewny - 13 szt. - system ogrzewania elektrycznego - 2 szt. - kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) - 4 szt. - kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie - 15 szt. - kocioł gazowy kondensacyjny - 1 szt. - pompa ciepła grunt/woda - 3 szt. | WFOŚiGW | 2018-2024 | Brak danych | środki WFOŚiGW z programu Czyste Powietrze | 1708 | 215 | 888 |
| 3 | Ciepłe Mieszkanie | W ramach programu Ciepłe Mieszkanie dokonano montażu dwóch pomp ciepła oraz kotła na pellet | Gmina Olszanka, mieszkańcy | 2023 | 35 240,00 zł | środki WFOŚiGW, środki mieszkańców | 22 | 0 | 7 |
|  | Dofinansowania na wymianę źródeł ciepła oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej | W ramach inwestycji od 2020-2025 dofinansowano nowe kotły zasilane: - pelletem/drewnem - 39 szt. - pompą ciepła - 15 szt. - gazem ziemnym - 6 szt. - węglem - 3 szt. | Gmina Olszanka, mieszkańcy | 2020-2025 | 237 594,00 zł | środki własne | 277 | 0 | 225 |
|  | Przedsiębiorcy |  |  |  | - zł |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brak inwestycji (sektor nieuwzględniony) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Transport |  |  |  | - zł |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Oświetlenie |  |  |  | 701 308,80 zł | - zł | 154 | 0 | 125 |
| 1 | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego | Zadanie zrealizowane do 2020 roku | Gmina Olszanka | 2014 - 2019 | 701 308,80 zł | środki własne | 154 | 0 | 125 |
|  | Zarządzanie energią |  |  |  | 12 000 000,00 zł | - zł | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Instrumenty planowania przestrzennego kreujące gospodarkę niskoemisyjną | Gmina Olszanka zobowiąza ka się do aprobowania inwestycji wpisujących się w gminną gospodarką niskoemisyjną (w szczególności inwestycji budowy OZE niepowodujących konfliktów społecznych, np. farm fotowoltaicznych). | Gmina Olszanka | 2019 - 2025 | 12 000 000,00 zł | środki własne | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zielone zamówienia publiczne | Wszelkie zamówienia powyżej tej wartości (równowartość 30 tys. euro w złotych) realizowane są i nadal będą na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, poprzez odpowiednie procedury, z zachowaniem kryterium ekonomicznego (cena) oraz kryterium jakościowego usługi weryfikowanego przede wszystkim poprzez doświadczenie wykonawcy w realizacji danego typu zamówienia. W okresie obowiązywania Planu, gminne władze nie planują zmiany ww. kryteriów (poprzez włączenie kryterium ekologicznego). | Gmina Olszanka | 2019 - 2025 | - zł | Bezkosztowe | 0 | 0 | 0 |
|  | Świadomość energetyczna |  |  |  | 2 500,00 zł | - zł | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kampanie informacyjne i edukacyjne, podnoszenie kompetencji pracowników UG Olszanka | Zadanie to opierać będzie się na stworzeniu przez gminę Olszanka strategii komunikacji z mieszkańcami, z wykorzystaniem narzędzi bezpośredniego przekazu, jak plakaty, ulotki i organizacja szkoleń. Finalnie obrana strategia doprowadzić ma do świadomego podjęcia przez mieszkańców (stanowiących społeczeństwo obywatelskie) zobowiązań kluczowych do realizacji celu zapisanego w niniejszym dokumencie i samym działaniu, którego skutkiem ma być m.in. oszczędność energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na obszarze gminy. Zmiana postaw konsumpcyjnych społeczeństwa jest wymogiem całościowej realizacji postanowień dokumentu strategicznego. | Gmina Olszanka | 2019 - 2025 | 2 500,00 zł | środki własne | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM: |  |  |  | 14 203 808,80 zł | - | 2161 | 500 | 1462 |

Źródło: Opracowanie własne

## Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania

Długoterminowa strategia niskoemisyjna Gminy Olszanka do 2030 r. zawarta w Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka będzie obejmować działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego;

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy;

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej;

- zwiększeniu efektywności energetycznej działań;

- wymianie kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych: ograniczenie niskiej emisji poprzez eliminację niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe w wybranych gospodarstwach domowych;

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Działania będą realizowane poprzez:

- określenie obszarów, na których przewiduje się uzupełnienie infrastruktury technicznej;

- wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej;

- zapisy prawa lokalnego;

- uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.

## Planowane działania krótko i długoterminowe

Planowane działania długoterminowe obejmują okres 2025-2030. W ramach zaplanowanych działań określono:

- zakres działania,

- podmioty odpowiedzialne za realizację,

- harmonogram uwzględniający terminy realizacji,

- szacowane koszty realizacji inwestycji,

- oszczędności energii finalnej,

- wielkość redukcji emisji CO2,

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2025-2030 pozwolą na:

- prognozowane oszczędności energii na poziomie 1156 MWh/rok osiągnięte w okresie 2025-2030,

- prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 301 MWh/rok osiągnięte w okresie 2025-2030,

- prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 797 Mg CO2/rok osiągnięte w okresie 2025-2030.

Tabela 44 Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Olszanka

| Nr działania | Obiekt/ zadanie | Opis | Podmiot odpowie- dzialny | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Szacowane koszty | Źródło finansowania | Oszczędności energii do 2030 r. | Produkcja energii z OZE do 2030 r. | Roczna redukcja emisji CO2 do 2030 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | MWh | MWh | Mg CO2 |
|  | Budynki użyteczności publicznej |  |  |  | 75 000,00 zł |  | 147 | 19 | 46 |
| 1 | Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy | Rozważany jest montaż instalacji fotowoltaicznych | Gmina Olszanka | 2027-2028 | 75 000,00 zł | środki własne, środki zewnętrzne | 0 | 14 | 11 |
| 2 | Świetlica Michałów | Ocieplenie stropodachu w Świetlicy Wiejskiej w m. Michałów | Gmina Olszanka | 2026 | brak danych | środki własne, środki zewnętrzne | 14 | 0 | 4 |
| 3 | PZSP w Przylesiu | II etap termomodernizacji- docieplenie ścian, stropodachu, wymiana pokrycia dachowego | Gmina Olszanka | 2027-2029 | brak danych | środki własne, środki zewnętrzne | 48 | 0 | 13 |
| 4 | Świetlica Wiejska w Krzyżowicach | Pełna termomodernizacja ścian i dachu- planowana na 2026r. Planuje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, remont schodów wejściowych – na drugi etap prac termomodernizacyjnych Gmina Olszanka uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach Subregionu Brzeskiego. | Gmina Olszanka | 2025-2030 | brak danych | środki własne, środki zewnętrzne | 8 | 0 | 2 |
| 5 | Świetlica wiejska w Czeskiej Wsi | Kompleksowa termomodernizacja | Gmina Olszanka | 2026-2030 | brak danych | środki własne, środki zewnętrzne | 30 | 0 | 10 |
| 6 | Świetlica Wiejska w Przylesiu | Kompleksowa termomodernizacja | Gmina Olszanka | 2026-2030 | brak danych | środki własne, środki zewnętrzne | 12 | 0 | 3 |
| 7 | Świetlica Wiejska w Obórkach | Montaż instalacji fotowoltaicznej | Gmina Olszanka | 2026-2030 | 35 000,00 zł | środki własne, środki zewnętrzne | 0 | 5 | 4 |
| 8 | Świetlica Jankowice Wielkie | Budynek wymaga przebudowy obejmującej przemurowanie otworów okiennych i drzwiowych, budowy kominów zewnętrznych, remontu schodów zewnętrznych, termomodernizacji obejmującej ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę źródła ciepła i instalacji C.O., budowę instalacji OZE (instalacja fotowoltaiczna) oraz prac remontowo-modernizacyjnych wewnątrz budynku. Gmina posiada dokumentacje budowlano-techniczną pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach Wielkich | Gmina Olszanka | 2026-2029 | 2 500 000,00 zł | środki własne, środki zewnętrzne | 34 | 0 | 0 |
|  | Budynki mieszkalne |  |  |  | 11 000 000,00 zł |  | 1009 | 282 | 751 |
| 1 | Realizacja PROGRAMU MÓJ PRĄD i inwestycje prywatne | Przyjęto, że w ramach programu na terenie Gminy realizuje się średnio rocznie 20 nowych instalacji PV o mocy 5 kWp. | mieszkańcy gminy | 2025-2026 | 1 000 000,00 zł | środki własne / PROGRAM MÓJ PRĄD | 0 | 190 | 145 |
| 3 | Realizacja CZYSTE POWIETRZE | Przyjęto realizację na poziomie inwestycji zrealizowanych do 2024 roku | mieszkańcy gminy | 2025-2029 | 10 000 000,00 zł | środki własne / PROGRAM CZYSTE POWIETRZE | 732 | 92 | 380 |
|  | Dofinansowania na wymianę źródeł ciepła oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej | Gmina Olszanka ma zamiar kontynuować dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. | Gmina Olszanka | 2025-2030 | 118 797,00 zł | środki własne | 277 | 0 | 225 |
|  | Przedsiębiorcy |  |  |  | 0,00 zł |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brak inwestycji (sektor nieuwzględniony) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Transport |  |  |  | 0,00 zł |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Budowa ścieżek rowerowych | Planowana ścieżka pieszo-rowerowa w m. Przylesie oraz Krzyżowice-Żłobizna | Gmina Olszanka | 2027-2029 | brak danych | - | - | - | - |
|  | Oświetlenie |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nie przewidziano inwestycji | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Zarządzanie energią |  |  |  | 0,00 zł |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Spójna polityka energetyczna | Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej | Gmina Olszanka | 2025-2030 | w ramach budżetu funkcjonowania Urzędu Gminy | Środki własne | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Spójne planowanie przestrzenne inwestycji energetycznych | Zapewnienie spójności inwestycji realizowanych na terenie gminy z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi gminy | Gmina Olszanka | 2025-2030 | w ramach budżetu funkcjonowania Urzędu Gminy | Środki własne | 0 | 0 | 0 |
|  | Świadomość energetyczna |  |  |  | 0,00 zł |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rozbudowa strony www gminy | Rozbudowa istniejącej strony www o nowe i bardziej dostępne dla mieszkańców informacje dotyczące ochrony środowiska | Gmina Olszanka | 2021-2030 | w ramach budżetu funkcjonowania Urzędu Gminy | Środki własne | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy | Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. | Gmina Olszanka | 2021-2030 | w ramach budżetu funkcjonowania Urzędu Gminy | Środki własne | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Świadomość energetyczne - działania edukacyjne | Działania edukacyjne. Edukacja ekologiczna mieszkańców i przedsiębiorców oraz promocja postaw w zakresie ograniczania zużycia energii i emisji zanieczyszczeń; edukacja struktur administracyjnych w zakresie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej | Gmina Olszanka | 2021-2030 | w ramach budżetu funkcjonowania Urzędu Gminy | Środki własne /zewnętrzne | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM: |  |  |  | 11 075 000,00 zł |  | 1156 | 301 | 797 |

Źródło: Opracowanie własne

# FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

Realizacja założonego w harmonogramie planów wdrożenia zapisów PGN może okazać się trudna do spełnienia bez zewnętrznego wsparcia finansowanego. Gminy Olszanka, jako podmiot odpowiedzialny za realizację polityki ekologicznej, nie może narzucić mieszkańcom obowiązku działań termomodernizacyjnych bądź wymiany źródeł ciepła, może jednak prowadzić działania edukacyjne, a także podjąć się roli Wnioskodawcy w określonych programach dotacyjnych.

Możliwości finansowania zostały przedstawione w podziale na podmioty zajmujące 
się wdrażaniem programów dotacyjnych czy pożyczkowych dostępnych na etapie tworzenia PGN. Należy jednak mieć na uwadze wprowadzanie nowych programów, wraz ze zmianami w już istniejących, a także rozważyć możliwość dodatkowego wsparcia z budżetu Gminy dofinansowania ze środków zewnętrznych.

## Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z uchwałą nr 36/16 RN NFOŚiGW z dnia 5 czerwca 2020 roku planuje wdrażanie różnych programów priorytetowych. Aktualna (Zatwierdzona: Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/25, z dnia 30 stycznia 2025 roku z późniejszymi zmianami) lista programów priorytetowych obejmuje następujące możliwości:

- Grupa Programów Priorytetowych nr 1: Transformacja energetyczna

- Grupa Programów Priorytetowych nr 2: Poprawa jakości powietrza.

- Grupa Programów Priorytetowych nr 3: Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami, ochrona wód i gospodarka wodna.

- Grupa Programów Priorytetowych nr 4: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

- Grupa Programów Priorytetowych nr 5: Monitoring środowiska.

- Grupa Programów Priorytetowych nr 6: Ekspertyzy środowiskowe.

- Grupa Programów Priorytetowych nr 7: Edukacja ekologiczna.

- Grupa Programów Priorytetowych nr 8: Innowacyjność.

- Grupa Programów Priorytetowych nr  9: Adaptacja do zmian klimatu.

W celu realizacji celów określonych przez Plan Gospodarki Niskoemisyjnej najważniejsze są następujące programy z grupy nr 1, 2, 7 i 9.

Z uwagi na aktualizowanie ww. listy niezbędne jest monitorowanie i każdorazowe sprawdzanie, czy dany program Priorytetowych nie uległ zmianie.

## Program priorytetowy Czyste powietrze

Program priorytetowy Czyste powietrze to obecnie jedna z głównych możliwości finansowania działań określonych do realizacji przez osoby prywatne w budynkach jednorodzinnych. W  ramach programu przewidziany został budżet w wysokości 103 miliardów złotych do  wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Cel ma być realizowany poprzez wsparcie właścicieli budynków jednorodzinnych poprzez udzielnie dotacji i/ lub pożyczek na działania z zakresu:

            - Termomodernizacji, w zakresie:

  - docieplenia przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

  - docieplenia przegród wewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

  - wymiany i montażu stolarki zewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,

  - wymiany źródła ciepła i dostosowania instalacji wewnętrznej w starym budynku.

            - Zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej  .

            - Zamontowaniu nowego niskoemisyjnego źródła ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od zakresu inwestycji. Możliwe są trzy poziomy dotacji uzależnione od dochodu.

## Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027  to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i  adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i  społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

- obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,

- budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,

- dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,

- poprawę bezpieczeństwa transportu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,

- wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

W ramach programu przewidziano realizację następujących priorytetów:

- PRIORYTET I: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności.

- PRIORYTET II: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR.

- PRIORYTET III: Transport miejski.

- PRIORYTET IV: Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności

- PRIORYTET V: Wsparcie sektora transportu z EFRR

- PRIORYTET VI: Zdrowie

- PRIORYTET VII: Kultura

- PRIORYTET VIII: Pomoc techniczna

## X.4 Programy realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021–2027 (FEO) stwarza szerokie możliwości finansowania inwestycji na poziomie lokalnym, w tym dla gmin takich jak Olszanka. Wsparcie koncentruje się na obszarach zgodnych z polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej oraz celami transformacji energetycznej regionu.

W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków m.in. na:

- rozwój odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii),

- poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych (termomodernizacja),

- modernizację i rozwój infrastruktury energetycznej, w tym lokalnych systemów dystrybucji i zarządzania energią,

- działania związane z ochroną środowiska i ograniczeniem emisji zanieczyszczeń (np. wymiana źródeł ciepła),

- projekty z zakresu mobilności niskoemisyjnej i zrównoważonego transportu.

Istotnym elementem programu jest również promowanie projektów partnerskich oraz inicjatyw o charakterze ponadlokalnym (np. klastry energii, spółdzielnie energetyczne), co może zwiększać szanse na uzyskanie dofinansowania. Wsparcie kierowane jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego, jak i ich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz partnerstw publiczno-prywatnych.

W kontekście Gminy Olszanka program FEO 2021–2027 stanowi realne narzędzie finansowania działań modernizacyjnych i rozwojowych w sektorze energetycznym. Szczególnie istotne są możliwości wsparcia inwestycji w OZE oraz termomodernizację, które odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji.

## Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Do celów programu należy:

- zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;

- wzrost konkurencyjności MŚP;

- rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;

- transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

W ramach realizacji programu przewidziano 4 priorytety:

- Wsparcie dla przedsiębiorców,

- Środowisko przyjazne innowacjom,

- Zazielenienie przedsiębiorstw,

- Pomoc techniczna.

Z punktu widzenia osiągnięcia celów Strategii program ten jest istotny dla Partnerów, w tym dla przedsiębiorstw prowadzących działalność, posiadających swoją siedzibę na terenie Gminy lub planujących rozpoczęcie działalności na terenie Gminy. harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 rok został zatwierdzony 19 stycznia 2023. Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w FENG, w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym. Przewiduje się uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie 4,7 mld euro (21 mld zł), co stanowi około 60% alokacji FENG.

## Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Zakres wsparcia w ramach Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych. Do celów programu należy:

- budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,

- zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego,

- udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),

- zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,

- rozwój gospodarki poprzez zwiększenie ilości danych wysokiej jakości otwartych do ponownego wykorzystania,

- rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,

- wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych                     w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W ramach programu określono następujące priorytety:

- Priorytet: I. Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego,                   a ramach którego planuje się realizację następujących wskaźników produktu:

  - Dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości,

  - Dodatkowe przedsiębiorstwa dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości,

  - Dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości,

  - Dodatkowe przedsiębiorstwa dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości,

  - Dodatkowe lokale mieszkalne dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości,

  - Dodatkowe przedsiębiorstwa dysponujące szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości

- Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe, a ramach którego planuje się realizację następujących wskaźników produktu:

  - Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw,

  - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych,

  - Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line,

  - Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw,

  - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych,

  - Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line,

  - Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw,

  - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych,

  - Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line.

## Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi fundusz mający na celu wsparcie rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Do celów programu należy:

- wsparcie samozatrudnienia poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie własne działalności gospodarczej

- rozwój potencjału instytucji i służb rynku pracy

- wpieranie przedsiębiorców, innych pracodawców oraz ich pracowników w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

- poprawa jakości systemów kształcenia oraz rozwój edukacji włączającej

- wspieranie procesu uczenia się przez całe życie, w tym kompetencji cyfrowych osób dorosłych

- wsparcie systemu szkolnictwa wyższego, w tym w dostosowaniu oferty do wyzwań związanych z cyfrową i zieloną transformacją

- wspieranie instytucji odpowiedzialnych za integrację społeczno-zawodową migrantów

- rozwój potencjału instytucji działających w sferze integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej

- rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi m.in. poprzez tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i podnoszenie kompetencji kadr w tym obszarze

- zapewnienie równych szans dla osób z niepełnosprawnościami

- wsparcie systemu ochrony zdrowia, w tym kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz innych zawodów związanych z ochroną zdrowia

- budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego,

- rozwój innowacji społecznych i upowszechnianie przetestowanych rozwiązań.

W ramach programu określono następujące priorytety i działania:

- Priorytet FERS.01 Umiejętności:

  - Działanie FERS.01.01 Współpraca ponadnarodowa

  - Działanie FERS.01.02 Rozwój publicznych służb zatrudnienia

  - Priorytet FERS.01 Umiejętności

  - Działanie FERS.01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki,

  - Działanie FERS.01.04 Rozwój systemu edukacji,

  - Działanie FERS.01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym,

  - Działanie FERS.01.06 Edukacja włączająca,

  - Działanie FERS.01.07 Mobilność ponadnarodowa,

  - Działanie FERS.01.08 Rozwój systemu edukacji i uczenia się dorosłych,

  - Działanie FERS.01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych,

  - Działanie FERS.01.10 Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych na rynku pracy,

  - Działanie FERS.01.11 Europejskie pożyczki na kształcenie,

  - Działanie FERS.01.12 Kształcenie podyplomowe lekarzy, pielęgniarek                   i położnych,

  - Działanie FERS.01.13 Umiejętności w sektorze zdrowia;

- Priorytet FERS.02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym                            i zawodowym:

  - Działanie FERS.02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+,

  - Działanie FERS.02.02 Wsparcie systemu opieki nad dziećmi do lat 3,

  - Działanie FERS.02.03 Wsparcie równości kobiet i mężczyzn;

- Priorytet FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami:

  - Działanie FERS.03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,

  - Działanie FERS.03.02 Dostępność cyfrowa,

  - Działanie FERS.03.03 Systemowa poprawa dostępności,

  - Działanie FERS.03.04 Nowe rozwiązania na rzecz osób                                                    z niepełnosprawnościami,

  - Działanie FERS.03.05 Lepsza komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami,

  - Działanie FERS.03.06 Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na dostępność,

  - Działanie FERS.03.07 Dostępność podmiotów leczniczych;

- Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie:

  - Działanie FERS.04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie,

  - Działanie FERS.04.02 Dialog społeczny w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równych szans na rynku pracy,

  - Działanie FERS.04.03 Dialog społeczny w zakresie adaptacyjności,

  - Działanie FERS.04.04 Edukacja o dialogu społecznym,

  - Działanie FERS.04.05 Dialog społeczny na rzecz uczenia się dorosłych,

  - Działanie FERS.04.06 Rozwój dialogu obywatelskiego,

  - Działanie FERS.04.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego,

  - Działanie FERS.04.08 Aktywizacja osób odbywających karę pozbawienia wolności,

  - Działanie FERS.04.09 Europejskie pożyczki dla ekonomii społecznej,

  - Działanie FERS.04.10 Wspieranie procesów zarządzania migracjami zarobkowym,

  - Działanie FERS.04.11 Rozwój systemu obsługi cudzoziemców przez publiczne służby zatrudnienia,

  - Działanie FERS.04.12 Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy,

  - Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego,

  - Działanie FERS.04.14 Deinstytucjonalizacja długoterminowej opieki medycznej,

  - Działanie FERS.04.15 Skuteczny i odporny system ochrony zdrowia,

  - Działanie FERS.04.16 Wsparcie systemu pieczy zastępczej;

- Priorytet FERS.05 Innowacje społeczne:

  - Działanie FERS.05.01 Innowacje społeczne;

- Priorytet FERS.06 Pomoc techniczna:

  - Działanie FERS.06.01 Pomoc techniczna.

## Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 to  program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

- obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,

- budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,

- dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,

- poprawę bezpieczeństwa transportu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,

- wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

W ramach programu przewidziano realizację następujących priorytetów:

- PRIORYTET I: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności:

  - Cel szczegółowy 2.1 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,

  - Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu                               i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami,                     a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,

  - Cel szczegółowy 2.5 Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej,

  - Cel szczegółowy 2.6 Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej,

  - Cel szczegółowy 2.7 Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia;

- PRIORYTET II: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR:

  - Cel szczegółowy 2.1 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych,

  - Cel szczegółowy 2.2 Wspieranie energii odnawialnej,

  - Cel szczegółowy 2.3 Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E),

  - Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu                              i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami,                     a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,

  - Cel szczegółowy 2.5 Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej;

- PRIORYTET III: Transport miejski:

  - Cel szczegółowy 2.8 Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności Miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej;

- PRIORYTET IV: Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności:

  - Cel szczegółowy 3.1 Rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej TEN-T,

  - Cel szczegółowy 3.2 Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej;

- PRIORYTET V: Wsparcie sektora transportu z EFRR

  - Cel szczegółowy 3.1 Rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej TEN-T,

  - Cel szczegółowy 3.2 Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej;

- PRIORYTET VI: Zdrowie

  - Cel szczegółowy 4.5 Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej                    i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej;

- PRIORYTET VII: Kultura:

  - Cel szczegółowy 4.6 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki                    w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych;

- PRIORYTET VIII: Pomoc techniczna.

Z punktu widzenia realizacji Strategii rozwoju istotna jest realizacja wszystkich wymienionych celów szczegółowych w zależności od planowanego zakresu i kierunku działania.

# ANALIZA RYZYKA INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

Analiza ryzyka inwestycji przewidzianych w Planie obejmuje zagrożenia technologiczne, finansowe oraz organizacyjne, dla poszczególnych sektorów realizujących inwestycje. Sposób oddziaływania poszczególnych ryzyk jest zależny od typów przedsięwzięć i sektorów, które będą odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za ich realizację.

Analizowane ryzyko finansowe rozumiane jest jako możliwość pojawienia się problemów 
z finansowaniem inwestycji. W szczególności wysokie prawdopodobieństwo jego wystąpienia istotne jest dla prywatnych inwestorów takich jak przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które w dużej części uzależniają podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
od możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego zarówno w postaci dotacji, jak 
i kredytu bankowego. Ryzyko finansowane jest bardzo istotne z punktu widzenia realizacji inwestycji, jednocześnie prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niższe niż w przypadku innych ryzyk. Wynika to m.in. z konieczności planowania długoterminowego budżetu przez Gminę Olszanka oraz jej jednostki organizacyjne, a także wysokie rezerwy dotyczące działań modernizacyjnych posiadane przez podmioty gospodarcze działające w sferze energetyki.

Ryzyko organizacyjne jest istotne z punktu widzenia projektów partnerskich (realizowanych wspólnie przez różne grupy podmiotów), a także w przypadku dużych projektów inwestycyjnych. Niezbędne jest uwzględnienie odpowiedniego harmonogramu, a także zasobów ludzkich oraz technicznych, aby inwestycje były zrealizowane na odpowiednim poziomie i pozwoliły na realizację określonego efektu.

Ryzyko technologiczne określane jest jako wszelkiego rodzaju niepewność związana 
z dynamicznym i zmiennym procesem technologicznym. W szczególności będzie ono miało duży wpływ na wysokokosztowe projekty inwestycyjne, a także działania inwestycyjne realizowane przez sektor publiczny. Związane jest to w głównej mierze z długim okresem planowania i realizacji inwestycji, w przypadku instytucji publicznych często związane jest z koniecznością zachowania zgodności z prawem zamówień publicznych.

Tabela 45 Analiza ryzyka inwestycji wskazanych w Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

| Sektor | Rodzaj ryzyka | Prawdopodobieństwo wystąpienia |
| --- | --- | --- |
| Inwestorzy prywatni (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa) | Ryzyko finansowe | Wysokie |
|  | Ryzyko organizacyjne | Niskie |
|  | Ryzyko technologiczne | Niskie |
| Instytucje użyteczności publicznej (Gmina, jednostki budżetowe, jednostki organizacyjne) | Ryzyko finansowe | Średnie |
|  | Ryzyko organizacyjne | Wysokie |
|  | Ryzyko technologiczne | Wysokie |
| Przedsiębiorcy | Ryzyko finansowe | Wysokie |
|  | Ryzyko organizacyjne | Średnie |
|  | Ryzyko technologiczne | Wysokie |
| Projekty partnerskie różnych sektorów | Ryzyko finansowe | Niskie |
|  | Ryzyko organizacyjne | Wysokie |
|  | Ryzyko technologiczne | Średnie |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie planowanych inwestycji

Dla każdej inwestycji ujętej w Planie przed jej realizacją powinna być podjęta próba opracowania wariantów postępowania. Dotyczyć powinny one czynności zmniejszających zagrożenia i zwiększających potencjalne korzyści dla sformułowanych celów projektowych.

Do strategii wykorzystywanych przy podejściu do ryzyk określonych dla inwestycji ujętych w Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka może być:

- unikanie ryzyka,

- transfer ryzyka,

- łagodzenie ryzyka,

- akceptacja ryzyka.

Niezbędne jest wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, które pozwoli na właściwą realizację inwestycji przez poszczególne sektory.

# ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO W ODNIESIENIU DO STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I TERMOMODERNIZACJI

Poniżej została zacytowana opinia Ministerstwa Środowiska i GDOŚ dotyczące kratowania otworów stropodachów: „Stropodach, w którym kiedykolwiek przebywały ptaki, w świetle przepisów prawa jest siedliskiem ptaków. Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) zakratowanie czy inny sposób zamknięcia otworów takiego stropodachu, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk ptaków.

Stropodachy stanowią siedliska wielu gatunków ptaków, w tym podstawowe siedlisko jerzyka, gatunku ściśle chronionego. Niemal z każdego stropodachu korzystają lub kiedykolwiek korzystały ptaki. Jakiekolwiek zamykanie otworów wentylacyjnych takiego stropodachu jest niszczeniem siedlisk ptaków. Dlatego zgodnie z prawem otwory wentylacyjne takiego stropodachu nie mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nawet po sezonie lęgowym.

Siedliska takie jak szczeliny elewacji nie mogą być oczywiście zachowane w remontowanym budynku. Inwestor niszcząc te siedliska w czasie remontu jest zobligowany do kompensacji przyrodniczej, którą powinna mu wyznaczyć RDOŚ.

Zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane. Prawo budowlane wymaga kratowania jedynie przewodów będących częścią systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku (typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych pomieszczeń). Jest korzystne dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków, ponieważ zakratowanie przewodów kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć śmiercią) lub zatkanie ich gniazdem. Otwory wentylacyjne stropodachu nie należą do kategorii otworów, które prawo budowlane nakazuje kratować lub zabezpieczać w inny sposób przed dostępem ptaków.”

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olszanka nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach Gminy Olszanka. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

Uwzględniając również zapisy Dyrektywy ptasiej planowane działania nie będą oddziaływać negatywnie na populacje ptaków jak również na ochronę siedlisk poszczególnych gatunków.

Ocenia się, że Plan w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Olszanka. Działania wynikające z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

# PODSUMOWANIE

Opracowany w dokumencie plan działań do 2030 r. wraz z podsumowaniem na zakończenie roku 2024 pozwoli na osiągnięcie założonych celów ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W latach 2018-2024 zaplanowano następujący zakres inwestycji w

Tabela 46 Podsumowanie planowanych efektów działań zrealizowanych w latach 2014-2024

|  | Oszczędności energii do 2024 r. | Produkcja energii z OZE do 2024 r. | Roczna redukcja emisji CO2 do 2024 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/rok | MWh/rok | Mg CO2/rok |
| Budynki użyteczności publicznej | 0 | 0 | 0 |
| Budynki mieszkalne | 2007 | 500 | 1338 |
| Ciepłownictwo | 0 | 0 | 0 |
| Transport | 0 | 0 | 0 |
| Oświetlenie | 0 | 0 | 0 |
| Zarządzanie energią | 0 | 0 | 0 |
| Świadomość energetyczna | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 2007 | 500 | 1338 |

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie planowanych efektów w podziale na sektory i osiągnięcie założonych celów ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych przedstawia tabela poniżej.

Tabela 47 Podsumowanie planowanych i osiągniętych efektów działań do 2030

|  | Oszczędności energii osiągnięte i zaplanowane do 2030 r. | Produkcja energii z OZE osiągnięta i zaplanowana do 2030 r. | Roczna redukcja emisji CO2 osiągnięta i zaplanowana do 2030 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/rok | MWh/rok | Mg CO2/rok |
| Budynki użyteczności publicznej | 147 | 19 | 46 |
| Budynki mieszkalne | 3016 | 782 | 2088 |
| Ciepłownictwo | 0 | 0 | 0 |
| Transport | 0 | 0 | 0 |
| Oświetlenie | 0 | 0 | 0 |
| Zarządzanie energią | 0 | 0 | 0 |
| Świadomość energetyczna | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 3163 | 801 | 2135 |

Źródło: Opracowanie własne

Możliwość realizacji założonych działań będzie zależeć od wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nowej perspektywy finansowej UE na lata  2021 – 2027.

# LITERATURA

- Ustawy i inne akty prawne:

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 833),

  - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1295),

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843),

  - Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 264),

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55),

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219),

  - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283),

  - Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.,

  - Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmieniona dyrektywą 2009/29/WE,

  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.

- Literatura przedmiotu:

  - BertoldiPaolo, BornásCayuelaDamian, MonniSuvi, de Raveschoot Ronald PiersPORADNIK „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”,Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków 2012;

  - Hławiczka S. i in., „Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze Miasta. I. Inwentaryzacja źródeł emisji i modelowanie emisji” S. Hławiczka i in., 
w: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, s.22-46, 2011;

  - Płonka Patrycja „Gromadzenie danych i opracowanie Planu działań 
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”;

  - Robakiewicz M., „Ocena cech energetycznych budynków”, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, 2005;

  - Woś, A. (2010). Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Inne opracowania:

  - Warsztaty „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – przygotowanie i wdrażanie” Kraków, 9.03.2012- materiały informacyjne;

  - Strategia „Europa 2020”;

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;

  - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności;

  - Strategia Rozwoju Kraju 2020;

  - Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020;

  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

  - Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Strony www:

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl/,

  - Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

  - portal Rady UE i Rady Europejskiej https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fit-for-55/

# Spisy rysunków, tabel i wykresów

## SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Mapa poglądowa Gminy Olszanka	39

Rysunek 2 Strefy klimatyczne Polski	42

Rysunek 3 Średnie temperatury na terenie Gminy Olszanka	43

Rysunek 4 Temperatury maksymalne na terenie Gminy Olszanka	43

Rysunek 5 Godziny słoneczne na terenie Gminy Olszanka	44

Rysunek 6 Dni z opadami na terenie Gminy Olszanka	44

Rysunek 7 Ilości opadów na terenie Gminy Olszanka	45

Rysunek 8 Rozmieszczenie przyrodniczych obszarów chronionych na terenie Gminy Olszanka	51

Rysunek 9 Infrastruktura GAZ-SYSTEM S.A.	55

Rysunek 10 Charakterystyka systemu elektroenergetycznego w Polsce	58

Rysunek 11 Schemat Krajowej Sieci Przesyłowej	60

Rysunek 12 Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2023	62

Rysunek 13 Schemat sieci przesyłowej na obszarze Gminy Olszanka	63

Rysunek 14 Liczba źródeł ciepła w podziale na rodzaje według danych bazy CEEB na terenie Gminy Olszanka	68

Rysunek 15 Liczba źródeł ciepła w podziale na miejscowości według danych bazy CEEB na terenie Gminy Olszanka	68

Rysunek 16 Udział źródeł ciepła w podziale na miejscowości i rodzaje według danych bazy CEEB na terenie Gminy Olszanka	69

Rysunek 17 Łączna liczba źródeł ciepła w podziale na typy na terenie Gminy Olszanka	71

Rysunek 18 Udział poszczególnych źródeł ciepła na terenie miejscowości na terenie Gminy Olszanka	72

## SPIS TABEL

Tabela 1 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań	17

Tabela 2 Stan ludności Gminy Olszanka w latach 2015 – 2024	40

Tabela 3 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Olszanka w latach 2015 – 2024	46

Tabela 4 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Olszanka w latach 2015-2024	47

Tabela 5 Podmioty gospodarcze według rodzajów działalności na terenie Gminy Sukowy w latach 2015-2024	49

Tabela 6 Gazociągi wysokiego ciśnienia zarządzane przez spółkę: GAZ-SYSTEM SA	53

Tabela 7 Strukturę zużycia gazu ziemnego	56

Tabela 8 Struktura mocy zainstalowanej w KSE w latach 2021-2023	61

Tabela 9 Struktura mocy osiąganej w KSE w latach 2021-2023	61

Tabela 10 Dane stacji transformatorowych na terenie Gminy Olszanka	64

Tabela 11 Liczba odbiorców – umowy kompleksowe	66

Tabela 12 Zużycie energii – umowy kompleksowe (MWh/rok)	66

Tabela 13 Liczba odbiorców – umowy dystrybucyjne	66

Tabela 14 Zużycie energii – umowy dystrybucyjne (MWh/rok)	66

Tabela 15 Strukturę zużycia energii elektrycznej	66

Tabela 16 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze mieszkalnym w 2014roku	73

Tabela 17 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze mieszkalnym w 2019 roku	74

Tabela 18 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze mieszkalnym w 2024roku	74

Tabela 19 Zestawienie budynków użyteczności publicznej uwzględnionych w bilansie energii	77

Tabela 20 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze użyteczności publicznej w 2014roku	79

Tabela 21 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze użyteczności publicznej w 2019 roku	79

Tabela 22 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze użyteczności publicznej w 2024roku	79

Tabela 23 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze transportu w 2014roku	81

Tabela 24 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze transportu w 2019 roku	81

Tabela 25 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze transportu w 2024roku	81

Tabela 26 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze oświetlenia komunalnego w 2014roku	83

Tabela 27 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze oświetlenia komunalnego w 2019 roku	83

Tabela 28 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze oświetlenia komunalnego w 2024roku	83

Tabela 29 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze przedsiębiorstw w 2014roku	84

Tabela 30 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze przedsiębiorstw w 2019 roku	84

Tabela 31 Szczegółowe dane dotyczące zużycia energii finalnej i emisji CO2 w sektorze przedsiębiorstw w 2024roku	85

Tabela 32 Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie Gminy	87

Tabela 33 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)	88

Tabela 34 Zużycie energii końcowej Gminy Olszanka w 2014 roku	89

Tabela 35 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 Gminy Olszanka w 2014 roku	90

Tabela 36 Zużycie energii końcowej Gminy Olszanka w 2019 roku	92

Tabela 37 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 Gminy Olszanka w 2019 roku	93

Tabela 38 Zużycie energii finalnej [MWh] Gminy Olszanka – rok pośredni (2024)	94

Tabela 39 Globalna emisja CO2 Gminy Olszanka – rok bazowy pośredni (2024)	95

Tabela 40 Wskaźniki wykorzystane do opracowania prognozy do roku 2030	96

Tabela 41 Zużycie energii finalnej [MWh] Gminy Olszanka – rok docelowy (2030)	96

Tabela 42 Globalna emisja CO2 Gminy Olszanka – rok docelowy (2030)	97

Tabela 43 Inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Olszanka do 2024 roku	101

Tabela 44 Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Olszanka	113

Tabela 45 Analiza ryzyka inwestycji wskazanych w Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	127

Tabela 46 Podsumowanie planowanych efektów działań zrealizowanych w latach 2014-2024	130

Tabela 47 Podsumowanie planowanych i osiągniętych efektów działań do 2030	130

Źródło: ec.europa.eu, dokument i cele nie stanowią elementów określonych w akcie prawnym, jednocześnie polityka rozwoju UE opierać się ma na tych zasadach, : Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 788 final

,,,

Źródło: ec.europa.eu, dokument i cele nie stanowią elementów określonych w akcie prawnym, jednocześnie polityka rozwoju UE opierać się ma na tych zasadach, : Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 788 final

Źródło: ec.europa.eu, dokument i cele nie stanowią elementów określonych w akcie prawnym, jednocześnie polityka rozwoju UE opierać się ma na tych zasadach, : Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 788 final

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r.

Źródło: Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P 2021 r. poz. 264)

Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Na podstawie: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2021 poz. 110)

Źródło: Bank Danych Lokalnych, www: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/teryt/tablica, Kategoria: GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA, Grupa: ZASOBY MIESZKANIOWE, Podgrupa: Budynki mieszkalne w gminie (Wymiary: Budynki mieszkalne), dane za rok 2024

DYREKTYWA RADY 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, zwana popularnie Dyrektywą IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control)

Ze względu na brak wskaźnika, przyjęto zgodnie z danymi KOBIZE Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024