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[bookmark: _Toc194059773]Wstęp
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyk na lata 2025-2030 stanowi wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju.
Powstanie i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji znajduje umocowanie w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 278 z późn. zm.).
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka zostało poprzedzone szczegółową diagnozą w obszarze zagadnień społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-gospodarczych i technicznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przyjęty został na mocy uchwały nr XCVI/523/2023 Rady Gminy Medyka z dnia 20 września 2023 r.
Niniejszy program jest kontynuacją działań podjętych w 2018 r., kiedy przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023. Dokument ten obowiązywał do 2023 r., dlatego w celu utrzymania ciągłości działań rewitalizacyjnych oraz przejścia 
z pozaustawowego programu rewitalizacji, opracowano i podjęto realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2025-2030.  Z uwagi na długoterminowy 
i długofalowy charakter procesu rewitalizacyjnego podjęto dążenia w kierunku wykorzystania dotychczasowych efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na rzecz kontynuacji działań w ramach niniejszego Gminnego Programu Rewitalizacji.



[bookmark: _Toc194059774]Podsumowanie procesu wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji
[bookmark: _Toc194059775]Metodologia wyznaczania obszarów
Zgodnie z metodologią prac przyjętą na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w pierwszej kolejności dokonano podziału Gminy Medyka na jednostki analityczne, w tym przypadku sołectwa. Należą do nich: Hureczko, Hurko, Jaksmanice, Leszno, Medyka, Siedliska, Torki.
Dla określenia stanu kryzysowego w poszczególnych sferach zostały wykorzystane wskaźniki ilościowe charakteryzujące negatywne zjawiska w wyznaczonych uprzednio jednostkach analitycznych. W większości przypadków wskaźniki przedstawiono w sposób względny, czyli 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki analitycznej Gminy Medyka, co umożliwiło przedstawienie wartości uwzględniających różnice w liczbie ludności. Dokonano analizy wskaźników odnoszących się do pięciu obowiązkowych sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej.
Kolejne tabele przedstawiają zestawienie wskaźników wraz ze źródłem ich pozyskania.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2025-2030
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[bookmark: _Toc194059722]Tabela 1 Zastosowane w analizie wskaźniki dla sfery społecznej
	lp.
	wskaźnik
	problem
	źródło danych

	1.
	wskaźnik obciążenia demograficznego
	niekorzystne trendy demograficzne
	Urząd Gminy w Medyce

	2.
	liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	ubóstwo
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Medyce, Urząd Gminy w Medyce

	3.
	liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	ubóstwo
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Medyce, Urząd Gminy w Medyce

	4.
	liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	ubóstwo
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Medyce, Urząd Gminy w Medyce

	5.
	liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	osoby ze szczególnymi potrzebami
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Medyce, Urząd Gminy w Medyce

	6.
	liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	osoby ze szczególnymi problemami
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Medyce, Urząd Gminy w Medyce

	7.
	liczba osób bezrobotnych ogółem 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	bezrobocie
	Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, Urząd Gminy w Medyce

	8.
	udział osób długotrwale bezrobotnych 
w ogólnej liczbie osób bezrobotnych
	bezrobocie
	Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

	9.
	liczba popełnionych przestępstw 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	przestępczość
	Komisariat Policji w Medyce, Urząd Gminy w Medyce

	10.
	liczba popełnionych wykroczeń 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	przestępczość
	Komisariat Policji w Medyce, Urząd Gminy w Medyce

	11.
	liczba zgłoszonych interwencji 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	przestępczość
	Komisariat Policji w Medyce, Urząd Gminy w Medyce

	12.
	średni wynik egzaminu ósmoklasisty
	niski poziom edukacji
	szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy Medyka

	13.
	frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 r.
	niewystarczający poziom uczestnictwa 
w życiu publicznym
	Państwowa Komisja Wyborcza


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka 
oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059723]Tabela 2 Zastosowane w analizie wskaźniki dla sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej
	lp.
	sfera
	wskaźnik
	problem
	źródło danych

	1
	sfera gospodarcza
	liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru regon w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	niski stopień przedsiębiorczości
	Baza Internetowa REGON

	2
	sfera środowiskowa
	występowanie wyrobów zawierających azbest
	obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i stanu środowiska
	Baza Azbestowa, 
GeoAzbest - Geoserwis

	3
	sfera przestrzenno-funkcjonalna
	liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	niska dostępność komunikacyjna
	uchwała nr XLIII/247/2021 Rady Gminy Medyka 
z dnia 15 marca 2021 r., 
uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Powiatu Przemyskiego 
z dnia 9 maja 2017 r

	4
	
	występowanie problemów 
w zakresie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej
	problem niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
	na podstawie audytów 
w zakresie dostępności architektonicznej 
i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami

	5
	sfera techniczna
	liczba obiektów zabytkowych 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	degradacja stanu technicznego obiektów zabytkowych
	Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Medyka


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka 
oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka




Zgodnie z założeniami metodycznymi, do obszaru zdegradowanego włączone zostały jednostki analityczne, w których stwierdzono gorsze niż średnia w Gminie Medyka wskaźniki problemów społecznych, współwystępujące ze wskaźnikami dotyczącymi co najmniej jednego 
z problemów o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym 
i technicznym.
Z kolei obszar rewitalizacji ustalono, wybierając z obszarów zdegradowanych te jednostki analityczne, w których występuje najgorsza sytuacja społeczna, na którą nawarstwia się największa liczba innych zdiagnozowanych problemów. Przy czym należy zaznaczyć, 
że zgodnie z ustawą o rewitalizacji łączna powierzchnia wybranych jednostek nie przekracza 20% powierzchni gminy, a ich ludność nie stanowi więcej niż 30% liczby jej mieszkańców.
[bookmark: _Toc194059776]Wyznaczenie obszaru zdegradowanego
Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2025 r. obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
1. gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub 
2. środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 
3. przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub 
4. technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów  budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu  rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska 
i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Biorąc pod uwagę powyższe jako obszar zdegradowany uznane zostały następujące jednostki analityczne: Hurko, Jaksmanice, Medyka, Siedliska.
Wyznaczony obszar zdegradowany zamieszkiwany jest przez 4 397 mieszkańców (67,79%) 
i stanowi 60,57% powierzchni Gminy (36,57 km2). 
[bookmark: _Toc194059777]Wyznaczenie obszaru rewitalizacji
Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2025 r. obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 
Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 
Wskazany obszar zdegradowany zamieszkiwany jest przez 4 397 mieszkańców (67,79%) 
i stanowi 60,57% powierzchni Gminy (36,57 km2). W związku z powyższym nie mógł zostać 
w całości włączony jako obszar rewitalizacji i należało dokonać jego zawężenia.
Tabela zawiera zbiorcze zestawienie wskaźników dla obszaru zdegradowanego.
[bookmark: _Toc194059724]Tabela 3 Analiza wskaźnikowa dla obszaru zdegradowanego
	
	Hurko
	Jaksmanice
	Medyka
	Siedliska
	Gmina Medyka

	
	sfera społeczna

	wskaźnik obciążenia demograficznego
	29,26
	21,19
	29,72
	24,78
	26,37

	liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców
	2,67
	4,18
	3,15
	3,35
	3,21

	liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	2,67
	3,27
	2,76
	3,63
	2,65

	liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej 
z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	2,14
	2,00
	1,44
	2,09
	1,51

	liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej 
z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	0,89
	0,55
	0,78
	1,53
	0,76

	liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej 
z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	1,60
	0,91
	1,40
	2,09
	1,23

	liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców
	5,70
	6,91
	5,41
	4,46
	5,44

	udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych
	71,88%
	81,58%
	64,03%
	62,50%
	63,46%

	liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców
	0,89
	0,91
	3,19
	1,12
	1,76

	liczba popełnionych  wykroczeń w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców
	0,71
	0,91
	3,66
	0,70
	1,94

	liczba zgłoszonych interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	11,05
	2,91
	18,57
	5,86
	11,41

	wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
	37,00
	56,33
	58,00
	56,33
	55,00

	frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 r.
	48,91%
	44,42%
	49,86%/
48,12%
	44,60%
	47,48%

	
	sfera gospodarcza

	liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	8,02
	16,36
	13,66
	17,02
	14,46

	
	sfera przestrzenna

	wyroby zawierające azbest zlokalizowane na obszarze Gminy Medyka
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK

	
	sfera przestrzenno-funkcjonalna

	liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu 
na 100 mieszkańców
	0,18
	0,00
	0,58
	1,12
	0,62

	występowanie problemów w zakresie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej
	NIE
	NIE
	NIE
	NIE
	-

	
	sfera techniczna

	liczba obiektów zabytkowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	1,07
	3,45
	1,79
	2,23
	2,14


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka 
oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka


Największa liczba badanych negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym występuje 
w sołectwie Medyka (11) oraz Hurko (11). Obszar wskazanych dwóch sołectw stanowi 38,42% powierzchni Gminy Medyka oraz zamieszkały jest przez 48,26% mieszkańców Gminy. 
W związku z powyższym należało dokonać dalszego ograniczenia w celu spełnienia przesłanek ustawowych.
Na etapie przygotowywania Diagnozy przeprowadzono badanie opinii społecznej 
w formie ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców Gminy Medyka. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dniach od 5 października do 19 listopada 2022 r. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie tych obszarów Gminy, które ich zdaniem charakteryzują się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych, a tym samym powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji. Uczestnicy badania wskazali sołectwo Medykę jako obszar charakteryzujący się największą koncentracją problemów społecznych oraz 
w pozostałych sferach.
Określenie, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji nastąpiło w oparciu o dwie przesłanki. Po pierwsze, stwierdzenie szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz wyników badania ankietowego. Po drugie, uznanie, że obszar ten ma istotne znaczenia dla rozwoju Gminy Medyka. W sołectwie Medyka występują w szczególności zabudowa mieszkaniowa wysokiej intensywności, tereny zabudowy usługowej, w tym związane z usługami przejścia granicznego, a także tereny zieleni, jak np. park zespołu dworskiego. Zlokalizowane są tam również formy ochrony przyrody czy obiekty zabytkowe. 
Co istotne Medyka stanowi siedzibę władz samorządowych. W związku z powyższym jest to obszar z potencjałem rozwojowym, który pozwoli pozytywnie wpłynąć na ożywienie społeczne, gospodarcze i przestrzenne Gminy Medyka.
W związku z powyższym za obszar rewitalizacji w Gminie Medyka uznano centrum Medyki 
i tereny przylegające. Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 86,31 ha (14,25% powierzchni Gminy Medyka) i zamieszkały jest przez 1 109 mieszkańców (17,10% ogólnej liczby ludności Gminy Medyka) (stan na 31.12.2021 r.).
Wskazany obszar cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 
a zarazem posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego.
Ponadto obszar ten został wyznaczony również w dotychczas obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2017-2023. Z uwagi na długoterminowy 
i długofalowy charakter procesu rewitalizacyjnego podjęto dążenia w kierunku wykorzystania dotychczasowych efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na rzecz kontynuacji działań w ramach przyszłego Gminnego Programu Rewitalizacji.


[bookmark: _Toc194059778]Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji
Pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji przeprowadzono w oparciu o analizę zidentyfikowanych problemów i potencjałów występujących w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.
Celem uszczegółowienia diagnozy wykorzystano zarówno dane ilościowe, jak i wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród interesariuszy rewitalizacji Gminy Medyka oraz 
w oparciu o odpowiedzi uzyskane od pracowników Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych w ramach wywiadów pogłębionych.
[bookmark: _Toc194059779]Sfera społeczna
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, o stanie kryzysowym na danym obszarze gminy świadczy koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
Na potrzeby analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w ramach Diagnozy delimitacyjnej wykorzystano następujące wskaźniki:
· Udział mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym przypadający na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym,
· Liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
· Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
· Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
· Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
· Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
· Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
· Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych,
· Liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
· Liczba popełnionych wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
· Liczba zgłoszonych interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
· Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021,
· Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 r.
[bookmark: _Toc194059780]Udział mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym przypadający na 100 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym
Zgodnie z danymi gminnymi, na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym na obszarze rewitalizacji wynosiła 1615 osób, natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym to 480 osób. Oznacza to, że wskaźnik obciążenia demograficznego dla obszaru rewitalizacji wynosił 29,72. 
Porównanie wskaźników w odniesieniu do wskaźnika obciążenia demograficznego pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059725]Tabela 4 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do wskaźnika obciążenia demograficznego
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Udział mieszkańców gminy w wieku poprodukcyjnym przypadający na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
	29,72

	26,37


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059781]Liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, w 2021 r. liczba osób pobierających zasiłek rodzinny na obszarze rewitalizacji wyniosła 81, w związku z czym średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki wyniosła 3,15.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób pobierających zasiłek rodzinny pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059726]Tabela 5 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób pobierających zasiłek rodzinny
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba osób pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	3,15
	3,21


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059782]Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, w 2021 r. liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji wyniosła 71, 
w związku z czym średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki wyniosła 2,76.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono 
w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059727]Tabela 6 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	2,76
	2,65


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059783]Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, w 2021 r. liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa na obszarze rewitalizacji wyniosła 37, w związku z czym średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki wyniosła 1,44.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenia 
z pomocy społecznej z powodu ubóstwa pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059728]Tabela 7 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	1,44
	1,51


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059784]Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, w 2021 r. liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu niepełnosprawności na obszarze rewitalizacji wyniosła 20, w związku z czym średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki wyniosła 1,40.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenie 
z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059729]Tabela 8 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	1,40
	1,23


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059785]Liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce, w 2021 r. liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na obszarze rewitalizacji wyniosła 36, w związku z czym średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostki wyniosła 0,78.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenia 
z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059730]Tabela 9 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba osób, którym przyznano pomoc społeczną z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	1,40
	1,23


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059786]Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w 2021 r. na obszarze rewitalizacji zarejestrowanych było 139 osób bezrobotnych. Średnia dla obszaru rewitalizacji 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 5,41.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby osób bezrobotnych ogółem pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

[bookmark: _Toc194059731]Tabela 10 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby osób bezrobotnych ogółem
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	5,41
	5,44


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059787]Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w 2021 r. na obszarze rewitalizacji zarejestrowanych było 89 osób długotrwale bezrobotnych. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych wyniósł 64,03%.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059732]Tabela 11 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do udziału osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych
	64,03
	63,46


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059788]Liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w Medyce w 2021 r. na obszarze rewitalizacji liczba popełnionych przestępstw wynosiła 82. Średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 3,19.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby popełnionych przestępstw pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059733]Tabela 12 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby popełnionych przestępstw
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	3,19
	1,76


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059789]Liczba popełnionych wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w Medyce w 2021 r. na obszarze rewitalizacji liczba popełnionych wykroczeń wynosiła 94. Średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 3,66.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby popełnionych wykroczeń pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059734]Tabela 13 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby popełnionych wykroczeń
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba popełnionych wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	3,66
	1,94


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059790]Liczba zgłoszonych interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w Medyce w 2021 r. na obszarze rewitalizacji liczba zgłoszonych interwencji wynosiła 477. Średnia w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 18,57.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby zgłoszonych interwencji pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.

[bookmark: _Toc194059735]Tabela 14 Zestawienie wskaźników w odniesieniu do liczby zgłoszonych interwencji
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba zgłoszonych interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	18,57
	11,41


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059791]Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie uchwały nr IX/71/19 Rady Gminy Medyka z dnia 16 maja 2019 r. uczniowie zamieszkujący obszar rewitalizacji uczęszczają do Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce. 
W ramach diagnozy delimitacyjnej porównano wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2021 r. w odniesieniu do poszczególnych szkół i Gminy Medyka.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do poziomu edukacji pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w tabeli.
[bookmark: _Toc194059736]Tabela 15 Porównanie wskaźników w odniesieniu do wyników egzaminu ósmoklasisty
	Nazwa jednostki
	Język polski
	Matematyka
	Język angielski

	Obszar rewitalizacji
	64
	46
	64

	Gmina Medyka
	63
	43
	59


Źródło: Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka 
Celem pogłębienia diagnozy w zakresie występowania problemu niskiego poziomu edukacji na obszarze rewitalizacji porównano wyniki uczniów Szkoły Podstawowej w Medyce 
z egzaminu ósmoklasisty w czterech kolejnych latach, tj. w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024, co zaprezentowano w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059737]Tabela 16 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Medyce – pogłębiona analiza
	Analizowany rok szkolny
	Szkoła Podstawowa w Medyce
	Gmina Medyka

	Język polski

	2020/2021
	64
	63

	2021/2022
	65
	58

	2022/2023
	67,5
	66

	2023/2024
	63
	58

	Matematyka

	2020/2021
	46
	43

	2021/2022
	53
	50

	2022/2023
	45,6
	46

	2023/2024
	55
	41

	Język angielski

	2020/2021
	64
	59

	2021/2022
	66
	60

	2022/2023
	59,4
	56

	2023/2024
	72
	61


Źródło: Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka oraz OKE Kraków
Dane porównawcze w zakresie wyników egzaminów ósmoklasisty uczniów Szkoły Podstawowej w Medyce wykazały, że poziom uczniów w większości przypadków był wyższy niż średnia gminy – jedynym wyjątkiem był egzamin z matematyki w roku szkolnym 2022/2023, jednak należy zaznaczyć, że był to bardzo zbliżony wynik. 
[bookmark: _Toc194059792]Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 r.
Na moment sporządzania Programu mieszkańcy obszaru rewitalizacji przynależą do obwodów wyborczych nr 5 oraz 6. W wyborach samorządowych w 2018 r. liczba wyborców uprawnionych do głosowania obszaru rewitalizacji wynosiła łącznie 2109 osób (w tym 1099 
w obwodzie 5 oraz 1010 w obwodzie 6), natomiast liczba oddanych ważnych głosów zanotowała wartość 1034. W związku z tym frekwencja wyborcza obwodu nr 5 wyniosła 49,86%, a obwodu nr 6 – 48,12%.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych w 2018 r. pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w tabeli.
[bookmark: _Toc194059738]Tabela 17 Porównanie wskaźników w odniesieniu do frekwencji wyborczej
	Nazwa wskaźnika
	Obwód głosowania 5
	Obwód głosowania 6
	Gmina Medyka

	Frekwencja wyborcza
	48,96%
	48,12%
	47,48%


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
Celem pogłębienia diagnozy wyniki z wyborów samorządowych w 2018 r. porównano 
z danymi dotyczącymi frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych w 2024 r. oraz 
w wyborach parlamentarnych w 2019 i 2023 r., co zaprezentowano w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059739]Tabela 18 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych i parlamentarnych - pogłębiona analiza
	Rodzaj wyborów
	Frekwencja wyborcza – obwód nr 5 [%]
	Frekwencja wyborcza – obwód nr 6 [%]
	Frekwencja wyborcza – Gmina Medyka [%]

	Wybory samorządowe 2018
	49,86
	48,12
	47,48

	Wybory samorządowe 2024
	56,19
	55,81
	56,33

	Wybory parlamentarne 2019
	60,13
	52,08
	53,52

	Wybory parlamentarne 2023
	67,45
	66,01
	66,39


Źródło: opracowanie własne na podstawie https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi 
(dostęp: 19.02.2025 r.)
Analiza porównawcza danych w zakresie frekwencji wyborczej wykazała, że zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w przypadku obwodu głosowania nr 5 było w większości wyższe niż średnia gminy – wyjątkiem były wybory samorządowe w 2024 r., gdzie frekwencja wyborcza była na nieznacznie niższym poziomie. Natomiast w odniesieniu do obwodu głosowania nr 6 aktywność mieszkańców w większości była niższa niż średnia gminy, w tym wypadku wyjątkiem były wybory samorządowe w 2018 r. Należy uznać zatem, że poziom zaangażowania w życie publiczne mieszkańców obszaru rewitalizacji uległ zmniejszeniu, 
co należy ocenić negatywnie.
[bookmark: _Toc194059793]Podsumowanie sfery społecznej
Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie sfery społecznej potwierdziła występowanie następujących problemów: niekorzystne trendy demograficzne, ubóstwo, występowanie osób ze szczególnymi potrzebami, bezrobocie, przestępczość. Ponadto wykazano, że osłabieniu uległ poziom uczestnictwa w życiu publicznym. Warto zaznaczyć, 
że poziom edukacji mieszkańców obszaru rewitalizacji w ciągu kilku kolejnych lat był wyższy niż średnia gminy, co stanowi potencjał obszaru. 
W oparciu o przeprowadzone wywiady z pracownikami Urzędu Gminy, można stwierdzić, 
że na terenie obszaru rewitalizacji najbardziej zauważalne jest bezrobocie, które w ostatnich latach uległo jednak zmniejszeniu. Największą przyczyną występowania wskazanego problemu jest przede wszystkim brak chęci podjęcia pracy niż brak możliwości w zakresie znalezienia miejsca pracy. Ponadto pracownicy zauważają niewielki udział mieszkańców 
w życiu publicznym i kulturalnym.
[bookmark: _Toc194059794]Sfera gospodarcza
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy może znajdować się 
w stanie kryzysowym z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, 
w szczególności takich jak niski stopień przedsiębiorczości czy słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw.
Na potrzeby analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w ramach Diagnozy delimitacyjnej wykorzystano wskaźnik – liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 
w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
[bookmark: _Toc194059795]Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 
100 mieszkańców
Zgodnie z Bazą Internetową REGON na obszarze rewitalizacji na dzień 29 grudnia 2022 r. zarejestrowanych było 351 podmiotów gospodarczych, w związku z tym średnia wynosi 13,66.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby podmiotów gospodarczych pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w tabeli.
[bookmark: _Toc194059740]Tabela 19 Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby podmiotów gospodarczych
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	13,66
	14,46


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
Celem pogłębienia diagnozy sprawdzono liczbę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na moment sporządzania GPR – wynosi ona 332. Oznacza to, że poziom przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji uległ obniżeniu, co należy ocenić negatywnie.
[bookmark: _Toc194059796]Podsumowanie sfery gospodarczej
Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie sfery gospodarczej potwierdziła występowanie problemu niskiego stopnia przedsiębiorczości. Należy zaznaczyć, że od momentu sporządzenia diagnozy delimitacyjnej uległ on obniżeniu.
Pracownicy Urzędu Gminy, z którymi przeprowadzono wywiady, uznali że kondycja lokalnych przedsiębiorstw jest dobra, jednakże oferta miejsc pracy nie jest zbyt różnorodna. Jako przyczyny tego stanu podawano przede wszystkim: brak kapitału do rozpoczęcia działalności gospodarczej, obawy przed nietrafioną inwestycją czy brak wiedzy merytorycznej. 
[bookmark: _Toc194059797]Sfera środowiskowa
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk środowiskowych, 
a w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska.
Na potrzeby analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w ramach Diagnozy delimitacyjnej wykorzystano wskaźnik – występowanie wyrobów zawierających azbest.
[bookmark: _Toc194059798]Występowanie wyrobów zawierających azbest
W przypadku Gminy Medyka problem występowania odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, czyli wyrobów azbestowych dotyczył terenu każdego z sołectw. W związku z brakiem danych na temat minimalnej ilości wyrobów azbestowych, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu, cały obszar Gminy uznano za obszar kryzysowy w sferze środowiskowej.
Celem pogłębienia diagnozy poddano analizie masę wyrobów zawierających azbest zgodnie 
z Bazą Azbestową. 
[image: Obraz zawierający mapa, tekst, atlas

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]Na kolejnym rysunku przedstawiono lokalizację wyrobów zawierających azbest na terenie miejscowości Medyka, w tym obszaru rewitalizacji.[bookmark: _Toc194059772]Rysunek 1 Lokalizacja wyrobów zawierających azbest na terenie miejscowości Medyka, w tym obszaru rewitalizacji


Źródło: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/ (dostęp: 06.03.2025 r.)
[bookmark: _Toc194059799]Formy ochrony przyrody
Celem pogłębienia diagnozy analizie poddano również występowanie form ochrony przyrody na obszarze rewitalizacji. Zgodnie z Centralnym Rejestrem Form Ochrony Przyrody zlokalizowanych jest na nim 14 pomników przyrody.
[bookmark: _Toc194059800]Podsumowanie sfery środowiskowej 
Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie sfery środowiskowej potwierdziła występowanie problemu odpadów stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Należy zaznaczyć, że na obszarze rewitalizacji występują formy ochrony przyrody, które stanowią potencjał zarówno obszaru rewitalizacji, jak i całej Gminy Medyka.
Według pracowników Urzędu Gminy na terenie obszaru rewitalizacji zauważalne jest zanieczyszczenie środowiska, które najbardziej zauważalne jest w zakresie zanieczyszczenia powietrza, czego przyczyną jest bardzo gęsta zabudowa, a także obecność linii kolejowej 
i stacji przeładunkowych.
[bookmark: _Toc194059801]Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy znajduje się 
w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych, a w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych.
Na potrzeby analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w ramach Diagnozy delimitacyjnej wykorzystano następujące wskaźniki:
· Liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców,
· Występowanie problemów w zakresie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej.
[bookmark: _Toc194059802]Liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców
Na obszarze sołectwa Medyka zlokalizowanych jest łącznie 13 przystanków autobusowych, 
w tym 7 przy drogach gminnych a 6 przy drogach powiatowych. Oznacza to, że średnia dla obszaru wynosi 0,51. 
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby przystanków autobusowych pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059741]Tabela 20 Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby przystanków autobusowych
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba przystanków autobusowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	0,58
	0,62


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059803]Występowanie problemów w zakresie dostępności architektonicznej budynków użyteczności publicznej
Na terenie obszaru rewitalizacji zlokalizowane są następujące budynki użyteczności publicznej:
· Szkoła Podstawowa w Medyce,
· Samorządowe Przedszkole w Medyce,
· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce,
· Gminne Centrum Kulturalne w Medyce,
· Gminna Biblioteka Publiczna w Medyce,
· Urząd Gminy w Medyce.
W odniesieniu do wskazanych budynków nie zidentyfikowano problemu w zakresie dostępności architektonicznej – jedynie w niektórych przypadkach występuje brak wyznaczonych miejsc parkingowych.
[bookmark: _Toc194059804]Podsumowanie sfery przestrzenno-funkcjonalnej
Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie sfery przestrzenno-funkcjonalnej potwierdziła występowanie niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej. Natomiast 
w przypadku dostosowania infrastruktury do osób ze szczególnymi potrzebami warto podkreślić, że budynki użyteczności publicznej na obszarze rewitalizacji wykazują się dużą dostępnością architektoniczną.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wywiadów z pracownikami Urzędu Gminy, na obszarze rewitalizacji występuje infrastruktura techniczna, jak chodniki czy drogi, w złym stanie – wymagają one przeprowadzenia remontu. 
[bookmark: _Toc194059805]Sfera techniczna
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji, obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk technicznych, a w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami.
Na potrzeby analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w ramach Diagnozy delimitacyjnej wykorzystano następujące wskaźnik - liczba obiektów zabytkowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
[bookmark: _Toc194059806]Liczba obiektów zabytkowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
Na terenie obszaru rewitalizacji zlokalizowanych są łącznie 46 obiekty zabytkowe, w związku 
z czym średnia dla obszaru wynosi 1,79.
Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby obiektów zabytkowych pomiędzy obszarem rewitalizacji a średnią Gminy Medyka przedstawiono w kolejnej tabeli.
[bookmark: _Toc194059742]Tabela 21 Porównanie wskaźników w odniesieniu do liczby obiektów zabytkowych
	Nazwa wskaźnika
	Obszar rewitalizacji
	Gmina Medyka

	Liczba obiektów zabytkowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców
	1,79
	2,14


Źródło: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Medyka oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka
[bookmark: _Toc194059807]Podsumowanie sfery technicznej
Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie sfery technicznej potwierdziła brak występowania problemu degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych. Należy ponadto podkreślić, że ze względu na dużą liczbę obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizacji posiada on duży potencjał turystyczny. 
Pracownicy Urzędu Gminy w ramach przeprowadzonych wywiadów stwierdzili, że obiekty budowlane zlokalizowane na terenie obszaru rewitalizacji wymagają modernizacji w zakresie zwiększenia ich energooszczędności, np. poprzez instalację odnawialnych źródeł energii czy prace termomodernizacyjne, w tym wymianę okien. Jako przyczynę tego stanu wskazano przede wszystkim brak wystarczających środków finansowych.
[bookmark: _Toc194059808]Analiza jakościowa – wyniki badania ankietowego
Celem pogłębienia diagnozy wykorzystano również analizę jakościową – przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców mające na celu poznanie opinii oraz potrzeb 
w odniesieniu do wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
Badanie ankietowe zostało udostępnione w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Gminy Medyka w terminie od 26 lutego do 14 marca 2025 r. W badaniu ankietowym udział wzięło 21 osób, w tym 11 mężczyzn i 10 kobiet.
52% respondentów mieszka na terenie zlokalizowanego w centrum Medyki obszaru rewitalizacji, natomiast dla 19% badanych jest to miejsce pracy. 2% ankietowanych korzysta 
z usług lub oferty instytucji dostępnych na obszarze rewitalizacji. 2% uczestników badania posiada nieruchomość na terenie obszaru rewitalizacji. Ponadto 2% odpowiadających wskazało, że jest przedstawicielem instytucji lub organizacji, która prowadzi działalność na wspomnianym terenie.
Wyniki badania ankietowego zostały przedstawione w kolejnych tabelach.
[bookmark: _Toc194059743]Tabela 22 Problemy i potencjały obszaru rewitalizacji wskazane w badaniu ankietowym
	Wskazane problemy

	Brak istotnych inwestycji ukierunkowanych na mieszkańców

	Mała aktywność mieszkańców

	Brak terenów przeznaczonych pod budownictwo

	Brak miejsc do prowadzenia działalności

	Brak rozwiniętej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

	Zły stan techniczny placu zabaw

	Mała ilość placów zabaw

	Brak działań w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej na osiedlu mieszkaniowym

	Bezrobocie

	Brak żłobka i mała ilość miejsc w przedszkolu

	Mała ilość ścieżek rowerowych

	Zaśmiecenie przestrzeni publicznej

	Brak miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży

	Brak programów kierowanych do młodzieży i osób starszych

	Brak targowiska, na którym lokalni producenci żywności mogliby sprzedawać

	Brak terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

	Niewystarczająca oferta kulturalna

	Wskazane potencjały

	Położenie geograficzne, lokalizacja przygraniczna

	Teren podmiejski, dobrze skomunikowany

	Zabytki

	Rozbudowana infrastruktura drogowa

	Dostępność szkół

	Infrastruktura sportowa


Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego


[bookmark: _Toc194059809]Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy
[bookmark: _Toc194059810]Strategia Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030
Strategia rozwoju gminy stanowi dokument określający strategiczne kierunki rozwoju gminy, a jednocześnie komplementarny z innymi dokumentami planistyczno-strategicznymi obowiązującymi w gminie oraz na wyższych szczeblach.
Strategia Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030 została przyjęta na mocy uchwały 
nr LVII/330/2021 Rady Gminy Medyka z dnia 29 grudnia 2021 r.
Wizja Gminy Medyka określona w ramach Strategii brzmi następująco:
Gmina Medyka w 2030 roku to rozwinięta w wielu płaszczyznach m.in. rolniczo, gospodarczo i turystycznie miejscowość z rozbudowaną infrastrukturą techniczną i transportową, świadomie korzystająca z odnawialnych źródeł energii. Gmina z ciekawą ofertą sportowo-rekreacyjną i interesującą propozycją kulturalną, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców oraz spełniają oczekiwania gości. Gmina Medyka to miejsce, dające swoim mieszkańcom stabilizację, poczucie bezpieczeństwa oraz wiele możliwości rozwoju.
Dla wskazanej wizji wyznaczono trzy obszary: społeczny, infrastruktury i środowiska oraz gospodarki i promocji. Do każdego z obszarów opracowano cele strategiczne stanowiące uszczegółowienie wizji. Są to następujące cele:
· Cel strategiczny 1: Zwiększenie atrakcyjności warunków życia na terenie Gminy Medyka dla mieszkańców i osób osiedlających się,
· Cel strategiczny 2: Wysoki stopień rozwinięcia infrastruktury technicznej w Gminie Medyka przy jednoczesnym zachowaniu integracji przestrzennej oraz zasobów naturalnych,
· Cel strategiczny 3: Wysoki stopień wykorzystania potencjału gospodarczego gminy.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka jest spójny z każdym z nich, w szczególności dzięki realizacji przedsięwzięć w zakresie poprawy stanu technicznego infrastruktury publicznej, zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa gminy, stworzeniu oferty sportowo-rekreacyjnej czy poprawy dostępu do usług społecznych.
Założenia obu dokumentów są zbliżone, a jednocześnie wzajemnie się uzupełniają. Ponadto Strategia Rozwoju Gminy Medyka przewiduje przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zatem Gminny Program Rewitalizacji stanowi jedno z narzędzi realizacji Strategii w tym zakresie.
[bookmark: _Toc194059811]Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Medyka na lata 2016-2026
Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest obowiązkowym dokumentem obejmującym długoletni plan w zakresie polityki społecznej gminy. Realizacja Strategii ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy oraz wszelkim instytucjom i organizacjom funkcjonującym na jej terenie. 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Medyka na lata 2016-2026 została przyjęta uchwałą nr XXX/219/16 Rady Gminy Medyka z dnia 20 października 2016 r. 
Misja Gminy Medyka określona w ramach Strategii brzmi następująco:
Efektywne zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy zapewniające godne warunki życiowe, rozwój społeczeństwa lokalnego oraz poczucie stabilizacji w przyszłości.
Realizacja zapisów misji opiera się na wyznaczonych celach: strategicznym oraz szczegółowych. Cel strategiczny to: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej gminy Medyka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Natomiast cele szczegółowe zostały określone w poszczególnych sferach aktywności społecznej, dla których zdefiniowano problemy.
Cele szczegółowe w zakresie zabezpieczenia materialnego:
· ograniczone zjawisko ubóstwa,
· ograniczony poziom bezrobocia. 
Cele szczegółowe w zakresie rewitalizacji:
· przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu,
· poprawa bezpieczeństwa,
· minimalizowanie negatywnych skutków występujących problemów społecznych poprzez:  przywrócenie osłabionych lub nie istniejących więzi społecznych,
· odbudowa tożsamości lokalnej,
· odbudowa poczucia odpowiedzialności i współdecydowania o użytkowaniu zajmowanej przestrzeni społecznej. 
Cele szczegółowe w zakresie edukacji publicznej i opieki nad dziećmi:
· dostępne dożywianie dla dzieci i młodzieży,
· rozszerzona oferta zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkołach i poza nimi,
· dostępna oferta bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dorosłych,
· poprawa oferty zajęć z dziećmi z dysfunkcjami i wadami postawy. 
Cele szczegółowe w zakresie ochrony zdrowia:
· poprawa dostępności całodobowej opieki nad osobami chorymi i obłożnie chorymi,
· poprawa dostępności usług lekarzy specjalistów,
· dostępna pomoc psychologiczna i prawna oraz poradnictwo specjalistyczne. 
Cele szczegółowe w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz jakości zamieszkiwania:
· wysoka zdolność reagowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sytuacjach kryzysowych,
· zapewniona dzienna i całodobowa opieka dla osób starszych,
· dostępna oferta pomocy rodzinom wielodzietnym,
· poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób w podeszłym wieku 
i niepełnosprawnych,
· dostępne mieszkania socjalne, chronione i kryzysowe,
· zapewniona dostępność posiłków dla osób dorosłych wymagających dożywiania,
· zwiększenie aktywności zawodowej osób systematycznie korzystających z pomocy społecznej,
· stworzony lokalny wolontariat. 
Cele szczegółowe w zakresie kultury i sportu:
· dostępna, atrakcyjna nieodpłatna oferta kulturalna dla wszystkich grup wiekowych,
· atrakcyjna oferta bibliotek,
· wypromowane dziedzictwo lokalne,
· rozbudowana baza rekreacyjna i sportowa. 
Cele szczegółowe w zakresie bezpieczeństwa, rozwiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii:
· zapewniona opieka ofiarom przemocy w rodzinie,
· ograniczenie zjawiska uzależnień od alkoholu, narkotyków i hazardu,
· ograniczenie zjawiska stosowania używek: alkohol, papierosy, dopalacze przez dzieci 
i młodzież,
· zainstalowanie systemu monitoringu w miejscach strategicznych na terenie gminy Medyka. 
Cele szczegółowe w zakresie kontaktów społecznych i aktywności społecznej:
· poprawa stopnia zintegrowania społeczności lokalnej,
· zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,
· zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych i rozwinięta współpraca władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi,
· ograniczenie zjawiska marginalizacji cyfrowej.
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka jest zgodny z wieloma wskazanymi 
w Strategii celami szczegółowymi, przede wszystkim dzięki urozmaiceniu oferty sportowo-rekreacyjnej, aktywizacji zawodowej mieszkańców, zwiększeniu dostępności architektonicznej przestrzeni publicznej czy poprawie poziomu bezpieczeństwa.
Oba dokumenty identyfikują kluczowe problemy występujące w sferze społecznej w Gminie Medyka oraz określają kierunki działań podejmowane w celu ich zniwelowania lub całkowitego wyeliminowania.
Należy zaznaczyć, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Medyka obowiązuje jedynie do 2026 roku, istotne jest zatem, by kolejna wersja Strategii była spójna 
z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji.

[bookmark: _Toc194059812]Opis wizji pożądanego stanu obszaru rewitalizacji po zakończeniu działań rewitalizacyjnych
Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej diagnozy obszar rewitalizacji, analizy występujących problemów i potencjałów oraz charakteru zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych zdefiniowano wizję stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych.
Wizja stanowi obraz docelowego stanu obszaru rewitalizacji w wyniku realizacji zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Medyka.
Mając powyższe na uwadze, wizja obszaru rewitalizacji Gminy Medyka w perspektywie do 2030 roku brzmi następująco:
	Problemy w sferze społecznej zostały ograniczone dzięki przeprowadzonym przedsięwzięciom rewitalizacyjnym - na obszarze rewitalizacji zmniejszeniu uległ poziom ubóstwa, bezrobocia, a jednocześnie poprawiło się bezpieczeństwo oraz zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne i kulturalne.

	Realizacja procesu rewitalizacji wpłynęła pozytywnie na przestrzeń publiczną, dzięki stworzeniu przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz poprawie stanu infrastruktury publicznej.

	Zwiększono dostępność usług społecznych, w szczególności wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zagospodarowanie przestrzeni wpłynęło na integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji.

	Przeprowadzone działania przyczyniły się do poprawy jakości środowiska naturalnego, 
w szczególności dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.





[bookmark: _Toc194059813]Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk
Wizja obszaru rewitalizacji w 2030 roku będzie możliwa dzięki realizacji celów rewitalizacji oraz odpowiadających im kierunków działań. 
Wyznaczone cele oraz kierunki działań stanowią odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. Co istotne będą one służyć ograniczeniu, a także wyeliminowaniu negatywnych zjawisk w sferze społecznej, ale również w pozostałych sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.
Cele oraz kierunki działań zostaną osiągnięte poprzez realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zarówno podstawowych, jak i uzupełniających.
W kolejnej tabeli zaprezentowano wyznaczone cele rewitalizacji i kierunki działań służące realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030.
	CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji

	Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego

	Zwiększenie dostępu do usług społecznych

	CEL 2: Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji

	Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości

	Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej

	Ochrona dziedzictwa kulturowego

	Zwiększenie efektywności energetycznej

	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa




[bookmark: _Toc194059814]Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały zaplanowane tak, aby w jak najwyższym stopniu zapewniały kompleksowe rozwiązanie zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji i w znaczący sposób wpłyną na osiągnięcie założonych celów i kierunków działań. Katalog działań rewitalizacyjnych obejmuje 17 podstawowych przedsięwzięć  rewitalizacyjnych oraz 
5 uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
[bookmark: _Toc194059815]Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Poniżej przedstawiono listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
[bookmark: _Toc194059744]Tabela 23 Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	1
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce

	2
	Zagospodarowanie parku w Medyce

	3
	Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce

	4
	Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR

	5
	Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne

	6
	Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce

	7
	Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek

	8
	Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce

	9
	Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce

	10
	Przebudowa pomnika Grunwaldu

	11
	Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu

	12
	Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego

	13
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia)

	14
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce

	15
	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce

	16
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

	17
	Przebudowa dróg


Źródło: opracowanie własne
Szczegółowe informacje na temat podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały przedstawione w kolejnych tabelach.

[bookmark: _Toc194059745]Tabela 24 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. rekultywację i pogłębienie zbiornika wodnego, budowę bulwarów nad stawem, budowę ścieżek edukacyjnych, wykonanie oświetlenia, wzmocnienie brzegów stawu poprzez zamontowanie gabionów, budowę pomostów i kładki wraz z dojściami

	Lokalizacja

	Medyka

	[bookmark: _Hlk191395771]Szacowana wartość

	1 000 000,00 zł

	Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji
Kierunek działania: 
Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego

	Wskaźniki

	Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych
Liczba nowych punktów świetlnych

	Prognozowane rezultaty

	Ożywienie obszaru rewitalizacji
Integracja mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2026-2030


Źródło: opracowanie własne


[bookmark: _Toc194059746]Tabela 25 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Zagospodarowanie parku w Medyce

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. rewitalizację parku, odtworzenie alejek parkowych, renowację kładki łączącej część dworską i parkową, modernizację dojścia do kładki, wykonanie oświetlenia terenu dworskiego, parkowego i dojścia do kładki, wykonanie utwardzonego placu przy „pałacyku”, zagospodarowanie terenu wokół budynku „pałacyku”, wykonanie nasadzeń zieleni, przebudowę przepustu pod drogą dojazdową

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	1 000 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191583612]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji
Kierunek działania: 
Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego

	Wskaźniki

	Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych
Liczba nowych punktów świetlnych

	Prognozowane rezultaty

	Ożywienie obszaru rewitalizacji
Integracja mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji 
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2026-2030


Źródło: opracowanie własne

[bookmark: _Toc194059747]Tabela 26 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej 
przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano powstanie m.in. boiska do gier zespołowych, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury, ogrodzenia

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	1 200 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191583677]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji
Kierunek działania: 
Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego

	Wskaźniki

	Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych
Liczba nowych elementów małej architektury

	Prognozowane rezultaty

	Ożywienie obszaru rewitalizacji
Integracja mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji 
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2026-2030


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059748]Tabela 27 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. przygotowanie terenu pod budownictwo wielorodzinne, zagospodarowanie terenu na potrzeby sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	10 000 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191583746]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji
Kierunek działania: 
Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego
Zwiększenie dostępu do usług społecznych

	Wskaźniki

	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych

	Prognozowane rezultaty

	Ożywienie obszaru rewitalizacji
Integracja mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji 
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2026-2030


Źródło: opracowanie własne


[bookmark: _Toc194059749]Tabela 28 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 5
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. adaptację do potrzeb społecznych, utworzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wyposażenie, parking wraz 
z zagospodarowaniem terenu

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	2 500 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191583851]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji
Kierunek działania:  Zwiększenie dostępu do usług społecznych
CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunek działania: Poprawa poziomu bezpieczeństwa

	Wskaźniki

	Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne
Liczba nowych miejsc parkingowych
Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

	Prognozowane rezultaty

	Stworzenie miejsca do prowadzenia działań społecznych
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2026 - 2030


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059750]Tabela 29 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. budowę zaplecza socjalno-hotelowego.

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	3 800 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191583924]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji
Kierunek działania:  Zwiększenie dostępu do usług społecznych

	Wskaźniki

	Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji
Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

	Prognozowane rezultaty

	Stworzenie miejsca do prowadzenia działań społecznych

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2026-2030


Źródło: opracowanie własne


[bookmark: _Toc194059751]Tabela 30 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 7
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. przebudowę pomieszczeń, remont parkingu, zakup wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	1 000 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191583963]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji
Kierunek działania:  Zwiększenie dostępu do usług społecznych
CEL 2: Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji
Kierunek działania: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji

	Wskaźniki

	Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne
Liczba utworzonych żłobków
Liczba kobiet bezrobotnych
Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

	Prognozowane rezultaty

	Wzrost dostępności do placówek opieki nad dziećmi do lat trzech
Zwiększenie dostępności architektonicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2026


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059752]Tabela 31 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 8
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. oczyszczenie muru, wzmocnienie pozostałości ogrodzenia, odtworzenie ubytków, utrwalenie zachowanej substancji istniejącego fragmentu zabytku oraz zabezpieczenie go przed dalszym negatywnym oddziaływaniem czynników klimatycznych i erozją

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	500 000,00 zł

	Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunek działania: Ochrona dziedzictwa kulturowego

	Wskaźniki

	Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji

	Prognozowane rezultaty

	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2026


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059753]Tabela 32 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 9
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę stropów i podłogi na parterze, wymianę instalacji elektrycznej, montaż energooszczędnego oświetlenia, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowę schodów wejściowych, docieplenie ścian budynku wraz z wyprawą elewacyjną, wykonanie tynków wewnętrznych, odtworzenie dojścia do budynków

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	1 000 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191584123]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunki działania: Ochrona dziedzictwa kulturowego
Zwiększenie efektywności energetycznej

	Wskaźniki

	Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

	Prognozowane rezultaty

	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
Poprawa jakości środowiska naturalnego
Zwiększenie dostępności architektonicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2026


Źródło: opracowanie własne

[bookmark: _Toc194059754]Tabela 33 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 10
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Przebudowa pomnika Grunwaldu

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. projekt plastyczny wraz z wykonaniem, wykonanie okładziny cokołu wraz z wymianą elementów metalowych i tablic pamiątkowych, wymianę krzyża, wymianę nawierzchni na placu przy pomniku, wykonanie oświetlenia, renowację elementów metalowych

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	500 000,00 zł

	Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunek działania: Ochrona dziedzictwa kulturowego

	Wskaźniki

	Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego

	Prognozowane rezultaty

	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2030


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059755]Tabela 34 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 11
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. wymianę przęseł bramy, przebudowę ogrodzenia od strony wschodniej i południowej

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	500 000,00 zł

	Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunek działania: Ochrona dziedzictwa kulturowego

	Wskaźniki

	Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego

	Prognozowane rezultaty

	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2030


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059756]Tabela 35 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 12
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. wymianę instalacji elektrycznej i c.o., dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie parkingu i dojścia do budynku

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	500 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191584377]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji
Kierunek działania:  Zwiększenie dostępu do usług społecznych
CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunki działania: Zwiększenie efektywności energetycznej
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

	Wskaźniki

	Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
Liczba nowych miejsc postojowych
Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

	Prognozowane rezultaty

	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
Zwiększenie dostępności architektonicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2026-2030


Źródło: opracowanie własne


[bookmark: _Toc194059757]Tabela 36 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 13
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia)

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych wraz 
z wyprawą elewacyjną, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę kotła centralnego ogrzewania, wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji elektrycznej

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	1 500 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191584412]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunki działania: Zwiększenie efektywności energetycznej

	Wskaźniki

	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

	Prognozowane rezultaty

	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
Poprawa jakości środowiska naturalnego
Zwiększenie dostępności architektonicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2026


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059758]Tabela 37 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 14
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych wraz 
z wyprawą elewacyjną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji elektrycznych i teletechnicznych (wymiana), wymianę instalacji centralnego ogrzewania, malowanie ścian wewnętrznych, modernizację schodów wejścia głównego (przebudowa zadaszenia), przebudowę schodów wejścia bocznego do budynku wraz z zabudową, wymianę posadzki w komunikacji (piwnicy), montaż klimatyzacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż rekuperacji

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	4 000 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191584434]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunki działania: Zwiększenie efektywności energetycznej

	Wskaźniki

	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

	Prognozowane rezultaty

	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
Poprawa jakości środowiska naturalnego
Zwiększenie dostępności architektonicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2030


Źródło: opracowanie własne


[bookmark: _Toc194059759]Tabela 38 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 15
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. kanalizację deszczową i regulację urządzeń infrastruktury, ułożenie nowej nawierzchni, oświetlenie terenu, instalację ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	1 000 000,00 zł

	[bookmark: _Hlk191584779]Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunek działania: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

	Wskaźniki

	Liczba nowych miejsc parkingowych
Liczba nowych elementów małej architektury
Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej
Liczba nowych punktów świetlnych

	Prognozowane rezultaty

	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2026-2027


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059760]Tabela 39 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 16
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. rozbudowę oświetlenia oraz wymianę istniejących nieenergooszczędnych opraw na nowe oprawy oświetleniowe typu LED 
z możliwością zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	7 000 000,00 zł

	Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunki działania: Zwiększenie efektywności energetycznej
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

	Wskaźniki

	Liczba nowych punktów świetlnych

	Prognozowane rezultaty

	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
Poprawa jakości środowiska naturalnego

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2030


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059761]Tabela 40 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 17
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Przebudowa dróg

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie zjazdów, budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, budowę przepustów pod drogą, zamknięcie rowów, wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej

	Lokalizacja

	Medyka

	Szacowana wartość

	7 000 000,00 zł

	Spełniane cele i kierunki działań

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej
Kierunek działania: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

	Wskaźniki

	Długość przebudowanych dróg
Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej

	Prognozowane rezultaty

	Zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej
Poprawa jakości życia mieszkańców
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej

	Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

	Przedsięwzięcie rewitalizacyjne zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia.

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2030


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059816]Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Poniżej w tabelach przedstawiono przedsięwzięcia uzupełniające, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278). Projekty te wzmocnią działania podstawowe zaplanowane na obszarze rewitalizacji.
[bookmark: _Toc194059762]Tabela 41 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 18 (uzupełniające)
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Aktywizacja zawodowa

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania w zakresie doradztwa zawodowego 
i promowania postaw przedsiębiorczych

	Lokalizacja

	Obszar rewitalizacji

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2030


Źródło: opracowanie własne
[bookmark: _Toc194059763]Tabela 42 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 19 (uzupełniające)
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Integracja i aktywizacja mieszkańców

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania w zakresie zwiększenia integracji, w tym w szczególności międzypokoleniowej oraz aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji

	Lokalizacja

	Obszar rewitalizacji

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2030


Źródło: opracowanie własne

[bookmark: _Toc194059764]Tabela 43 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 20 (uzupełniające)
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Wspieranie aktywności fizycznej

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania w zakresie promocji aktywnego spędzania czasu wolnego m.in. w oparciu o infrastrukturę sportowo-rekreacyjno-wypoczynkową powstałą w ramach działań rewitalizacyjnych

	Lokalizacja

	Obszar rewitalizacji

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2030


Źródło: opracowanie własne
[bookmark: _Toc194059765]Tabela 44 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 21 (uzupełniające)
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Zwiększanie świadomości ekologicznej

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji m.in. poprzez organizację akcji i kampanii edukacyjnych, wystaw i konferencji, prowadzenie zajęć edukacyjnych

	Lokalizacja

	Obszar rewitalizacji

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2030


Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc194059766]Tabela 45 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 22 (uzupełniające)
	Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	Wspieranie mieszkańców w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

	Podmiot realizujący 

	Gmina Medyka

	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano doradztwo dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w pozyskiwaniu dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest

	Lokalizacja

	Obszar rewitalizacji

	Przewidywany termin realizacji

	2025-2030


Źródło: opracowanie własne


[bookmark: _Toc194059817]Mechanizmy integrowania celów rewitalizacyjnych i kierunków działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Gminny Program Rewitalizacji obejmuje szereg mechanizmów integracji, które mają na celu skuteczne wdrożenie programu oraz osiągnięcie synergii w procesie rewitalizacji. Wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji opartego na mechanizmach integracji przyczyni się do osiągnięcia celów programu i stworzenia spójnego, zrównoważonego i dynamicznego obszaru rewitalizacji. Dzięki tym mechanizmom możliwe jest skuteczne koordynowanie działań, współpraca między różnymi podmiotami oraz uwzględnienie perspektyw i potrzeb mieszkańców.
[bookmark: _Toc194059818]Komplementarność przestrzenna
Komplementarność przestrzenna odnosi się do usytuowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji i służy wzajemnemu powiązaniu tych działań tak, aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w każdej ze sfer.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą  wspólnych granic.
W Gminie Medyka wyznaczono jako obszar rewitalizacji centrum Medyki i tereny przylegające.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Medyka są skoncentrowane na obszarze rewitalizacji, co zapewnia istotny ich wpływ na jego mieszkańców poprzez odpowiedź na zdiagnozowane problemy, a także potencjały obszaru. Realizacja zaplanowanych zadań wpłynie na cały obszar rewitalizacji – ich pozytywny efekt będzie odczuwalny na  całym jego terenie.
Wszystkie przedsięwzięcia będą realizowane w taki sposób, żeby eliminować zjawiska kryzysowe, zapobiegać rozprzestrzenianiu się ich na pozostałe tereny Gminy, a także minimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych negatywnych skutków, np. wykluczenia społeczne.
[bookmark: _Toc194059819]Komplementarność problemowa
Komplementarność problemowa wynika z założeń procesu rewitalizacji, gdzie najistotniejszym obszarem działań jest sfera społeczna, której podporządkowane są zagadnienia gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Zapewnienie komplementarności problemowej ma celu przeciwdziałanie fragmentacji interwencji, a jej osiągnięciu służy wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz wyznaczone cele, którym przyporządkowano poszczególne kierunki działań i konkretne przedsięwzięcia podstawowe i uzupełniające.
Tabele prezentują powiązanie poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych podstawowych oraz powiązanie ich z celami rewitalizacji.
[bookmark: _Toc194059767]Tabela 46 Powiązanie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie parku w Medyce
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Przebudowa pomnika Grunwaldu
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia)
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Przebudowa dróg
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LEGENDA
	
	BRAK POWIĄZAŃ
	
	ISTNIEJE POWIĄZANIE


Źródło: opracowanie własne

[bookmark: _Toc194059768]Tabela 47 Powiązanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami rewitalizacyjnymi oraz kierunkami działań
	
	
	Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji
	Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji
	Poprawa jakości przestrzeni publicznej

	
	
	Kształtowanie warunków sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego
	Zwiększenie dostępu do usług społecznych
	Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości
	Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji
	Ochrona dziedzictwa kulturowego
	Zwiększenie efektywności energetycznej
	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

	Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie parku w Medyce
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce
	6
	
	
	
	
	
	
	

	Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek
	7
	
	
	
	
	
	
	

	Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce
	8
	
	
	
	
	
	
	

	Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce
	9
	
	
	
	
	
	
	

	Przebudowa pomnika Grunwaldu
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu
	11
	
	
	
	
	
	
	

	Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego
	12
	
	
	
	
	
	
	

	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia)
	13
	
	
	
	
	
	
	

	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce
	14
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce
	15
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
	16
	
	
	
	
	
	
	

	Przebudowa dróg
	17
	
	
	
	
	
	
	

	LEGENDA
	
	BRAK POWIĄZANIA
	
	ISTNIEJE POWIĄZANIE


Źródło: opracowanie włas
[bookmark: _Toc194059820]Komplementarność proceduralno-instytucjonalna
Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur.
Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka  na lata 2025-2030 odpowiada Wójt Gminy Medyka, przy wsparciu Urzędu Gminy w Medyce oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
[bookmark: _Toc194059821]Komplementarność źródeł finansowania
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka będą finansowane z różnorodnych źródeł, w tym m.in. uzupełniające się środki własne gminy, środków europejskich, w tym z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027 oraz innych źródeł z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania.
Szczegółowe informacje dotyczące źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z kosztami realizacji zostały omówione w rozdziale Szacunkowe ramy finansowania.
[bookmark: _Toc194059822]Komplementarność międzyokresowa
Komplementarność międzyokresowa, dotyczy spójności czasowej w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaplanowane przedsięwzięcia są elementem przemyślanej interwencji, która w określonej sekwencji działań prowadzi do osiągnięcia celów, a następnie realizacji wizji dotyczącej obszaru rewitalizacji.
Warto również zaznaczyć, że wszystkie zaplanowane w dokumencie działania zostały osadzone w perspektywie do 2030 r., co odpowiada okresowi umożliwiającemu realizację zadań z wykorzystaniem środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.



[bookmark: _Toc194059823]Szacunkowe ramy finansowe
Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sposób skuteczny i efektywny wymaga pozyskania odpowiednich nakładów. Niniejszy rozdział przedstawia szacunkowe ramy finansowe realizacji planowanych przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka. Program będzie wdrażany z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł finansowych. 
Tabela przedstawia szacunkowe koszty wszystkich planowanych podstawowych przedsięwzięć wraz z propozycją możliwych źródeł finansowania, które nie stanowią katalogu zamkniętego.
[bookmark: _Toc194059769]Tabela 48 Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Medyka
	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Szacunkowa wartość [zł]
	Źródła finansowania

	1
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie zbiornika wodnego w Medyce
	1 mln
	Budżet jst, środki UE

	2
	Zagospodarowanie parku w Medyce
	1 mln
	Budżet jst, środki UE

	3
	Wykonanie strefy sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej przy osiedlu mieszkaniowym w Medyce
	1,2 mln
	Budżet jst, środki UE

	4
	Zagospodarowanie terenu po dawnym PGR
	10 mln
	Budżet jst, środki UE

	5
	Zagospodarowanie budynku spichlerza na potrzeby społeczne
	2,5 mln
	Budżet jst, środki UE

	6
	Kontynuacja budowy budynku socjalnego przy hali sportowej w Medyce
	3,8 mln
	Budżet jst, środki UE

	7
	Adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na żłobek
	1 mln
	Budżet jst, środki UE

	8
	Rewitalizacja obmurowania w zespole dworsko-pałacowym w Medyce
	0,5 mln
	Budżet jst, środki UE

	9
	Rewitalizacja spichlerza w zespole dworsko-pałacowym w Medyce
	1 mln
	Budżet jst, środki UE

	10
	Przebudowa pomnika Grunwaldu
	0,5 mln
	Budżet jst, środki UE

	11
	Przebudowa ogrodzenia na starym cmentarzu
	0,5 mln
	Budżet jst, środki UE

	12
	Remont budynku GOPS i zagospodarowanie terenu przylegającego
	2 mln
	Budżet jst, środki UE

	13
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Medyce (Ośrodek Zdrowia)
	1,5 mln
	Budżet jst, środki UE

	14
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Medyce
	4 mln
	Budżet jst, środki UE

	15
	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Medyce
	1 mln
	Budżet jst, środki UE

	16
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
	7 mln
	Budżet jst, środki UE

	17
	Przebudowa dróg
	5 mln
	Budżet jst, środki UE

	SUMA: 43,5 mln złotych


Źródło: opracowanie własne


[bookmark: _Toc194059824]Struktura zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji
Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy o rewitalizacji przygotowanie, koordynacja i stwarzanie warunków do prowadzenia rewitalizacji, jak również proces jej wdrażania, stanowi zadanie własne gminy. Realizacja zadania powinna odbywać się w sposób jawny, zrozumiały 
i zapewniać możliwość udziału interesariuszy we wszystkich etapach prowadzenia rewitalizacji. Istotnym jest, żeby proces rewitalizacji odbywał się w sposób zapobiegający wykluczeniu mieszkańców i w równym stopniu umożliwiał wszystkim korzystanie z rezultatów.
[bookmark: _Toc194059825]Opis struktury zarządzania
Za zarządzanie i wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka oraz przedstawianie okresowych ocen z postępu jego realizacji będzie odpowiedzialny Wójt Gminy Medyka. Pełni on rolę nadzorczą nad całym procesem rewitalizacji, a jego zadania wykonywane są we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Medyka.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji, Rada Gminy w Medyce jest zobowiązana przyjąć uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy oraz sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Do zadań Komitetu rewitalizacji należą w szczególności:
· podejmowanie działań mających wpływ na proces rewitalizacji na każdym etapie 
i poziomie prac nad Programem, 
· sprawowanie nadzoru, monitorowanie i ewaluacja działań rewitalizacyjnych,
· opiniowanie oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.
[bookmark: _Toc194059826]Opis zaangażowania interesariuszy
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka odbyło się 
z uwzględnieniem partnerów określonych w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 


Udział poszczególnych typów partnerów w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Medyka zapewniono w następujący sposób:
· władze regionalne, lokalne i miejskie oraz inne instytucje publiczne – przede wszystkim Rada Gminy Medyka oraz gminne instytucje publiczne,
· partnerów gospodarczych i społecznych – przede wszystkim mieszkańcy Gminy Medyka, sołtysi, lokalni przedsiębiorcy,
· właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji – przede wszystkim stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Medyka. 
Zaangażowanie interesariuszy w powstawanie Programu Rewitalizacji umożliwia komunikację i pozwala na uzyskanie opinii na temat proponowanych planowanych działań. 
Konsultacje społeczne projektu uchwały w Rady Gminy Medyka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Medyka zostały przeprowadzone w terminie od 25 lipca do 24 sierpnia 2023 r. Odbyły się zgodnie z ustawą 
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 278). 
Konsultacje społeczne przeprowadzone były w następujących formach:
· zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Medyka oraz na stronie internetowej Gminy Medyka, 
· wypełnienia ankiety w formie elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Gminy Medyka,
· zbierania uwag ustnych przekazywanych w wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. 
Dodatkowo na potrzeby pogłębienia diagnozy obszaru rewitalizacji przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Badanie zostało udostępnione w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Gminy w terminie od 26 lutego do 14 marca 2025 r. 
Ostatnim etapem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz przeprowadzenie procedury opiniowania.
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Medyka na lata 2025-2030 będzie realizowany zgodnie z zasadami partnerstwa, wielopoziomowego zarządzania i oddolnego podejścia określonymi w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.
[bookmark: _Toc194059827]Koszty zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji
Koszty związane z zarządzaniem procesem rewitalizacji w Gminie Medyka zostaną ujęte 
w bieżących kosztach funkcjonowania Gminy i będą stanowić wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Nie przewiduje się wyodrębnienia osobnego stanowiska do realizacji GPR, w związku z czym zadania związane z wdrażaniem dokumentu zostaną powierzone pracownikom według aktualnej struktury organizacyjnej, zgodnie z właściwością poszczególnych wydziałów.
Ponadto dodatkowym organem w procesie zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji jest Komitet Rewitalizacji, pełniący funkcje opiniodawczo-doradcze, którego praca ma charakter społeczny. Obsługa organizacyjna Komitetu będzie pełniona w ramach działań Urzędu Gminy Medyka.
[bookmark: _Toc194059828]Harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka jest programem wieloletnim, okres jego realizacji wynosi łącznie 6 lat. 
Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji rozpoczęły się w 2023 r. Na mocy uchwały 
nr XCVI/523/2023 Rady Gminy Medyka z dnia 20 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 r., poz. 4606) wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Medyka. Kolejnym etapem było przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR. 
Zakończeniem etapu prac przygotowawczych jest przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2025-2030. Niezwłocznie po tym, rada gminy wprowadza przedsięwzięcia rewitalizacyjne, służące realizacji zadań własnych gminy, do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
Uchwała o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji musi zostać przyjęta najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia GPR. Następnie, niezwłocznie po przyjęciu wspomnianej uchwały, wójt powołuje w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji.
Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata
Rok 2030 jest rokiem kończącym Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka, w którym zostanie przeprowadzona ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji.
W kolejnej tabeli zaprezentowano ramowy harmonogram realizacji procesu rewitalizacji.
[bookmark: _Toc194059770]Tabela 49 Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka na lata 2025-2030
	Zakres działań
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Prace przygotowawcze
	
	
	
	
	
	
	
	

	Przyjęcie GPR
	
	
	
	
	
	
	
	

	Powołanie Komitetu Rewitalizacji
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizacja przedsięwzięć podstawowych
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizacja przedsięwzięć uzupełniających
	
	
	
	
	
	
	
	

	Monitoring
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ocena aktualności GPR
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ewaluacja ex-post
	
	
	
	
	
	
	
	


Źródło: opracowanie własne


[bookmark: _Toc194059829]System monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji
[bookmark: _Toc194059830]Monitoring gminnego programu rewitalizacji
Monitoring stanowi proces regularnego gromadzenia i analizowania informacji dotyczących realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest prowadzony w celu zapewnienia ciągłości, prawidłowości i efektywności realizacji działań – pozwala wykryć zagrożenia i ewentualną konieczność modyfikacji planowanych przedsięwzięć.
Monitoring realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka będzie polegał na analizie wskaźników realizacji poszczególnych celów rewitalizacji i sporządzaniu na podstawie jej wyników corocznych raportów z realizacji Programu. Za sporządzanie raportów 
z monitoringu będą odpowiedzialni pracownicy Urzędu Gminy.
W procesie realizacji Programu istotna jest również odpowiednio przeprowadzona ewaluacja, dzięki której możliwe będzie określenie jakości i efektów procesów rewitalizacyjnych.
[bookmark: _Toc194059831]Wskaźniki realizacji celów gminnego programu rewitalizacji
W tabeli przedstawiono wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do celów rewitalizacji 
i odpowiadających im kierunków działań. Wskaźnikom przypisane zostały wartości docelowe.
[bookmark: _Toc194059771]Tabela 50 Wskaźniki realizacji celów rewitalizacji
	Lp.
	Wskaźnik osiągnięcia celu
	Jednostka
	Wartość docelowa

	CEL 1: Stworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji

	1
	Liczba zmodernizowanych budynków na cele społeczne
	szt.
	4

	2
	Liczba stworzonych miejsc sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych
	szt.
	4

	3
	Liczba nowych elementów małej architektury
	szt.
	18

	4
	Liczba podjętych działań służących zwiększeniu dostępności architektonicznej
	szt.
	12

	5
	Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji
	os.
	2 500

	CEL 2: Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru rewitalizacji

	1
	Liczba kobiet bezrobotnych
	os.
	50

	2
	Liczba utworzonych żłobków
	szt.
	1

	CEL 3: Poprawa jakości przestrzeni publicznej

	1
	Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
	szt.
	4

	2
	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
	ha
	30 ha

	3
	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków
	szt.
	4

	4
	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
	szt.
	1

	5
	Liczba nowych punktów świetlnych
	szt.
	30

	6
	Liczba nowych miejsc postojowych
	szt.
	15

	7
	Długość przebudowanych dróg
	km
	5


Źródło: opracowanie własne
[bookmark: _Toc194059832]Ocena aktualności i stopnia realizacji
Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka prowadzona będzie zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 278) minimum co trzy lata. Ponadto przeprowadzona zostanie na koniec obowiązywania Programu.
Prowadzona ocena będzie dotyczyć z jednej strony aktualności treści Programu, jak również jego stopnia realizacji.
Raporty z przeprowadzonej oceny zostaną przekazane do zaopiniowania Komitetowi Rewitalizacji, a następnie Wójtowi i Radzie Gminy Medyka. Zostaną one również podane do publicznej wiadomości.


[bookmark: _Toc194059833]Określenie niezbędnych zmian w uchwałach
[bookmark: _Toc194059834]Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7, ust. 3 ustawy o rewitalizacji
Gmina Medyka planuje przyjęcie uchwały określającej zasady wyznaczenia składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka. W związku z powyższym nie występuje konieczność dokonywania zmian 
w ww. uchwale.
[bookmark: _Toc194059835]Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
Gmina Medyka posiada Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Medyka na lata 2023-2027, przyjęty uchwałą nr LXXXV/467/2023 Rady Gminy Medyka z dnia 3 lutego 2023 r.
Na moment opracowywanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Medyka nie posiada aktualnej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy.
Gminny Programie Rewitalizacji dla Gminy Medyka nie przewiduje zmian w uchwałach, 
o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

[bookmark: _Toc194059836]Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji 
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
[bookmark: _Toc194059837]Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Dla obszaru Gminy Medyka, w tym również dla obszaru rewitalizacji, obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka, przyjęte uchwałą nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Medyka z dnia 29 kwietnia 2020 r.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka nie przewiduje zmian w ww. dokumencie.
[bookmark: _Toc194059838]Zmiany w planie ogólnym
W związku z wejściem w życie w dniu 24 września 2023 r. przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, na gminach ciąży obowiązek sporządzenia planów ogólnych do końca 2025 r. Plan ogólny musi zachować zgodność z Gminnym Programem Rewitalizacji.
W momencie opracowywania niniejszego Gminnego Programu Rewitalizacji obszar Gminy Medyka nie jest objęty planem ogólnym. Do czasu uchwalenia planu ogólnego dokumentem obowiązującym na obszarze rewitalizacji, jak i całej Gminy Medyka jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Medyka, przyjęte na mocy uchwały 
nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Medyka z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
[bookmark: _Toc194059839]Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
W granicach obszaru rewitalizacji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przyjęte stosownymi uchwałami. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Medyka nie przewiduje zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nie wymaga również uchwalenia  nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


[bookmark: _Toc194059840]Specjalna Strefa Rewitalizacji
Na dzień wejścia w życie uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Medyka nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jednakże Gmina zastrzega sobie możliwość jej powołania, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278).
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