Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego.

Umowa Nr……………………./2022

Zawarta w dniu ....................... r. w Łosicach  pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwany w treści umowy „Zamawiającym”,

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwany w treści umowy „Wykonawcą”,

zwani łącznie w dalszej części umowy „Stronami”

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł, prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2034W o długości odcinka od km 1+ 758 do km 5+800 tj. 4, 042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”

- Wykonawca oświadcza, że do świadczenia usługi skieruje Pana………………………………………….  posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń, nr………………………………….. określone obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), upoważniające do kierowania robotami w wymaganym zakresie, legitymującego się̨ aktualnym wpisem na listę̨ członków właściwej izby Samorządu Zawodowego

§ 2

Oświadczenia Stron

- Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa 
w § 1, zgodnie z:

- projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- wiedzą techniczną,

- wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z projektem budowlanym, projektem wykonawczy,, przedmiarem robót
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie niezbędnym 
do wykonania przedmiotu ,umowy określonego § 1 umowy,

- otrzymał od Zamawiającego w dniu podpisania umowy projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych przez siebie usług, przy udziale osób posiadających wymagane uprawnienia,

- dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w  realizacji umowy o roboty budowlane bez względu na przyczynę ich powstania,

§ 3

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez okres realizacji zadania pn. „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2034 W o długości odcinka od km1+ 758 do km 5+800 tj. 4, 042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km” aż do upływu okresu gwarancji i rękojmi dla zadania inwestycyjnego.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji  inwestycji Wykonawca zobowiązuje się 
do wykonywania swoich obowiązków do czasu zakończenia robót, bez dodatkowego 
wynagrodzenia.

§ 4

Powiadomienia

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania w formie pisemnej lub e-mailowej 
o wszystkich czynnościach związanych z realizacją umowy.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:

  - Zamawiający:

…………………………………

………………………………….

………………………………….

  - Wykonawca:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

- Koordynatorem umowy po stronie Zamawiającego jest:

…………………………………………………………………………………………………….

- Koordynatorem umowy po stronie Wykonawcy jest:

…………………………………………………………………………………………………….

- Korespondencja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie uważana za prawidłowo dostarczoną w dniu osobistego doręczenia lub w dniu potwierdzenia doręczenia w przypadku zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub e-mailem w dniu potwierdzenia jego odbioru przez Stronę.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mailowy podany 
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 
z treścią pisma.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej zmianie adresów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania, iż korespondencja wysłana na poprzedni adres została skutecznie doręczona.

- Zmiany danych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu nie stanowią zmiany umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie nadzorowania wykonania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

  - należycie zapoznać się z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót,

  - należycie zapoznać się z umową pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych,

  - należycie zapoznać się z uzbrojeniem terenu i istniejącymi obiektami,

  - przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykaz osób które będą realizowały umowę oraz kopie uprawnień budowlanych tych osób a także aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

  - uczestniczyć w czynnościach przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

- Po rozpoczęciu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć kompleksowy nadzór inwestorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz realizować czynności związane z kontrolowaniem rozliczania zadania, a w szczególności:

  - nadzorować budowę w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz używanych materiałów z częstotliwością pobytu na budowie zapewniającą skuteczny nadzór (jednak nie rzadziej niż 3 wizyty w tygodniu) uzależnioną od rodzaju wykonywanych robót oraz potrzeb Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych. Każdy pobyt inspektora nadzoru musi być odnotowany wpisem do dziennika budowy lub w liście obecności,

  - nadzorować budowę ze szczególnym uwzględnieniem czynności odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu,

  - dokonywać odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia,

  - w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawić się na placu budowy niezwłocznie,

  - w uzgodnieniu z osobami pełniącymi nadzór autorski zatwierdzać materiały, wyroby, urządzenia, próbki, powierzchnie próbne, wzorce jakościowe i elementy referencyjne przewidziane przez wykonawcę robót budowlanych do zastosowania, ocenić ich zgodność z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

  - kontrolować sposób składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń,

  - egzekwować od wykonawcy robót budowlanych pełny dostęp do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania,

  - nadzorować badania wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych, a w razie wątpliwości co do ich jakości - nakazywać wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań,

  - prowadzić w imieniu Zamawiającego – własnym staraniem i na swój koszt – wszelkie badania laboratoryjne i kontrolne wynikające z zakresu badań określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

  - kontrolować dokumenty jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne, instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z wbudowywanymi materiałami, wyrobami i urządzeniami 
w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych 
lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

  - zatwierdzać przedstawione metody wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych;

  - nadzorować przeprowadzanie pomiarów, badań, prób i rozruchów,

  - sprawdzać wykonane roboty i powiadamiać wykonawcę robót budowlanych, nadzór autorski oraz Zamawiającego o wykrytych wadach, określając zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

  - egzekwować terminowe usunięcie wad,

  - sporządzać pisemne poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót budowlanych,

  - wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub wad przez wykonawcę robót budowlanych,

  - kontrolować przestrzeganie na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymywania porządku przez wszystkich uczestników procesu remontowego w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy potwierdzenie odpowiednim wpisem usunięcia nieprawidłowości lub wad przez wykonawcę robót budowlanych,

  - wnioskować, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego, o usunięciu 
z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się w sposób niewłaściwy, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,

  - pisemnie informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,

  - wstrzymywać roboty budowlane prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu
 i życiu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego 
z wykonawcą robót budowlanych i niezwłocznie, w sposób pisemny, zawiadomić Zamawiającego o zaistniałym stanie rzeczy,

  - podejmować decyzje o robotach, których wykonanie jest natychmiastowo wymagane, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub w sytuacjach zagrożenia życia,

  - monitorować postęp robót budowlanych pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym,

  - w uzgodnieniu z osobami pełniącymi nadzór autorski, zatwierdzać projekty i rysunki wykonawcze i warsztatowe sporządzone przez wykonawcę robót budowlanych,

  - powiadamiać Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

  - kontrolować prawidłowość oraz dokonywać poprzez poszczególnych inspektorów nadzoru zapisów w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynności nadzoru, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót budowlanych,

  - informować Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu robót budowlanych, lub nienależytym wykonywaniu obowiązków, czy wykonywaniu robót budowlanych w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności o zdarzeniach uprawniających Zamawiającego do naliczenia wykonawcy robót kar umownych,

  - w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzać ewentualne protokoły konieczności,

  - opiniować wszelkie propozycje oraz przesłanki wykonania robót powodujących konieczność udzielenia przez Zamawiającego wykonawcy robót budowlanych ewentualnych zamówień dodatkowych. Opiniować wszelkie propozycje wykonania ewentualnych robót zamiennych, a także zmian w zakresie technologii wykonania robót, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, zmian parametrów urządzeń lub wyposażenia i przedstawiać je Zamawiającemu do akceptacji wraz z propozycją rozliczenia ww. robót zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą robót budowlanych,

  - przygotować projekt opisu przedmiotu zamówienia oraz sprawdzić kosztorysy 
 i przedmiary robót w zakresie niezbędnym do zmiany umowy na wykonanie ewentualnych dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych,

  - nadzorować wykonanie ewentualnych robót dodatkowych związanych z realizacją przedmiotowego  zadania,

  - organizować i przewodniczyć nie rzadziej niż raz w tygodniu (a w przypadku wystąpienia potrzeby częściej) naradom technicznym, w których udział biorą uczestnicy procesu budowlanego oraz sporządzać protokoły z tych narad, a następnie przekazywać je Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady,

  - na bieżąco egzekwować ustalenia z narad technicznych,

  - prowadzić niezbędną dokumentację fotograficzną budowy (w formie papierowej 
i cyfrowej),

  - niezwłocznie przekazywać pisemnie wszelkie informacje i opinie mające znaczenie dla prawidłowej realizacji zadania,

  - sprawdzać i potwierdzać zestawienia ilości i wartości faktycznie wykonanych robót 
w okresie rozliczeniowym, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego. Przeprowadzać – w ramach posiadanych przez Zamawiającego środków - odbiory robót wykonanych w okresie rozliczeniowym do 7 dni od daty zgłoszenia odbioru robót przez wykonawcę robót budowlanych,

  - sprawdzać i zatwierdzać protokoły zaawansowania robót, niezbędne do wystawienia faktur przez wykonawcę robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,

  - kontrolować rozliczenia pomiędzy wykonawcą robót/podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami, w szczególności w zakresie weryfikacji: zakresu wykonanych robót przez podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz oświadczeń o dokonaniu płatności na rzecz podwykonawców/dalszych podwykonawców,

  - potwierdzać aktualny stan robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości w zakresie niezbędnym do rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych,

  - zorganizować nadzór w sposób zapewniający terminowość odbioru, eliminując możliwość powstawania opóźnień w ich realizacji,

  - brać udział, wraz z przedstawicielami Zamawiającego, w odbiorze końcowym robót budowlanych w terminie do 14 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru (w odbiorze końcowym biorą udział wszyscy inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego), a w szczególności:

    - potwierdzać zgodność wpisu do dziennika budowy potwierdzającego zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów;

    - sprawdzić kompletność i prawidłowość przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego i pisemnie zawiadomić o ich kompletności Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania,

    - sprawdzić pod względem kompletności i ważności przekazane przez wykonawcę robót budowlanych  dokumentów,

    - sporządzać i podpisywać wraz z przedstawicielami Zamawiającego protokół odbioru końcowego (Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robót);

    - sprawdzać rozliczenie prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych,

  - rozliczyć umowę o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania wraz
 z przeprowadzeniem inwentaryzacji.

- Po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

  - obsługiwać okres gwarancji i rękojmi zadania remontowego: w przypadku stwierdzenia wad objętych gwarancją lub rękojmią Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym celem wyegzekwowania ich naprawy przez wykonawcę robót budowlanych,

  - przechowywać korespondencję i dokumentację dotyczącą przebiegu procesu budowlanego i przekazać ją Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu robót lub rozwiązaniu umowy na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego.

- Na każdym etapie realizacji remontu Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

  - zapewnić w razie potrzeby tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z realizacją robót budowlanych,

  - zapewnić w razie potrzeby tłumacza w przypadku, gdy w skład zespołu Wykonawcy wchodzi osoba niewładająca językiem polskim,

  - niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni, udzielać wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót budowlanych;

  - doradzać Zamawiającemu w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczeń i sporów 
z wykonawcą robót budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemów na etapie prowadzenia robót budowlanych,

  - w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania, współdziałać z Zamawiającym poprzez przedłożenie stosownych dokumentów dotyczących realizacji zadania,

  - występować w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach wynikających z realizacji robót budowalnych, w granicach udzielonych pełnomocnictw,

  - reprezentować Zamawiającego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi 
w sprawach związanych z realizacją robót budowlanych,

  - dostosować swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych 
i wymagań Zamawiającego,

  - opiniować i wskazywać sposoby załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania,

  - ściśle współpracować z Zamawiającym oraz osobami pełniącymi nadzór autorski,

  - przekazywać Zamawiającemu kopie wszystkich pism kierowanych do wykonawcy robót budowlanych i innych osób biorących udział w procesie budowlanym.

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie rozliczenie uzyskanego dofinansowania wraz z opracowaniem  niezbędnych załączników wymaganych w ramach umowy pomiędzy Beneficjentem a Rządowym Funduszem Polski Ład w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 2034W o długości odcinka od km 1+ 758 do 5 km +800 tj. 4, 042 km oraz drogi Nr 2037W o długości odcinka od 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km” oraz opracowanie innych dokumentów/ sprawozdań wynikających z w/w umowy na każdym etapie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu

w wyznaczonych terminach.

- Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie mogą stanowić podstawy 
do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie jest upoważniony do udzielania zamówień w imieniu Zamawiającego, czy dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie z wykonawcą robót budowlanych

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazania Wykonawcy wszystkich posiadanych dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych w tym kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji objętej nadzorem inwestorskim, kosztorysu ofertowego wykonawcy robót budowlanych,

- Informowania Wykonawcy o wprowadzonych zmianach w dokumentacji projektowej 
oraz w umowie o roboty budowlane zawartej z wykonawcą robót budowlanych,

- dokonania odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych, przy współudziale Wykonawcy,

- Terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy w stosunku 
do Wykonawcy na podstawie złożonych przez niego prawidłowo wystawionych faktur VAT.

§ 7

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………………….……….. zł brutto (słownie: …………………………………………………..…………………….),

w tym wartość netto wynosi: ……………………….. zł (słownie: ……………………….……………………………….).

- Rozliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ……………………………….………………. w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do podawania na fakturach następujących danych dotyczących Zamawiającego:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

- Protokół odbioru ostatecznego robót po zakończeniu realizacji robót budowlanych będzie stanowił podstawę dla Zamawiającego do wystawienia Faktury przez Wykonawcę.

- Rozliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

- W przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o realizację niniejszej umowy w szczególności o zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

§ 8

Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza

- Strony wspólnie postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedostosowanie godzin pracy Wykonawcy do godzin pracy Wykonawcy robót budowlanych 100,00 zł za każde naruszenie;

- za nieobecność Wykonawcy na terenie budowy w dniu, w którym prowadzone będą roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru w wysokości 100,00 zł za każde naruszenie;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za rozwiązanie umowy/odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku naliczania kar umownych, o których mowa 
w § 8 ust.1 pkt.1  niniejszej umowy wyraża zgodę na ich potrącenie z wynagrodzenia należnego za wykonanie umowy określonego w § 7 na podstawie noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust 1 Umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania ich wzajemnych zobowiązań przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zapłata kary, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

  - Jeżeli Wykonawca  nie stawił się na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego, co najmniej 2 razy,

  - jeżeli opóźnienie, o którym mowa w § 4 ust. 5, wyniesie co najmniej 5 dni.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

- zaprzestał wykonywania obowiązków z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 
za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,

- wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy.

- Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 3 dni licząc 
od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- O odstąpieniu od umowy Strony zobowiązują się powiadamiać pisemnie. Wszelkie skutki związane 
z odstąpieniem następują w terminie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia, w którym Strony otrzymały oświadczenie.

§ 10

Siła wyższa

            - Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu działania siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

            - Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia, przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym następstwom.

            - Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia.

            - Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

- Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych rokowań. 
W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy mające związek z realizacją przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca.

- Integralną część umowy stanowi:

Dokumentacja projektowa = Załącznik nr 1.

Zamawiający	Wykonawca