Lipsko, dn. 17.06.2025 r.
Zapytanie ofertowe

na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto
I. Zamawiający: Miasto i Gmina Lipsko
Adres do korespondencji ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko

NIP: 5090066174, REGON: 670223340
tel. (048)3780048, fax. (48) 3780175, e-mail: umig@lipsko.eu
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remonty obiektów mostowych na terenie gminy Lipsko.
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na remonty obiektów mostowych na terenie gminy Lipsko. Zadanie podzielone jest na 2 części:
Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Remontu mostu na rzece Krępiance pomiędzy sołectwami Boży Dar i Nowa Wieś”. 

Obiekt usytuowany jest w ciągu drogi wewnętrznej poza obszarem zwartej zabudowy. Przeszkodą jest rzeka Krępianka, która płynie pod kątem około 90° w stosunku do drogi gminnej.

Most składa się z jednego przęsła o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej o rozpiętości między przyczółkami wynoszącej 4,70 m, a szerokość całkowita konstrukcji mostu 4,00 m.

Ustrój nośny mostu stanowi konstrukcja zbudowana ze stalowych dwuteowych belek walcowanych na gorąco stężonych poprzecznicami stalowymi. Na dźwigarach stalowych ułożone są płyty żelbetowe stanowiące pomost. Opaskę stanowi wyniesiony pomost stalowy zlokalizowany od strony górnej wody.

Remont mostu zaplanowano w związku z pogarszającym się stanem technicznym elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia mostu.

W ramach robót remontowych naprawione zostaną podpory betonowe wraz z odspojonym skrzydełkiem od strony górnej wody. Wyremontowane zostaną również belki podporęczowe w obrębie skrzydełek, stalowa opaska od górnej wody a skorodowane dźwigary stalowe oczyszczone i zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Skorodowane balustrady wymienione zostaną na nowe spełniające wymagania obecnie obowiązujących przepisów. Na dojazdach naprawiona zostanie nawierzchnia.

Wyżej wymienione roboty nie będą miały wpływu na nośność obiektu. Nie zmienione zostaną jego gabaryty oraz przeznaczenie.

W wyniku remontu poprawiona pozostanie trwałość i estetyka obiektu, a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Obiekt podlegający remontowi usytuowany jest na działce nr 62 której posiadaczem samoistnym jest Miasto i Gmina Lipsko.
Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Remontu mostu (kładki) na rzece Krępiance wraz z dojściem pomiędzy sołectwami Krępa Górna - Krępa Kościelna”.

      Kładka usytuowana jest w ciągu chodnika prowadzącego od drogi wojewódzkiej Nr 747 (w pobliżu OSP) do miejscowości Krępa Górna. Przeszkodą jest rzeka Krępianka, która płynie pod kątem około 90° w stosunku do kładki.

Kładka zbudowana została jako wieloprzęsłowa o schemacie statycznym belki ciągłej. Długość całkowita pomostu wynosi 26,15 m, natomiast szerokość całkowita konstrukcji kładki wynosi  1,20 m
Ustrój nośny kładki stanowi konstrukcja stalowa zrealizowana z kształtowników stalowych  walcowanych na gorąco stężonych poprzecznicami stalowymi. Dźwigary zrealizowano z ceowników, zastrzały oraz stężenia z kątowników natomiast podpory z dwuteowników oraz zespawanych ze sobą par kątowników. Na dźwigarach oraz stężeniach ułożone zostały blachy stalowe stanowiące pomost. 

Remont kładki zaplanowano w związku z pogarszającym się stanem technicznym elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia. Wszystkie elementy stalowe posiadają uszkodzenia powłoki antykorozyjnej co przyczynia się do postępującej korozji wżerowej.

Balustrada, która została zrealizowana jako rurowa z wiotkimi przeciągami poziomymi lokalnie jest zdeformowana oraz odspojona od elementów nośnych kładki, co stanowi zagrożenie dla użytkowników obiektu. Krawężniki z blachy perforowanej lokalnie są odspojone i zdeformowane. Pomost z blachy w wyniku wieloletniej eksploatacji uległ deformacji natomiast w wyniku korozji wżerowej lokalnie uległ perforacji. 

W ramach robót remontowych wszystkie elementy kładki zostaną oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną a skorodowane i uszkodzone elementy stalowe naprawione. Balustrady stalowe należy wymienić na nowe i dostosować do wysokości wynoszącej 120 cm. Wszystkie elementy kładki po wykonaniu napraw powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie powłoką malarską w wybranym przez Inwestora kolorze.

Chodniki na dojściach do kładki zostaną oczyszczone i skorygowane wysokościowo.

Wyżej wymienione roboty nie będą miały wpływu na nośność kładki. Nie zmienione zostaną jej gabaryty oraz przeznaczenie. 

W wyniku remontu poprawiona pozostanie trwałość i estetyka obiektu, a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników kładki.
Obiekty podlegające remontowi usytuowane są na działkach:

- nr 1 właściciel Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

- nr 38 władanie samoistne Miasto i Gmina Lipsko

- nr 47 władanie samoistne Miasto i Gmina Lipsko
2. W ramach zamówienia należy dobrać i uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania oraz parametry funkcjonalno-użytkowe obiektów.

3. Dokumentacja projektowa powinna umożliwić zamawiającemu uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje wykonanie:

- materiały do zgłoszenia robót – 3 egz.
- projekt wykonawczy remontu mostu – 3 egz.

- przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.,

     - szczegółowych specyfikacji technicznych – 2 egz,

- plan BIOZ – 3 egz.

- uzyskanie uzgodnień z RZGW (umowa na użytkowanie gruntów pokrytych wodami) dla zadania nr 2

4.
Oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf. 

5.
Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów, producentów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

6. Wykonawca winien sporządzić dokumenty wchodzące w skład opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe. 

7. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia i warunki płatności zgodnie z załączonym wzorem umowy.
III. Warunki realizacji zamówienia

Dla części 1 zamówienia:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że ten:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną dokumentację projektową remontu, budowy, przebudowy obiektu mostowego, o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda.

Dla części 2 zamówienia:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną dokumentację projektową remontu, budowy, przebudowy obiektu mostowego, o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każda.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty poświadczenia (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie w/w usług. 

UWAGA II: W przypadku braków lub błędów w ofertach, wezwaniu dot. uzupełnień podlegają jedynie Wykonawcy których oferty mają szansę zostać uznanymi za najkorzystniejsze (w przypadku pozostałych ofert, w/w brak może skutkować odpowiednio odrzuceniem oferty i/lub wykluczeniem Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do uzupełnienia).
IV. Termin realizacji zamówienia: 

Od podpisania umowy do 10.12.2025 r.
V. Wymagania dotyczące gwarancji.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na opracowaną dokumentację projektową objętą niniejszym postępowaniem minimum 36 miesięcy gwarancji. Wymaga się, aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.
VI. Kryteria wyboru oferty: 
Najniższa cena. 

VII.  Sposób obliczenia ceny
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.

5.   Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianą.
6.   Cenę ofertową brutto należy wpisać do formularza ofertowego.
7.   Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto). 

VIII. Miejsce,  forma i termin składania ofert: 
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną e-mail na adres: radoslaw.winiarczyk@lipsko.eu lub złożyć ją w formie tradycyjnej (pisemnej) w n/w miejscu:

Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko (biuro podawcze – parter budynku). Ofertę należy złożyć do dnia 24.06.2025 r. do godz. 11:00.
IX. Informacje o formalnościach:
1) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie części zamówienia.
2) Zamawiający podpisze umowy na każdą część zamówienia oddzielnie. 

3) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopiach potwierdzone za zgodność oryginałem.

4) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy. 
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
X. Inne postanowienia
1. W toku rozpatrywania ofert cenowych Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty cenowej oraz prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcami, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.
2.  Zamawiający powiadomi o wyborze Wykonawcę, którego oferta cenowa zostanie wybrana poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.
3.  Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Z tego tytułu, w stosunku do Zamawiającego, nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia.
4. Istotne postanowienia i warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera projekt umowy. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą wg wzoru zawartego w załączniku nr 2.
XI. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
1) Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy że Zamawiający będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z udzieleniem i realizacja przedmiotowego zamówienia, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wyboru wykonawcy oraz udzielenia i realizacji przedmiotowego zamówienia.
2) Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że:
a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem" jest Miasto i Gmina Lipsko, którą reprezentuje Burmistrz Lipska, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2, tel. (48) 3780048, adres e-mail: umig@lipsko.eu.;

b) W Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Marta Krzosek, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Urzędu Miasta i Gminy Lipsko ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, oraz pod adresem e-mail: iodo@lipsko.eu

c) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z udzieleniem i realizacją niniejszego zamówienia będą przetwarzane: na podstawie art. 6 ust.l lit. b) RODO - w celu wyboru wykonawcy oraz udzielenia i wykonania zamówienia, oraz na podstawie art. 6 ust.l lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a także w oparciu o art. 6 ust.l lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów;
d)  Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszego zamówienia;
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
f) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO;
g) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała odmową zlecenia zamówienia.
3) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszego zamówienia, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w pkt. 2 powyżej.
Zatwierdził:
                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko
                                                                                  /-/ Jacek Wielorański

Załączniki:
1. Zał. nr 1. Formularz oferty
2. Zał. nr 2. Wzór umowy

3. Dokumentacja fotograficzna

