Białystok, 2021.06.01

RP.0003.5.2021

Pan Paweł Kondracki

Radny Rady Powiatu Białostockiego

W odpowiedzi na interpelację w sprawie zadania inwestycyjnego na ul. Topole w Niewodnicy Kościelnej, Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że informuje, że w dniu składania wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków FDS posiadał ostateczną decyzję Starosty Powiatu Białostockiego znak: AR.6740.3.18.2018 z dnia 31 października 2018r. na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B (ul. Topole) w m. Niewodnica Kościelna na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Trakt Napoleoński ze zjazdami, wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr geod.: 429/3, 429/4, 430/1, 430/2, 434/3, 434/2, 440/1, 441/11, 441/12, 441/5, 441/6, 441/8, 441/9, 442/4, 442/5, 442/7, 442/8, 442/10, 442/11, 443/1, 444/50, 444/44, 444/47, 444/41, 446/9, 446/38, 446/41, 446/29, 446/30, 446/32, 446/33, 446/35, 447/1, 447/4, 449/4, 450/1, 451/6, 451/9, 451/10, 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 614/2, 622/2, 623/2, 624/1, 651/8 obręb 22 Niewodnica Kościelna, gm. Turośń Kościelna oraz czasowe zajęcie terenu na działce nr 623/1 obręb 22 Niewodnica Kościelna, gm. Turośń Kościelna pod przebudowę skrzyżowania i inną drogą publiczną. Zarząd Powiatu zakładał realizację zadania inwestycyjnego od listopada 2019r. do sierpnia 2020r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy robót w dniu 18.12.2019r.

Oczekiwana potrzeba regulowania stanu prawnego działek zajętych pod drogę przed dniem 1 stycznia 1999r. spowodowała, że Zarząd Powiatu Białostockiego zmuszony był do wystąpienia o zmianę w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie wyłączenia z zakresu inwestycji, zatwierdzonych podziałów działek nr geod. 429/2, 441/1, 441/3, 441/4, 442/1, 442/2, 442/3, 446/17, 446/18, 451/3, 452, 453, 444/4, 444/6, 444/7, 444/36, 651/3, 443 oraz działek nr geod. 430/1 i 430/2 obręb 22 Niewodnica Kościelna, gm. Turośń Kościelna. W dniu 13.08.2019r. Starosta wydał decyzję AR.6740.3.11.2019 zmieniającą decyzję AR.6740.3.18.2018 z dnia 31.10.2018r. – wyłączając powyżej wymienione działki z zakresu inwestycji i tym samym umożliwiając uprzednie przeprowadzenie procedury potwierdzenia własności gruntów drogowych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872).

W trakcie trwania procedury potwierdzania własności gruntu zajętego pod drogę publiczną zaistniały okoliczności znacząco wpływające na jej przedłużenie:

- konieczność sądowego ustalenia stron postępowania po zmarłych, dawnych właścicielach gruntu,

- problem nadania ostateczności decyzjom potwierdzającym własność gruntu – w związku z wystąpieniem stanu epidemii i prawnymi jego konsekwencjami.

Ostatnia decyzja Wojewody Podlaskiego potwierdzająca własność gruntów została wydana w dniu 30.09.2020r.

W dalszej kolejności zostały zlecone podziały niezbędne pod ZRID oraz opracowanie aktualizacji mapy do celów projektowych i zamiennego projektu budowlanego. W dniu 21.05.2021r. do Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynął wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu zmiany decyzji roboty budowlane będą mogły być kontynuowane.

Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z umową z Wykonawcą robót ustalono na dzień 30 września 2021r.

Jednocześnie, Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że przedmiotowa sytuacja nie wpływa na rozliczenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Podpisali:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego

Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego