  Załącznik do UCHWAŁY Nr IV/24/07


  RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM,
  z dnia 22 lutego 2007 roku
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

POWIATU MAKOWSKIEGO

NA LATA 2007 – 2013
	


Maków Mazowiecki , luty 2007

	Spis treści
	          Strony



	I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. ………… ……......….3

	II. Analiza społeczno – gospodarcza Powiatu. Makowskiego.


	………….3 - 33

	III. Realizacja zadań i projektów………………………………………….34 - 56


	IV. Powiązanie projektu z innymi działaniami

 realizowanymi na terenie powiatu………………………….…………………57
            

	V. Monitorowanie wykonania zadań i dokonywanie ocen………………… .58



I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Makowskiego i jest powiązany z nadrzędną w stosunku do niego „Strategią Rozwoju Powiatu Makowskiego”, a czas realizacji zostaje uzależniony od okresów programowania i hierarchii pilności. Plan Rozwoju Lokalnego nie zawiera wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetów gmin.


Projekty i zadania inwestycyjne ujęte w tym planie zostały zaplanowane na lata 2007 – 2013 i następne lata – projekty długoterminowe. Projekty i zadania obejmują:
1.   infrastrukturę techniczną,

2.   infrastrukturę społeczną,

II. ANALIZA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA POWIATU   
MAKOWSKIEGO 

1. Położenie geograficzne
Powiat makowski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego i sąsiaduje z powiatami: ostrołęckim, wyszkowskim, pułtuskim, ciechanowskim i pszasnyskim. Siedzibą powiatu jest miasto Maków Mazowiecki, położone na skrzyżowaniu dwóch szlaków: ze Szczytna do Warszawy i z Ostrowi Mazowieckiej do Ciechanowa. 

Przez powiat przebiegają trzy drogi krajowe: Warszawa – Augustów, Łęczyca – Ostrów Mazowiecka i Biskupiec – Pułtusk. 
2. Powierzchnia
Powiat makowski zajmuje powierzchnię 106 456 ha i jest pod względem wielkości 14 powiatem w województwie mazowieckim. Obejmuje 10 gmin: Czerwonkę, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków i miasto Maków Mazowiecki.

Powiat Makowski posiada 236 sołectw, 2 miasta i 269 miejscowości wiejskich.[wg stanu na 2005r., Internet GUS] Spośród wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu największy udział w ogólnej powierzchni posiada Gmina Krasnosielc (15,68%), a najmniejszy Miasto Maków Maz. (0,97%) oraz Gmina Młynarze (7,05%) ogólnej powierzchni powiatu.

3. Struktura demograficzna

Ludność powiatu makowskiego   (wg stanu na 31.12.2005 r., Internet GUS )   liczyła 46 528 mieszkańców co stanowiło 0,9 % ogólnej liczby mieszkańców województwa mazowieckiego (5 157 729, Internet GUS).

Stan ludności w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Ludność wg gmin. Stan na 31.12.2005r.

	Wyszczególnienie
	Ogółem
	Mężczyźni
	Kobiety

	
	
	
	

	Powiat makowski
	46528
	23183
	23345

	m. Maków Mazowiecki
	9850
	4690
	5160

	gm. Czerwonka
	2658
	1359
	1299

	gm. Karniewo
	5459
	2709
	2750

	gm. Krasnosielc
	6532
	3331
	3201

	gm. Młynarze
	1759
	911
	848

	gm. Płoniawy-Bramura
	5880
	2957
	2923

	gm. Różan
	4439
	2186
	2253

	gm. Rzewnie
	2722
	1396
	1326

	gm. Sypniewo
	3534
	1792
	1742

	gm. Szelków
	3695
	1852
	1843


Źródło: internet GUS                                                Tabela nr 1 
Wskaźnik gęstości zaludnienia (w oparciu o dane z 2005 r.) dla powiatu makowskiego (44 osoby na 1 km2 ) jest znacznie niższy od średniej wojewódzkiej                             (145 osób na 1 km2 ). Jest on również niższy od 35 powiatów województwa mazowieckiego (z wyłączeniem miast na prawach powiatu).


Do grupy gmin o najwyższej gęstości zaludnienia na 1 km² (w oparciu o dane z 2005 r. Internet GUS) należy wymienić: miasto Maków Mazowiecki – 956 osób, miasto Różan – 399, gminę Płoniawy Bramura – 44 osoby.

Najmniejsza gęstość zaludnienia występuje w gminach: Młynarze, Czerwonka i Rzewnie – 24 osoby/1km2

Struktura ludności według podziału na podstawowe grupy wiekowe (dane GUS na 2005 r.) wskazuje na 24,2%  udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu. Udział ten jest wyższy od średniej wojewódzkiej – 19,7%.

Łącznie na terenie powiatu makowskiego mieszka 11 241(dane GUS 2005 r.) osób w wieku przedprodukcyjnym.

Tabela 2. Charakterystyka ludności wg grup wiekowych w latach 2002-2005 r.

	Wyszczególnienie
	powiat   makowski

	
	2002
	2003
	2004
	2005

	
	udział %

	ludność w wieku przedprodukcyjnym
	26,3
	25,4
	24,6
	24,2

	ludność w wieku

produkcyjnym
	56,9
	57,8
	58,6
	59,1

	ludność w wieku

poprodukcyjnym
	16,8
	16,8
	16,7
	16,7


Źródło: Dane GUS                                                                                                                   Tabela nr 2
Udział ludności w wieku produkcyjnym wynoszący 59,1 % w 2005 r. jest niższy od średniej wojewódzkiej ( 63,5 %) (dane Internet GUS 2005r. )
 W 2005 roku powiat zamieszkiwało 27 514 (dane GUS) osób w wieku produkcyjnym.

Prognoza Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Warszawie zakłada, iż w 2030 r. na terenie powiatu makowskiego zamieszkiwać będzie już tylko 43 741 osób.

Tabela 3. Liczba mieszkańców powiatu makowskiego w latach 1999-2003 oraz prognoza  ludności do 2030 roku

	Wyszczególnienie
	Ludność ogółem
	Prognoza ludności powiatu ogółem

	1999 r.
	49821
	----

	2000 r.
	49948
	---

	2001 r.
	49363
	---

	2002 r.
	47286
	---

	2003 r.
	46982
	---

	2004 r.
	46756
	---

	2005 r.
	46528
	---

	2010 r.
	---
	45637

	2015 r.
	---
	45137

	2020 r.
	---
	44656

	2025 r.
	---
	44287

	2030 r.
	---
	43741


Źródło: internet GUS                                                                                                                Tabela nr 3
4. Turystyka
Powiat makowski jest jednym  z najczystszych regionów Mazowsza posiadającym liczne walory turystyczne. Piękne krajobrazy, urokliwe zakątki mogą przyciągnąć turystów szukających nienaruszonej cywilizacją przyrody i nieskażonego przemysłem  środowiska. Prawdziwym bogactwem ziemi makowskiej są  pełne zwierzyny lasy - stanowią  26 % obszaru powiatu – niektóre tworzą  rezerwaty leśne. Na uwagę zasługują też rzeki z licznymi meandrami, jeziorka  pochodzenia rzecznego i polodowcowego oraz zbiorniki wodne, wokół których można wypoczywać lub uprawiać sporty wodne np. kajakarstwo czy żeglarstwo.

Przynależność do obszaru „Zielone Płuca Polski” predysponuje powiat do rozwoju rolnictwa ekologicznego i jednocześnie stwarza doskonałe warunki do rozwijania agroturystyki.

Wypoczynek na makowskiej ziemi mogą uatrakcyjnić zabytkowe obiekty. Na uwagę zasługują szczególnie wiekowe kaplice i kościoły oraz liczne pomniki przyrody. Do cennych zabytków architektury świeckiej należą m.in. dwór i park w Suchem, zespół pałacowo-dworski w Karniewie, układ urbanistyczny Starego Miasta w Makowie Mazowieckim oraz wczesnośredniowieczne grodzisko i osada wraz z cmentarzem w Sypniewie. Warte zainteresowania są też stare carskie forty z końca XIX wieku w Różanie. W jednym z nich powstaje muzeum militariów.

Ziemia makowska ma bardzo interesującą przeszłość. Była kolebką wielu rodzin: Dąbrowitów – Karniewskich z Karniewa, Młodzianowskich z Młodzianowa, Podoskich z Podosia Dzierżanowskich z Dzierżanowa. Znajdowały się tu posiadłości Krasińskich (Krasnosielc, Szczuki), którzy byli fundatorami osiemnastowiecznych kościołów: murowanego w Krasnosielcu i drewnianego w Drążdżewie.

Szczuki były miejscem urodzenia Jana Krasińskiego, humanisty i historyka, kantora krakowskiego i kanonika gnieźnieńskiego, autora „Polonii” – dzieła wydanego w 1574 roku w Bolonii będącego vademecum wiedzy o ówczesnej Polsce. Natomiast u schyłku XIX wieku w szczuckim dworku była guwernantką młodziutka Maria Skłodowska - Curie. 

Atrakcyjność turystyczną poszczególnych gmin powiatu makowskiego przedstawia poniższa charakterystyka.

Miasto Maków Maz.

Maków Mazowiecki położony jest w północno-wschodniej części Polski nad rzeką Orzyc. Jest siedzibą władz powiatowych. Wchodzi w skład makroregionu Niziny Północno – Mazowieckiej i jest w granicach mezoregionu Wysoczyzny Ciechanowskiej (J. Kondracki 1994). Miasto położone jest  w odległości  80 km od Warszawy. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny; przecinają się dwie drogi krajowe tj. Bydgoszcz -Białystok oraz Warszawa – Pułtusk-Przasnysz-Szczytno prowadząca z Warszawy na Pojezierze Mazurskie. Miasto zajmuje powierzchnię 1030 ha a liczba ludności w 2005 wynosiła 9 850 .

Położony jest w północnej części województwa mazowieckiego i sąsiaduje z

powiatami: ostrołęckim, wyszkowskim, pułtuskim, ciechanowskim i przasnyskim.

Bliskość Warszawy, a także naturalne walory przyrodnicze, krajobrazowe,

kulturowe i historyczne ukazują duży i niewykorzystany do tej pory potencjał dla

wzrostu turystyki. Istnieją tu doskonałe warunki do rozwoju sportu i turystyki wodnej.
Gmina Czerwonka

Bardzo ważną funkcję na obszarze gminy spełniają lasy, zajmujące 42% powierzchni. Są one  doskonałym miejscem wypoczynku. Gmina ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu i duże kompleksy leśne posiada potencjalną możliwość rozwoju rekreacji typu pensjonatowego. W północnej części gminy występują Góry Krzyżewskie o dość stromych zboczach i wyrównanej powierzchni szczytowej. Zachodnim skrajem gminy płynie rzeka Orzyc. Na terenie gminy brak zakładów przemysłowych, które wpływałyby negatywnie na środowisko. W gminie funkcjonuje jedno gospodarstwo agroturystyczne. 

Gmina Karniewo

Karniewo jest gminą typowo rolniczą, ale z ogromnymi aspiracjami inwestycyjnymi  i stosunkowo dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Atutem jest czyste, nieskażone środowisko naturalne, stwarzające możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. W gminie działa Regionalny Zespół Ludowy „Karniewiacy”, który występował na wielu scenach w kraju i  zagranicą. Głównym animatorem działań z zakresu kultury jest Gminny Ośrodek Kultury – organizator szeregu imprez cyklicznych, z których najbardziej popularną jest Mazowiecki Przegląd Wiejskich Zespołów Kabaretowych, odbywający się w Karniewie w lipcu każdego roku.

Gmina Krasnosielc

Siedzibą  administracyjną gminy jest Krasnosielc, miejscowość o bardzo bogatej  i niezwykle interesującej przeszłości. Jej początki sięgają 1386 roku. W XVII wieku Krasnosielc był własnością Krasińskich.  Z tego czasu pochodzi klasycystyczny kościół wzniesiony przez Kazimierza Krasińskiego wg projektu Hilarego Szpilowskiego. Kościół posiada niezwykle cenne elementy wyposażenia należące do zabytków klasy europejskiej. 

W miejscowości tej jest też wiele obiektów kultury żydowskiej np. synagoga, a wokół rynku zachowały się jeszcze przedwojenne budynki mieszkalne tworzące specyficzną atmosferę. 

Z Krasnosielca pochodzi rodzina Warnerów – właścicieli znanej na całym świecie wytwórni filmowej Warner Bros.

Osobliwym miejscem dla turystów  są tereny wokół wsi Sulicha, a także rezerwat  „Zwierzyniec” położony między wsią Łazy i Bobinem.

Atrakcją dla turystów są kultywowane w kilku miejscowościach obrzędy ludowe np. „Święto Kapusty” w Drążdżewie czy „Narodziny” w Pienicach.

Gmina Młynarze

Gmina posiada duże możliwości rozwinięcia funkcji turystyczno – wypoczynkowych. Uzasadniają to zlokalizowane na jej terenie niewielkie a zarazem piękne jeziorka. Jedno z nich rozpościera się na rozległych nadnarwiańskich błoniach w Sieluniu. Jednak te najbardziej urokliwe znajdują się w miejscowości Ogony. Wśród lasów i piaszczystych skarp główną zabudowę stanowią domki letniskowe.

Gmina Płoniawy – Bramura 
Z uwagi na swoje położenie, warunki naturalne i klimatyczne gmina staje się atrakcyjna dla rozwoju turystyki. Niezwykła rzeźba terenu duże skupisko lasów oraz malowniczość dolin przepływających rzek; Orzyca i Węgierki powodują, że wzrasta zainteresowanie osób z zewnątrz działkami rekreacyjnymi.

Ciekawym zjawiskiem krajobrazowym jest Góra Krzyżewska znajdująca się w obrębie wsi Krzyżewo Borowe. Niektóre źródła podają, że jest to najwyższe wzniesienie na Północnym Mazowszu. W czasie ładnej słonecznej pogody z wieży kapliczki, wybudowanej na miejscu kościoła zburzonego w 1944 roku przez wycofujące się wojska niemieckie, można nawet zobaczyć oddalone o 40 km zabudowania Ostrołęki.
Najcenniejsze zabytki w gminie to: kościół parafialny w Płoniawach, dworek szlachecki w Suchem, kościół parafialny w Węgrzynowie.


Dodatkową atrakcją gminy są trzy prężnie rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne.

Gmina Różan

Malownicze i ciekawe są tereny gminy. Miasto Różan położone na wysokiej skarpie, którą oblewa rzeka Narew z jej dopływem – Różanicą, wszystko to jeszcze bardziej urozmaica. Elementem krajobrazu są liczne odnogi Narwi i jeziora. Wokół Różana rozciągają się kompleksy leśne. Położenie geograficzne oraz  specyficzny mikroklimat przyczyniły się do rozwoju budownictwa letniskowego we wsiach Dyszobaba, Chełsty, Dąbrówka, Kaszewiec i Dzbądz.

Miejsca i zabytki godne zobaczenia: neogotycki kościół z 18 –głosowymi organami, cmentarz z grobami obrońców Różana z 1939 roku i carskie forty wybudowane w latach 1905 – 1908. 
 Gmina Rzewnie

W gminie występują sprzyjające warunki do rekreacji i wypoczynku sobotnio – niedzielnego, ponieważ na jej terenie nie ma zakładów przemysłowych zanieczyszczających atmosferę lub wodę. Walory te dostrzegają zwłaszcza mieszkańcy Warszawy, którzy zasiedlili większość działek letniskowych. 

W obrębie wsi Brzóze Duże znajduje się wyrobisko pożwirowe wypełnione wodą, mające połączenie z Narwią. Powierzchnia utworzonego w ten sposób jeziora wynosi około 100 ha. Łagodne brzegi wyrobiska utworzyły plaże.

Obszary starorzeczy Narwi są bardzo atrakcyjne ze względu na unikalną florę i miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków.

Gmina Szelków

Gmina leży w czystym ekologicznie regionie, bez zanieczyszczeń przemysłowych, co czyni ją atrakcyjną pod względem turystycznym i wypoczynkowym. Największymi skupiskami terenów rekreacyjnych są miejscowości: Przeradowo i Stary Strachocin.

Spośród pomników przyrody do najpiękniejszych i najokazalszych należy w gminie skupisko 43 drzew znajdujących się w uroczysku „Święta Rozalia”. Obwód niektórych dębów wynosi 5,0 – 6,0 m a wysokość dochodzi nawet do 25 – 30 m. Wiek dębów szacowany jest na około 400 – 500 lat. 

W gminie funkcjonuje jedno gospodarstwo agroturystyczne.

Gmina Sypniewo

Teren gminy bogaty jest w lasy, stwarzające korzystny mikroklimat wspomagający leczenie chorób cywilizacyjnych.

Najważniejsze obiekty zabytkowe na terenie gminy to:

· kaplica św. Wawrzyńca (z 1822 roku),

· drewniana plebania (Sypniewo, z 1862 roku),

· murowana plebania (Sypniewo, z 1921 roku),

· Dom Ludowy (Gąsewo, z 1925 roku)

· mogiła powstańców w Glinkach Starych.

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gospodarstwo agroturystyczne.
5.    Zagospodarowanie przestrzenne

5.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Powiat makowski położony jest w północnej części województwa mazowieckiego. Przynależność do obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski” predysponuje go do rozwoju rolnictwa ekologicznego i związanego z nim przetwórstwa rolno-spożywczego. Idea powstania „Zielonych Płuc Polski” narodziła się w 1983 roku i miała na celu ochronę najcenniejszych obiektów przyrodniczych północno – wschodniego regionu Polski. Objęto tereny byłych województw: białostockiego, ciechanowskiego, elbląskiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, siedleckiego, suwalskiego, toruńskiego i ostrołęckiego. Obszar ten zajmuje obecnie 60 tys. km2 .

Na terenie powiatu makowskiego powierzchnia obszarów prawnie chronionych wynosi ogółem 1 029,0 ha w tym: 40,4 ha powierzchni  zajmuje rezerwat leśny „Zwierzyniec”; 986,9 ha – obszary chronionego krajobrazu; 1,65ha – użytki ekologiczne. Rezerwat przyrody - „Zwierzyniec” zlokalizowany jest w gminie Krasnosielc. Utworzony został w 1949 roku Chroni charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej fragmenty boru mieszanego świeżego. Można tu podziwiać drzewostany sosnowe z domieszką świerka w wieku od 150 do 200 lat, którego 
wysokość sięga nawet 37 m i osiąga 80 cm średnicy. Warto nadmienić, że w rezerwacie świerk występuje już poza granicą naturalnego zasięgu tego gatunku. Rezerwat znajduje się wewnątrz dużego kompleksu leśnego, z dala od dróg szybkiego ruchu, co sprzyja bytowaniu zwierzyny. Możemy tu spotkać wiele gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną.

 Należy wyróżnić 6 parków podworskich, głównie z XIX wieku, które zarejestrowane są u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub objęte ochroną konserwatorską. Niestety brak właściwej gospodarki w latach powojennych spowodował zniszczenia tych obiektów, które  w większości zatraciły swój pierwotny charakter. Jednakże  z uwagi na swoją architekturę i walory botaniczne, mają one nie tylko znaczenie dydaktyczno – rekreacyjne, ale są również świadectwem kultury i historii narodu

We wsi Łukowo w gminie Karniewo na powierzchni 1,65ha rozpościerają się bagna, które są pozostałościami ekosystemów noszącymi miano użytków ekologicznych. Mają dodatni wpływ na gospodarkę leśną, stanowią wodopoje dla zwierzyny i ptaków, urozmaicają krajobraz, a także regulują stosunki wodne. Użytki te mają znaczenie ze względu na zachowanie unikatowych typów środowiska. Niewątpliwą atrakcję turystyczną stanowią lasy, które zajmują około 26% ogólnej powierzchni obszaru oraz liczne rzeki. Największą z nich jest rzeka  Narew, bierze źródło z północno-wschodniej części Puszczy Białowieskiej, tzw. Dzikich Bagien, które znajdują się na terenie Białorusi. Narew jest prawobrzeżnym, największym dopływem Wisły. Rzeki płynące w granicach administracyjnych powiatu makowskiego będące bezpośrednimi dopływami Narwi to: Orzyc, Róż, Różanica, Pełta oraz rzeką  pośrednio dopływającą jest Węgierka.

Najwyższe wzniesienia terenu wahają się od 117,5 m n.p.m. w gminie Szelków, do 161 m n.p.m. w gminie Płoniawy – Bramura, w jego południowo – wschodniej części, a także w północnej części gminy Czerwonka 170,8 m n.p.m. Są to tzw. Góry Krzyżewskie. Najniżej położone obszary wahają się w granicach od 82,1 m n.p.m. w gminie Rzewnie do 101,2 m n.p.m. w gminie Krasnosielc. Różnica wysokości wynosi średnio 40 – 50 m n.p.m.

Bariery i problemy:

· problem dzikich wysypisk śmieci,

· nielegalne pozyskiwanie kopalin,

· niska świadomość ekologiczna.

Zadania polegające na poprawie sytuacji w powiecie:

· rekultywacja terenów powyrobiskowych,

· ograniczenie nawożenia mineralnego w rolnictwie,

· promowanie rolnictwa ekologicznego,

· zalesienia przestrzeni rolniczo nieprzydatnych,

· wprowadzanie ekologicznych systemów grzewczych.

5.2. Infrastruktura techniczna
5.2.1. Komunikacja

	Podstawą  dla prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć dróg. Obsługę komunikacyjną powiatu makowskiego zapewnia system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym i lokalnym.

	          Przez teren powiatu makowskiego przebiegają drogi krajowe:

	          Nr 60 Łęczyca - Ciechanów - Maków Mazowiecki - Różan - Ostrów Maz.             o długości 34,895 km,

	          Nr 61 Warszawa - Ostrołęka - Augustów o długości 33,425 km,

	          Nr 57 Bartoszyce - Przasnysz - Maków Mazowiecki - Pułtusk o długości     21,732 km.

	          Łączna długość dróg krajowych przebiegających przez powiat makowski wynosi 90,052 km.

	          Sieć dróg o znaczeniu regionalnym stanowią drogi wojewódzkie :

	          Nr 544 Brodnica - Mława - Przasnysz - Ostrołęka, odcinek o długości        22,490 km,

	          Nr 626 Maków Mazowiecki - Nowa Wieś, odcinek o długości 27,560 km

	         Ogółem przez powiat makowski przebiega 50,050 km dróg wojewódzkich.

	          Drogi powiatowe w powiecie makowskim składają się  z 43 odcinków dróg o łącznej długości 382,204 km: w tym dwa odcinki ulic miejskich  - ulica Warszawska w Makowie Mazowieckim o długości 1,231 km i ulica Krolowej Bony w Różanie 1,15 km.

	          Odcinki dróg stanowiących ulice miejskie (2,381 km) posiadają nawierzchnię bitumiczną oraz ciągi piesze.

	          Sieć dróg powiatowych poza granicami administracyjnymi miast wynosi 379,823 km; z czego dróg o nawierzchni bitumicznej jest 302,412 km, drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnione żwirem - 66,391km oraz drogi o nawierzchniach gruntowych - 11,020 km ( wg stanu na dzień 31.12.2006 r.)

	         Drogi powiatowe w powiecie makowskim są klasy Z i klasy L.    Drogi o znaczeniu priorytetowym  dla powiatu ( drogi klasy Z):

	

	Nr
	1238w
	Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo- Krasiniec 
	odcinek o długości (km)
	1,25

	Nr
	2110w
	Od drogi nr 57 Młodzianowo-Płoniawy Bramura –Łazy-do drogi 544
	"
	14,61

	Nr
	2111w
	Od drogi  nr 626 Ulaski-Krasnosielc
	"
	16,257

	Nr
	2116w
	Czerwonka – Guty Duże - Sławkowo
	"
	11,79

	Nr
	2118w
	Od drogi nr 61 Szelków-Maków Mazowiecki do drogi nr 60
	"
	7,86

	Nr
	
	Ulica Warszawska w Makowie Mazowieckim
	"
	1,231

	Nr
	2128w
	Od drogi nr 60 Różan-Dzbądz-Brzuze-Rzewnie – Łaś do drogi nr 61
	"
	20,26

	Nr
	
	Ulica Królowej Bony w Różanie
	"
	1,15

	Nr
	2132w
	Od drogi nr 544 Krasnosielc- Pienice - Młynarze-do drogi nr 61
	"
	19,12

	Nr
	3206w
	Krasne-Romanowo-Maków Maz.
	"
	7,776

	Nr
	3227w
	Przasnysz-Baranowo
	"
	12,428

	Nr
	3234w
	Stara Wieś - Chorzele-Krasnosielc
	"
	9,558

	Nr
	3238w
	Przasnysz – Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo
	"
	13,552

	
	
	Łączna długość dróg klasy Z wynosi 136,842 km
	
	

	
	Pozostałe drogi powiatowe ( drogi klasy L):

	Nr
	1208w
	Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki do drogi nr 3238

	"
	6,374

	Nr
	2101w
	Łukowo-Malechy
	"
	5,296

	Nr
	2102w
	Od drogi nr 60 Kaszewiec-Chełsty-Jawory 
	"
	7,29

	Nr
	2103w
	Od drogi nr 60 Załuzie –Ponikiew Wielka
	"
	3,98

	Nr
	2104w
	Głażewo-Świężki-Sieluń
	"
	5,15

	Nr
	2105w
	Od drogi nr 61 Sieluń-Rupin-Guty Duże
	"
	10,32

	Nr
	2106w
	Od drogi 61 Sadykierz-Strzemieczne
	"
	5,78

	Nr
	2107w
	Od drogi nr 544 Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska
	"
	16,699

	Nr
	2108w
	Od drogi nr 544 Krasnosielc-Raki-Wólka Drążdżewska 
	"
	8,528

	Nr
	2109w
	Przytuły – Grądy – Klin
	"
	7,477

	Nr
	2112w
	Zamość – Rawy – Sypniewo do drogi nr 626 
	"
	9,084

	Nr
	2113w
	Gąsewo  Poduchowne – do drogi powiatowej nr 2132
	"
	3,42

	
	
	
	
	

	Nr
	2114w
	Od drogi 544 Mamino –Glinki Rafały do drogi  nr 626 
	"
	9,73

	Nr
	2115w
	Jarzyły - Chełchy - Glinki do dri nr 2132
	"
	7,57

	Nr
	2117w
	Bronisze – Żabinek do drogi nr 60
	"
	1,235

	Nr
	2119w
	Chyliny Nadrzeczne-Makowica do drogi nr 60 
	"
	3,111

	Nr
	2120w
	Od drogi nr  61 Łaś-Perzanowo do drogi  nr 60
	"
	4,877

	Nr
	2121w
	Rzewnie - Małki
	"
	4,598

	Nr
	2122w
	Rzewnie-Grudunki-Brzuze
	"
	14,334

	Nr
	2123w
	Od drogi nr 61 Szelków – Stary Sielc – Chrzczony 
	"
	11,448

	Nr
	2124w
	Od drogi nr 61 Orzyc – Magnuszew Mały – Przeradowo  
	"
	5,445

	Nr
	2125w
	Magnuszew Mały-Strachocin
	"
	1,118

	Nr
	2126w
	Nowy Szelków-Stary Strachocin
	"
	3,107

	Nr
	2127w
	Od drogi nr 60 Karniewo - Romanowo – Węgrzynowo do drogi nr 57
	"
	10,208

	Nr
	2129w
	Od drogi nr 61 – Chrzczonki – Ponikiew Wielka – Czerwonka-Jankowo do drogi  nr 626 
	"
	22,665

	Nr
	2130w
	Biedrzyce – Gąsewo – Płoniawy Bramura 
	"
	14,67

	Nr
	2131w
	Od drogi nr 60 Czerwonka – Krzyżewo – Jaciążek -Szlasy Bure 
	"
	20,486

	Nr
	2133w
	Krasne - Szczuki – Płoniawy Bramura
	"
	4,088

	Nr
	3226w
	Budziska-Budy Prywatne do drogi powiatowej nr 3227
	"
	3,385

	Nr
	3236w
	Jednorożec – Kuchny – Płoniawy Bramura 
	"
	10,56

	Nr
	3430w
	Kozłówka-Krzemień-do drogi powiatowej nr 3238 
	"
	2,689

	Nr
	3431w
	Pułtusk-Trzciniec-Głodowo
	"
	0,64

	
	
	
	
	

	
	
	Łączna długość dróg klasy L wynosi 245,362 km


	
	 

	
	Problemy dotyczące dróg:

	
	
	
	
	

	
	> zbyt niski poziom inwestowania w infrastrukturę drogową i obiekty mostowe,

	
	> parametry techniczne dróg nie dostosowane do aktualnie odbywającego się  ruchu drogowego.

	
	
	
	
	

	
	Zadania polegające na poprawie infrastruktury drogowej:

	
	
	
	
	

	
	> przebudowa dróg powiatowych, 

	
	> wyznaczenie tras turystycznych,

	
	> odwodnienie dróg: udrożnienie lub przebudowa przepustów drogowych, renowacja rowów przydrożnych, ścinka zawyżonych poboczy

	
	> utrzymanie obiektów mostowych.

	
	
	
	
	


5.2.2. Sieć wodno – ściekowa

W Powiecie Makowskim długość sieci wodociągowej w 2006 roku wyniosła 625,60 km. W porównaniu z rokiem 2003 (540 km) nie uległa ona znacznemu zwiększeniu. Procentowy udział mieszkańców poszczególnych gmin korzystających z sieci wodociągowej przedstawia poniższa tabela.

Rys.1. Procentowy udział mieszkańców poszczególnych gmin korzystających z sieci wodociągowej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych z gmin

Na terenie powiatu funkcjonują trzy oczyszczalnie komunalne, tj. w Makowie  Mazowieckim, Różanie i Karniewie. 
Największą oczyszczalnię komunalną posiada miasto Maków Maz. o projektowanej przepustowości 5 600m3/dobę. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Obsługuje ścieki bytowo-gospodarcze (KZP) gospodarstw domowych z Makowa Mazowieckiego, częściowo Szelkowa, Krasnosielca, gminy Gołymin oraz ścieki przemysłowe z zakładów działających na terenie powiatu, jak również z instytucji sektora państwowego. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni odprowadzane są bezpośrednio do rzeki Orzyc na 20 km jej biegu. 

Osady ściekowe w ilości średnio 78 ton suchej masy rocznie wykorzystywane są przez okolicznych mieszkańców, prowadzących gospodarstwa rolne, głównie na cele rolnicze.

Drugą co do wielkości oczyszczalnią ścieków komunalnych jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Różanie. Trafiają do niej ścieki bytowo-gospodarcze,                       w 70 % mieszkańców Różana. Projektowana przepustowość tej oczyszczalni to                             500 m3 /dobę, 
Oczyszczone ścieki mechaniczno-biologicznie trafiają do rzeki Różanicy na 1,75 km jej biegu. 

Roczna ilość osadów ścieków w postaci suchej masy stanowi 40 ton/rok, wywożone są na składowisko odpadów.
Trzecią oczyszczalnią ścieków komunalnych na terenie powiatu makowskiego jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Karniewie. Projektowana przepustowość oczyszczalni to 240 m3/dobę, 
Większość ścieków dowożona jest samochodem asenizacyjnym z 38 miejscowości z terenu gminy w ilości (średnio) 40 m3/dobę. Do oczyszczalni ścieki doprowadzane są również przez kolektor sanitarny z Banku Spółdzielczego, Domu Nauczyciela, Szkoły Podstawowej, i Gimnazjum , w ilości ok. 7 m3/dobę. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Pełty na 19 km.

Osad ściekowy odwożony jest systematycznie na teren miejskiej oczyszczalni ścieków  w Makowie Mazowieckim.
Tabela 5.  Długość sieć kanalizacji w poszczególnych gminach

	Miasto / gmina
	Długość sieci kanalizacyjne (km)
	Ilość przyłączy (szt.)
	Procentowy udział gospodarstw domowych korzystających               z kanalizacji

	Maków Mazowiecki
	17,4
	953
	85

	Różan (miasto i gmina)
	9,1
	498
	89

	Rzewnie
	-
	-
	-

	Szelków
	1,45
	25
	2,3

	Sypniewo
	-
	-
	-

	Młynarze
	-
	-
	-

	Czerwonka
	-
	-
	-

	Krasnosielc
	-
	-
	-

	Karniewo
	0,4
	8
	0,4

	Płoniawy – Bramura
	-
	-
	-







                                                 Tabela nr 5



Źródło: Opracowano na podstawie danych udostępnionych przez gminy.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 28,35 km, co daje możliwość skorzystania                        z kanalizacji 20 % mieszkańców powiatu. Jest to niewątpliwie zbyt mało, aby pokryć bieżące zapotrzebowanie ludności w tym zakresie. Argumentem do budowy sieci kanalizacyjnej jest niewykorzystana w pełni moc oczyszczalni komunalnych.

Bariery i problemy:

· niski stopień skanalizowania gmin,

· niski stopień redukcji zanieczyszczeń.

Zadania  polegające na poprawie sytuacji w powiecie:

· rozbudowa sieci  wodociągowej,

· rozbudowa sieci  kanalizacyjnej,

· modernizacja oczyszczalni ścieków,

· budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
5.2.3 Gospodarka odpadami

Uciążliwość odpadów dla środowiska jest niezaprzeczalna. Przejawia się ona przede wszystkim w potencjalnym zanieczyszczeniu wód, gleb i powietrza oraz niszczeniu walorów estetycznych i krajobrazowych. W gospodarce odpadami istnieje problem nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również w skali całego kraju. 

Do zadań własnych gmin należy gospodarka odpadami komunalnymi, co reguluje ustawa o samorządzie terytorialnym, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa o odpadach. Gminy zobligowane są przede wszystkim do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, a w szczególności do likwidacji składowisk znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz budowy, utrzymania i eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i obiektów wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych odpadów. 

Powiat wyróżnia znacząca liczba składowisk odpadów. W sumie funkcjonuje ich aż 9 o łącznej powierzchni 93 844 m2 . Tylko gmina Młynarze nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych. Na wszystkich istniejących składowiskach dokonano przeglądów ekologicznych. Jak wynika z opracowanych przeglądów tylko składowiska odpadów w gminie Różan, Krasnosielc, Szelków i Rzewnie zostały zakwalifikowane do dostosowania ich do wymogów, wynikających z ustawy o odpadach i dyrektywach unijnych. Zamknięte zostaną składowiska odpadów w Makowie Maz., w Jaciążku, w Byszewie, w Chechłach oraz w Dąbrówce.
Tabela 6. Składowiska odpadów komunalnych zlokalizowane na terenie

powiatu makowskiego (stan na miesiąc styczeń 2006r.)
	Lp.
	Nazwa gminy
	Lokalizacja składowiska
	Powierzchnia składowiska          (m2)
	Ilość nagroma-  dzonych odpadów komunalnych Mg
	Ilość rocznie wytwarzanych odpadów komunalnych  Mg/rok

	1
	Różan
	Mroczki Rębiszewo
	11,200 
	5319,70
	936,30

	2
	Płoniawy-Bramura
	Jaciążek
	8000
	1600
	90

	3
	Sypniewo
	Chełchy
	5402
	3189
	87

	4
	Krasnosielc
	Krasnosielc Leśny
	12022
	2255
	8,7

	5
	Czerwonka
	Dąbrówka
	14620
	250
	40

	6
	Maków Mazowiecki
	Maków Mazowiecki
	20000
	33042,1
	3496

	7
	Karniewo
	Byszewo
	3000
	1493
	50

	8
	Szelków
	Chyliny
	11000
	3610,80
	210,64

	9
	Rzewnie
	Małki
	8600
	2220,19
	31,39

	Razem
	93844
	52979,79
	4950,03


Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z gmin.                            Tabela nr 6

Do największych producentów odpadów na terenie powiatu makowskiego należą m.in.:
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MGT „Bolt” Sp. z o.o.,
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Maz.,
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„ELKUR” s. c. w Krasnosielcu,
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ONKEN POLSKA Sp. z o.o. w Makowie Maz.,
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Spółdzielnia Pracy Motoryzacyjno – Transportowa w Makowie Maz.,
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Zakład Produkcyjny Nr 1 „POLINDUS” Sp. z o.o. w Gąsewie. 

Bariery i problemy:

· problem dzikich wysypisk śmieci,

· niska świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Zadania polegające na poprawie sytuacji w powiecie:

· wprowadzenie segregacji odpadów poprzez ustawienie pojemników na śmieci,

· podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez jednostki organizacyjne powiatu,

· modernizacja istniejących wysypisk śmieci.

W roku 2004 powstał Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Regionu Ciechanowskiego. W skład tego związku wchodzi 32 gminy z czterech powiatów: ciechanowskiego, przasnyskiego, pułtuskiego oraz powiatu makowskiego (w skład którego wchodzą: miasto Maków Mazowiecki, gmina Płoniawy-Bramura, Sypniewo, Krasnosielc, Czerwonka, , Karniewo, Szelków, Rzewnie, Młynarze). Powstanie jedno centralne składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej koło Ciechanowa, którego realizacja przewidziana jest na lata 2008-2012. Realizatorem i beneficjentem tego projektu będzie Celowy Komunalny Związek Gmin zrzeszający gminy z 4 powiatów.
 „Program Ochrony Środowiska ˝, którego elementem jest  “Plan Gospodarki Odpadami” opracowany na zlecenie Związku Gmin Ziemi Makowskiej ,  sporządzono zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Informacja o stanie zaawansowania projektu „Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami” dla gmin regionu ciechanowskiego.

Projekt inwestycyjny ma na celu zbudowanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, który zapewni spełnienie wymogów prawa Unii Europejskiej w zakresie zadań przypisanych także polskim prawem samorządom terytorialnym w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Wdrożenie projektu nastąpi przy pomocy środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Inwestycje w ochronę środowiska 2007-2013.  


Zakres zintegrowanego systemu został przedstawiony w opracowanej w lutym 2005 roku koncepcji techniczno-ekonomicznej będącej w posiadaniu wszystkich zainteresowanych projektem gmin. Koncepcja uwzględniła ustalenia krajowego i wojewódzkiego planów gospodarki odpadami. Obejmuje ona jeden z 9-ciu obszarów Województwa Mazowieckiego wyznaczonych planem gospodarki odpadami dla funkcjonowania regionalnych zakładów gospodarki odpadami.


W 2006 roku 27 gmin spośród 33 podjęło uchwały o przystąpieniu do Celowego Komunalnego Związku Gmin (CKZG) i uchwaliło statut związku. Zgłoszone do statutu uwagi przez Urząd Wojewódzki zostały skorygowane odpowiednimi uchwałami gmin. Po przeprowadzonych wyborach zachodzi potrzeba delegowania przez rady gmin swoich przedstawicieli do Zgromadzenia Członków Związku. Po uzupełnieniu spraw organizacyjnych będzie można przystąpić do rejestracji CKZG w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Prezydent Miasta Ciechanów z upoważnienia burmistrzów miast Pułtuska, Makowa Maz., Przasnysza przygotował specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego na wykonanie wstępnego Studium Wykonalności oraz Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia dla przedmiotowego projektu inwestycyjnego. Również dokonał zgłoszenia projektu w Urzędzie Marszałkowskim do Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek oszacował koszty projektu na 88mln. zł i wnosił o jego dofinansowanie w wysokości 85%. Sfinansowanie pozostałych 15% przewidziano z budżetu CKZG, czyli budżetów gmin.


5 grudnia 2006r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wyborze projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowieckiego 2007-2013. Spośród 166 złożonych projektów wyłoniono po wnikliwej i merytorycznej procedurze z udziałem ekspertów 26 projektów kluczowych, w tym wnioskowany projekt Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla gmin rejonu ciechanowskiego.


Indykatywna (wskaźnikowa) lista projektów kluczowych oznacza, że zostały one przeznaczone do dofinansowania bez dodatkowej konkurencji, ale pod warunkiem przygotowania wymaganej procedurą dokumentacji. Istotnym rozwinięciem i uzupełnieniem przedkładanego wniosku musi być Studium Wykonalności będące kompendium wiedzy o projekcie, a przeprowadzona w nim analiza ma udzielić odpowiedzi na pytania:

· Czy projekt jest wykonalny?

· Czy projekt będzie miał charakter trwały?

· Czy projekt jest racjonalny finansowo i społecznie? 
Gminy przystępujące do Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego zawarły porozumienie w sprawie sfinansowania Wstępnego Studium Wykonalności dla projektu „Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami” dla regionu Ciechanowskiego

Zlecenie przygotowania studium wykonalności nastąpi w drodze zamówienia publicznego ogłoszonego w formie przetargu nieograniczonego przez Prezydenta Miasta Ciechanów w terminie do 15 lutego 2007 r. Prezydent Miasta Ciechanów sfinansuje opracowanie Studium. 

Przygotowana koncepcja techniczno-ekonomiczna Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla regionu ciechanowskiego rozwiąże problemy postawione przed gminami w sposób nowoczesny, zapewniający oczekiwane wymagania i w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Koncepcja uwzględnia wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz bardziej szczegółowe ustalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

Podstawowymi założeniami projektowanego Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami są:

· ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami na całym obszarze,

· objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w sposób selektywny,

· budowa zakładu przeróbki odpadów wytworzonych w regionie o przepustowości 75 tyś. ton odpadów rocznie, zapewniającego wymagane poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz redukcję odpadów ulegających biodegradacji przewidzianych do składowania,

· ograniczenie odpadów przewidzianych do bezpiecznego składowania w wyniku zastosowania technologii wytworzenia z odpadów paliwa alternatywnego,
· budowa instalacji do unieszkodliwiania azbestu, urządzeń AGD, recyklingu samochodowego i odpadów budowlanych,

· rekultywację zamkniętych gminnych składowisk odpadów nie spełniających obowiązujących wymagań technologicznych.

6.  Rolnictwo, gospodarka wodna i leśnictwo
Powiat Makowski swoim zakresem działania obejmuje dziewięć gmin i miasto Maków Mazowiecki. Stanowi to 236 sołectw, 269 wsi i 6726 gospodarstw. Gospodarstwa te zajmują powierzchnię ogółem 72700ha użytków rolnych. [dane Internet GUS 2005]. W powiecie makowskim gminami o największym udziale gruntów rolnych (obejmujących użytki rolne, grunty rolne zabudowane, łąki i pastwiska, grunty pod stawami i rowy) są gminy: Karniewo (89,83%), Sypniewo (74,27%), Szelków (71,73%) oraz Płoniawy-Bramura (71,62%). Sytuacja pozostałych gmin przedstawia się następująco: gmina Rzewnie (68,75%), gmina Krasnosielc (67,37%), gmina Młynarze (67,06%), miasto Różan (61,92%), gmina Różan (63,54%), gmina Czerwonka (56,16%), miasto Maków Mazowiecki (56,89%).. 

Powiat makowski jest powiatem typowo rolniczym. Dominującą produkcją roślinną jest uprawa zbóż pastewnych, oraz buraka cukrowego, głównie w gminie Karniewo. Produkcja roślinna w większości podporządkowana jest produkcji zwierzęcej. Głównym kierunkiem produkcji na naszym terenie jest chów bydła mlecznego, którego udział sztuk jest przeważający. Szacunkowa ilość bydła na koniec 2006 roku to: 53,5 tyś szt. z tego 32 tyś szt. stanowią krowy mleczne. W ostatnich latach wzrasta areał uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę, co przyczynia się do dalszego rozwoju, kierunku mlecznego, oraz wydajności mlecznej.
Poziom chowu trzody chlewnej szacuje się na 85 tyś. szt, oraz koni 600 szt. W chowie świń następuje specjalizacja, wypadają z rynku mali producenci. Obserwuje się powiększanie stad była mięsnego i poprawę jego parametrów genetycznych. Większość gospodarstw wyspecjalizowanych w danej produkcji posiada bądź jest w trakcie osiągania certyfikatów obowiązujących w UE.

Bardzo właściwym i pozytywnym zjawiskiem jest poziom świadomości rolników w zakresie korzystania ze wsparcia przy pomocy środków UE przeznaczonych dla gospodarstw rolnych. Świadczy o tym ilość złożonych wniosków obszarowych ( 5327), dotyczących dostosowania do standardów unijnych (910). W związku ze stworzeniem możliwości po wejściu Polski do UE, otrzymywania rekompensaty za niższą produkcje, na gminach o niskim wskaźniku bonitacji gleb, rolnicy przestawili swoje gospodarstwa na produkcje ekologiczną. 
Z programów rolno środowiskowych skorzystało 352 gospodarstwa, 151 gospodarstw przestawiło się na produkcję ekologiczną, a 105 posiada już certyfikaty. Głównym skupiskiem tych gospodarstw są gm. Rzewnie, Różan, i Młynarze. 

Na terenach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod zalesienia rozwijana jest gospodarka leśna przy współudziale wsparcia na działanie zalesianie gruntów rolnych. W ramach tego działania złożono 57 wniosków, których konsekwencją jest zalesienie 153,76 ha. Do zalesienia wiosną 2007 r. pozostaje 20,5 ha.

W Założeniach do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przyjęto, że w ramach strategii rozwoju regionalnego należy położyć nacisk na rozwój obszarów wiejskich. Priorytetami w tym zakresie powinny być:
· rozwój ekonomiczny podnoszący atrakcyjność obszarów wiejskich dla ich mieszkańców przedsiębiorców,

· wzmocnienie zrównoważonego ekonomicznie rozwoju sektora rolnego z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania równowagi środowiska naturalnego,

· podniesienie konkurencyjności sektora przetwórstwa rolnego dzięki poprawie jakości produktów rolnych i dostosowaniu podaży do wymagań rynkowych.

Osiągnięcie wyżej wymienionych celów będzie możliwe w oparciu o efektywne wykorzystanie instrumentów krajowych oraz instrumentów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 
Gospodarką wodną na terenie powiatu makowskiego zajmuje się WZM i UW – Oddział w Ostrołęce za pośrednictwem Inspektoratu w Makowie Maz. Stan ewidencyjny urządzeń melioracyjnych na koniec 2006 r. przedstawiał się następująco:
Tabela 7. Stan ewidencyjny urządzeń melioracyjnych na koniec 2006 r.
	Wyszczególnienie
	Jednostka
	2006 r.

	Obszar zmeliorowany

w tym:

- grunty orne

- użytki zielone
	ha

ha

ha
	26261

16902

9359

	Urządzenia melioracji wodnych podstawowych:

- kanały i rzeki uregulowane

- wały p. powodziowe
	km

km
	170,00

0,64

	Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych:

- rowy i cieki naturalne

- sieć drenarska
	km

ha
	1173,74

16737


Źródło: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie                        Tabela nr 7
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Niskie nakłady na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód w stosunku do potrzeb, spowodowały w ostatnich latach znaczne zmniejszenie ilości urządzeń objętych utrzymaniem, co skutkuje dekapitalizacją urządzeń i pogorszeniem funkcjonowania systemów melioracyjnych. Ma to też istotny wpływ na skuteczność ochrony przeciwpowodziowej, zwłaszcza terenów położonych w dolinie małych cieków wodnych. Między innymi z tych powodów zwiększyła się w ostatnich latach ilość lokalnych powodzi. Przykładem tego jest rzeka Węgierka.
Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipiec 2001 r. ,,Prawo Wodne,, spoczywa na właścicielu lub dzierżawcy gruntu lub spółce wodnej, do której rolnik wnosi świadczenie finansowe. Jakość wykonywanych robót przez spółkę wodną zależy od wysokości i stopnia ściągalności świadczeń.

Na terenie powiatu makowskiego istnieje tylko jedna gminna spółka wodna obejmująca swoim zasięgiem działania tereny rolne Gminy Karniewo. Spółka działa prężnie i efekty działalności widać w terenie. Na terenie pozostałych gmin ze względu na brak spółek konserwację wykonują sami rolnicy, ale efekty są słabe lub w większości przypadków konserwacji jest brak. Brak należytej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych może być powodem do cofnięcia płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ponieważ grunty rolne nie są utrzymane we właściwej kulturze rolnej. Brak dostatecznej konserwacji, a w wielu przypadkach brak jakiejkolwiek powoduje przyśpieszone starzenie fizyczne obiektów melioracyjnych.

Niewątpliwie nawodnienia są tym działem melioracji, który objęty został w Polsce najsilniejszym kryzysem. W przypadku powiatu makowskiego lokalizacja nawodnień dotyczy wyłącznie użytków zielonych i są to nawodnienia grawitacyjne zwłaszcza podsiąkowe. Jazy występują na dwóch rzekach: Orzyc w km 55+650 / miejscowość Krasnosielc / i w km 61+850 / miejscowość Drążdżewo /. Jazy te mają światło 12 m i maksymalną wysokość piętrzenia 1,6 m w przypadku jazu w Krasnosielcu i 2,4 m w przypadku jazu w Drążdżewie.

Siedem jazów o maksymalnej wysokości piętrzenia 1,6 m znajduje się na rzece Róż. Rozwój nawodnień (zwłaszcza na użytkach zielonych) zasługuje na szczególne poparcie. Dotyczy to zarówno modernizacji urządzeń istniejących jak i nowych. Konieczne jest znaczne zwiększenie zakresu nawodnień.

Systemy melioracji spełniające rolę odwodnień lub nawodnień użytków rolnych stanowią istotny element gospodarowania zasobami wodnymi. Unia Europejska dąży do stworzenia modelu zlewniowego gospodarowania tymi zasobami. 

Użycie terminu dbałość oznacza tu prowadzenie należytej konserwacji lub renowacji, a także racjonalne wykorzystanie następujących urządzeń melioracyjnych:

· rowów,

· kanałów i rzek.

· sieci drenarskich,

· budowli hydrotechnicznych (zastawki, jazy, przepusty, mosty, wały przeciwpowodziowe ).

Ze względu na szeroki zakres funkcjonalny i użytkowy ww. urządzeń główne uwagi powinny zostać skupione na rowach. Rowy najczęściej spełniają funkcję urządzeń odwadniających lub nawadniających. W przypadku sieci drenarskich są odbiornikiem wody spływającej z pól, w wobec powyższego musi być zapewniona ich właściwa drożność dla przepływu wody. W przeciwnym wypadku sieci drenarskie będą ulegały degradacji zasygnalizować problem opłacalności produkcji rolnej, w szczególności produkcji łąkarskiej. Bez zapewnienia długoletniej opłacalności nie można liczyć na prawidłową eksploatację istniejących urządzeń odwadniających, a zwłaszcza nawadniających ani na prawidłowy przebieg transformacji melioracji rolnych.
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Lasy w powiecie makowskim zajmują powierzchnię 26 677 ha, w tym lasów prywatnych jest 15 356 ha. Według rejonizacji przyrodniczo – leśnej obszar powiatu makowskiego zaliczono do IV Krainy Mazowiecko – Podlaskiej, w skład, którego wchodzi: obręb Sławki, obręb Sęborki, obręb Różan i obręb Pułtusk. Obręby te znajdują się na terenie trzech Nadleśnictw: Pułtusk, Parciaki i Ostrołęka. Zwiększenie lesistości w powiecie jest trwałym elementem polityki ekologicznej i gospodarczej. Lesistość w powiecie szacuje się na około 25 %. Dla porównania w województwie mazowieckim wynosi ona 22 %, zaś w kraju 28 %. Procentowy udział lasów w gminach przedstawia się następująco:
Rys. 4  Procentowy udział lasów w gminach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z gmin.
Podstawowym czynnikiem produkcji leśnej jest siedlisko leśne. Największy udział mają siedliska Bśw – 51,7 % oraz BMśw – 18,6 %. Dość znaczny udział ma również Bs – 11,2 %. Siedliska lasowe zajmują łącznie 9,9 % powierzchni. W ostatnim dziesięcioleciu zmiany w układzie siedlisk były bardzo nieznaczne i wynikały z przyłączenia nowych gruntów oraz prowadzonych zabiegów fitomelioracyjnych. 

W strukturze wiekowej drzewostanów przeważają drzewa 40 – 80 letnie, na drugim miejscu plasują się drzewa poniżej 40 lat, zaś najmniej stanowią drzewa powyżej 80 lat. Złożoność drzewostanów jest warunkiem równowagi i stabilności ekosystemów. W powiecie makowskim bogactwo gatunkowe drzewostanów przedstawia się następująco:

·  drzewostany jednogatunkowe - 39,32 % powierzchni,
· drzewostany dwugatunkowe - 30,42 % powierzchni,

· drzewostany trzygatunkowe - 16,01 % powierzchni,
· drzewostany cztero- i więcej gatunkowe - 14,25 % powierzchni.
Z analizy struktury drzewostanów wynika, że prawie 100 % powierzchni drzewostanów stanowią drzewostany o budowie jednopiętrowej. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost średniego wieku, przeciętnego zapasu i przyrostu, zbliżając się do średnich krajowych.
6.1. Podmioty gospodarcze
6.2  Oczekiwania inwestycyjne

Strefę gospodarczą powiatu makowskiego stanowi 3554 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w dniu 31 grudnia 2004 roku. Większość  z tych podmiotów (ponad 90%- 2977) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Świadczy to o dużym zainteresowaniu mieszkańców powiatu zakładaniem własnych firm. Wśród osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w systemie REGON na 31 grudnia 2004 r. w powiecie znajdowało się:
· 66 spółek handlowych, w tym 13 z udziałem kapitału zagranicznego;

· 161 spółek cywilnych,
· 35 spółdzielni
Jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych na terenie powiatu jest Zakład Mleczarski „ONKEN” w Makowie Mazowieckim. Liczącymi się zakładami w powiecie są: M.G.T. „BOLT” spółka z o.o. w Makowie Maz., „NAREW STYL” w Różanie, „DREWMAK” w Ulaskach,  „LECHRIS” w Makowie Maz., ZPH „MASTEX” w Makowie Maz., „PRIMA-R” w Makowie Mazowieckim „KORTEX” S.C. w Chrzanowie, „GETMOR” w Chrzanowie, „DUAL” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe S.C w Krasnosielcu, „POLINDUS” w Gąsewie, „MS-BUD” w Rzewniu, „PIOTREX” w Węgrzynowie, „ROL-BRAT” w Żabinie Karniewskim, „JOL-MET” w Płoniawach – Bramurze, „PHU RAWA” w Starych Glinkach, „Usługi Transportowe” w Sypniewie, „CENTROBUD” w Makowie Maz., „POŹ-BIS” w Makowie Maz., „FRIGO TRANSPORT & SPEDYCJA w Makowie Maz., Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „AUTO-JEŻ” w Węgrzynowie, Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „SCH” w Makowie Maz., „GOZANA” w Makowie Maz.,
Z myślą o nowych inwestorach każda z gmin rezerwuje tereny pod budownictwo związane z obsługą ruchu samochodowego, usługi turystyczno – rekreacyjne, przemysł rolno – spożywczy i działalność produkcyjną.

Blisko położona aglomeracja warszawska stwarza szansę na rozwój sektora usług oraz różnych form podwykonawstwa, czy produkcji na rzecz większych kontrahentów. 


Przynależność powiatu do obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski” predysponuje region do rozwoju rolnictwa ekologicznego i związanego z nim przetwórstwa rolno – spożywczego oraz turystyki. Szansą na rozwój powiatu są również powstające gospodarstwa agroturystyczne.


Biorąc pod uwagę oczekiwania inwestycyjne powiatu na uwagę zasługują:

· infrastruktura drogowa,

· inwestycje związane pośrednio i bezpośrednio z ochroną środowiska (powiatowe wysypisko odpadów komunalnych bądź inny zintegrowany system gospodarki odpadami: oczyszczalnie ścieków i kanalizacja, ochrony wody i ujęć wodnych),
· budowa nowych i renowacja istniejących obiektów sportowych,

· racjonalne zagospodarowanie terenów i obiektów po upadłych przedsiębiorstwach (państwowych, prywatnych spółdzielniach rolniczych),

· inwestycje w przetwórstwo rolno-spożywcze, uwzględniające rolniczy charakter powiatu i możliwości producentów rolnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy,

· inwestycje w bazę turystyczną i zagospodarowanie terenów atrakcyjnych pod względem krajobrazowym (pensjonaty, hotele, stanice wodne, wypożyczalnie sprzętu),

· agroturystyka.


Nie jest to bynajmniej zamknięty katalog oczekiwań. Każda inicjatywa, która wpływa na poprawę gospodarczą wizerunku powiatu, jest mile widziana.

7.    Strefa społeczna

7.1. Bezrobocie
Bezrobocie jest integralną częścią gospodarki rynkowej. Poprzez swoje cechy i rozmiary staje w rzędzie najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych do rozwiązania problemów ekonomicznych, politycznych i społecznych. O zmniejszeniu liczby pracujących w gospodarce narodowej zadecydowały przede wszystkim procesy zmian własnościowych, restrukturyzacja niektórych dziedzin gospodarowania, przeobrażenia organizacyjne w przedsiębiorstwach oraz zmiany w stosowanej technice i technologii.  

Jak wynika ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz. na dzień 31 grudnia 2005 liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne wynosiła 5 180        (w tym 2 390 kobiet). Natomiast stan bezrobocia na dzień 31grudnia 2006 wynosił 4763 (w tym 2 219 kobiet). W omawianym okresie nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 417 osób. Najistotniejszymi przyczynami rejestracji osób bez pracy są:

1. Opłacanie przez urząd składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

2. Niski przyrost nowych miejsc pracy (rosnące obciążenia organizacyjne i finansowe związane z zatrudnieniem pracowników)
Na ogólną liczbę 4 763 bezrobotnych (dane na dzień 31.12.2006) – 3  576 mieszka na wsi, co stanowi 75,08% ogółu. Główną przyczyną takiego stanu jest utrata pracy w mieście. Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych w wieku do 34 roku życia, często nie posiadających odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji.
Tabela 8.  Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy , wieku, poziomu  

                  wykształcenia i stażu pracy na dzień 31.12.2006 r.
	 Tabela 8.a.  Bezrobotni ogółem

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wyszczególnienie
	Liczba bezro-botnych razem
	z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
	Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)

	
	
	do 1
	1-3
	3-6
	6-12
	12-24
	pow.24
	długo-trwale bezro-botni
	do 25 roku życia
	pow. 50 roku życia
	bez      kwalifi-kacji zawodo-wych
	samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia
	nie-   pełno-   sprawni

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
	do 1
	01
	188
	188
	x
	x
	x
	x
	x
	52
	68
	19
	59
	5
	5

	
	1–3
	02
	427
	x
	427
	x
	x
	x
	x
	149
	189
	58
	150
	3
	9

	
	3–6
	03
	475
	x
	x
	475
	x
	x
	x
	138
	208
	48
	137
	9
	6

	
	6–12
	04
	669
	x
	x
	x
	669
	x
	x
	296
	293
	67
	237
	11
	8

	
	12–24
	05
	781
	x
	x
	x
	x
	781
	x
	779
	251
	93
	253
	15
	4

	
	pow. 24
	06
	2223
	x
	x
	x
	x
	x
	2223
	2050
	294
	472
	837
	37
	17

	Wiek
	18–24
	07
	1303
	68
	189
	208
	293
	251
	294
	816
	1303
	x
	499
	29
	6

	
	25–34
	08
	1312
	56
	97
	114
	167
	241
	637
	867
	x
	x
	335
	41
	13

	
	35–44
	09
	863
	27
	50
	62
	99
	123
	502
	709
	x
	x
	293
	8
	5

	
	45–54
	10
	1008
	34
	72
	76
	86
	124
	616
	836
	x
	x
	392
	2
	14

	
	55–59
	11
	242
	3
	16
	15
	21
	37
	150
	205
	x
	x
	136
	0
	10

	
	60-65
	12
	35
	0
	3
	0
	3
	5
	24
	31
	x
	x
	18
	0
	1

	Wykształcenie
	wyższe
	13
	171
	14
	29
	22
	30
	37
	39
	101
	52
	7
	x
	3
	3

	
	policealne i średnie zawodowe
	14
	1055
	48
	103
	135
	199
	191
	379
	739
	388
	125
	x
	18
	9

	
	średnie ogól-nokształcące
	15
	507
	27
	73
	81
	126
	87
	113
	323
	326
	39
	444
	10
	1

	
	zasadnicze zawodowe
	16
	1758
	60
	132
	159
	196
	283
	928
	1403
	339
	259
	x
	19
	20

	
	gimnazjalne i poniżej
	17
	1272
	39
	90
	78
	118
	183
	764
	898
	198
	327
	1229
	30
	16

	Staż pracy ogółem
	do 1 roku
	18
	624
	31
	60
	66
	58
	51
	358
	521
	132
	96
	236
	15
	7

	
	1–5
	19
	850
	52
	79
	98
	108
	141
	372
	612
	145
	72
	252
	16
	7

	
	5–10
	20
	489
	26
	40
	38
	76
	86
	223
	355
	7
	58
	135
	5
	7

	
	10–20
	21
	506
	20
	36
	40
	62
	89
	259
	394
	x
	145
	171
	4
	5

	
	20 –30
	22
	341
	13
	29
	49
	53
	59
	138
	237
	x
	202
	88
	0
	6

	
	30 lat i więcej
	23
	52
	3
	6
	16
	9
	5
	13
	23
	x
	48
	13
	0
	3

	
	bez stażu
	24
	1901
	43
	177
	168
	303
	350
	860
	1322
	1019
	136
	778
	40
	14

	Ogółem
	25
	4763
	188
	427
	475
	669
	781
	2223
	3464
	1303
	757
	1673
	80
	49

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tabela 8.b. Bezrobotne kobiety

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wyszczególnienie
	Liczba bezro-botnych razem
	z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
	Będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)

	
	
	do 1
	1-3
	3-6
	6-12
	12-24
	pow.24
	długo-trwale bezro-botni
	do 25 roku życia
	pow. 50 roku życia
	bez      kwalifi-kacji zawodo-wych
	samotnie wycho-wujący dziecko do 7 roku życia
	nie-   pełno-   sprawni

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
	do 1
	26
	77
	77
	x
	x
	x
	x
	x
	21
	33
	5
	23
	5
	2

	
	1–3
	27
	174
	x
	174
	x
	x
	x
	x
	68
	78
	15
	64
	3
	4

	
	3–6
	28
	246
	x
	x
	246
	x
	x
	x
	84
	103
	15
	82
	8
	3

	
	6–12
	29
	314
	x
	x
	x
	314
	x
	x
	164
	152
	18
	115
	10
	0

	
	12–24
	30
	331
	x
	x
	x
	x
	331
	x
	329
	109
	22
	110
	14
	2

	
	pow. 24
	31
	1077
	x
	x
	x
	x
	x
	1077
	953
	144
	170
	366
	32
	9

	Wiek
	18–24
	32
	619
	33
	78
	103
	152
	109
	144
	406
	619
	x
	261
	26
	2

	
	25–34
	33
	680
	22
	44
	63
	72
	120
	359
	441
	x
	x
	148
	37
	7

	
	35–44
	34
	421
	8
	27
	37
	50
	42
	257
	350
	x
	x
	129
	7
	2

	
	45–54
	35
	448
	13
	23
	41
	36
	53
	282
	376
	x
	x
	185
	2
	8

	
	55–59
	36
	51
	1
	2
	2
	4
	7
	35
	46
	x
	x
	37
	0
	1

	Wykształcenie
	wyższe
	37
	115
	5
	20
	19
	21
	26
	24
	70
	40
	1
	x
	3
	1

	
	policealne i średnie zawodowe
	38
	611
	26
	47
	78
	107
	102
	251
	456
	195
	48
	x
	17
	4

	
	średnie ogól-nokształcące
	39
	325
	12
	40
	54
	82
	53
	84
	218
	200
	27
	289
	10
	0

	
	zasadnicze zawodowe
	40
	688
	21
	36
	57
	68
	86
	420
	585
	111
	65
	x
	16
	7

	
	gimnazjalne i poniżej
	41
	480
	13
	31
	38
	36
	64
	298
	290
	73
	104
	471
	26
	8

	Staż pracy ogółem
	do 1 roku
	42
	303
	13
	27
	41
	25
	25
	172
	259
	77
	28
	93
	14
	2

	
	1–5
	43
	409
	26
	30
	59
	48
	61
	185
	289
	73
	25
	103
	15
	2

	
	5–10
	44
	227
	11
	17
	17
	34
	42
	106
	174
	1
	25
	57
	4
	4

	
	10–20
	45
	256
	7
	14
	26
	29
	38
	142
	204
	x
	74
	84
	4
	3

	
	20 –30
	46
	120
	4
	10
	22
	21
	23
	40
	81
	x
	53
	28
	0
	1

	
	30 lat i więcej
	47
	3
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	x
	2
	1
	0
	0

	
	bez stażu
	48
	901
	15
	76
	79
	157
	142
	432
	612
	468
	38
	394
	35
	8

	Ogółem
	49
	2219
	77
	174
	246
	314
	331
	1077
	1619
	619
	245
	760
	72
	20


Źródło: PUP w Makowie Mazowieckim                                                                                                   Tabela nr  8.b.
Tabela 9.  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg miast i gmin,                                                                   
        stan w dniu  31.12.2006r.
	Miasta / Gminy
	Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

	
	Ogółem
	Kobiety
	z prawem do zasiłku
	Do 25 roku życia
	Długotrwale bezrobotni
	Powyżej 50 roku życia

	
	
	
	ogółem
	Kobiety
	
	
	

	m. 
	Maków Mazowiecki
	1111
	537
	184
	81
	216
	640
	263

	gm. 
	Czerwonka
	274
	123
	19
	9
	76
	225
	39

	gm.
	Karniewo
	448
	224
	57
	27
	161
	339
	57

	gm.
	Krasnosielc
	748
	340
	86
	18
	233
	579
	87

	gm.
	Młynarze
	143
	58
	7
	1
	54
	121
	16

	gm.
	Płoniawy ‑ Bramura
	654
	327
	68
	21
	157
	513
	86

	m.
	Różan
	346
	162
	54
	26
	129
	370
	68

	gm.
	Różan
	155
	69
	19
	9
	
	
	

	gm.
	Rzewnie
	233
	95
	24
	5
	71
	180
	36

	gm.
	Sypniewo
	294
	132
	29
	6
	104
	229
	42

	gm.
	Szelków
	357
	152
	48
	22
	102
	268
	63

	RAZEM
	4763
	2219
	595
	225
	1303
	3464
	757


Źródło: PUP w Makowie Mazowieckim                                                                                                            Tabela nr 9
Zadania polegające na poprawie sytuacji społecznej w powiecie:
· dynamizacja rynku pracy,
· tworzenie nowych miejsc pracy,
· integracja wszystkich podmiotów działających na rynku pracy, 
· ograniczenie bezrobocia poprzez ochronę istniejących miejsc pracy i tworzenie nowych,
· podniesienie standardów usług,
· pozyskiwanie nowych inwestorów.
7.2 Rozmiar i zakres potrzeb mieszkańców dotkniętych negatywnymi                    
skutkami zjawisk społecznych

Obecny okres reform i przebudowy ustroju społecznego w Polsce powoduje gwałtowne zmiany w strukturze społecznej, wywołuje nowe zjawiska społeczne 
i odpowiadające im problemy takie jak bezrobocie, sieroctwo społeczne, ubóstwo oraz różne formy patologii i nasilające się zaburzenia psychiczne. Przedstawiona poniżej diagnoza problemów społecznych występujących w powiecie makowskim pozwoli stwierdzić co należy zmienić aby ograniczyć negatywne zjawiska występujące w życiu społeczności powiatu makowskiego. Zadania z zakresu pomocy społecznej na szczeblu gmin realizowane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej, natomiast na szczeblu powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej udzielana jest pomoc finansowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

          Biorąc pod uwagę wzrost w ostatnich latach liczby osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także analizę potrzeb tych osób i ich rodzin należy stwierdzić, że osoby te borykają się z różnymi problemami. Często wymagają  pomocy finansowej, wsparcia w postaci pomocy psychologa i porad prawnych a także umożliwienia korzystania z systemu środowiskowego wsparcia. Znaczna liczba osób niepełnosprawnych nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować oraz zapewnić sobie odpowiednich warunków bytowych i kontaktów społecznych. Od szeregu lat zarówno w kraju, jak i w powiecie spada współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Rynek pracy charakteryzuje się bardzo słabą dynamiką  tworzenia miejsc pracy. W 2005r. w powiecie makowskim utworzono 8 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. W 2006r. nie powstało żadne nowe miejsce pracy.

          Według danych statystycznych dostępnych po przeprowadzonym spisie powszechnym zakłada się, że w powiecie makowskim zamieszkuje około 5 005 osób niepełnosprawnych prawnie, w tym 2 573 mężczyzn i 2 432 kobiety. W miastach powiatu makowskiego zamieszkuje 1 372 osoby, natomiast ponad 70% tj. 3 633 osoby niepełnosprawne zamieszkuje na terenach wiejskich charakteryzujących się trudnym dostępem do usług medycznych i rehabilitacyjnych. Dostępne dane statystyczne wskazują również, że liczba osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo 
w powiecie makowskim jest niewielka i wynosi 1 013 osób w tym tylko ok. 887 osób pracuje zawodowo. Pozostałe osoby to bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy.  Wśród ogólnej liczby osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu makowskiego 3 986 osób było biernych zawodowo a 6 osób nie posiadało ustalonego statusu na rynku pracy.

          Przemiany ustrojowe w państwie spowodowały gwałtowny wzrost bezrobocia, które jest przyczyną trudnej sytuacji materialnej obywateli. Przeważająca część ludności, zwłaszcza z małych miasteczek i wsi, żyje w coraz trudniejszych warunkach, często w biedzie i nędzy. Zjawisko to wystąpiło masowo w powiecie makowskim i jest tym bardziej niepokojące, że dotyczy rodzin wielodzietnych i rozwojowych. Przyczyną wzrostu bezrobocia jest likwidacja zakładów pracy, likwidacja miejsc pracy w zakładach i wzrost liczby absolwentów szkół.  Bezrobotni z wyższym wykształceniem mają większą szansę znalezienia pracy niż osoby z wykształceniem średnim i zasadniczym. Jeszcze kilka lat temu wielu mieszkańców naszego powiatu znajdowało zatrudnienie w Warszawie lub okolicach, ostatnio i tam jest coraz trudniej o pracę. 

          W powiecie makowskim jest wiele rodzin niewydolnych w wypełnianiu funkcji, jakie powinna spełniać rodzina. Rodziny te najczęściej odznaczają się zaburzona strukturą w postaci nieustabilizowanych formalnie i społecznie związków, rozkładem pożycia małżeńskiego. Zjawiska występujące w tych rodzinach to nadużywanie alkoholu, przemoc, łamanie norm społeczno-prawnych. Dziecko żyjące w takich warunkach narażone jest na przeżywanie traumatycznych doświadczeń. Mając problemy rodzinne lub niepowodzenia szkolne, łatwo popadają w konflikty 
z rówieśnikami i środowiskiem. Ich trudna sytuacja powoduje, że są one odrzucane, więc chętniej przebywają na ulicy, w parku, na melinie niż w domu czy szkole. Tym dzieciom należy zacząć pomagać wcześniej, aby nie dopuścić do przestępczości. Bardzo pomocną forma wsparcia dla wymienionej grupy są środowiskowe ogniska wychowawcze. Patologie społeczne i trudna sytuacja ekonomiczna rodzin doprowadziły do wzrostu ilości rozwodów, a ostatnio również separacji.

           Dzieci z rozbitych rodzin często stają się sierotami społecznymi, częściej również popadają w konflikt z prawem. Zaniedbania opiekuńcze mogą powodować upośledzenie zdrowotne dzieci, często również choroby psychiczne. Dla tych dzieci organizujemy opiekę zastępczą zgodnie z postanowieniem sądu.

          W powiecie makowskim funkcjonuje 37 rodzin zastępczych, w których przebywa 70 dzieci. Rodziny te otrzymują pomoc pieniężną. PCPR   udziela   również   wsparcia finansowego 30 pełnoletnim  wychowankom  rodzin  zastępczych i 5 pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

          W 2006r. Poradnia Rodzinna objęła swoją działalnością 499 osób, z czego 
159 osób uzależnionych od alkoholu oraz 167 osób współuzależnionych. Wskazane liczby osób zarejestrowanych w Poradni nie pokazują jednak całej skali problemu. Wiele bowiem osób skierowanych do placówki w wyniku Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz postanowienia sądowego zobowiązującego do leczenia z uzależnienia od alkoholu nie podejmuje terapii.  W 2006r. w Poradni Rodzinnej 16 osobom udzielono porad z zakresu przeciwdziałania narkomanii kierując te osoby na leczenie stacjonarne. Łącznie w 2006r. placówka udzieliła 4 358 porad,  
z czego 455 udzielono z zakresu różnych dziedzin prawa.

          Poradnia Rodzinna współpracuje z wieloma instytucjami z terenu całego powiatu makowskiego, a także Powiatową Komendą Policji w Makowie Mazowieckim.  W ubiegłym roku Policja przeprowadziła 4 568 interwencji, z czego 1 200 stanowiły interwencje domowe w zakresie przemocy w rodzinie, podłożem których było nadużywanie alkoholu 151 osób zostało zatrzymanych w policyjnej izbie wytrzeźwień. W 112 przypadkach w/w  interwencji rozpoczęto procedurę Niebieskiej Karty.  11 spraw, w których prowadzona była procedura Niebieska Karta, przekazanych zostało do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu z wnioskiem o skierowanie do sądu.

          W każdej gminie powiatu makowskiego funkcjonuje powołana Komisja 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których zadaniem jest kierowanie osób uzależnionych po pomoc specjalistyczną. W samym tylko Makowie Mazowieckim odbyło się 12 posiedzeń komisji, z czego 26 odbyło się z wniosku Policji, natomiast 39  na wniosek rodzin. 78 osób zwróciło się o interwencję Komisji, w tym 51 osób uzależnionych.  

          Z przedstawionej diagnozy problemów społecznych wynika, że rozszerza się krąg osób korzystających z pomocy społecznej. W placówkach pomocy społecznej zaczynają pojawiać się ludzie oczekujący wsparcia, którzy nigdy nie musieli i nie chcieli przyjmować pomocy społecznej. Zgłaszają się o pomoc w momentach kompletnego zagubienia, kiedy przekonują się, że w nowej rzeczywistości ich umiejętności przystosowawcze, zaradność, zawodowa sprawność okazują się mało przydatne. Najczęściej są to osoby w tzw. sile wieku, które utraciły dotychczasową pracę, a nowej znaleźć nie są w stanie. Bywają jednak - i to wcale nierzadko ludzie młodzi, którzy na skutek jakichś dramatycznych wypadków losowych nie mogą zapewnić sobie materialnej niezależności. W takich przypadkach udzielana pomoc musi być połączona ze wsparciem psychologicznym
8.    Instytucje użyteczności publicznej

8.1. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne

W roku szkolnym 2006/2007 na terenie powiatu makowskiego funkcjonuje 29 szkół podstawowych publicznych, w tym jedna prowadzona przez stowarzyszenie oraz trzy filie. 
Rozmieszczenie szkół podstawowych i gimnazjów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 10.  Szkoły podstawowe, gimnazja, uczniowie – wg stanu w dniu
30.09.2006 r. 
(wg sprawozdań S – bez szkół specjalnych)

	Wyszczególnienie
	Szkoły podstawowe
	Uczniowie w szkołach podstawowych
	Gimnazja
	Uczniowie w gimnazjach
	Razem uczniowie

	Powiat Makowski
	29+3 filie
(w tym 1prowadzona przez

stowarzyszenia)
	37 60

       
	13
	2175
	5935

( w tym 5 uczniów w szkołę prowadzonej przez stowarzyszenie) 
   

	m. Maków Maz.
	2
	886
	2
	499
	1385

	gm. Czerwonka
	1

1 (prowadzona przez stowarzyszenia)
	  141

     (5)


	1
	92
	233

	gm. Sypniewo
	2
	272
	2
	179
	451

	gm. Szelków
	1+1 filia
	192
	1
	105
	297

	gm. Rzewnie
	4
	252
	1
	153
	405

	gm. Karniewo
	4
	448
	1
	251
	699

	gm. Płoniawy-Bramura
	7
	500
	2
	271
	771

	gm. Różan
	1+1 filia
	316
	1
	210
	526

	gm. Młynarze
	2
	137
	1
	91
	228

	gm. Krasnosielc
	4+1 filia
	611
	1
	324
	935


                                                                                                                      Tabela nr 10
Tabela 11.  Szkoły ponadgimnazjalne rok szkolny 2006/2007

W powiecie makowskim funkcjonują cztery szkoły średnie, w tym trzy zespoły szkół oraz liceum ogólnokształcące jako szkoła samodzielna.

Są to następujące szkoły:
Tabela 11. a.  Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.
W strukturę zespołu wchodzą szkoły:

	Lp.
	Szkoła
	Profil/zawód
	Liczba uczniów
	Razem

	1.


	Liceum    Ogólnokształcące    nr II
	  
	154
	154

	2.
	Liceum profilowane


	profil:                                                               

ekonomiczno – administracyjny     

socjalny               

usługowo – gospodarczy   
	  96 

126 

  85
	307

	3.
	Technikum


	zawód: 

technik mechanik      

technik agrobiznesu         

technik organizacji usług gastronomicznych     

technik żywienia i gospodarstwa domowego    

technik handlowiec
	  16 

119

  26

  48

  34
	243

	4.
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa


	zawód:

kucharz małej gastronomii

elektromechanik

mechanik pojazdów samochodowych

sprzedawca

piekarz

cukiernik

fryzjer

rzeźnik wędliniarz

mechanik operator maszyn rolniczych

monter i instalacji i urządzeń sanitarnych

lakiernik
	  64

  21

  61

  20

  31

    8

  13

    6

    7

    1

    1
	233


	
	
	
	
	937-młodzież

	5.
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
	
	  20
	 20

	Razem
	957


                                                                                                                   Tabela nr 11.a.
Tabela 11.b. Zespół Szkół w Różanie

	Lp.
	Szkoła
	Profil/zawód
	Liczba uczniów
	Razem

	1.
	Liceum Ogólnokształcące 
	
	110
	110

	2.
	Liceum Profilowane
	profil:

ekonomiczno - administracyjny
	  39
	  39

	3.
	Technikum
	zawód:

technik agrobiznesu

technik mechanizacji rolnictwa
	  16

  84
	100

	4.
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa
	zawód:

mechanik pojazdów samochodowych

piekarz

cukiernik

fryzjer
	  25

    1

    1

    2
	  29


	
	
	
	
	278 -młodzież

	5.
	Technikum Uzupełniające dla dorosłych
	zawód:

technik mechanik
	  16
	  16

	Razem
	294


                                                                                                                   Tabela nr 11.b.
Tabela 11.c. Zespół Szkół w Krasnosielcu

	Lp.
	Szkoła
	Profil/zawód
	Liczba uczniów
	Razem

	1.
	Liceum Ogólnokształcące
	
	87
	 87

	2.
	Liceum Profilowane
	profil:

rolniczo – spożywczy

usługowo - gospodarczy
	55

29
	84

	Razem
	84


                                                                                                                                                   Tabela nr 11.c.
Tabela 11.d. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim
	Lp.
	Szkoła
	Profil/zawód
	Liczba uczniów
	Razem

	1.
	Liceum Ogólnokształcące
	
	512
	512 -młodzież

	2.
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
	
	 22
	  22

	3.
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
	
	 12
	  12

	Razem
	546

	Ogółem
	młodzież 
	1811

	
	dorośli 
	70


                                                                                                                                 Tabela nr 11.d.
Tabela 11.e. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Mazowieckim

	Lp.
	Szkoła
	Profil/zawód
	Liczba uczniów
	Razem

	1.
	Szkoła Podstawowa Specjalna
	
	34
	  34

	2.
	Publiczne Gimnazjum Specjalne
	
	43
	  43

	3.
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa
	zawód:

kucharz małej gastronomii

mechanik pojazdów samochodowych
	10

17
	  27

	4.
	Szkoła Przysposabiająca do Pracy
	
	28
	  28

	Razem
	132


                                                                                                                                  Tabela nr 11.e.
Tabela 11.f. Zespół Szkół w Jaciążku z siedzibą w Makowie Mazowieckim

	Lp.
	Szkoła
	Profil/zawód
	Liczba uczniów
	Razem

	1.
	Publiczne Gimnazjum przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania
	szkoła z oddziałami przysposabiającymi do pracy
	44
	44

	Razem
	44

	Razem wszystkie szkoły


	młodzież
	1987

	
	dorośli
	70

	Ogółem
	2057


                                                                                                                                 Tabela nr 11.f.
11.g. Centrum Kształcenia Praktycznego

W Centrum Kształcenia Praktycznego odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Makowie Mazowieckim

Tabela 12.   Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych                                  
  funkcjonujące na terenie powiatu makowskiego
	Szkoła
	Profil/Zawód
	Liczba uczniów

	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Makowie Mazowieckim
	
	27

	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
	
	20

	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
	
	53

	Szkoła Policealna dla dorosłych
	zawód:

technik informatyk
	7

	Policealna Szkoła Ochrony „VIP”
	zawód:

technik ochrony fizycznej osób i mienia
	63

	RAZEM
	170












             Tabela nr 12

8.2. Ochrona zdrowia

Największą placówką medyczną na terenie powiatu makowskiego jest  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespól Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim.

Zakład działa w następujących sektorach: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, dializoterapia, pomoc doraźna, podstawowa opieka zdrowotna (Poradnia „K”).


Zasadnicza działalność realizowana jest na bazie szpitala w następujących działach: chirurgia, ortopedia, położnictwo, ginekologia, rehabilitacja, pediatria, oddział noworodkowy, oddział internistyczno – kardiologiczny, oddział internistyczno – nefrologiczny i oddział intensywnej terapii.


Pomoc doraźna opiera się na zintegrowanym systemie ratownictwa medycznego składającym się w przypadku makowskiego powiatu z 3 zespołów wyjazdowych (2 karetki wyjazdowe typu „W” i 1 karetka reanimacyjna typu „R”, rozmieszczone w newralgicznych punktach powiatu) i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


W strukturach Zakładu działa też 32-łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przeznaczony do leczenia osób w wieku podeszłym i niepełnosprawnych.


Makowska stacja dializ jest jedną z największych na terenie Mazowsza liczy bowiem 16 stanowisk dializacyjnych i 2 sale przeznaczone do leczenia dializami otrzewnowymi metodami ADO i CADO.


W ramach ambulatoryjnego lecznictwa szpitalnego w strukturach zakładu funkcjonują następujące poradnie: dermatologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, neurologiczna dla dzieci i dorosłych, otolaryngologiczna, onkologiczna, rehabilitacyjna, reumatologiczna,  zdrowia psychicznego, położniczo-ginekologiczna, chirurgiczna, ortopedyczna, kardiologiczna, nefrologiczna, neonatologiczna, medycyny pracy, logopedyczna, gastroenterologiczna.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża jest największym pracodawcą na terenie powiatu, zatrudnia średnio 570 osób. Zakład świadczy usługi na najwyższym poziomie co potwierdzają liczne certyfikaty zewnętrznych systemów opiniujących. Warto wymienić akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, certyfikaty ISO 9001:2000 i 14001, Mazowiecką Nagrodę Jakości, tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku i Srebrną Kartę Lidera  Bezpieczeństwa Pracy.

III. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

1.  Infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna 
	Lp
	Nazwa planowanego działania
	Czas realizacji
	Koszt w zł
	Źródła finansowania
	Oczekiwane rezultaty

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227 Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości 5,112 km: poszerzenie istniejacej nawierzchni  bitumicznej do 5,5 m, warstwa ścieralna nawierzchni  28116  m2
	2007-2008
	1700 000,00
	Budżet powiatu, budżet  gminy  Krasnosielc,  dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej
	- zwiększenie natężenia ruchu na drodze,

- skrócenie czasu przejazdu,

- zwiększenie bezpieczeństwa                                    ruchu drogowego,

- zwiększenie komfortu jazdy



	2
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 Węgrzynowo – Bogdalec – Romanowo, odcinek o długości 1,79 km: nawierzchnia z betonu asfaltowego na powierzchni 

8950 m2 
	2007
	300 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, budżety gmin:  Karniewo, Płoniawy Bramura
	- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi ( likwidacja odcinka o nawierzchni żwirowej)

- zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga krajowa nr 57)

- zwiększenie komfortu jazdy



	3
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132 Młynarze – Sławkowo, droga o długości 8,600 km: poszerzenie istniejącej 4,0 m nawierzchni do 5,5 m, korekta skrzyżowania z drogą powiatową nr 28357 i  z drogą gminną w m. Sławkowo. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-2 o grubości 5 cm- powierzchnia ~40.000 m2
	2007-2008
	4 128 000,00
	Budżet powiatu, środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskigo, budżety gmin: Młynarze, Sypniewo
	- polepszenie parametrów technicznych drogi (dostosowanie do wymogów dla drogi klasy Z)

- skrócenie czasu przejazdu

- zwiększenie bezpieczeństwa ( zmodernizowanie  3 skrzyżowań)

- zwiększenie nośności drogi



	4
	Przebudowa drogi powiatowej  nr 2122 Rzewnie - Drozdowo, odcinek o długości 2,332  km: wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni ~ 13000 m2.
	2007
	240 000,00
	Budżet powiatu, budżet gminy Rzewnie, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
	- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi(likwidacja odcinka drogi o nawierzchni żwirowej)                                                              - zwiększenie nośności                                    - zwiększenie komfortu jazdy

	5
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123 Szelków-Sielc-Chrzczony, odcinek o długości 3,307 km: wykonanie nawierzchni bitumicznej metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia - powierzchnia  16535 m2

	2007-2008
	300 000,00
	Budżet powiatu, budżety gmin: Rzewnie, Szelków, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
	- zmniejszenie kosztów  utrzymania drogi(likwidacja odcinka drogi o nawierzchni żwirowej)                                                          - zwiększenie nośności                                        - zwiększenie komfortu jazdy

	6
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226 Budziska – Budy Prywatne, odcinek o długości 3,385 km: potrójne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni 17.000 m2
	2008-2009

	340 000,00
	Budżet powiatu,  budżet gminy Krasnosielc, dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego


	- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi ( likwidacja odcinka o nawierzchni żwirowej)

- zwiększenie nośności

- zwiększenie komfortu jazdy

	7
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129 Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo  do drogi wojewódzkiej 626, odcinek o długości 6,487  km: nawierzchnia bitumiczna wykonana metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni  32500  m2

	2008-2009
	620 000,00
	Budżet powiatu, środki z funduszy strukturalnych UE, budżety gmin; Czerwonka i Różan
	- skrócenie czasu przejazdu                                                       - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (krajowa nr 61 i woj nr 626),                                                             - zwiększenie komfortu jazdy                          - zwiększenie nośności drogi



	8


	Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 Młodzianowo - Łazy, odcinek o długości   10,130   km: poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5-4,5 m do szerkości 5,5 m, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1 na powierzchni~ 51000 m2: warstwa ścieralna na długości 1,8 km  ~ 10000m2, budowa chodnika, budowa ronda


	2008-2009

	6400 000,00


	Budżet powiatu, środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, budżety gmin: Płoniawy Bramura, Krasnosielc
	- skrócenie czasu przejazdu                                                       - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (krajowa nr 57 i woj nr 544),                                                           - zwiększenie komfortu jazdy       - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego: przebudowa skrzyżowania w m. Płoniawy (budowa ronda), budowa chodnika.

	9
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 Łaś - Perzanowo, odcinek o długości 2,027 km: nawierzchnia bitumiczna na powierzchni 10150 m2


	2007-2008
	200 000,00
	Budżet powiatu, budżety gmin: Czerwonka i Rzewnie
	- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi(likwidacja odcinka drogi o nawierzchni żwirowej)                                                         -  zwiększenie nośności                                     -  zwiększenie komfortu jazdy                        - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga krajowa nr 60 i 61



	10
	Przebudowa ulicy Królowej Bony w m. Różan w ciągu drogi powiatowej  nr 2128 Różan - Dzbądz - Brzuze - Rzewnie - Łaś . Długość ulicy 1,150 km.
	2010-2011
	500 000,00
	Budżet powiatu, budżet gminy: Różan
	- dostosowanie parametrów ulicy do wymogów Dz.U nr 43,                                            - skrócenie czasu przejazdu,                                      -  zwiększenie nośności ulicy,                                                   -  zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego



	11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2128 (odnowa nawierzchni)  Różan - Dzbądz - Brzuze - Rzewnie - Łaś, droga  o długości 20,260 km: wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR-1, powierzchnia 120800 m2


	2010-2013
	4550 000,00
	Budżet powiatu, środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, budżety gmin: Rzewnie, Różan
	- zwiększenie natężenia ruchu na drodze,                                                                - skrócenie czasu przejazdu,                                    - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,                                                      - zwiększenie komfortu jazdy

	12
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2107 Krasnosielc - Wólka Rakowska, odcinek o długości 3,5 km: nawierzchnia bitumiczna wykonana metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 17500   m2


	2007-2008
	320 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, budżet gminy Krasnosielc
	- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi(likwidacja odcinka drogi o nawierzchni żwirowej)                                                          - zwiększenie nośności                                      - zwiększenie komfortu jazdy                              - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga  wojewódzka 544 i powiatowa nr 3227)

	13
	j.w. odcinek o długości 6,063  km - powierzchnia 32815 m2
	2010-2011
	600 000,00
	
	

	14
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2115 Jarzyły – Chełchy – Glinki odcinek o długości 6,165 km: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 31000 m2


	2008-2009
	1000 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego, fundusze strukturalne z UE, budżety gmin Sypniewo i Młynarze
	- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi(likwidacja odcinka drogi o nawierzchni żwirowej)                                                               - zwiększenie nośności                                      - zwiększenie komfortu jazdy                             - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga  wojewódzka 626 )

	15
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1238 Wróblewo – Krasiniec, odcinek o długości 1,25 km: wyrównane profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR-1 powierzchnia        7500 m 2


	2010
	260 000,00
	Budżet powiatu, budżet gminy  Płoniawy Bramura
	-  zwiększenie nośności                                     -  zwiększenie komfortu jazdy                         -  zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga krajowa nr 57 )

	16
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2117 Bronisze - Żabinek (do drogi krajowej nr 60), odcinek o długości 1,235 km: potrójne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni 6175 m2
	2011
	106 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, budżet gminy Karniewo  
	- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi(likwidacja odcinka drogi o nawierzchni żwirowej)                                                             - zwiększenie nośności                                     - zwiększenie komfortu jazdy                        - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga krajowa nr 60)

	17
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2131 Czerwonka – Krzyżewo – Jaciążek – Szlasy Bure, odcinek o długości 11,630 km: potrójne powierzchniowe utrwalenie – powierzchnia 58 150 m2


	2008-2009
	1200 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego, fundusze strukturalne z UE, budżet gminy Płoniawy
	- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi(likwidacja odcinka drogi o nawierzchni żwirowej)                                                         - zwiększenie nośności                                 - zwiększenie komfortu jazdy                              -  zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga krajowa nr 60, wojewódzka nr 626, drogi powiatowe nr 2111, 2110 )

	18
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238 Przasnysz - Leszno -Karniewo - Przemiarowo, Odc. od m. Helenowo do m. Gościejewo o długości 13,552 km : wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR-1, powierzchnia ~69000 m2


	2008-2010
	2500 000,00
	Budżet powiatu, środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, budżet gminy: Karniewo
	- zwiększenie nośności                                -  zwiększenie komfortu jazdy                                  - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga krajowa nr 57, nr 60  )

	19
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2111 Ulaski -Krasnosielc, droga o długości 16,257 km: wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR-1, powierzchnia 98000 m2
	2011-2013
	3 500 000,00
	Budżet powiatu, środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, budżety gmin: Czerwonka, Płoniawy Bramura, Krasnosielc
	- zwiększenie nośności                                 - zwiększenie komfortu jazdy                             - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga wojewódzka nr 626 i 544 )                                                 -skrócenie czasu przejazdu

	20
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3430 Kozłówka – Krzemień, odcinek o dł. 1,0 km: wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR-1, powierzchni 5.000 m2 


	2013
	225 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, budżet gminy: Karniewo
	-zwiększenie nośności                                 - zwiększenie komfortu jazdy                                                            - skrócenie czasu przejazdu



	21
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2109 Przytuły – Grądy – Klin, odc. o dł. 3,837 km: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 19.185 m2
	2012-2013
	615 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego lub środki z funduszy strukturalnych UE, budżet gminy Krasnosielc
	- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi(likwidacja odcinka drogi o nawierzchni żwirowej)
- zwiększenie nośności
- zwiększenie komfortu jazdy

	22


	Przebudowa drogi powiatowej nr 2114 od drogi woj. Nr 544 Mamino-Glinki -Rafały do drogi woj. Nr 626 , odcinek o długości 6,827 km: potrójne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni 34135 m2


	2012-2013
	680 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, środki z funduszy strukturalnych UE, budżet gminy Krasnosielc, Sypniewo
	- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi(likwidacja odcinka drogi o nawierzchni żwirowej)                                                         - zwiększenie nośności                                        - zwiększenie komfortu jazdy                                     - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (drogi wojewódzkie nr 626 i 544)

	23
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2102 od drogi krajowej  Nr  60 Kaszewiec - Chełsty - Jawory Stare, odcinek o długości 2,940 km: podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, potrójne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni ~ 12000m2


	2012-2013
	882 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego, środki z funduszy strukturalnych UE, budżet gminy Różan

	- likwidacja odcinka drogi o nawierzchni gruntowej                                                              - zwiększenie nośności                                         - zwiększenie komfortu jazdy                             - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga krajowa 60)



	24
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 od drogi krajowej  Nr  60  Załuzie - Ponikiew Wielka, odcinek o długości 3,980 km: podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, potrójne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni ~ 16000m2


	2011-2013
	1 200 000,00


	Budżet powiatu, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, środki z funduszy strukturalnych UE, budżet gmin: Różan, Czerwonka
	- likwidacja odcinka drogi o  nawierzchni gruntowej                                                            - zwiększenie nośności                                          - zwiększenie komfortu jazdy                             - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii (droga krajowa 60)



	25
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2104 Głażewo - Świężki - Sieluń , odcinek o długości 1,382 km: podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, potrójne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni ~ 5500m2


	2012-2013
	200 000,00
	Budżet powiatu, budżet gminy: Różan, Młynarze
	- likwidacja odcinka drogi o   nawierzchni gruntowej                                                              - zwiększenie nośności                                         - zwiększenie komfortu jazdy



	26
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2105 Sieluń - Rupin - Guty Duże, odcineki  o łącznej  długości 4,670  km:  potrójne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni ~ 19000 m2


	2008-2010
	500 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego, środki z funduszy strukturalnych UE, budżet gmin: Młynarze, Czerwonka
	- likwidacja odcinka drogi o nawierzchni gruntowej                                                              - zwiększenie nośności                                             - zwiększenie komfortu jazdy                              - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii ( droga krajowa Nr 61)



	27
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2106 Sadykierz - Strzemieczne, odcinek  o   długości 1,96  km: podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, potrójne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni ~ 7840  m2
	2011-2013


	196 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego,  budżet gminy  Młynarze
	- likwidacja odcinka drogi o nawierzchni gruntowej                                                            - zwiększenie nośności                                         -  zwiększenie komfortu jazdy                        - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii ( droga krajowa Nr 61)



	28
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2119 Chyliny Nadrzeczne - Makowica do drogi krajowej nr 60 , odcinek  o   długości 0,684  km: podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, potrójne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni ~ 3420m2


	2013

	100 000,00
	Budżet powiatu, budżet gminy  Szelków
	- likwidacja odcinka drogi o nawierzchni gruntowej                                                          - zwiększenie nośności                                       - zwiększenie komfortu jazdy                                   - zwiększenie dostępności do dróg o wyższej kategorii ( droga krajowa Nr 60)

	29
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236 Jednorożec - Kuchny Płoniawy Płoniawy, odcinek o długości 3,21 km: potrójne powierzchniowe utrwalenie na powierzchni 16050 m2
	2012-2013
	250 000,00
	Budżet powiatu, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, budżet gminy Płoniawy Bramura
	- zmniejszenie kosztów      utrzymania drogi(likwidacja odcinka drogi o nawierzchni żwirowej)                                                          - zwiększenie nośności                                         - zwiększenie komfortu jazdy                             - zwiększenie dostępności do  dróg o wyższej kategorii (drogi wojewódzkie nr 544 i powiatowej nr 3227)

	30
	Modernizacja bazy Zarządu Dróg Powiatowych i rozbudowa bazy sprzętowo - transportowej
	2007-2009
	300 000,00
	Budżet powiatu
	- usprawnienie pracy Obwodu Drogowego

- zmniejszenie kosztów prac wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania

- polepszenie warunków bhp dla pracowników  ZDP

	31
	Wymiana podłóg na holu I i II piętro oraz w 5 salach lekcyjnych budynku „B” Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim 


	2007-2009

	30 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN
	- poprawa estetyki obiektu

- poprawa warunków nauki i pracy

- poprawa bezpieczeństwa

	32
	Rozbudowa i wyposażenie obiektów sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim 


	             2007
	1 125 282,62
	Budżet powiatu, środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
	- poprawa standardu obiektu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
- poprawa estetyki

- poprawa warunków nauki i pracy

- poprawa bezpieczeństwa



	33
	 Remont sali do ćwiczeń gimnastycznych w budynku „B” Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim 


	2007-2009

	12 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa estetyki

- poprawa warunków nauki i pracy

- poprawa bezpieczeństwa

	34
	 Remont 2 łazienek w budynku „B” Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim 
	2007-2009

	30 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, 
	- poprawa estetyki

- poprawa warunków bhp i sanitarnych

	35
	 Wymiana sieci centralnego ogrzewania w budynku „B” Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim


	2009-2013
	270 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski
	- obniżenie kosztów eksploatacji,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

- pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze

	36
	Termomodernizacja (wymiana okien, ocieplenie, elewacja, dach, instalacja odgromowa) budynku „A” Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
	2007-2013

	900 000,00

	Budżet powiatu, środki strukturalne, unijne, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski
	- obniżenie zużycia oleju opałowego

- ochrona środowiska naturalnego

- zabezpieczenie obiektu przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

	37
	Wymiana sieci centralnego ogrzewania w budynku „A” Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim


	2008-2013
	300 000,00

	Budżet powiatu, środki MEN, środki unijne, Urząd Marszałkowski
	- obniżenie kosztów eksploatacji,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

- pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze

	38
	Położenie podłóg na holu I,II,III, piętro oraz w salach lekcyjnych budynku „A” Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
	2008-2013
	100 000,00

	Budżet powiatu, środki MEN, środki unijne, Urząd Marszałkowski
	- poprawa estetyki

- poprawa warunków bhp i sanitarnych

	39
	 Malowanie korytarzy, klatek schodowych, sal lekcyjnych w budynku „A” Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim


	2008-2013
	70 000,00

	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski, środki unijne
	- poprawa estetyki

- poprawa warunków pracy

	40
	 Remont 7 łazienek w budynku „A” Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim


	2008-2013

	80 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski, środki unijne
	- poprawa warunków sanitarnych

- poprawa estetyki

	41
	Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim


	2007-2013

	900 000,00

	Budżet powiatu, środki strukturalne, unijne, środki WFOŚiGW,


	- obniżenie zużycia oleju opałowego

- ochrona środowiska naturalnego

- zabezpieczenie obiektu przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

	42
	Remont 3 łazienek w budynku Internatu Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim


	2007-2013

	30 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN,
	- poprawa warunków     sanitarnych

- poprawa estetyki

- poprawa warunków pracy

	43
	Wymiana sieci centralnego ogrzewania i wodociągowej w budynku Internatu, malowanie pomieszczeń Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim 
	2009-2013

	400 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, środki unijne, Urząd Marszałkowski
	- obniżenie kosztów eksploatacji,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

- pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze

	44
	Naprawa ogrodzenia w

Zespole Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
	2007-2009

	20 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa estetyki

- pozytywny wpływ na     środowisko przyrodnicze

	45
	Położenie chodnika w Zespole Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim


	2007-2008

	30 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa estetyki

- poprawa bezpieczeństwa

	46
	Malowanie Budynku Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim


	2009-2013

	20 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa estetyki

	47
	Remont łazienek w Budynku Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim


	2009-2013

	5 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa warunków pracy

- poprawa warunków bhp i sanitarnych

	48
	Wymiana wykładzin na korytarzach (na jednym z wylewką betonową) w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu 


	2007

	8 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa warunków bhp

- poprawa estetyki

	49
	Dokończenie położenia kostki brukowej przy budynku Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
	2008

	8 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa estetyki wokół obiektu

	50
	Docieplenie i remont dachu w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu 


	2009-2010

	60 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Marszałkowski


	- zabezpieczenie budynku przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu          - obniżenie kosztów eksploatacji

	51
	Wymiana dachu w budynku Zespołu Szkół w Różanie 


	2007-2013
	350 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Marszałkowski, środki MEN
	- zabezpieczenie budynku przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

- obniżenie kosztów eksploatacji

	52
	Malowanie elewacji zewnętrznej w budynku Zespołu Szkół w Różanie 


	2007-2013
	150 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Marszałkowski, środki MEN
	- zabezpieczenie budynku przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

- obniżenie kosztów eksploatacji

	53
	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Różanie

	2007-2013

	100 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski
	- obniżenie kosztów eksploatacji

- poprawa warunków pracy

	54
	Wymiana instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Różanie


	2007-2013

	130 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski
	- obniżenie kosztów eksploatacji,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

- pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze

	55
	Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Różanie
	2007-2013

	60 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski


	- zabezpieczenie budynku przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

- obniżenie kosztów eksploatacji

	56
	Wymiana tynków wewnętrznych w budynku Zespołu Szkół w Różanie
	2007-2013


	150 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski
	- obniżenie kosztów eksploatacji

- poprawa warunków pracy

	57
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół w Różanie
	2009-2013

	100 000,00
	Budżet powiatu, środki Ministerstwa Sportu
	- poprawa warunków pracy

- poprawa estetyki obiektu



	58
	Naprawa przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie
	2007-2013

	20 000,00
	Budżet powiatu
	- obniżenie kosztów eksploatacji,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

- pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze

	59
	Termoizolacja (wymiana dachu i jego docieplenie, wykonanie obróbek blacharskich) budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim 
	2007-2009
	463 000,00
	Budżet powiatu, Urzad Marszałkowski, środki strukturalne, unijne, środki WFOŚiGW,
	- obniżenie zużycia oleju opałowego

- ochrona środowiska naturalnego

- zabezpieczenie obiektu przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

	60
	Obłożenie gresem antypoślizgowym wytartych i półokrągłych schodów lastrykowych prowadzących z holu dolnego do sali gimnastycznej na hol górny w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2007

	10 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa bezpieczeństwa

- poprawa estetyki obiektu

- poprawa warunków pracy



	61
	Wyburzenie czterech popękanych luksferów w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim i zamontowanie czterech uchylnych plastikowych okien z wmontowaniem w jedno z nich mechanicznego wentylatora
	2007-2009

	25 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN
	- poprawa bezpieczeństwa

- poprawa estetyki obiektu

- poprawa warunków pracy



	62
	Zamontowanie klimatyzacji w sali komputerowej Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Makowie Mazowieckim 
	2007-2008

	8 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa warunków nauki i pracy

	63
	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2007

	9 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa bezpieczeństwa

- poprawa warunków pracy

	64
	Wymiana ogrodzenia boiska  szkolnego oraz bramy wjazdowej na teren boiska Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Makowie Mazowieckim
	2007

	15 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa bezpieczeństwa

- poprawa estetyki obiektu

- poprawa warunków pracy



	65
	Termoizolacja budynku gospodarczego znajdującego się w sąsiedztwie głównego budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim wraz z wymianą pokrycia dachowego ociepleniem, wymianą okien, drzwi na plastikowe bądź aluminiowe, założeniem nowej instalacji wodnokanalizacyjnej i CO (w budynku zostaną wygospodarowane 3 klasy lekcyjne do nauki języków obcych, powstanie pokój nauczycielski, szatnia dla uczniów, oddzielne WC dla chłopców, dziewcząt i personelu)


	2008-2009

	230 000,00
	Budżet powiatu, środki strukturalne, unijne, środki WFOŚiGW,
	- obniżenie zużycia oleju   opałowego

- ochrona środowiska naturalnego

- zabezpieczenie obiektu przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu
- poprawa warunków nauki i pracy

	66
	Modernizacja sal lekcyjnych będących w najgorszym stanie technicznym, z montażem projektorów, wieszaków podsufitowych, rolet, tablic, wymianą stolików i krzeseł uczniowskich, szaf do pomocy dydaktycznych i innego sprzętu w  budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2008-2009


	150 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski, środki unijne


	- poprawa bezpieczeństwa

- poprawa estetyki obiektu

- poprawa warunków pracy



	67
	Remont  kuchni szkolnej i zaplecza kuchennego (wymiana znajdujących się tam urządzeń) w  budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2008-2009


	50 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski, środki PFRON
	- usprawnienie pracy

- zmniejszenie kosztów prac wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania

- polepszenie warunków bhp

	68
	Modernizacja parkietu na holu górnym i dolnym oraz sali gimnastycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim poprzez cyklinowanie i kilkukrotne lakierowanie utwardzające


	2008
	20 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski
	- poprawa bezpieczeństwa

- poprawa estetyki obiektu

- poprawa warunków pracy



	69
	Remont dwóch łazienek dziewcząt, dwóch łazienek chłopców i jednej łazienki dla nauczycieli w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2008


	25 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski, środki PFRON
	- poprawa warunków bhp

- poprawa warunków sanitarnych

- poprawa estetyki

	70
	Wykonanie według dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z nowym zasilaniem i podłączenie jej do istniejącego pieca olejowego (względnie do miejskiej kotłowni) w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim
	2009


	15 000,00
	Budżet powiatu
	- obniżenie kosztów eksploatacji,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

- pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze

	71
	Wymiana instalacji elektrycznej według opracowanej wcześniej dokumentacji technicznej wraz z demontażem i montażem nowych rozdzielni elektrycznych w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2009


	15 000,00
	Budżet powiatu
	- obniżenie kosztów eksploatacji

- poprawa warunków pracy

	72
	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2009


	60 000,00
	Budżet powiatu
	- obniżenie kosztów eksploatacji,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

- pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze

	73
	Zaprojektowanie i wykonanie sześćdziesięciometrowej bieżni napowietrznej oraz zmodernizowanie istniejącej skoczni w dal, boiska do piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej w Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2013 i lata następne


	10 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa bezpieczeństwa

- poprawa warunków pracy
- poprawa warunków nauki
- poprawa estetyki

	74
	Wykonanie kortu ziemnego do gry w tenisa na bazie mączki ceglanej w Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim. W ramach tej inwestycji wykonane zostanie wysokie, trzysegmentowe ogrodzenie kortu, wraz z monitorowaniem za pomocą kamer
	2010


	30 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN
	- poprawa warunków nauki i pracy

- poprawa estetyki

	75
	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drugiej sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2012

	20 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa warunków nauki i    pracy

- poprawa warunków bhp

	76
	Budowa drugiej sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali w Liceum Ogólnokształcącego Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2012 i lata następne

	1 200 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu, PFRON, środki unijne
	- poprawa bezpieczeństwa

- poprawa warunków pracy

	77
	Opracowania dokumentacji technicznej na budowę dwutorowej kręgielni w Liceum

Ogólnokształcącym Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2013 i lata następne

	10 000,00
	Budżet powiatu
	- poprawa warunków nauki i pracy

	78
	Budowa kręgielni (montaż urządzeń) w Liceum Ogólnokształcącym Nr1 w Makowie Mazowieckim


	2013 i lata następne

	250 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu, środki unijne
	- poprawa warunków nauki i pracy

	79
	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Mazowieckim
	2007

	I Etap

281 025,00
	Budżet powiatu, Urząd Marszałkowski, środki unijne, środki WFOŚiGW
	- obniżenie zużycia oleju opałowego

- ochrona środowiska naturalnego

- zabezpieczenie obiektu przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

	
	
	2008

	II Etap

128 390,00
	
	

	80
	Wymiana centralnego ogrzewania w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Mazowieckim
	2007-2008


	64 570,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski
	- obniżenie kosztów eksploatacji,

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

- pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze

	81
	Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Mazowieckim


	2007-2008


	52 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski
	- obniżenie kosztów eksploatacji

- poprawa warunków pracy

	82
	Zakup pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Szkolenia i Wychowywania w Jaciążku z siedzibą w Makowie Maz.


	2007-2008


	6050,00
	Budżet powiatu
	- poprawa warunków pracy

	83
	Wyposażenie pracowni komputerowej w Ośrodku Szkolenia i Wychowywania w Jaciążku z siedzibą w Makowie Maz.

 
	2009
	37 720,00


	Budżet powiatu
	- poprawa warunków pracy
- poprawa warunków nauczania

	84
	Termomodernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego (docieplenie murów zewnętrznych, wymianę i docieplenie dachów, wymianę i docieplenie dachów, wymianę stolarki okienne i drzwiowej, wykonanie ochrony odgromowej)


	2007-2013


	1000 000,00
	Budżet powiatu, środki unijne, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski
	- obniżenie zużycia oleju opałowego

- ochrona środowiska naturalnego

- zabezpieczenie obiektu przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

	85
	Wykonanie remontów i modernizacji wewnątrz budynków Centrum Kształcenia Praktycznego (malowanie ścian w pomieszczeniach dydaktycznych, wykonanie bezpiecznych, zgodnych z zaleceniami Pip i sanepidu podłóg, zorganizowanie pracowni spawalnictwa pod kontem prowadzenia zajęć kursowych z możliwości uzyskania certyfikatu i zaświadczeń nadających kwalifikacje

 zawodowe na różne metody spawalnicze)


	2007-2013


	170 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN, Urząd Marszałkowski
	- usprawnienie pracy

- zmniejszenie kosztów prac wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania

- polepszenie warunków bhp

	86
	Zakup stanowisk dydaktycznych (tokarki i frezarki) do obróbki skrawania ze sterowaniem numerycznym – obrabiarki CNC w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego
	2007-2013


	120 000,00
	Budżet powiatu, środki MEN
	- poprawa warunków pracy
- poprawa warunków nauczania
- polepszenie warunków bhp

	87
	Modernizacja parku samochodowego pod kątem programowego szkolenia kandydatów na kierowców  w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego
	2007-2013


	40 000,00
	Środki powiatu
	- poprawa warunków pracy
- poprawa warunków nauczania
- polepszenie warunków bhp

	88
	Modernizacja placu manewrowego w      KP PSP w Makowie Mazowieckim poprzez położenie masy bitumicznej


	2007-2008


	25 000,00
	Środki KP PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP
	- poprawa bezpieczeństwa pracy

- ochrona środowiska naturalnego

- podniesienie poziomu prowadzonych ćwiczeń

	89
	Remont elewacji i wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego KP PSP w Makowie Mazowieckim 


	2007-2013


	25 000,00
	Środki KP PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP
	- ochrona środowiska naturalnego

- zabezpieczenie obiektu przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

	90
	Wyposażenie pomieszczeń garażowych KP PSP w Makowie Mazowieckim w system odsysania spalin


	2008


	60 000,00
	Środki KP PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP
	- poprawa bezpieczeństwa

- polepszenie warunków bhp

	91
	Wymiana wrót garażowych w JRG Nr2 Różan
	2009


	40 000,00
	Środki KP PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP
	- poprawa warunków pracy

- poprawa estetyki obiektu

- zabezpieczenie obiektu  

	92
	Wyposażenie obiektu KP PSP w Makowie Mazowieckim w system awaryjnego oświetlenia uruchamianego automatycznie w przypadku zaniku energii elektrycznej
	2009
	50 000,00
	Środki KP PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP
	- poprawa bezpieczeństwa

- poprawa warunków pracy



	93
	Modernizacja nawierzchni posadzek w boksach garażowych JRG
	2007-2013


	40 000,00
	Środki KP PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP

	- poprawa bezpieczeństwa pracy

- poprawa warunków pracy



	94
	Modernizacja poprzez dostosowanie do wymogów kanałów rewizyjnych w pomieszczeniach garażowych KP PSP w Makowie Mazowieckim
	2007


	20 000,00
	Środki KP PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP
	- ochrona środowiska naturalnego

- poprawa bezpieczeństwa pracy

	95
	Modernizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Makowie Mazowieckim w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów, w tym zakup sprzętu komputerowego
	2007-2013


	50 000,00
	Środki KP PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP
	- poprawa warunków pracy

- zwiększenie efektywności działań ratowniczo – gaśniczych

- poprawa jakości dowodzenia prowadzonych akcji



	96
	Zakup samochodu  rozpoznawczego dla potrzeb KP PSP w Makowie Mazowieckim


	2007-2013


	100 000,00
	Środki KP PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP
	- zwiększenie możliwości działań ratowniczych

- skrócenie czasu przejazdu

	97
	Zakup sprzętu i urządzeń ratunkowych dla potrzeb KP PSP w Makowie Mazowieckim
	2007-2013


	100 000,00
	Środki KP PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP
	- zwiększenie możliwości działań ratowniczych

- zwiększenie zakresu usuwania skutków zagrożeń

- skrócenie czasu przejazdu

	98
	Zakup tomografu komputerowego dla potrzeb SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim
	2007-2008


	5 000 000,00
	Budżet powiatu
budżet  SPZOZ-ZZ , środki strukturalne UE


	- spełnienie standardów       dotyczących SOR,

 - szybsza diagnostyka poprawiająca bezpieczeństwo pacjentów

	99
	Budowa lądowiska dla helikoptera przy SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim  rozpoczętej w latach 2004 - 2006


	2007-2008


	300 000,00
	Środki SPZOZ-ZZ, budżet powiatu
	- skrócenie czasu transportu    pacjenta do specjalistycznych szpitali w celu leczenia lub przeszczepu narządów

- pełne zabezpieczenie transportu chorych z SOR

- poprawa bezpieczeństwa transportu chorych

	100
	Modernizacja Bloku Operacyjnego w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim 
	2007-2009


	1 500 000,00
	Dotacja Ministra Zdrowia, budżet powiatu, 

Środki SPZOZ-ZZ


	- unowocześnienie technik operacyjnych,

 - poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego,

- poprawa warunków pracy  personelu medycznego

	101
	Termomodernizacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim
	2008-2012


	3 000 000,00
	środki strukturalne UE, Norweski Mechanizm Finansowy,
środki SPZOZ-ZZ,
budżet Powiatu
	- obniżenie kosztów ,
 -  poprawa komfortu pobytu pacjentów i personelu

	102
	Komputeryzacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim


	2007-2013


	500 000,00
	środki strukturalne UE
środki SPZOZ-ZZ,
budżet Powiatu
	- skrócenie czasu obsługi pacjentów 

- ułatwienie dostępu do informacji 

- ułatwienie procesu zarządzania 

	103
	Modernizacja sali porodowej w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim


	2008-2009


	150 000,00
	środki SPZOZ-ZZ, budżet Powiatu

	- poprawa warunków świadczonych usług medycznych


	104
	Modernizacja pralni szpitalnej SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim
	2007-2009


	250 000,00
	środki SPZOZ-ZZ, budżet Powiatu

	- stworzenie bariery higienicznej umożliwiającej świadczenie usług zewnętrznych,
 -  poprawa warunków pracy

	105
	Modernizacja kuchni szpitalnej SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim
	2007-2008


	250 000,00
	środki SPZOZ-ZZ, budżet Powiatu

	- poprawa warunków pracy ,
- spełnienie wymagań Sanepid-u

- wdrożenie systemu HACCP

	106
	Modernizacja centralnej sterylizatorni SPZOZ-ZZ w Makowie  Mazowieckim
	2008-2010


	450 000,00
	budżet państwa(kontrakt wojewódzki),
budżet Powiatu ,
środki SPZOZ-ZZ
	- wymiana autoklawów,
 - poprawa jakości usług,
 - poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego



	107
	Modernizacja laboratorium bakteriologicznego SPZOZ-ZZ w Makowie  Mazowieckim
	2008-2010


	1 200 000,00
	budżet państwa(kontrakt wojewódzki),
budżet Powiatu,
środki SPZOZ-ZZ

	- poprawa jakości usług ,
-  pozyskanie nowych odbiorców usług



	108
	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców DPS w Makowie Mazowieckim dla celów terapeutycznych
	2007-2013


	100 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Wojewódzki
	- możliwość przeprowadzenia zajęć na dworze (świeżym powietrzu)

- poszerzenie oferty dla osób zainteresowanych korzystaniem z usług DPS-u

- zwiększenia efektów przeprowadzanych terapii

	109
	Remont budynku DPS w Makowie Mazowieckim (wymiana okien, modernizacja kotłowni olejowej, modernizacja kuchni i pralni, naprawa dachu, naprawa elewacji fundamentów i zabudowa schodów)


	2007-2013


	80 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Wojewódzki
	- poprawa warunków socjalno - bytowych mieszkańców,

- zmniejszenie wydatków związanych z eksploatacją budynku

	110
	Ocieplenie budynku        administracyjnego PUP w Makowie Mazowieckim


	2007-2013


	60 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Marszałkowski, WGOŚiGW
	- poprawa warunków pracy

- obniżenie kosztów eksploatacji

	111
	Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku internatu Zespołu Szkół w Makowie Maz. dla potrzeb PCPR 
	2007-2013


	120 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski

	- poprawa warunków pracy
- usprawnienie działań

- skoordynowanie działań w jednym miejscu

	112
	Remont pomieszczeń poradni Rodzinnej PCPR w Makowie Mazowieckim


	2007-2013


	60 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski
	- poprawa warunków pracy

	113
	Dostosowane budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd do budynku, winda, sanitariaty)


	2009-2013
	150 000,00
	Budżet powiatu, PFRON
	- możliwość dotarcia z pomocą do osób, dla których schody stanowią barierę nie do pokonania

- poprawa warunków pracy i dostosowanie do zasad i przepisów BHP

- poprawa organizacji pracy

	114
	Remont pomieszczeń holu i klatki schodowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Mazowieckim


	2009-2013
	50 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Marszałkowski
	- poprawa estetyki wnętrz

- poprawa warunków osób oczekujących na wizytę u specjalisty w korytarzu

	115
	Modernizacja kotłowni na olejową wraz z wymianą instalacji wewnętrznej co oraz remont dachu budynku Starostwa powiatowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Rynek 1 


	2012 i lata następne


	350 000,00
	Budżet powiatu, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW, środki unijne
	- zabezpieczenie budynku przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

- obniżenie kosztów eksploatacji

	116
	Modernizacja kotłowni na olejową wraz z wymianą instalacji wewnętrznej co oraz remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 30
	2010-2013


	350 000,00
	Budżet powiatu, WFOŚiGW, środki unijne, Urząd Marszałkowski
	- zabezpieczenie budynku przed działaniem czynników atmosferycznych

- poprawa estetyki obiektu

- obniżenie kosztów eksploatacji

	117 
	Budowa sieci komputerowej służącej do informatyzacji Starostwa Powiatowego w zakresie:

- systemu merytorycznej obsługi urzędu 

-elektronicznej obsługi korespondencji i załatwiania spraw 

- archiwizacji dokumentów 

- podpisu elektronicznego 
	2007
	
	Budżet powiatu, środki unijne
	- realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej

- minimalizacja tradycyjnego obiegu dokumentów

- skrócenie czasu komunikacji (petent – urząd, urząd – urząd)

- usprawnienie zapobiegania i reagowania w przypadku klęsk ekologicznych


IV.     POWIĄZANIE PROJEKTU Z INNYMI DZIAŁANIAMI      
REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU

Stan dróg w Polsce hamuje wymianę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i z pozostałymi krajami sąsiadującymi, ogranicza możliwość przyciągnięcia kapitału zagranicznego i zmniejsza mobilność siły roboczej. Czynniki te obniżają konkurencyjność polskiej gospodarki i stanowią barierę w procesach rozwojowych i innowacyjnych kraju. Ze względu na słaby stan techniczny polskich dróg poprawa ich standardu staje się jednym z najważniejszych priorytetów rozwojowych. Powodem złego stanu technicznego dróg jest przede wszystkim wzrost natężenia ruchu z jednoczesnym niedostosowaniem dróg do ruchu dużych samochodów ciężarowych.

Inwestowanie w infrastrukturę drogową pozwala na zmniejszenie liczby wypadków, czyli na minimalizację zagrożenia życia zarówno podróżnych jak i mieszkańców terenów przyległych do dróg.

Inwestycje ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego z zakresu infrastruktury drogowej będą miały korzystny wpływ na środowisko naturalne poprzez spadek poziomu zanieczyszczeń, które są wytwarzane przez silniki samochodów. Na ochronę środowiska będą miały także wpływ inwestycje związane z termomodernizacją budynków w zakresie ocieplania oraz wymiany stolarki okiennej na energooszczędną w budynkach szkół zlokalizowanych na terenie powiatu makowskiego.


Przedsięwzięcia te przyczynią się w dużej mierze do zmniejszenia kosztów eksploatacji tych obiektów w postaci zaoszczędzenia energii cieplnej i paliwa grzewczego, jak również do uzyskania efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Znaczną część zamierzeń ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego zajmują projekty dotyczące modernizacji ogrzewania, których realizacja może spowodować zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.


Z kolei inwestycje dotyczące modernizacji i remontów szkół oraz placówek oświatowych mają na celu rozwój dzieci i młodzieży poprzez stworzenie im dogodnych warunków do zdobywania wiedzy.


Zaplanowane inwestycje i zakupy sprzętu medycznego dla szpitala makowskiego w istotny sposób poprawią warunki techniczne i sprzętowe komórek organizacyjnych Zakładu. Rozwijające się technologie diagnostyczne zobowiązują zakład do wprowadzania nowych urządzeń poprawiających jakość badań i skuteczność działań terapeutycznych. Z obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony zdrowia wynika konieczność zakupu aparatury medycznej spełniającej aktualne standardy.


Inwestycje ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego są związane głównie z infrastrukturą techniczną, lecz ich realizacja nie pozostanie bez wpływu na politykę zatrudnienia, ochronę środowiska czy też rozwój społeczno – gospodarczy.

V.     MONITOROWANIE WYKONANIA ZADAŃ I DOKONYWANIE OCEN


Bieżącą i okresową kontrolę postępu wdrażania poszczególnych zadań i projektów Planu Rozwoju Lokalnego powierza się Zarządowi Powiatu. 

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim raz na półrocze będzie przedstawiał Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu aktualną sytuację z przebiegu realizacji Planu i wyjaśniał ewentualne rozbieżności.


Ważnym punktem dyskusji winna być ocena potencjalnych zagrożeń oraz modyfikacja Planu, gdy okoliczności tego wymagają.

Ocena realizacji Planu odbywać się będzie co roku na sesji Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim.

Poza tym raz na rok należy dokonać w miarę potrzeb aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Makowskiego.


Informacje na temat wyników wykonania planu będą zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
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