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  Maków Mazowiecki, dnia 08 marca 2012 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na remont pomieszczeń internatu (część D) przy Zespole Szkół 

w Makowie Mazowieckim                  

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie               art. 11 ust. 8 ustawy w dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

INFORMACJE OGÓLNE
3. Na niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej treści „specyfikacją” składa się:

     Rozdział  I  Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami: 

Załącznik nr 1 – Przedmiary robót ETAP I;

Załącznik nr 2 – Przedmiary robót ETAP II;

Załącznik nr 3 – STWIOR branża architektura i konstrukcja;

Załącznik nr 4 – STWIOR branża instalacje sanitarne;

Załącznik nr 5 – SIWIOR branża instalacje elektryczne;

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa, w tym branże:

                           - architektura;

                           - konstrukcja;

                           - instalacje centralnego ogrzewania;

                           - instalacje elektryczne;

                           - instalacje wody, ppoż., instalacje wody zimnej, centralnej ciepłej  

                             wody z cyrkulacją i kanalizacji sanitarnej

Załącznik nr 7 – Podział realizacji zadania inwestycyjnego na etap I i etap II;

     Rozdział II  Formularz oferty przetargowej wraz ze stanowiącymi jego integralną część   

                       załącznikami:

1. Kosztorysy ofertowe /załączniki 1-8 do formularza oferty - druki/

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /druk/

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia /druk/

4. Oświadczenie /druk/

5. Doświadczenie Wykonawcy – wykaz wykonanych dostaw /druk/

6. Wykaz personelu /druk/ 

     Rozdział III  Projekt umowy                                                                                               
4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r.             Nr 113, poz. 759 ze zm.),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr  226, poz. 1817). 

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej 

ul. Mickiewicza 39

06-200 Maków Mazowiecki 

NIP: 757-10-08-547

REGON: 000202270 
Tel./fax: 29 71 71 269
e-mail: zs.makow@interia.pl 

strona internetowa: www.bip.powiat-makowski.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie                       art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp)
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń internatu (część D) przy Zespole Szkół                  w Makowie Mazowieckim. 

Zadanie podzielone jest na dwa etapy.

Zakres robót obejmuje:

Etap I

Branża budowlana


-    część północna parter i I piętro

· klatka schodowa wewnętrzna

· klatka schodowa narożna

· część południowa parter 

Branża sanitarna wod.-kan. i woda hydrantowa:

· roboty budowlane związane

· roboty demontażowe instalacji wod-kan

· montaż wewnętrznej instalacji wody użytkowej i p.poż.

· montaż kanalizacji sanitarnej

Branża sanitarna c.o. i wentylacja:

· roboty budowlane związane

· demontaż instalacji c.o.

· montaż instalacji c.o.

· montaż elementów wentylacji

Branża elektryczna:

· część południowa

· część północna

· oddymianie klatek schodowych

Etap II

Branża budowlana


-     część północna II piętro

· część południowa I piętro i II piętro

Branża sanitarna wod.-kan. i woda hydrantowa:

· roboty budowlane związane

· roboty demontażowe instalacji wod-kan

· montaż wewnętrznej instalacji wody użytkowej i p.poż.

· montaż kanalizacji sanitarnej

Branża sanitarna c.o. i wentylacja

· montaż instalacji c.o.

· montaż elementów wentylacji

Branża elektryczna wykonanie wszystkich robót w:

· część północna II piętro

· część południowa I piętro i II piętro

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy zawarty jest w „Przedmiarach robót” /etap I i II/, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Słownik CPV: 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 – Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421140-7 - Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien

45410000-4 – Tynkowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie 

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45113000-2 - Roboty na placu budowy,

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych 

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

                       odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

Szczegółowe wymagania techniczne oraz sposób wykonania zadania zawarte są                              w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, dotyczących branż: architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, stanowiących załączniki nr 3, 4 i 5 do SIWZ.

1. W przypadku materiałów i urządzeń podanych w rozwiązaniach projektowych, przy których określona jest nazwa producenta dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń spełniających równoważne parametry techniczne.

2. Z uwagi na fakt, że prace prowadzone będą w obiekcie czynnym, wykonywanie robót musi odbywać się w sposób jak najmniej utrudniający jego funkcjonowanie i niestwarzający zagrożenia dla użytkowników obiektu.

3. W czasie realizacji robót wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku
z prowadzonymi robotami budowlanymi. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej w budynku, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Warunki płatności:

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres robót. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

Warunki gwarancji: 

Minimalny wymagany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający dopuszcza ewentualne roboty uzupełniające, których na etapie kosztorysu ofertowego nie można było przewidzieć, a które nie mogą przekroczyć łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. Jeżeli                          w realizacji zamówienia będą brały udział podmioty inne ( podwykonawcy), Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) części zamówienia (zakresu                      i wartości robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust 1 pkt 4 Pzp)

Termin realizacji zamówienia:

ETAP I do dnia 30 listopada 2012 roku

ETAP II do dnia 31 sierpnia 2013 roku

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp)

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału                                w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

5.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca w opisanym zakresie oświadczy, że spełnia warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dla realizacji niniejszego zamówienia. 

5.2 posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (kopia protokołów odbiorów 
z oceną jakości wykonanych usług lub referencje od właściwych zamawiających) - co najmniej 2 zadania (maksymalnie 5 zadań) polegających na remoncie przebudowie, rozbudowie powadzonych w czynnym obiekcie użyteczności publicznej o wartości min 600 000 zł brutto.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                      o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie wykazu stanowiącego załącznik nr 5  do formularza oferty - Doświadczenie wykonawcy.

5.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać dysponowanie:

· osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane                         w specjalności konstrukcyjno-budowlanej umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi określonymi w specyfikacji i przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa; 

· osobą na stanowisku kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa;

· osoba na stanowisku kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych i przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa; 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) powyższy warunek spełniają łącznie. 

Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu, stanowiącego załącznik nr 6 do formularza oferty – Wykaz personelu.

5.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

UWAGA:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 7 SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.

6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 
1) Prawidłowo wypełniony „Formularz oferty”,

2) kosztorysy ofertowe (stanowiące załączniki do formularza oferty) sporządzone na podstawie przedmiarów robót dostarczonych przez Zamawiającego, w formie:

· kosztorysów uproszczonych, w których Wykonawca poda - liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową w złotych poszczególnych części zamówienia (elementów robót) bez podatku VAT oraz sumę cen za poszczególne części zamówienia bez podatku VAT oraz łącznie z podatkiem VAT), 
3) Dokumenty i oświadczenia niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału w przetargu wymienione w pkt 7 poniżej. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp)

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ                                     Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

7.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa                w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 

1. Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza oferty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone (kopia protokołów odbiorów z oceną jakości wykonanych usług lub referencje od właściwych zamawiających) - co najmniej 2 zadania (maksymalnie 5 zadań) polegających na remoncie przebudowie, rozbudowie powadzonych w czynnym obiekcie użyteczności publicznej o wartości min 600 000 zł brutto.

Informacja o doświadczeniu Wykonawcy powinna być sporządzona na formularzu, zgodnym z treścią załącznika nr 5 - Doświadczenie wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, informację  przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ  wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.

3. Wykaz osób, zgodny z treścią załącznika nr 6 - Wykaz personelu, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Do informacji należy załączyć oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami oraz oświadczenia, że są członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, informację przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.

4. opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

7.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do formularza oferty; 
7.3 Dodatkowo, oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy załączyć:

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy 
w imieniu Wykonawcy – o ile osoba/y podpisujące ofertę nie posiadają takich uprawnień na podstawie dokumentów rejestrowych firmy;

2. dowód wpłaty wadium. 

8.  WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 7.2. ppkt 1-3 i ppkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
W przypadku dokumentu z pkt 7.2 ppkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTĘ WSPÓLNĄ (konsorcjum) 
9.1 Oferta składana przez konsorcjum (dwa lub więcej podmiotów gospodarczych działających wspólnie) musi spełniać następujące wymagania: 

1) Dokumenty wymienione w pkt 7.1 – 7.2 wymagane są od każdego podmiotu,

2)  Oświadczenie wymienione w pkt 7.1 ppkt 1 i 7.2 ppkt 6 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców i podpisane przez każdego Wykonawcę lub Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, 

3) Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

4) Do oferty będzie załączone pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli podmiotów składających wspólną ofertę. 

5) Zamiast pełnomocnictwa może być załączona umowa konsorcjum regulująca zasady współpracy podmiotów składających wspólną ofertę.

6)  Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, Zamawiający zażąda – przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy konsorcjum, regulującej współpracę podmiotów składających ofertę wspólną. 

9.2 Umowa konsorcjum musi zobowiązywać wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i zawierać, co najmniej: 

1) oznaczenie stron umowy przez podanie pełnych nazw i adresów firm, form organizacyjno prawnych, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności, w których konsorcjanci są wpisani. 

2) wskazanie celu gospodarczego do realizacji którego utworzono konsorcjum. Cel ten powinien pokrywać się z zakresem przedmiotu przetargu. 

3) oznaczenie czasu trwania umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi. 

4) określenie sposobu reprezentacji konsorcjum. Przy tym zapisie należy uwzględnić fakt, iż zamawiający nie wyraża zgody na reprezentowanie konsorcjum przez osobę trzecią nie będącą członkiem konsorcjum (np. firmę doradczą lub kancelarię prawniczą).
5)  wyznaczenie jednego z podmiotów jako „Lidera konsorcjum”. Będzie on upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego 
z osobna i wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum. Będzie odpowiedzialny za wykonanie Umowy i realizację zobowiązań wobec zamawiającego okresie gwarancji 
i rękojmi. Upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. 

10. JEDEN WYKONAWCA, JEDNA OFERTA 
1. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę, samodzielnie lub jako członek konsorcjum, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

2. Wykonawca zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy oraz poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp)

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami – Elżbieta Rakowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 39,                                     tel. 0 29 71 71 269. 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami w sprawach proceduralnych – Sylwia Kukawka referent ds. zamówień publicznych, tel. 0 29 71 73 290.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Makowieckim, ul. Mickiewicza 39 – lub pobrać ze strony internetowej – www.bip.powiat-makowski.pl.   

12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp)

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  15 000,00 zł
Termin wniesienia wadium upływa dnia 30 marca 2012 r. o godz. 10:00

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

· pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu            Oddz. Maków Maz. - 31 8917 0001 0010 0074 2000 0010,

· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

· gwarancjach bankowych,

· gwarancjach ubezpieczeniowych,

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy            z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości            (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na koncie zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze przelane tytułem wadium. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to                        z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Jeżeli wykonawca nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
13.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,                     w uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. 

14. ZMIANA TREŚCI SIWZ 
1. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będącej konsekwencją zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na swojej stronie internetowej i w siedzibie. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia              o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży  termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ,  oraz zamieści  informację na stronie  internetowej.
15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie będzie wpływać na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zamawiający prześle treść wyjaśnień – bez wskazania źródła zapytania - wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści ją swojej stronie internetowej.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

16. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmiany treści SIWZ. 
W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej. 

Przedłużenie terminu składania ofert jest zmianą SIWZ prowadzącą do zmian treści ogłoszenia, w związku z czym Zamawiający zamieści także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na swojej stronie internetowej i w siedzibie. 

17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie pisma sporządzone 
w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Pisma nieprzetłumaczone nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę podczas badania ofert, a w trakcie wykonywania umowy Wykonawca i Zamawiający będą mogli powoływać się tylko na tekst dokumentu zawarty w tłumaczeniu.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory                     w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ofertę stanowi wypełniony druk „ FORMULARZA OFERTY” oraz „Kosztorysy ofertowe”, stanowiące załącznik do formularza oferty, wraz z wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać:

– druk „Formularz oferty” z załącznikami,

– oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.               W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność                      z oryginałem przez osoby pełnomocnika. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.

Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poprawka musi mieć formę:

· skreślenia postanowienia oferty – w przypadku uchylenia niepożądanego postanowienia oferty,

· skreślenia postanowienia  oferty, napisania nowego tekstu i wskazania miejsca, gdzie nowy tekst ma się znaleźć – w przypadku zmiany niepożądanego postanowienia oferty,

· napisania nowego tekstu i wskazania miejsca, gdzie nowy tekst ma się znaleźć –                        w przypadku dodania nowego postanowienia oferty. 

W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA  W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zaleca się, aby te informacje były trwałe, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres – Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 39, 06-200 Maków Mazowiecki i oznaczona: OFERTA na remont pomieszczeń internatu (część D) przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim.
Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Opakowanie z dyspozycją zmiany lub wycofania oferty musi być dodatkowo oznaczone słowami „Zmiana oferty” albo „Wycofanie oferty” i zostanie otworzone w pierwszej kolejności.                    Do dyspozycji wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.            W przypadku wątpliwości co do właściwie złożonej dyspozycji wycofania oferty, Zamawiający otworzy ofertę. 

18.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT (art. 36 ust 1 pkt 11 Pzp)

Termin składania ofert upływa dnia 30 marca 2012 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 39 – sekretariat.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostały złożone po terminie.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 marca 2012 r. o godz. 10:15 w  Zespole Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 39.        
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, właściwych dla przedmiotowego postępowania.

19.  OCENA OFERT 
1. Zamawiający wezwie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw wyłącznie w przypadku, gdy ich nie złożono lub zawierają one błędy lub wady. Wskazane dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. W przypadku ofert zawierających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnienia w określonym przez zamawiającego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę, oferta zostanie odrzucona. 

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Milczenie Wykonawcy będzie traktowane przez Zamawiającego jako wyrażenie zgody na dokonanie poprawek. 

20.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty oraz załączników bez wyjątku              i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian. Jeżeli na stronach załączników zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony.                       W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”. 

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Wynagrodzenie za wykonane roboty ustala się w formie wynagrodzenia ilościowo - ryczałtowego. 

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej                    z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Cena ofertowa za przedmiot zamówienia będzie ustalona metodą kosztorysu uproszczonego,   w którym Wykonawca proponuje ceny jednostkowe dla jednostek przedmiarowych określonych przez Zamawiającego w formularzu cenowym z uwzględnieniem poniższych zasad.

Wykonawca obowiązany jest podać wartość robót netto poszczególnych elementów robót                 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Kosztorysy na poszczególne rodzaje robót będą  sporządzone przy zachowaniu następującego schematu:

1) Wykonawca określi ceny jednostkowe dla wszystkich pozycji wymienionych                              w  KOSZTORYSIE – formularzu cenowym  (załączniki do formularza oferty), które zawierają wszystkie roboty określone w przedmiarze robót. Pozycje dla których nie zostaną ustalone ceny jednostkowe, nie będą zapłacone i uważać się będzie, że Wykonawca ujął je           w innych cenach wymienionych w kosztorysie.

2) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w KOSZTORYSIE – formularzu cenowym, będą obowiązywać w okresie realizacji umowy.

3) Wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych należy obliczyć jako, iloczyn ilości jednostek przedmiarowych i cen jednostkowych netto.

liczba jednostek miar danego elementu robót  x  cena jednostkowa netto  = wartość netto danego elementu robót

4) Wartość całkowita robót netto w kosztorysie jest równa sumie wartości wszystkich pozycji kosztorysowych.

5) Wartość całkowitą robót  netto należy powiększyć o podatek VAT.

Suma poszczególnych elementów robót powiększona o podatek VAT  = wartość robót brutto

Przez określenie „cena jednostkowa” należy rozumieć całkowitą cenę danej pozycji kosztorysowej (bez podatku VAT), uwzględniającą wszystkie składniki a w szczególności :

· Koszty bezpośrednie Robocizny, Materiałów i pracy Sprzętu,

· Koszty pośrednie,

· Zysk kalkulacyjny,

· Koszty zakupu materiałów,

· Koszty jednorazowe.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe takie jak np. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy itp.

 21.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM  ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp)

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

kryterium – cena waga 100 % za całość przedmiotu zamówienia

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

            Cn

Xc = ----------- x 100 pkt

            Cof

gdzie:

Xc   - wartość punktowa ceny

Cn   - najniższa oferowana wartość wśród złożonych ofert

Cof  - wartość oferty ocenianej

O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się               o udzielenie zamówienia.
22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                        W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp)

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:

a) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, 

b) nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

c) informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, z uzasadnieniem  faktycznym i prawnym,

d) informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,

e) informację o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Informacje określone w ust. 1 pkt a i b Zamawiający niezwłocznie zamieści                        na stronie internetowej www.bip.powiat-makowski.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, zgodna                 z zatwierdzonym przez niego wzorem. 

4. Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia faksem lub 10 dni w przypadku przesłania zawiadomienia w inny sposób. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że wystąpią przesłanki do unieważnienia postępowania.

6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi po wyborze   najkorzystniejszej oferty. 

7. Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółów (np. numer konta, reprezentant Wykonawcy itp.) zawieranej umowy.

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

9. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

23.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp)

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu            Oddz. Maków Maz. - 31 8917 0001 0010 0074 2000 0010,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy             z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 

24.  PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU 
1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

e. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

       2) W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu zamawiający poda uzasadnienie faktyczne 
             i prawne. Zawiadomienie zostanie wysłane do wszystkich wykonawców uczestniczących            
            w postępowaniu. 

25. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp)

Projekt umowy stanowi Rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

26. 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ ZAMAWIAJĄCY DOKONA WYBORU WYKONAWCY:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmian są następujące:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy.

c) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych)

d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej.

e) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie przedmiotu umowy takich jak np. warunki atmosferyczne.

2) zmiana dotycząca wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia – dotyczy części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót koniecznych, zamiennych i dodatkowych.

3) inne zmiany:

a) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

b) zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót,

c) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom.

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA           (art. 36 ust. 1 pkt 17 Pzp)

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

8. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego niniejszego postępowania, umowa zostanie zawarta po  ogłoszeniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 

12. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

13. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców              w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  Na czynności, o których mowa wyżej, nie przysługuje odwołanie.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ 

(pieczeń adresowa firmy oferenta)     

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..       Adres*: .......................................................................................................................................

REGON*: …………………................…………………………………………….……….….

NIP*: …………………………………................………………………………………….….

Tel.* .........…………................……………………………………………………….…….…

FAX*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .....................................................

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 8 marca 2012 r. zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), którego przedmiotem jest remont pomieszczeń internatu (część D) przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim, składamy niniejszą ofertę.  
Oferta została przygotowania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (“SIWZ”).

Oferujemy wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ilościowo – ryczałtowym za całość realizacji zamówienia w kwocie:

cena netto ……………………………….. zł

słownie ……………………………………………....……………………………...……… zł

podatek VAT ……………………………… zł 

słownie ………………………..……………………………………………………………..zł

cena brutto ………………………………… zł

słownie …………………………………………..…………………………………………..zł

zgodnie z wypełnionymi kosztorysami – formularzami cenowymi stanowiącymi załączniki          do niniejszej oferty, w tym:
· cena za I etap realizacji robót: 

cena netto ……………………………….. zł

słownie ………………………………………....……………………………...……… zł

podatek VAT ……………………………… zł 

słownie …………………..……………………………………………………………..zł

cena brutto ………………………………… zł

słownie ……………………………………..…………………………………………..zł

· cena za II etap realizacji robót:

cena netto ……………………………….. zł

słownie ………………………………………....……………………………...……… zł

podatek VAT ……………………………… zł 

słownie …………………..……………………………………………………………..zł

cena brutto ………………………………… zł

słownie ……………………………………..…………………………………………..zł

1. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy - …….. miesięcy. 

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosimy odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych. Okres rękojmi wynosi trzy lata.

3. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na obiekcie, zapoznaliśmy się z warunkami                   i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz w dostarczonymi przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i nie wnosimy do nich zastrzeżeń / wnosimy zastrzeżenia * 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Zamówienie zrealizujemy w terminie:  
· I etap do dnia 30 listopada 2012 r.

5. II etap do dnia 31 sierpnia 2013 r.  

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7. Oświadczamy, że treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest nam znana i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następujących części przedmiotu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
9. Zobowiązujemy się do terminowego regulowania płatności podwykonawcom.*
10. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wyboru naszej oferty, jesteśmy gotowi do zawarcia umowy                           w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

11. W przypadku wyboru naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………………………., zgodnie                  z warunkami ustalonymi w SIWZ i ustawie Prawo zamówień publicznych.  

12. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. Wadium, za roboty budowlane w wysokości ………………. złotych  wnieśliśmy w dniu ………….……. w formie ……....................…..........…... Dokument potwierdzający wniesienie załączamy.

14. Wadium należy zwrócić na konto: ……………………………………………………........

15. Akceptujemy formę płatności za wykonanie poszczególnych etapów robót w terminie 30 dni przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT. 
16. W przypadku wystąpienia robót uzupełniających, dodatkowych lub koniecznych oferujemy rozliczyć je na zasadach określonych w projekcie umowy przy zastosowaniu następujących danych wyjściowych:

A)  stawka roboczogodziny kosztorysowej:
R  -
zł

B)  narzut kosztów pośrednich od R i S:
Kp-
%

C)  narzut kosztów zakupu od M:
Kz-
%

D)  zysk od R , S i Kp:
Z  -
%

Ceny materiałów według rzeczywistych cen zakupu a w przypadku ich braku ze średnioważonych cen opublikowanych w ZESZYTACH  SEKOCENBUD obowiązujących na dany kwartał INFORMACJA o cenach materiałów  budowlanych, instalacyjnych                             i elektrycznych.

Załączniki:

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

3. ……………………………………..

4. ……………………………………..

5. ……………………………………..

Miejscowość …………………….. dnia, …………………….


                                                                                              …………………………………………….

                                                                                                                               (imię, nazwisko i podpis 

                                                                                                                           uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Formularza oferty

  …………...................................................
               (pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Oferenta warunków art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……
Ja ………………………………………..………………………………………………………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

reprezentując firmę:

…………………………………………………………………………………………………..          

(nazwa i adres firmy)

jako upoważniony na piśmie lub wpisany do odpowiednich dokumentów rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu,                          o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią:

„Art. 22.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.”

………………………….………, dnia …........................

         (miejscowość)                                      (data)

                                                                                                       …………..............................................................

                                                                                                         (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)
Załącznik nr 3 do Formularza oferty

  …………...................................................
                (Pieczęć  Wykonawcy)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………
Ja ………………………………………..…………………………………………………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

reprezentując firmę:

………………………………………………………………………………………..…………      

(nazwa i adres firmy)

jako upoważniony na piśmie lub wpisany do odpowiednich dokumentów rejestrowych,                   w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, zgodnie z zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas  z przedmiotowego postępowania. 
………………………….………, dnia …........................

           (miejscowość)                                      (data)

                                                                                                      …………..............................................................

                                                                                                       (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 do Formularza oferty

  …………...................................................
                (Pieczęć  Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

          Ja (My), niżej podpisany (ni) …………………………………………………………, oświadczam (my), że wobec firmy, którą prowadzę (my) pn. ………………………………

 …………………………………………………………………………………………………,

nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

………………………….                                                       …………………………………………………….

   ( miejscowość i data )                                                         (podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do

                                                                                              składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do Formularza oferty 

…………………………………………

                  (pieczęć Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Remont pomieszczeń internatu (część D) przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”, oświadczamy, że w latach ........................... firma wykonała następujące zamówienia o charakterze, złożoności                             i wartości porównywalnej z przedmiotem  zamówienia.

Wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych przez ostatnich 5 lat.

	Nazwa przedsięwzięcia

(rodzaj robót)
	Całkowita wartość robót, za

które Wykonawca odpowiadał
	Okres obowiązywania umowy
	Data 

rozpoczęcia
	Nazwa 

Zamawiającego                       i  miejsce
	Zakończone

tak / nie

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	Rodzaj robót i specjalne cechy zrealizowanych umów. 

/prosimy tutaj podać krótką charakterystykę wykonanych zadań, uwzględniając informacje wymagane przez Zamawiającego do oceny spełnienia warunku udziału w przetargu. Należy wymienić tylko zadania zakończone. Prosimy podać nie więcej niż 5 zadań 



	2
	Rola  firmy w umowie (prosimy określić jedną z poniższych  opcji)

[  ] jedyny wykonawca  [  ] Główny wykonawca  [  ]  Podwykonawca

[  ] Partner w joint venture/konsorcjum


Do niniejszego załącznika prosimy dołączyć referencje od właściwych zamawiających lub protokoły odbioru robót.

Data i podpis Wykonawcy ……………………………………………….

Załącznik nr 6 do Formularza oferty 

…………………………………………

              (pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ PERSONELU

Kierownictwo firmy

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Aktualne stanowisko

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zamierzamy skierować następujące osoby:

	Lp.
	Stanowisko

(funkcja)
	Imię i Nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe
	Wykształcenie
	Staż pracy

(ogółem)/ Staż pracy w podanej funkcji
	Podstawa dysponowania

	1


	Kierownik budowy
	
	
	
	
	

	2
	Kierownik robót sanitarnych
	
	
	
	
	

	3
	Kierownik robót elektrycznych
	
	
	
	
	


Objaśnienia do tabeli:

Ad. poz. 1-3: Do informacji należy załączyć oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami oraz oświadczenia, że są członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.

Data i podpis Wykonawcy ……………………………………………….


ROZDZIAŁ III

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ………………. 2012 r. pomiędzy Powiatem Makowskim z/s w Makowie Maz., ul. Rynek 1, NIP: 757-12-85-494, REGON 550668440 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Elżbietę Rakowską – Dyrektora Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 39, pełnomocnika, 

a firmą – ………………………………………….., adres: ………………………………..., tel. ……………………….., NIP ………………………, REGON ………………………….., którą reprezentuje: …………………………., zwany dalej Wykonawcą. 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie                          z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont pomieszczeń internatu (część D) przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim” – zgodnie 
z zakresem robót przedstawionym w „Przedmiarach robót” oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w ust. 1 zgodnie z:

· warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego,

· wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

· kosztorysami ofertowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

· zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i techniką budowlaną.

3. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy            o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881), tj. być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w normach zharmonizowanych lub Polskich Normach lub posiadać aprobatę techniczna, oraz być zgodne z właściwymi przepisami lub dokumentami technicznymi.

§ 2.
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowo - ilościowe w wysokości:

netto – ........................zł, słownie: ......................................................................................................

podatek VAT – ........................, słownie: ...........................................................................................

brutto – ......................., słownie: .........................................................................................................

w tym: 

· cena za I etap realizacji robót: 

cena netto ……………………………….. zł

słownie ………………………………………………………...……………………………...……… zł

podatek VAT ……………………………… zł 

słownie …………………..…………………………………………………………..………………..zł

cena brutto ………………………………… zł

słownie ……………………………………..………………………………………..………………..zł

· cena za II etap realizacji robót:

cena netto ……………………………….. zł

słownie ………………………………………....……………………………………….…...……… zł

podatek VAT ……………………………… zł 

słownie …………………..……………………………………………………………..zł

cena brutto ………………………………… zł

słownie ……………………………………..…………………………………………..zł

2. W powyższej kwocie znajdują się wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

§ 3.

1. Płatność za wykonane roboty nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, po wykonaniu każdego etapu zamówienia. 

2. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów odbioru, sporządzonych po każdym etapie zrealizowanego zadania, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Protokoły odbioru będą podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT. 
3. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
5. Fakturę należy wystawić na: Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Mickiewicza 39, 06-200 Maków Mazowiecki  NIP: 757-10-08-547, REGON: 000202270.
§ 4.

1. Wykonawca zamierza*/nie zamierza* zlecić podwykonawcom następujący zakres robót wymienionych w ofercie:

1) ..................................................... podwykonawca ...........................................................

2) ..................................................... podwykonawca ...........................................................

3) ..................................................... podwykonawca ...........................................................

4) ..................................................... podwykonawca ...........................................................

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

3. Powierzenie Podwykonawcy innego zakresu robót niż wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

7. Podwykonawca nie ma prawa zlecać robót sobie powierzonych dalszym podwykonawcom. Każda umowa zawarta z Podwykonawcą z naruszeniem niniejszego postanowienia będzie traktowana jako nieważna.

8. W umowie z podwykonawcą wykonawca zobowiąże się do płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia faktury od podwykonawcy.  

9. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia zapłaty należności podwykonawcom przy pomocy, których realizował zamówienie.

§ 5.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ..................................... zł. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 23 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości zabezpieczenia. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego                   z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

§ 6.

1. Strony ustalają termin realizacji umowy: 

ETAP I do dnia 30 listopada 2012 r.

ETAP II do dnia 31 sierpnia 2013 r.   

2. W celu sprawdzenia robót w zakresie objętym umową, zamawiający wyznacza inspektora nadzoru robót budowlanych – 

………………………………………………………………..…………........................….

3. Przedstawicielami Wykonawcy w zakresie objętym umową są osoby:

· kierownik budowy - …………………………………………………………………..

· kierownik robót sanitarnych - …………………………………………………….......

· kierownik robót elektrycznych - ……………………………………………………...

4. Koszty związane z powołaniem kierowników robót pokrywa Wykonawca.

§ 7.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robót w terminie dwóch dni od daty zawarcia umowy;

2) odbiór przedmiotu umowy;

3) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,

4) umożliwienie Wykonawcy korzystania z wody, energii elektrycznej i kanalizacji                w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

§ 8.

Do obowiązków Wykonawcy w czasie od rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia należy:

1) przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób i badań,
2) protokolarne przejęcie placu budowy,

3) zatrudnienie do kierowania robotami budowlanymi kierownika budowy                               z uprawnieniami budowlanymi, z aktualnym potwierdzeniem przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

4) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
5) wykonanie robót budowlanych z własnych lub powierzonych materiałów i urządzeń,

6) wykonać we własnym zakresie odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót,

7) umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego,

8) w czasie realizacji robót utrzymywanie terenu budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i składowanie wszelkich części metalowych                            i  systematyczne wywożenie gruzu z rozbiórki we własnym zakresie i na własny koszt,
9) zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia prac oraz posiadanie odpowiedniego sprzętu, urządzeń i transportu umożliwiającego realizację zamówienia,

10) uporządkowanie całego terenu po zakończeniu i przekazaniu przedmiotu umowy,

11) dokonanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnych ubezpieczeń osobowych i majątkowych związanych z wykonaniem umowy,
12) umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom PSP, PIP, SANEPID oraz nadzoru budowlanego i udostępnienie im danych i informacji wymaganych ustawą Prawo budowlane,

13) opracowanie planu BIOZ,

14) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności atestów materiałowych oraz wynikających z przepisów budowlanych,

15) na każde żądanie Zamawiającego lub Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego okazanie stosownych dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie – certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację lub certyfikat zgodności z normą zharmonizowaną oraz europejska aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną                     z wymaganiami podstawowymi, 

16) ochrona mienia Zamawiającego i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

17) pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego,

18) dołączenie do protokołu odbioru w dniu jego podpisania oświadczenie gwarancyjne na przedmiot zamówienia,

19) wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, które zostaną zlecone Wykonawcy na podstawie protokołu konieczności, sporządzonego przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i ich rozliczenie wg wyceny kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.
§ 9.

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody, szczególnie wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami ppoż. swoich pracowników, a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy.

3. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi. 

§ 10.

1. Zamawiający odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
2. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy na minimum 7 dni przed planowanym terminem zakończenia robót.
3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczęcie czynności odbioru nie później niż w siódmym dniu po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.
4. Wykonawca jest zobowiązany być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.
5. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub ofertą. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.
6. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę rozpoczęcia odbioru             z zastrzeżeniem przypadku przerwania odbioru z winy Wykonawcy. Wówczas terminem zakończenia robót będzie data podpisania protokołu odbioru robót, tzn. po ustaniu przyczyn, z których powodu nastąpiła przerwa w czynnościach związanych z odbiorem robót.
7. Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokole odbioru. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej.
§ 11.

1. konieczności wykonania robót dodatkowych lub koniecznych nieobjętych zakresem robót zawartych w §1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej w terminie trzech dni, od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wartość w/w robót nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

2. Na roboty dodatkowe lub konieczne, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma oddzielne zamówienie. 

3. Zamawiający może udzielić, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

4. Roboty uzupełniające, nieprzewidziane, rozliczone zostaną na podstawie kosztorysu ofertowego (szczegółowego) opracowanego przez Wykonawcę.

5. Strony umowy ustalają następujące dane wyjściowe do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego na roboty budowlane dodatkowe:

A)  stawka roboczogodziny kosztorysowej:
R    -   ….. zł

B)  narzut kosztów pośrednich od R i S:
Kp  -   ….. %

C)  narzut kosztów zakupu od M:
            Kz  -   ….. %

D)  zysk od R , S i Kp:
                                   Z    -   ….. %

Ceny materiałów według rzeczywistych cen zakupu a w przypadku ich braku ze średnioważonych cen opublikowanych w ZESZYTACH  SEKOCENBUD obowiązujących na dany kwartał INFORMACJA o cenach materiałów  budowlanych, instalacyjnych                               i elektrycznych. 

§ 12.

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy.

2. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru w dniu jego podpisania oświadczenie gwarancyjne na przedmiot zamówienia.
3. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi ................ miesięcy.

4. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy wad,

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. 
7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

9. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania 
i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokółu przekazania obiektu do użytkowania.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad. 

11. W przypadku nie usunięcia usterek lub wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, Zamawiający powierzy wykonanie napraw objętych gwarancją osobie trzeciej na koszt            i ryzyko Wykonawcy.
12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych.

13. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie 3 lat od dnia zakończenia odbioru końcowego. Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy 
w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.

§ 13.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % o którym mowa       w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia                 o którym mowa w § 2 ust. 1, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

3. Zapłata przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej nie zwalnia go od odpowiedzialności za szkodę w pełnej wysokości, jeżeli przewyższa ona wielkość kary umownej.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Pzp).

§ 14.

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania            art. 144 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                      w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmian są następujące:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:

· wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

· wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy.

· konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych)

· konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej.

· zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie przedmiotu umowy takich jak np. warunki atmosferyczne.

2) zmiana dotycząca wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku:

· zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia – dotyczy części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

· zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót koniecznych, zamiennych i dodatkowych.

3) inne zmiany:

· rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

· zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót,

· zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom.

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.
6. Strony zastrzegają zakaz cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 15.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej przez obie strony.

3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych. 

4. Wszelkie spory strony będą rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, spory przekazywane będą do rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu.

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                Wykonawca
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