**SPRAWOZDANIE WÓJTA Z OKRESU MIĘDZYSESYJNEGO**

**1.04 – 30.05.2019 r.**

Do najważniejszych spraw w tym okresie należały:

1. **Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Metropolitarnego Funduszu Solidarności.**

Jak już informowałem wcześniej, w bieżącym roku kwota będzie znacznie mniejsza niż w roku ubiegłym i wyniesie łącznie 1,311 tys. zł, którą zgodnie z nowym regulaminem przyjętym przez GZM planujemy przeznaczyć na 3 zadania:

* termomodernizacja obiektów należących do gminy – wymianę stolarki
w budynku przy ul. Rodzinnej 97 wraz z wymianą źródeł ciepła na nieemisyjne oraz wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku przy Centralnej 57 na kocioł o większej sprawności,
* poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę 241 opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie ledowe.

W uzgodnieniu z Miastem Tychy kwotę 711tys. zł dofinansowania, planujemy przeznaczyć na wykonanie kolejnego etapu ścieżki rowerowej Tychy-Kobiór. Będą to trzy odcinki ścieżki:

* od Drogi Książęcej do granicy lasu
* pomiędzy ulicami Wróblewskiego i Kwiatową
* od centrum przesiadkowego do ulicy Łukowej

Umowy o dofinansowanie zostały podpisane 27 maja br.

W chwili obecnej trwają uzgodnienia projektów z Nadleśnictwem Kobiór, Powiatowym Zarządem Dróg oraz pracownią projektową.

1. Inwestycją realizowaną w tym czasie była termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy Centralnej 57. Roboty zostały zakończone i w dniu
14 maja podpisano protokół odbioru końcowego. Jednocześnie trwa procedura oceny wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków RPO WSL.
W bieżącym roku planujemy jeszcze dokończenie budowy wejścia do budynku od strony południowej z podjazdem do niepełnosprawnych oraz przebudowę parkingu.
2. Kolejne zadanie inwestycyjne w tym okresie to budowa kanalizacji sanitarnej etap II w rejonie ulic Ołtuszewskiego, Leśników i Na Kąty o łącznej długości ok. 2 km. W trakcie robót zaistniała konieczność korekty fragmentów trasy i zmiany wydanych w pozwoleń na budowę. Zadanie jest obecnie na ukończeniu i odbiór końcowy planuje się na dzień 14 czerwca bieżącego roku.
3. W dniu 11 kwietnia odbyła się kontrola wykonanych zadań w roku 2018
z dofinansowaniem Metropolitarnego Funduszu Solidarności. Wyniki kontroli są pozytywne.
4. Po zakończeniu postępowania przetargowego w dniu 18 kwietnia została zawarta umowa na przebudowę boisk przyszkolnych z firmą GRUMIX. Obecnie roboty już trwają. Jeżeli pogoda dopisze zakończenie powinno nastąpić w dniu
9 września br.
5. W dniu 25 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawiciela WFOŚ Katowice
z mieszkańcami. Przedmiotem spotkania była prezentacja rządowego programu ,,Czyste powietrze” oraz zasady wypełnienia wniosku o dofinansowanie.
W miarę potrzeby spotkania te będą kontynuowane.
6. W dniu 29 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Smolarnia. Na spotkaniu omówiono problemy związane
z funkcjonowaniem Muzeum Regionalnego w tzw. ,,czynie społecznym” oraz rozważenie możliwości objęcia tego obiektu patronatem Gminy Kobiór. Uregulowanie spraw formalnych dalszego funkcjonowania Muzeum jest niezbędne, aby umożliwić pozyskiwanie środków na jego remont i utrzymanie. Byłoby wskazane aby Komisja Kultury zajęła się tym zadaniem w najbliższym czasie.
7. W dniu 10 maja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim została wręczona promesa na dofinansowanie zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Kobiór. Zgodnie
z pismem MSWiA oraz Ministerstwa Środowiska OSP w Kobiórze może liczyć na dofinansowanie zakupu tego wozu w kwocie 510 000 zł. w tym:
* NFOŚ 160 000,
* dotacja z MSWiA 100 000,
* środki ubezpieczeniowe 100 000

Ponadto w budżecie Gminy zaplanowano na ten cel kwotę 250 000 zł. Razem zebrane środki wynoszą 760 000zł. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na zakup wozu strażackiego. Kolejnym problemem związanym z w/w zakupem będzie konieczność dostosowania remizy OSP do gabarytów nowego auta strażackiego, a następnie jej rozbudowa.

1. 24 maja br. została ostatecznie zawarta umowa z Wojewodą o dofinansowanie
w 80% ze środków rządowych zadania pod nazwą: ,,Utworzenie Klubu Senior+” tj. w kwocie 144 600zł. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej bibliotece na ten cel (uzgodnienia z służbami PPOŻ oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym). Po zakończeniu tych procedur zostanie wyłoniony wykonawca robót. Zakończenie inwestycji musi nastąpić do końca listopada.
2. W minionym okresie międzysesyjnym prowadzono również intensywne działania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wróblewskiego, Stobika, Promnickiej
i Pięknej. Realizacja tego zadania jest niezbędna aby wywiązać się z umowy
o umorzenie części pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w roku 2009 na rozbudowę oczyszczalni ścieków.
3. Ponadto gmina, wspólnie z RPWiK oraz PZD Pszczyna, prowadzi działania zmierzające do wymiany odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Rodzinnej (od posesji 94 do ulicy Rzecznej), przed rozpoczęciem przebudowy tej drogi. Czynione są starania aby pozyskać dofinansowanie tego zadania z RPO WSL
w formule ZIT. Gmina wystąpiła o udzielenie stosownych rekomendacji dla RPWiK przez Subregion Centralny. Sprawa jest pilna i w najbliższym czasie gmina zleci przygotowanie dokumentacji projektowej, która następnie zostanie wykupiona od gminy przez RPWiK.
4. W dniu 25 maja odbył się gminno – parafialny piknik w ramach Dni Kobióra oraz Metropolitalnego Święta Rodziny. Rozpoczęto uroczystym nabożeństwem majowym z udziałem orkiestry Polskiej Grupy Górniczej, po czym odbył się koncert poświęcony rocznicy wybuchu 1 powstania śląskiego. Zainteresowanie mieszkańców było duże, tym bardziej, że mogły się zaprezentować również dzieci przedszkolne oraz ze szkoły podstawowej. Chciałbym złożyć w tym miejscu serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego pikniku. GDK, KGW, Parafia, urząd gminy, ale również osoby fizyczne, które pomagały w przygotowaniu poczęstunku.

**Wójt Gminy**

 **Eugeniusz Lubański**